项目周报和项目计划

| 项目名称：中关村软件园二期项目 |  |  |  | 填报日期：2019-11-15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段：编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目进度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当前进度 2019.11.4 系统设计 2019.11.19 新功能开发 2019.11.24 已有功能完善 2019.11.25 安装部署 2019.11.29 系统测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目进度状况：正常 |  |  | 项目质量状况：正常 |  |  |  |  |
| 本周工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 本周工作内容 | 完成时间 |  |  | 未完成原因 | 措施 |  |
| 1 | 业务撤线前端页面增加退回选项 | 2019-11-18 |  |  |  |  |  |
| 2 | 业务撤线流程图绘制 | 2019-11-18 |  |  |  |  |  |
| 3 | 业务撤线流程业务主管审核资源处理 | 2019-11-20 |  |  |  |  |  |
|  | 业务撤线流程一线处理资源处理 | 2019-11-19 |  |  |  |  |  |
|  | 业务撤线流程转单资源处理 | 2019-11-21 |  |  |  |  |  |
|  | 业务撤线流程前端页面调整 | 2019-11-22 |  |  |  |  |  |
| 下周计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 完成业务撤线功能调整，包含技术主管审核、商务确认等环节的退回操作，并释放环节所占用资源； - 对业务开通、业务变更等流程进行功能性测试； - 研发功能UIT环境部署演示。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沟通确认记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 描述 |  |  |  |  |  | 确认人 |
| 1 | 有新的待办工单时声音提醒改为以短信通知的方式提醒 |  |  |  |  |  | 张佳鑫 |
| 2 | 在各业务流程中，由当前环节退回到以上环节，增加短信提醒 |  |  |  |  |  | 张佳鑫 |
| 3 | 范围外的需求确认 |  |  |  |  |  | 董恒、郝晓夏 |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |