运维自动化平台

技术服务合同

合同编号： ACL19014_C1

项目名称： IT运维系统项目合同

委托方（甲方）：北京创联致信科技有限公司

受托方（乙方）：启创汇聚网络科技（天津）有限公司

签订时间：  2019  年 12 月 10  日

签订地点：北京

运维自动化平台技术服务项目

委托方（甲方）：北京创联致信科技有限公司

法定代表人：蔡建

通讯地址：北京市海淀区苏州街3号509-36

电    话：82746952

开户行  ： 中国民生银行北京东二环支行

银行账号：0148012830000756

税号    ：91110108596007659D

邮寄地址：北京市朝阳区大屯北路312号金泉时代广场1号楼908（大屯里

317号）

联系人：郭建芳  15801385790

受托方（乙方）：启创汇聚网络科技（天津）有限公司

法定代表人：崔岩

通讯地址：津市武清区京滨工业园京滨睿城7号楼801室-10(集中办公区)

电    话：15501024115

开户行  ：中国建设银行股份有限公司天津武清开发区支行

银行账号：12050172610000000208

税号    ：91120222MA05JDL71X

邮寄地址：北京市朝北京市海淀区卫星大厦408

联系人：胡晓妍  13811195368

鉴于甲方有意委托乙方建设本项目，双方经过友好协商，特依据《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规，按照平等互利的原则达成如下协议：

- 第一条 定义

本合同中使用的下列词语具有如下含义：

1.“创联致信”指北京创联致信科技有限公司

2.“本项目”是“运维自动化平台技术服务项目”的简称。

3.“源代码”指用于软件系统即由乙方开发部分的源代码。源代码必须可为熟练的程序员理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对软件系统即由乙方开发部分的评估、测试或其它技术文件。

4.“里程碑”或“里程碑成果”是指由乙方在本项目实施过程中阶段性完成的，主要用于标识工程进度，明确验收和付款、服务成果等。

5.“里程碑交付”是指乙方在完成每个里程碑的实施任务后向甲方交付该里程碑成果的行为。

6.“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定的里程碑成果、项目成果或交付件的行为，包括里程碑交付和项目成果交付。但乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

7．“项目成果交付”或“总体交付”是指乙方在完成本合同规定的系统实施任务后向甲方交付项目成果的行为。项目成果交付以系统总验收通过为标志。

8．“交付件”或“项目成果”指附件中指定的由乙方所交付的本项目，包括可以交付的源代码，安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

9. “规格”是指与本项目相关的技术及其他开发任务上由双方所设定的技术标准、规范

10.“商业秘密”指甲、乙方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的任何信息。

11.“工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

- 第二条 项目描述

- 具体要求见附件一《项目技术要求规格》。

| 序号 | 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★总体结构 | 平台整体上采用集中部署，即在湖南中烟总部部署一套运维管理平台，负责各中心资源池配置、数据采集、运维、自服务等。 |
| 2 |  | 提供上下级协同能力，总部管理平台能够对下级分中心各类云资源信息进行概览和查看，了解分中心管理平台的运行情况、资源的利用情况等。本次实现常德、郴州两厂的IT运维平台的建设及公司总部集中展现平台的建设，未来可以推广部署到其他分厂及公司总部。 |
| 3 | ★用户自服务 | 平台应具备资源抽象和提供能力，能够将不同的云平台资源以标准服务目录方式向用户发布，便于用户申请利用。提供自定义多种类型、多级别的服务目录，可以对云平台中资源，如：虚拟机、数据库集群、应用集群、备份系统、虚拟桌面等提供资源服务，用户可自定义资源配置例如：web类、数据库应用类、电子商务类、大数据类；根据资源类型，可自动在Vmware VC中生成资源池 |
| 4 |  | 支持资源服务目录，用户选择需要申请的资源类型（虚拟机、数据库、备份存储、虚拟桌面等）和配置信息，按照系统设置的申请流程完成资源的申请和生成过程。 |
| 5 |  | 资源申请通过流程的方式进行审批，支持与湖南中烟现有的流程平台系统集成，支持创建自定义审批策略和审批流程，支持配置多级审批，可以针对不同资源服务、组织、用户配置不同的审批流程。审批环节支持短信、邮件等方式通知相应责任人，申请人可查看资源申请进度，流程完成后自动生成资源实例并通知申请人资源开通信息。 |
| 6 |  | 用户可以对在用的资源进行配置变更申请、释放申请，按照系统设置的流程完成资源的配置的审核、生成或释放。 |
| 7 |  | 自助服务界面，可以对拥有的资源进行各种运维操作，如开机、管理、重启、远程登陆、备份、恢复等操作。 |
| 8 |  | 自助服务界面，可以对拥有的资源运行状态信息进行详细查看，包括虚拟机运行信息、数据库、中间件、备份系统、虚拟桌面等运行信息等。可以对所拥有资源的整体情况进行查看，按照资源分组、分类等维度掌握资源的利用情况。 |
| 9 |  | 用户在自助服务界面，可以对发现资源故障的情况进行工单提报。 |
| 10 | ★云管APP | 移动APP支持iOS、Android两大主流系统，界面设计简介大方、灵活易用，支持主流的移动设备，适配各类尺寸屏幕。 |
| 11 |  | 支持用户通过APP进行个人信息修改、密码重置等功能。 |
| 12 |  | 用户能够通过APP实现快速的发起资源申请、变更等流程操作 用户能够实时查看所拥有资源的利用情况、运行情况，能够及时收到预警、告警通知；能够在移动端进行资源的启动、关闭、重启等运维操作； |
| 13 |  | 运维人员能够及时接收到工单任务；管理人员能够及时进行工单审核批复等。 |
| 14 | ★资源池管理 | 提供虚拟资源池管理功能，虚拟资源池可将环境中的各种资源（存储、计算、网络）、物理资源、虚拟化资源、公有云资源，统一导入形成统一的虚拟化资源池。 |
| 15 |  | 平台能够通过不同类型资源的底层接口，配置资源池接入参数，包括VMware、Oracle数据库集群、DB2数据库集群、应用集群、备份系统、虚拟桌面，读取资源池的基础信息、配置和容量信息等。 |
| 16 |  | 除满足湖南中烟现有资源类型接入外，还应支持其他类型资源接入机制，如Vmware、openstack、桌面云、其他公有云等，为未来提供扩展的空间。基于底层云设施的接口能力，可以实现对存储池的管理，支持对SAN、NAS、分布式存储的接入和状态查看(设备状态、磁盘容量、磁盘剩余空间、磁盘分配率、磁盘使用率等)、支持网络资源池的管理，支持IP、VLAN等的分配和管理、支持IP使用情况的统计及可视化展现等 |
| 17 |  | 平台支持资源的分类/分组管理，支持以配额限制的方式进行逻辑池划分、自定义命名。支持资源的分配、利用管理，支持资源与项目/用户的映射关系。 |
| 18 | 资源模板编排 | 基于底层VMware、openstack、Citrix XENSERVER等资源类型的开放接口，实现资源模版管理功能，具备模版库管理功能，支持不同资源池内创建模版、以及基于模版创建虚拟机、基础数据库等应用环境 |
| 19 |  | 支持管理员通过编排设计、发布主机镜像模块、数据库模版、应用服务模版等，提供版本管理，提供资源模板发布管理将编排设计发布为资源服务目录，支持不同类型和配置的资源模板的权限级别限制功能。 |
| 20 |  | 虚拟机模版还可以支持为主机添加不同的执行脚本、设置不同的配置参数。 |
| 21 | ★资源配置开通 | 系统按照用户申请的资源类型和规格，经过审批后，自动依据预置模板完成资源的自动构建和开通，包括虚拟机、数据库系统、备份系统、虚拟桌面等。 |
| 22 |  | 支持管理员后台手动及系统自动批量创建虚拟机/数据库集群实例，并同步完成自定义命名及随机密码配置功能，满足批量创建的应用场景。提供定义“标签”功能，自定义描述归属关系，满足客户应用场景。 支持管理员对相关资源实例进行各种运维操作，如删除、挂起、重启、强制重启、关闭、强制关闭、开机、控制台登陆、快照、备份等操作。 支持用户对相关资源实例进行各种运维操作，如重启、强制重启、关闭、强制关闭、开机、控制台登陆、执行快照等操作。 |
| 23 |  | 基于自动构建和分配能力，实现对网络IP的统一规划管理，对云环境网络IP的分配、利用、回收的统一管理。能够通过多种自动扫描手段，识别在用、闲置的地址资源，能够以点阵图的形式进行呈现，并对数据进行整体分析和报告 |
| 24 |  | 支持资源到期前提醒、到期后关机、过期后回收等机制，并可设置每个区间的时间间隔，适用开发测试之类的特殊的资源回收等场景需求。 |
| 25 |  | 平台提供资源配额管理能力，在实际应用中可以根据情况选择启用或停用。配额管理对用户、部门、项目组、应用系统的资源使用进行配额设置，超限时自动触发提醒。 |
| 26 | 资源池利 用分析 | ★以多个视角对平台中的所有的资源进行可视化展示，实时查看云环境下的资源的保有、使用水位和报警情况。资源概览可自定义展示模块，根据企业真实应用场景灵活定制。 |
| 27 |  | 提供对平台下各用户户资源使用趋势图查看，并支持按周、月、年显示；对各类云资源使用率进行细粒度的统计分析，通过预测模型对容量实现未来使用预测。 |
| 28 |  | ★支持各类报表的统计，如闲置虚拟机、需要扩容的存储、需要扩容的资源池、部门/应用使用排名等。 支持各类报表的统计，如未分配用户虚拟机、需要扩容的虚拟机、需要扩容配额的用户、各类交付组虚拟桌面用户数统计、按计算机、会话、连接视图的各类统计。 实现对常规的计算资源、存储空间、网络资源、应用的统计；实现对备份服务、数据库服务等云服务的统计；实现对总资源池和各级别资源池的容量管理及各类统计；实现对各类型资源的库存统计，并具备扩容倒计时的验算； |
| 29 |  | 支资云资源池的全局利用情况、各个分中心资源利用情况、各个业务和资源关系、部门和资源关系、人员和资源关系。 支持云资源账号的统计分析，生成账号的活动、静默等信息，辅助完成账号的分配、回收等管理。 |
| 30 | 公有云纳管 | 通过对各类商用公有云接口的对接集成（支持阿里、腾讯、华为），实现与企业云资源一致的管理接口和操作界面，从而实现对公有云资源的统一规划、配置、申请、开通、回收的全生命周期管理。 |
|  |  | 公有云管理： 1.云环境概览，总分类资源展示，环境总告警展示，针对计算资源（实例状态，到期资源），存储资源（存储总量），网络资源（ip使用率，状态及分配情况）的分类详情展示。 2.实例资源列表，支持当前资源的快速操作，主要操作与主机管理功能操作一致。 3.镜像资源列表，支持手动同步，导出操作。 4.实例类型列表，支持手动同步操作。 5.快照列表，支持手动同步，创建，回滚，删除操作。 6.分区/数据中心列表，支持手动同步。 7.SSH密钥，支持手动同步，查看密钥操作。 8.硬盘列表，支持手动同步创建，导出，创建快照，挂载，销毁，卸载。 9.存储类型，支持手动同步，查看操作。 10.弹性IP，支持手动同步，创建，导出，调整带宽，绑定到主机。 11.私有网络，支持手动同步，创建，导出，管理，查看操作，子网创建，编辑，删除。 12.路由器，支持路由器的同步，创建，编辑，删除，关联子网。 |
| 31 | 机房环境监控 | 支持对第三方机房环境管理系统进行无缝的对接，实现机房视图，电源、空调、门禁、温湿度等设备或系统的运行状态监控、预警、告警等管理。 |
| 32 |  | 提供模拟3D效果的机房鸟瞰视图及机架正视图，可以快速定位故障设备位置，查看设备详情，能够逐级进行钻取；各个视图都能够按区域、按层次、按对象进入更细节的局部视图，包括机房视图、机架、机柜视图，可以直观反映设备的物理位置及其各种运行信息。 |
| 33 | 基础资源监控 | ★网络监控：全面支持主流厂商的各种路由、交换设备、网络安全设备。通过SNMP、SSH、TELNET等协议对网络设备的连接状态、链路状态、板卡状态、端口状态、链路连通性和性能指标进行监控；支持网络拓扑绘制和动态展现；支持重要网络设备的配置信息定期采集备份，能够对备份进行查看，可视化对比。 |
| 34 |  | ★服务器监控：通过SSH、Telnet、SNMP等协议采集windows、linux、aix等类型主机操作系统基本信息，支持主机连通率、可用性状态监控；支持主机接口可用性状态监控；支持主机CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘可用性、磁盘IO状态、重要进程、分区状态、文件目录的磁盘空间、文件分区使用率等监控，LVM关系图的可视化展示。 |
| 35 |  | ★主机硬件监控：通过服务器内置的bmc、ipmi管理接口，对主流服务器厂商的服务器硬件进行监控，包括：操作系统名称、BIOS版本、主板零件号、主板序列号、服务端口、产品型号、主机名、服务标识、主板产品名称等。包括硬件可用性状态、电源过载状态，处理器的个数，风扇个数、风扇转速，电源个数、机箱温度、风扇转速。 |
| 36 |  | ★中间件&数据库监控: 通过JDBC无代理方式监视数据库的状态及可用性，包括oracle、db2、mysql等主流数据库类型及其集群。能够自动监测数据库死锁、不一致性、读写故障、剩余空间、数据库用户信息、共享内存、分配的表空间、自由空间和碎片；缓冲区使用效率统计；会话和SQL活动记录；进程等待状况。 监测各种与应用相关的服务，如Apache Server、Tomcat、JBoss、MS IIS Server、WebLogic、WebSphere、MQ、Domino、Microsoft Active Directory,LDAP等。 |
| 37 |  | 大数据组件监控：支持对 Hadoop 大数据平台各关键组件的监控，包括 Zookeeper、HDFS、MapReduce等。 |
| 38 |  | ★虚拟桌面监控： 提供对Citrix XenServer资源池、虚拟机基本信息采集和监控，包括不限于虚拟机性能、设备连续运行时间、设备各类描述信息等。 支持Citrix XenServer虚拟机文件系统、文件目录的磁盘空间、网络流量、文件分区使用率等监控。 提供对Citrix XenDesktop交付组、操作日志的相关信息采集和监控，包括交付组类别名称、计算机目前、用户、维护模式、电源状态、注册状态、会话信息等。 提供对Citrix XenApp相关虚拟应用配置信息的采集，能对授权用户进行管理，能监控连接的用户并进行管理。 提供对Citrix Director中相关信息的采集和展现。 提供对Windows DFS相关配置信息采集，提供对各用户配额项的采集和监控，包括状态、名称、登录名、使用量、配置限制、警告等级、使用的百分比等，能进行配额项的调整管理。 提供对Windows AD用户和计算机相关配置信息采集，提供对用户组添加、删除成员以及帐户相关信息的管理。 |
| 39 |  | ★存储网监控：支持对SAN网主流存储产品、光交设备进行有效监控和管理。包括：EMC、IBM、HP等，其支持的设备类型主要包括：光纤交换机、磁盘阵列(FC协议的磁盘阵列、iSCSI协议的磁盘阵列)、磁带设备（FC协议的磁带库或自动加载机)。 |
| 40 |  | ★超融合设施监控：支持Dell VxRail、华为、曙光等超融合服务器硬件、软件进行自动化监控，采集运行信息、日志信息，能够及时识别超融合架构存在的运行异常。 硬件指标：支持CPU电压、CPU温度、风扇转速、电源状态、内存温度； OS指标：支持CPU、内存、文件系统、Process、Network、Swap、IO Activity等 |
| 41 |  | 运行日志监控：基于日志内容分析的专家规则库，针对网络设备、服务器、虚拟机、业务日志、数据库审计、远程访问日志等源数据进行实时等级划分，智能分析日志信息中所反映出的诸如设备故障、配置错误、系统警告、应用程序出错、传播违规违法信息、数据库敏感操作、及远程访问操作敏感等信息，提供丰富的快速查询检索功能 |
| 42 | 云资源监控 | ★云宿主机监控：支持对云环境物理宿主机进行监控，支持集成的ESXi、vCenter监控，监控主要从下面三个层次进行：宿主机层面，对VMware宿主机（Host）的CPU、内存、磁盘和网络等项目进行监测，对宿主环境 的每个存储的使用率，剩余量、总容量指标、IO流量等进行监测。 |
| 43 |  | ★虚拟机监控：提供虚拟主机基本信息采集，包括虚拟机性能、设备连续运行时间、设备描述信息，如操作系统、型号、IP地址、CPU型号、内存容量、硬盘容量等。支持虚拟主机文件系统、文件目录的磁盘空间、消息队列端口信息、Swap情况、网络流量、文件分区使用率等监控 |
| 44 |  | ★云备份系统监控: 能够对云资源的备份系统进行自动监控，包括备份进程、备份实例有效性等能够自动识别，确保虚拟机、数据库等备份的准确和可靠。 |
| 45 |  | 公有云监控：通过配置公有云管理账号信息，采用共有用开放的接口协议，可以自动对云服务器等资源进行导入并同步，并能够采集资源的配置信息、运行性能信息,从而将共有云资源统一纳入到集中的实时监控中心。 |
| 46 | 智能化告警 分析 | 支持基于阈值的告警策略定义，实时分析各类指标的健康情况。支持告警压缩、排重等机制，确保告警分析的准确性。 |
| 47 |  | ★利用大数据技术构建基于经验和规则的预测模型，基于阈值的静态分析、基于阈值的分时段的动态阈值分析、数据实时分析、离线分析及自学习算法，结合业务、资源组概念实现全新的告警策略定义和应用，实现更灵活的策略配置方式。 |
| 48 |  | ★支持告警信息多种通知机制，如短信、邮件、微信、TTS语音等，通过IT资源、组件与人员的关联，实现准确的通知机制。 |
| 49 |  | 支持通过大屏幕集中呈现IT监控、运维管理的各项指标、绩效、容量等，以直观的方式使得相关管理人员能够及时关注总体运维态势、系统运行情况、网络运行情况等。 |
| 50 | 自动化运维 管理 | 平台提供自动化调度引擎，内置丰富的运维操作，能够灵活编排各种资源运维场景，标准化各种操作流程，可根据企业现状按需扩展，并可以通过编写脚本，按需扩展实现特定功能（如快速在公有云上部署环境、公有云、私有云之间的环境迁移） |
|  |  | 系统提供常规任务编排和调度能力，支持编写shell、bat等类型脚本，实现各类常规定时性任务的执行，用户可以针对单资源实例/或批量资源进行执行并查看跟踪执行进度。 |
|  |  | ★内置操作系统安装（IPMI/PXE）支持，以及资源管理、应用件部署、业务脚本调度等各个层面的运维操作 |
| 51 |  | ★提供关联设备、脚本，并通过一键执行的方式来解决和处理问题。用户设定规则（基于监控系统的告警），由告警触发脚本、作业等实现故障自动处理。 |
|  |  | 支持公有云、私有云之间的数据迁移，支持复杂模版编排部署的方案 |
| 52 | 运维审计管理 | ★实现集中统一的虚拟化资源访问账号管理，跟随资源的创建，自动生成资源的运维账号及密码，实现账号的动态分配和回收 |
|  |  | ★为虚拟化资源使用者提供托管的云资源命令行访问webssh界面，通过内嵌的工具用户即可在统一界面完成对资源的日常维护操作。 |
|  |  | 为虚拟化资源使用者提供托管的云资源操作系统图形化vnc访问界面，通过内嵌的工具用户即可在统一界面完成对资源的日常维护操作。 |
| 53 |  | 基于上述统一提供的webssh、vnc等运维操作工具，能够集中记录用户虚拟化资源操作过程，便于事后审计。 |
| 54 | 运维辅助工具 | 平台集成常用的运维诊断和分析工具，其中包括ping 、TraceRoute、NetBios、NetSend、IPMAC定位、链路延时、SNMP连接测试、MIB查看、TCP端口扫描、实时表查询、Telnet&ssh，使管理员无需脱离本系统的操作界面，即可对一些常见的网络故障进行诊断和排除 |
|  |  | 提供扫描和自动化感知工具，通过用户指定网段，发现网内的设备信息，比如，操作系统、mac、设备类型，开放的端口 |
| 55 | 系统集成接口 | 系统提供其他各类标准化数据集成、接口集成、界面集成能力，确保平台的扩展、开放和连接性。 |
|  |  | 提供标准的资源构建、分配、访问接口，实现与流程平台（如业务变更）的无缝对接，实现资源的自动扩容、配置调整，应用发布； |
|  |  | 支持与湖南中烟统一用户单点登陆系统进行集成，同步用户账号信息，实现单点登陆； |
| 56 | 系统基础管理功能 | 组织机构管理：实现组织机构的设置和维护。 用户权限管理：完成对系统用户的权限进行设置和维护 系统日志管理：对系统登录、操作等进行记录，实现痕迹化保留。 其他要求： 用户权限需支持基于角色的授权管理方式，可基于数据访问和功能操作分别设置对应权限； 需提供对用户关键系统操作（用户登录、功能访问等）的日志记录与查询； |
| 57 | 其他需求 | ★系统提供的所有子系统/模块，不应对管理对象的数量有任何限制。 |
|  |  | ★系统支持以补丁包的形式进行自动升级，在服务期内如果遇到系统BUG等问题能够迅速得到解决，同时定期发送的功能更新也可以无缝升级到最新版本。 |
|  |  | ★产品功能要能够满足湖南中烟工业有限责任公司总部及所有下属烟厂得IT运维管理需求；系统容量和性能能够弹性扩展，在满足本期部署范围的基础上，未来能够无缝扩展，满足后续其他卷烟厂的部署实施和接入。 |
|  |  | 按招标人要求实现与其他现有管理系统直接对接，形成告警故障的闭环处理。 |
|  |  | 按照招标人要求实现项目要求的类型范围内的特殊型号设备、应用软件的监控二次开发、接口二次开发、管理流程二次开发、报表及数据分析的二次开发。 |

2.乙方日常的开发工作在自有办公地点进行；在每个里程碑测试验收阶段，乙方将在甲方提供的系统环境中进行本项目的开发实施及相关集成、测试工作。

3. 本项目建设的目标。本项目整体功能符合甲方的需求，应达到甲方附件一《需求说明书》中的目标标准。

4. 系统项目的交付进度和时间

（1）本项目总体交付的时间：合同签订后  14  个月内，如因甲方原因致使交付时间需延长的，项目总体交付时间相应顺延。

（2）本系统项目每个里程碑工作完成后，均应该进行检测和交付。甲方将按照本合同的第八条进行付款。

- 第三条 项目建设

1. 开发实施

自本合同签订之日起，乙方应履行其在本合同中所规定的义务，按时完成并交付每一阶段相关软件和服务成果并试运行，其质量标准应符合合同规定。

2．转包或分包

本合同项下的项目禁止转包和/或分包。经双方事先书面同意，乙方可以根据需要自由聘用具有相应资质的第三方人员协助完成本合同项下的工作，乙方就该等人员的工作对甲方承担责任，该第三方因此等协助工作所收取的费用均由乙方自行承担和支付，与甲方无关）。违反本条规定的，甲方有权解除本合同，乙方必须依据本合同的相关规定承担违约责任。

3．项目管理

合同双方指派代表组成本项目的项目组，管理和实施本系统。合同双方可以根据具体情况重新指定本方的项目组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如一方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面（由双方共同认定），更换方应事先征得对方的书面同意。另一方应及时审查更换方提出的书面建议，双方在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论更换事宜。甲方有权要求乙方更换甲方认为不合格的乙方成员，乙方不得不合理地拒绝。

4．信息与资料

甲方根据本合同的规定和项目需要，向乙方提供其为履行本合同所必需的项目需求文档、有关情况及相关资料，以便乙方对本项目进行全面的研究和设计。乙方应给予甲方合理的信息及资料的准备时间。

5. 需求与需求分析

⑴ 甲、乙双方将根据上述第二条中甲方为其业务开发软件及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析说明书、资料和信息时，可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

⑵ 乙方在获取上述需求说明、信息和资料后，应及时按本合同的时间要求完成需求分析说明书。该需求分析书应经甲方认可，并由甲、乙双方签字或盖章后作为本合同的附件。

6. 详细设计方案、实施文档、工作计划进度表

⑴ 乙方在甲方需求的基础上，完成需求分析说明书、功能设计说明书、总体实施计划。上述文档完成后，均应提交甲方审核。甲方应在10个工作日内完成对上述文档的审核。如甲方认可上述文档的，则在上述文档中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审，如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释直至获甲方认可，确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可签字。

⑵ 甲方对上述文档的签字认可，并不对上述文档中的技术实现手段进行审核。如上述文档出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，由乙方承担责任和后果，不可抗力除外。

⑶ 如甲方未在约定的时间内完成本条款所规定的义务，乙方则可以相应顺延交付时间，乙方因此产生的损失，甲方应承担赔偿责任。

⑷ 上述文件经双方签字后，作为本合同的附件。

7．进度报告

乙方应于每月末和工作计划进度表中项目节点（如里程碑）结束后的3个工作日内，以书面形式向甲方提供项目阶段进度报告，内容包括项目进度或里程碑计划执行情况，已完成的实施内容，有无遇到困难和障碍，本项目的预期效果，人员配置情况，有无项目变更及变更情况和/或其它与本项目有关的甲方应该知道或甲方要求知道的情况，甲方的相关要求均需以书面方式提前告知乙方，且该等要求需是合理的。如有重大的问题或重要的变更发生，乙方应当在变更发生之日起3个工作日内向甲方提交书面报告。乙方也应当及时回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的书面询问。如乙方违反本条的规定，应该承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果及违约责任。甲方在收到乙方的书面报告后，应当在3个工作日内回复乙方。

8．乙方对其履约人员的责任

乙方应对其委派至甲方地点的履行本合同的人员承担责任，包括但不限于与该等人员签署必要的合同（无论合同性质），为该等人员购买法定的社会保险和必要的意外保险，并为该等人员在履行本合同过程中或处于甲方场所时所发生的安全事故和意外伤害承担责任，无论该等伤害是否发生于该等人员前往或离开甲方地点的途中，或发生于该等人员为履行本合同而置身于甲方场所的情形之下。

- 第四条 项目变更

为了维护和兼顾各方的利益，确保开发系统和相关服务的质量，在本合同签署后，甲、乙双方均有权在履行本合同的过程中提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的合理请求，包括增加或减少软件系统的相应功能、提高或提升有关技术参数、变更交付或安装的时间与地点以及价格调整等。为此，双方同意：

1. 若甲方提出部分项目的变更建议，甲方应该将变更请求以书面形式提交给乙方。乙方应当在3 个工作日内对甲方提出的变更请求作出书面回复，同时，乙方可提出其认为的该变更对合同价格、项目交付日期、软件的系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。

2．甲方在收到乙方的上述回复后，应在3个工作日内以书面方式通知乙方是否接受上述回复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应对此变更以书面形式确认，并按变更后的约定履行本合同。

3．如果甲方不同意乙方有关合同价格变化和项目交付日期变更的回复，同时甲方认为上述变更如不执行，将会影响开发软件的正常使用或主要功能，乙方有权以书面方式表示乙方无法执行甲方提出的变更要求的原因，同时双方应本着继续履行本合同为目的，对争议事项进行合理协商，以达成一致合意，而且甲、乙双方均有权按照第十三条的规定解决争议。在协商和争议期间，甲、乙双方均应以保障项目正常进度为目标，按合同约定的项目实施计划执行。

4．如乙方提出部分项目的变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、软件性能、项目技术参数的影响以及对合同条款的影响等情况。

5．甲方在收到乙方的上述变更建议后，应在3个工作日内以书面形式通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方对此变更建议以书面形式确认，双方按变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方应本着继续履行本合同为目的，对争议事项进行合理协商，以达成一致合意。同时甲、乙双方均有权按照第十三条的规定解决争议。在协商和争议期间，甲、乙双方均应以保障项目正常进度为目标，按合同约定的项目实施计划执行。

6. 为支持甲方业务的持续改进，在本项目进展过程中，甲、乙双方同意在附件1所约定的项目范围的基础上，依据本合同对项目内容作出任何变更或经双方同意的功能变化或软件模块的增减等发生费用额度在本合同总价5%之内的，乙方不收取费用；超出的部分经甲乙双方共同确认后，商定变更后的具体价格。

- 第五条 移交、领受与验收

1. 里程碑移交

⑴ 乙方应在进行每个里程碑成果移交前2个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知后的5个工作日内安排里程碑移交。乙方在里程碑移交前应根据附件一和附件二所列的验收标准对里程碑成果进行测试和评估，以确认其是否符合本合同的规定。

⑵ 如由于甲方的原因而导致里程碑移交不能按照规定的时间进行，乙方将按甲方确定的延期时间顺延移交。甲方应承担乙方因延期移交而产生的相关损失。双方对此另有约定的除外。

2．移交内容

⑴ 乙方应按照甲方规定的验收资料的内容进行移交，所移交的文档与文件应当是电子版式和纸质文档。

⑵ 如由于甲方运行、检测不当而导致所移交里程碑成果发生故障或问题，经甲方要求，乙方应在10 个工作日内处理此项故障或问题，如乙方无法修复此项故障，应及时通知甲方和甲方另行聘请的有能力的第三方（如有），并提供必要的协助。由此而发生的合理费用由甲方承担，同时，上述故障不影响甲方在本合同项下对乙方的付款义务。

3．领受

甲方在上述里程碑成果移交后，应立即对该里程碑成果进行测试和评估，以确认其是否符合本合同规定。甲方应在里程碑成果移交后10个工作日内，向乙方提交书面说明以表示是否领受该里程碑成果。如甲方发现有不符合本合同规定的功能和规格标准的缺陷，应递交缺陷说明及/或指明应改进的部分，乙方应立即纠正该缺陷，并再次进行测试和评估。甲方应于5个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲、乙双方将重复此项程序直至里程碑成果达到本合同规定的功能和规格标准；如果在上述里程碑成果交付后10个工作日内，甲方未以书面形式向乙方特别指明其不领受的原因，或甲方已实际使用该里程碑成果且甲方未向乙方递交缺陷说明，该里程碑成果即视为已被甲方所领受（有关“需求分析阶段”文件的审核、确认及领受的时间与程序适用本合同第三条第6款）4. 里程碑成果试运行

⑴ 自里程碑成果交付且甲方领受（或视为领受）通过之日起，甲方拥有30天的试运行权利。

⑵ 如由于乙方原因，里程碑成果在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。如以上故障或问题影响软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过20个工作日，则视为乙方里程碑交付违约。

⑶若因第三方产品的原因造成的故障和问题，乙方应在合理的期限内处理问题，以最终达到甲方的需求。

5. 里程碑验收

⑴ 里程碑成果试运行完成后，甲方应及时按规定进行里程碑验收。乙方应以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书的5个工作日内，安排甲、乙双方按照本合同的规定完成里程碑验收。

⑵ 如属于乙方原因致使里程碑成果未通过里程碑验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试运行期限10个工作日，直至完全符合验收标准。乙方并应承担因此导致逾期交付的违约责任。

⑶ 如属于甲方原有计算机系统故障原因致使里程碑成果未通过里程碑验收，甲方应在合理时间内排除故障，再进行验收，同时甲方应承担因延期而造成的乙方损失；如系上述故障之外的原因（若甲方不能按时完成验收是由于乙方或第三方产品原因导致，则乙方应承担逾期交付里程碑的违约责任。），除因本合同规定的不可抗力外，甲方未能在规定的时间内完成验收，则验收事宜顺延，甲方应承担因延期而造成的乙方损失。

6.系统总验收

(1) 在本项目需求分析阶段、实施阶段、培训阶段、试运行阶段、上线验收阶段全部里程碑交付经甲方验收通过后进行系统总验收。

(2)系统总验收合格，视为乙方完成本合同所述项目的最终交付，并由甲方向乙方出具系统总验收合格证书，作为乙方完成交付的证明。

- 第六条 知识产权和使用权

1. 知识产权

甲方对乙方履行本合同过程中为甲方原始开发并作为交付件（或其部分）提供的工作产品或其它材料（“原创成果”）拥有知识产权。原创成果如含有乙方在本合同签署之前就拥有的专属技术成果及经改良的专属技术成果，则该部分仍属乙方拥有，甲方对乙方提供的该等专属技术成果拥有永久免费的使用权，但应遵守保密的义务。

2.乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

3．双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

4．本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如甲、乙双方在本合同项下的各项权利和义务由甲、乙双方之分立单位分别承受的，则该方应与其分立单位分别享有相关权利和连带承担相关义务。

- 第七条 升级、维护和培训

1.维护和支持

乙方同意在本合同规定日起为甲方免费提供质保运维期为_三_年的项目成果维护和支持服务，免费的维护和支持服务期满后，如甲方继续聘请乙方提供上述服务，乙方应予以提供。

2．项目培训

乙方应在本合同规定的期限内负责对甲方的相关人员进行各种形式培训。

- 第八条 价格与付款方式

1. 价格

本合同总价款（含税价）为  ¥1800,000.  元人民币（人民币大写：壹佰捌拾万元整）。以上价格包含甲方就本合同所述的事宜应向乙方支付的全部款项（包括本项目软件购置、开发、实施、集成、项目培训、维护和支持费、管理费、利润、税金、因软件平台功能不能满足甲方的需求而购买其它第三方产品的费用和因乙方原因导致项目延期而使甲方增加的主体软件或第三方产品维护费用等）。双方同意在本合同附件一所述的甲方需求不发生变化的情况下，不修改该数额，乙方也不得要求甲方支付任何额外的款项或费用。本合同另有规定的除外。

2. 付款方式

项目各阶段的付款按照以下所列的付款条款约定执行。所有款项均按照合同第五条第五款/或第六款规定验收通过后,并在甲方收到乙方的正式发票后25个工作日内支付。

付款条款：

- 本合同不设预付款；

- 随项目进度交付节点完成情况付款；

3. 项目增减定价

在本项目进展过程中，甲、乙双方依据本合同对项目内容作出任何变更或经双方同意的功能变化或软件模块的增减等，双方将以上述规定的价格为原则，商定变更后的具体价格。

在本项目进展过程中，甲、乙双方依据本合同对项目内容作出任何变更或经双方同意的功能变化或软件模块的增减等发生费用额度在本合同总价5%之内的，乙方不收取费用；超出的部分经甲乙双方共同确认后，商定变更后的具体价格。

- 第九条 保证与免责

1. 乙方保证

⑴ 法人地位

乙方是一家已在中华人民共和国境内注册，在法律上和财务上独立运作并独立于甲方，且具有独立的经营权和决策权的企业法人，具有合法的权利能力和行为能力签署和履行本合同项下的义务。

⑵ 利益冲突

乙方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会与

a．乙方的章程或其他适用于乙方的法律法规或判决相冲突；

b．乙方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等规定的义务相冲突或导致任何违约，或使乙方的权利受到约束。

⑶ 乙方保证

乙方履行本合同项下的义务和授予甲方的许可权没有受到任何第三方的约束或限制，也没有承担任何约束或限制性义务。

⑷ 侵权与被诉

乙方保证乙方就本项目所提供的或安排甲方购买的软件和所授予的权利不会侵犯任何第三人的知识产权或其他权利（其中专利权是指乙方交付里程碑成果和/或项目交付成果时已经注册和/或申请注册并公告的专利权），也没有针对上述软件或权利的未决诉讼或行政调查，且甲方行使乙方所授予的上述软件权利不会侵犯任何第三人的合法权利。

⑸ 合法软件

乙方开发的软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范。

⑹ 在乙方所交付的软件系统中，不含乙方任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件或功能设置。

⑺ 如乙方所开发的软件，或乙方获得第三方软件许可及乙方分许可甲方使用第三方软件的行为，需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应保证所提供的软件已完成了上述手续。

⑻ 乙方承诺在甲方无法为其提供工作所需的环境下，由乙方自行解决办公场所以及相关配套办公设施（包括但不限于办公场地、网络、办公设备等）。

2. 侵权赔偿

⑴ 乙方同意，如有第三方声称甲方或甲方所分许可的顾客使用乙方的交付件侵犯了第三方的知识产权（其中专利权是指乙方交付里程碑成果和/或项目交付成果时已经注册和/或申请注册并公告的专利权）：（A）乙方应负责对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩；（B）甲方可在征得乙方书面同意的情况下处理与此相关的应诉、抗辩或进行和解；（C）如乙方明确表示或以其行为默示其不会针对该项诉请进行应诉或抗辩，或乙方未能及时进行应诉或抗辩，或如甲方书面通知乙方无需代甲方应诉或抗辩，则甲方可自行处理与此相关的应诉、抗辩或进行和解，而无需事先取得乙方的书面同意。乙方同意承担因上述侵权指控导致的有关判决或和解所确定的应由甲方支付的赔偿金额，以及因上述应诉、抗辩或和解而产生的费用（包括但不限于律师费等法律费用）。

⑵ 如乙方的交付件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何依约定使用交付件或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应尽力用相等功能的且非侵权的交付件替换，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

⑶ 如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为交付件或其任何部分可能被依法认定为侵犯第三人合法权利的，或使用交付件或甲方行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的，乙方应及时告知甲方并用相类似的具有相同功能的非侵权软件替换本软件，或尽力取得必要的相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

3. 甲方保证与义务

⑴ 甲方具有合法的权利缔结本合同。甲方是一家根据中华人民共和国法律设立的合法经营，并具有良好信誉的公司，具有合法的权利能力签署并履行本合同项下的义务。

⑵ 利益冲突

甲方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会与

a. 甲方的章程或其他适用于甲方的法律法规或判决等相冲突；

b. 甲方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等中的义务相冲突或导致任何违约，或使甲方的权利受到约束。

⑶甲方应按照本合同及其附件的规定完成其应完成有关工作和履行其义务。

- 第十条 保密

1. 信息传递

在本合同的履行期内，在履行本合同必要的前提下，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，但双方在进行披露和接受时均应采取适当的、合理的及有效的保密措施。

2. 保密

获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当的、合理的并且有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播、转让或向第三方披露或公开对方的商业秘密。除非接受方被允许保留，否则一方提供的保密信息（包括其复制件）应于下列时间（以最先发生者为准）退还或销毁：（a）服务完成，（b）披露方要求。

3. 非竞争

甲、乙双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的3年内，双方均不得使用在履行本项目过程中获得的信息从事与对方有竞争性的业务。

任何一方也不得采取任何方式聘用或与本开发项目中的对方相关技术或管理人员签订商业合同。限制期为该些人员在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的36个月内。

本条不适用于该等人员独立回应不以他们为特定目标的间接招募（如一般的报纸广告、雇用代理介绍和互联网招聘）。

4. 上述保密义务不适用以下情况

⑴ 获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

⑵ 获取该信息一方可以通过其他合法渠道获取该信息；

⑶ 获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

⑷ 独立开发或获取的信息；

⑸ 法律强制披露；

⑹ 经披露方书面许可。

5. 信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。

6. 本合同的保密性质

任何一方可以根据其经营需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的同意，不得向第三方披露。但以下情况下作出的披露（该等披露的内容应仅限于依照法律或有关机构强制要求或为相关业务所必需的范围内）除外：

⑴ 法院或政府有关部门的要求；

⑵ 法律规定；

⑶ 在接受方承诺保密的前提下，一方向为自己服务的法律顾问、注册会计师、银行、其他的金融机构及其专业顾问披露；

⑷ 一方发生改制、重组、收购、兼并或相类似的行为（仅可在接受方承诺保密的前提下披露）。

- 第十一条 违约与赔偿责任

1. 延期交付

乙方应在合同规定的时间内完成和交付本合同规定的里程碑成果和项目成果（具体时间和进度按附件一和附件二）。如开发工作延时，甲方同意可以给予乙方自合同规定的完成和交付本合同规定的里程碑成果和项目成果的时间期限届满之日起的30日的宽限期，宽限期内不追究乙方的违约责任。如乙方在宽限期内仍未依据本合同的规定完成和交付本合同所规定的成果，除依约支付违约金外，甲方有权要求乙方作出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的起算时间从合同规定的完成和交付本合同规定的里程碑成果和项目成果的时间期限届满之日起算，违约金的具体确定方式为：

⑴ 每延期一天，乙方应向甲方支付合同总额0.5 %的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的50%；

⑵如延期时间超过90天，甲方有权终止并解除合同，除前款所约定的违约金外，乙方应在收到甲方解除合同的通知后两个星期内返还甲方所支付的全部合同价款并加算利息,并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文件和原始资料，并赔偿甲方由此而引起的损失。

2．逾期付款

甲方应在收到乙方按照本合同规定开具的发票后及时支付到期款项。如甲方逾期付款，乙方同意可以给予甲方45日的宽限期，宽限期内不追究甲方的违约责任。如甲方在宽限期内仍未依据本合同的规定支付到期应付款项，乙方有权要求根据法律及本合同的约定要求甲方作出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式为：

⑴ 每逾期一天，甲方应向乙方支付到期应付未付款项0.021%的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的3.78%；

⑵ 如逾期时间超过 30 天，乙方有权终止合同，甲方应按前款约定支付违约金，并赔偿乙方由此而引起的损失。

3．违反保密义务

任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应向守约方赔偿其因此遭受的实际损失。

4．其它违约行为

任何一方违反本合同所规定的义务，应根据本合同的规定和法律规定采取补救措施和赔偿守约方的实际损失。

5．在法律允许的范围内，对与本合同有关的任何索赔，任何一方的责任仅限于赔偿直接的实际损失，对与本合同有关的所有索赔赔偿的累计总额不超过本合同总价，包括一方可能从对方获得的一切违约金、赔偿金、罚金、罚息或任何其他形式的补偿。

6. 在任何情况下一方均不对间接的损失(包括但不限于因业务中断、丧失业务、利润损失、投资失败、数据丢失、甲方自行决定更换系统、甲方顾客的损失、行政处罚而导致的损失)承担责任，即使该方已被告知该情况可能存在。

- 第十二条 不可抗力

1．由于地震、台风、水灾、火灾、战争、疫病以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关违约责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在5个工作日之内提供政府权威部门出具的关于不可抗力的证明并同时提供不可抗力的详细情况及该不可抗力导致合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2．受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

- 第十三条 争议解决

1.本协议适用中华人民共和国法律，并根据中华人民共和国法律解释。

2.如果合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应首先采取友好协商的方式解决该争议。如自争议发生之日起三十日内双方协商不成，双方同意按下列方式予以解决：向仲裁委员会提起仲裁，并按其仲裁规则进行仲裁。

3.除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

- 第十四条 通知

1．为享有本合同所规定的权利及履行本合同所规定的义务或有关违约交涉而需通知另一方时，通知方应采取书面形式，以挂号信件或以专人快递送达方式送达被通知方，送达生效。

- 第十五条 变更与终止

1．如发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：

⑴	一方进入破产、撤销或已进入清算程序，或被解散、被依法关闭；本合同自终止通知书送达另一方时终止；

⑵	一方财务状况严重恶化，不能支付到期债务；本合同自终止通知书送达另一方时终止；

⑶	出现了合同规定的除本款第（1）、（2）项外的其它解除事由或法定解除事由，双方应首先根据第十三条第二款的规定进行友好协商解决问题。如在第十三条第二款规定的协商期内不能解决，则本合同自有权解除一方发出的终止通知书送达另一方时终止。

除本合同和法律法规另有规定外，任何一方单方解除或终止合同的，将被视作违约。本合同的终止不影响守约方追究违约方应承担的违约责任。

2．本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得更改本合同。本合同所列的附件、系统设计书、检测标准等文件，经双方签字后为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的，或非依据本合同制定的书面文件，均不对双方产生约束力。

3．如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议。

- 第十六条 其他

1. 乙方在其宣传材料中使用甲方的名称及本项目的介绍必须经得甲方同意。

2．乙方同第三方产品及服务销售商有协作关系，且乙方可能从第三方产品及服务销售商处就乙方提供的营销、技术和其它协助而得到报偿。这种协作关系应对甲方有利并有助于乙方提供本协议项下的服务。

3．就本协议而言，乙方可能知悉有关甲方项目联络人员的联络信息。为便于履行本协议,乙方可保存该等信息。甲方同意, 乙方可以使用该等信息以便与甲方联系。甲方项目联络人员可以是本项目甲方项目负责人或甲方指定人员，乙方保留该等联络信息的用途仅限于联系甲方，不应包括默认联络人员的个人行为。

4．本合同的附件包括：附件一。

附件一：保密协议

附件为本合同的组成部分，与正文具有同等法律效力。双方另有约定的情形除外。

5．本合同经双方各自授权的签约代表人签署和加盖双方公章后生效。

6. 本合同一式肆份，甲方持两份，乙方持两份，具有同等的法律效力。

（本页为签署页）

甲方： 北京创联致信科技有限公司  （盖章）

法定代表人：                  （签名）

签署日期：        年    月    日

乙方：  启创汇聚网络科技（天津）有限公司   （盖章）

法定代表人：                  （签名）

签署日期：       年     月    日