四平卷烟厂-2021年信息系统建设项目

招 标 文 件

项目编号：HC-JLZB-2021-516

招标人：湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂

招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

二〇二一年十月·长春

目  录

投标人守法诚信承诺书	2

投标人基本信息登记表	3

第一章  招标公告	5

第二章  投标人须知及前附表	8

第三章 合同条款	23

附件5：	42

第四章 技术规格与要求	48

第五章  投标文件构成、要求及格式	61

第六章  评标标准和方法（综合评分法）	79

第七章  附件	85

# 投标人守法诚信承诺书

湖南中烟工业有限责任公司：

我方郑重承诺，与贵公司不存在有可能影响采购公正的利害关系。

1、遵纪守法，不触底线，公平公正参与竞争。我方提供的各种证照真实、合法、齐全、有效，单位、法人代表（实际控制人）、项目经理三年内无刑事犯罪记录，无因招投标活动受过行政处罚以及其他违法犯罪记录；坚决抵制围标串标、恶意投诉、买卖资质等违法违规行为。

2、诚实守信，优质高效履行合同。一旦中标，我方将严格遵守招标文件的约定，不附加条件,及时商谈、签约、履约，不短斤少两、以次充好，不偷工减料、虚报冒领；变更规范、合理，交接事实清楚、单据完备。

3、自我管理，知行合一，主动承担社会责任。坚持“五大发展理念”，始终为用户着想，维护同业形象，自觉接受监管，维护和谐稳定。

4、承诺人已学习招标人《供应商不良行为情形和处理措施》，接受并认可该文件的全部内容。

特别声明：

如发现我方有违上述条款，任何时候我方都愿意承担相应的法律责任，自愿放弃中标(中选、合作)资格，承担没收投标保证金、履约保证金或按合同违约责任的顶格处罚；贵公司可单方终止合同并且有权通过媒体公开上述行为，拒绝我方参加贵公司今后任何采购活动。

专此承诺。

承诺人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

注：本承诺书放入投标文件中，否则取消本项目的投标资格。

# 投标人基本信息登记表

| 一、基本信息： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称： |  |  |  |  |
| 公司类型： |  |  | 营业执照注册号： |  |
| 税务登记证编号： |  |  | 组织机构代码： |  |
| 公司类型： |  |  | 注册资本： |  |
| 成立时间： |  |  | 公司地址： |  |
| 邮编： |  |  | 资产净值： |  |
| 经营范围： |  |  |  |  |
| 经营方式： |  |  | 经营期限： |  |
| 主要产品： |  |  |  |  |
| 公司固定电话： |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名： |  |  | 法定代表人联系电话: |  |
| 业务联系人姓名： |  |  | 业务联系人联系电话： |  |
| 业务联系人身份证号码： |  |  |  |  |
| 业务联系传真： |  |  | 电子邮箱： |  |
| 开户银行： |  |  | 账号： |  |
| 银行信用等级： |  |  | 公司网址： |  |
| 质量管理体系认证情况及认证机构： |  |  |  |  |
| 产品质量认证情况及认证机构： |  |  |  |  |
| 生产/制造许可证获证情况及编号： |  |  |  |  |
| 二、诚信记录（受到县级以上行政主管部门的处罚或省级以上奖励）： |  |  |  |  |
| 三、关联企业及企业实际控制人（下表可扩展，无关联企业可不填）： |  |  |  |  |
| 关联企业名称： | 实际控制人： |  |  | 与投标人的关系： |
| 关联企业类型：□生产商□代理商 |  |  | 营业执照注册号： |  |
| 税务登记证编号： |  |  | 组织机构代码： |  |
| 关联企业地址：联系电话： |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名： |  |  | 与投标人法定代表人的关系: |  |
| 四、投标人相关证件 |  |  |  |  |
| 投标人营业执照副本 （扫描件） |  | 投标人组织机构代码证副本 （扫描件） |  |  |
| 投标人税务登记证副本 （扫描件） |  | 投标人开户许可证 （扫描件） |  |  |

公司名称：                  （公章）

年  月  日

▲此表放入投标文件中

- 第一章  招标公告

华春建设工程项目管理有限责任公司受湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂（以下统称“招标人”）的委托，就四平卷烟厂-2021年信息系统建设项目进行国内公开招标，资金来源为企业自筹。项目已具备招标条件，邀请合格投标人就本项目提交密封投标。

一、项目概况：  
1.1、项目名称：四平卷烟厂-2021年信息系统建设项目；

1.2、项目编号：HC-JLZB-2021-516；

1.3、服务内容及范围：

针对四平卷烟厂，在不同的运维场景中，通过编排特定的操作脚本和运维场景，即可将原来人工完成的任务转变为自动化；同时与现有硬件网管、运维流程平台、资产管理对接联动，可实现事件快速处置/故障自动修复等。对于未来中烟及其他卷烟厂，也可以按照类似的模式，实现运维的自动化；

1.4、项目预算金额：50万元；

1.5、招标控制价： 47万元（不含税）；

1.6、服务地点：湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂；

1.7、服务期限：现场服务4周，整体项目周期13个月；

1.8、验收方式：提交合同中约定的相关文档；

1.9、质量要求：

ITIL：IT基础架构库标准

ISO20000：信息技术服务管理体系标准

信息安全等级保护二级

《网络安全法》。

二、投标人资格要求：

2.1、 投标主体要求：投标人是在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的法人（或单位），投标人营业执照有效。

2.2、财务状态要求：财务状况良好，2020年度财务审计报告无拒绝或否定意见（如投标主体是2021年新的工商注册单位可不提供）；

2.3、信用要求：投标人须提供其开户银行在开标时间前3个月内出具的资信证明，资信证明无不良记录。

2.4、在信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入“失信惩戒”记录名单的投标人、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的投标人，不得参与本项目。（以现场查询结果为准）

2.5、投标人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）上近三年的无行贿犯罪记录查询信息【具体要求：“在招标过程中通过裁判文书网查询投标人近3年来存在单位行贿行为（见备注），或单位法定代表人、主要负责人或实际控制人在上述期限内存在行贿行为的投标人，招标人可以依法否决其投标资格，直至取消其中标候选人资格。备注：在开标日近一年以内，存在行贿行为且行贿金额100万以内；在开标日近二年以内，存在行贿行为且行贿金额100（含）-500万；在开标日近三年以内，存在行贿行为且行贿金额500万及以上。”】。（以现场查询结果为准）

2.6、投标人守法诚信承诺书（格式见招标文件）。

2.7、其他要求：①投标人法定代表人亲自签署投标文件的，须提供法定代表人身份证；投标人法定代表人委托他人签署投标文件的，须提供法定代表人授权委托书、授权代理人身份证和法定代表人身份证。②投标人提供基本账户开户许可证或企业基本存款账户编号。投标人不以基本账户为一般业务结算账户的，还须提供一个合法账户开户银行名称、账户名称及账号。该账户和账号为招标人与中标人签订合同时约定的招标人向中标人支付合同款项的唯一账号。

2.8、联合体投标要求：本次招标不接受联合体投标。

三、投标截止时间前投标人须递交的履约能力证明材料：

3.1、提供营业执照副本（非三证合一的，还需提供税务登记证、组织机构代码证副本）。

3.2、提供2020年度财务审计报告，无拒绝或否定意见（如投标主体是2021年新的工商注册单位，可不提供）。

3.3、投标人其开户银行在开标时间前3个月内出具的资信证明，资信证明无不良记录。

3.4、在信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入“失信惩戒”记录名单的投标人、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的投标人，不得参与本项目。提供网站查询截图（复印件加盖公章）。

3.5、投标人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）上近三年的无行贿犯罪记录查询信息【具体要求：“在招标过程中通过裁判文书网查询投标人近3年来存在单位行贿行为（见备注），或单位法定代表人、主要负责人或实际控制人在上述期限内存在行贿行为的投标人，招标人可以依法否决其投标资格，直至取消其中标候选人资格。备注：在开标日近一年以内，存在行贿行为且行贿金额100万以内；在开标日近二年以内，存在行贿行为且行贿金额100（含）-500万；在开标日近三年以内，存在行贿行为且行贿金额500万及以上。”】。提供网站查询截图（复印件加盖公章）。

3.6、投标人提供基本账户开户许可证或企业基本存款账户编号。投标人不以基本账户为一般业务结算账户的，还须提供一个合法账户开户银行名称、账户名称及账号。该账户和账号为招标人与中标人签订合同时约定的招标人向中标人支付合同款项的唯一账号。

3.7、缴纳投标保证金银行回单复印件。

3.8、投标人为法定代表人亲自签署投标文件的，须提供法定代表人身份证复印件；法定代表人委托他人签署投标文件的，须提供法定代表人签发的授权委托书、被授权人身份证复印件和法定代表人身份证复印件；所提供复印件须加盖企业公章。

3.9、投标人守法诚信承诺书（格式见招标文件）。

（注：3.1-3.9条款要求提供的材料如未注明提供复印件，须提供原件，同时以上材料必须由投标人扫描后列入投标文件中。原件需单独密封，封皮加盖投标单位公章、标明联系人、联系电话、内装原件名称数量等，随投标文件同时递交。如未按照要求提交，视为无效投标。）

3.10、根据“评标办法”的规定，需要提供的证明材料。（评标办法如注明提供原件，须提供原件，与其他原件一起密封提交，同时证明材料由投标人扫描后列入投标文件中，否则不计分。）

评标结束后招标人有权对投标人的履约能力进行现场审核。

四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

4.1凡有意参加投标者，请于2021年10月09日至2021年10月14日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午9时至11时，下午13时至16时(北京时间，下同)，到华春建设工程项目管理有限责任公司（吉林省长春市绿园区景阳广场澳美国际918室）获取招标文件；

需携带以下资料：

（1）法人授权委托书或单位介绍信原件及复印件加盖公章；

（2）被授权人身份证原件及复印件加盖公章；

（3）企业营业执照副本复印件加盖公章；

（4）“中国裁判文书网” 官网截图（复印件加盖公章）；

4.2 每套招标文件售价为人民币：400 元；过期不售，售后不退。

五、投标截止、开标时间及地址

5.1、时间：2021年10月29日上午09：30（北京时间）

5.2、地址：华春建设工程项目管理有限责任公司会议室（吉林省长春市绿园区景阳广场澳美国际三楼）。逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。届时请投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式；

5.3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

5.4、投标申请人在提交投标文件时，应按照有关规定提供9400.00元的投标保证金；

5.5、当有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标；

5.6、当有效投标人的投标报价超出招标人设定的最高投标限价时，该投标报价视为无效报价。

六.发布公告的媒介

本次采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《中国政府采购网》、《中国采购与招标网》、《中国烟草总公司外网》上发布。

七、联系方式：

招标人：湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂

地址：吉林省四平市环城路西1818号

联系人：张文爽

电话：0434-3676281

招标代理：华春建设工程项目管理有限责任公司

地址：吉林省长春市绿园区景阳广场澳美国际大厦

联系人：刘畅

电话：18626689611

- 第二章  投标人须知及前附表

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂 地址：吉林省四平市环城路西1818号 联系人：张文爽 电话：0434-3676281 |
| 2 | 招标代理机构 | 招标代理：华春建设工程项目管理有限责任公司 地址：吉林省长春市绿园区景阳广场澳美国际大厦 联系人：刘畅 电话：18626689611 |
| 3 | 项目名称 | 四平卷烟厂-2021年信息系统建设项目 |
| 4 | 服务地点 | 湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂 |
| 5 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 服务内容及范围 | 针对四平卷烟厂，在不同的运维场景中，通过编排特定的操作脚本和运维场景，即可将原来人工完成的任务转变为自动化；同时与现有硬件网管、运维流程平台、资产管理对接联动，可实现事件快速处置/故障自动修复等。对于未来中烟及其他卷烟厂，也可以按照类似的模式，实现运维的自动化。 |
| 9 | 服务期限 | 现场服务4周，整体项目周期13个月 |
| 10 | 质量要求 | ITIL：IT基础架构库标准 ISO20000：信息技术服务管理体系标准 信息安全等级保护二级 《网络安全法》 |
| 11 | 验收方式 | 提交合同中约定的相关文档 |
| 12 | 付款条件 | 完成项目要求的需求分析、软件设计、软件开发、测试等内容，并通过验收，支付30%项目合同款；试运行三个月后无异常，通过终验后支付65%；终验之日起1年后运行无异常，无息支付质保金5% |
| 13 | 税票要求 | 增值税专用发票 |
| 14 | 招标控制价 | 47万元（不含税） |
| 15 | 报价要求 | 1、投标人根据本招标文件《技术规格与要求》的规定和本招标文件规定的货物、安装、调试、服务及责任对投标项目进行报价，投标报价包括了合同项下投标人提供技术、设计和服务等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。投标报价为投标人完成投标项目的价格，该投标报价包含了投标人为此发生的所有成本、费用、税金和利润。 2、本项目设置招标控制价。不含税报价不得超过招标控制价（不含税价），否则投标将被否决。 3、本项目不接受选择性投标报价。 4、本项目按不含税报价进行评分。 5、招标人在与中标人签订合同时，合同金额中将会明确不含税价、税率、含税价。投标人需提供与投标增值税税率一致的增值税专用发票。本项目中标价为含税价。 |
| 16 | 培训要求 | 1.培训对象包括：系统管理人员、操作人员等，为保证系统的安全、稳定、可靠运行，投标人需要对系统管理人员进行重点培训。 2.培训内容包括： 软件培训：项目所涉及到的软件（操作系统、应用软件操作、数据库、中间件、网络通讯等）培训； 其他培训：参数设置、调试、诊断、维护、管理，业务功能和业务操作等。 3.培训方式：本项目总体的培训方式上应包括甲方提供场所的集中培训和现场培训。人数不少于4人，时间不短于2天。 |
| 17 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、投标主体要求：投标人是在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的法人（或单位），投标人营业执照有效。 2、财务状态要求：财务状况良好，2020年度财务审计报告无拒绝或否定意见（如投标主体是2021年新的工商注册单位可不提供）。 3、信用要求：投标人须提供其开户银行在开标时间前3个月内出具的资信证明，资信证明无不良记录。 4、在信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入“失信惩戒”记录名单的投标人、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的投标人，不得参与本项目。（以现场查询结果为准） 5、投标人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）上近三年的无行贿犯罪记录查询信息【具体要求：“在招标过程中通过裁判文书网查询投标人近3年来存在单位行贿行为（见备注），或单位法定代表人、主要负责人或实际控制人在上述期限内存在行贿行为的投标人，招标人可以依法否决其投标资格，直至取消其中标候选人资格。备注：在开标日近一年以内，存在行贿行为且行贿金额100万以内；在开标日近二年以内，存在行贿行为且行贿金额100（含）-500万；在开标日近三年以内，存在行贿行为且行贿金额500万及以上。”】。（以现场查询结果为准） 6、投标人守法诚信承诺书（格式见招标文件） 7、其他要求：①投标人法定代表人亲自签署投标文件的，须提供法定代表人身份证；投标人法定代表人委托他人签署投标文件的，须提供法定代表人授权委托书、授权代理人身份证和法定代表人身份证。②投标人提供基本账户开户许可证或企业基本存款账户编号。投标人不以基本账户为一般业务结算账户的，还须提供一个合法账户开户银行名称、账户名称及账号。该账户和账号为招标人与中标人签订合同时约定的招标人向中标人支付合同款项的唯一账号。 8、联合体投标要求：本次招标不接受联合体投标。 |
| 18 | 投标人履约能力证明材料 | 1、提供营业执照副本（非三证合一的，还需提供税务登记证、组织机构代码证副本）。 2、提供2020年度财务审计报告，无拒绝或否定意见（如投标主体是2021年新的工商注册单位，可不提供）。 3、投标人其开户银行在开标时间前3个月内出具的资信证明，资信证明无不良记录。 4、在信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入“失信惩戒”记录名单的投标人、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的投标人，不得参与本项目。提供网站查询截图（复印件加盖公章）。 5、投标人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）上近三年的无行贿犯罪记录查询信息【具体要求：“在招标过程中通过裁判文书网查询投标人近3年来存在单位行贿行为（见备注），或单位法定代表人、主要负责人或实际控制人在上述期限内存在行贿行为的投标人，招标人可以依法否决其投标资格，直至取消其中标候选人资格。备注：在开标日近一年以内，存在行贿行为且行贿金额100万以内；在开标日近二年以内，存在行贿行为且行贿金额100（含）-500万；在开标日近三年以内，存在行贿行为且行贿金额500万及以上。”】。提供网站查询截图（复印件加盖公章）。 6、投标人提供基本账户开户许可证或企业基本存款账户编号。投标人不以基本账户为一般业务结算账户的，还须提供一个合法账户开户银行名称、账户名称及账号。该账户和账号为招标人与中标人签订合同时约定的招标人向中标人支付合同款项的唯一账号。 7、缴纳投标保证金银行回单复印件。 8、投标人为法定代表人亲自签署投标文件的，须提供法定代表人身份证复印件；法定代表人委托他人签署投标文件的，须提供法定代表人签发的授权委托书、被授权人身份证复印件和法定代表人身份证复印件；所提供复印件须加盖企业公章。 9、投标人守法诚信承诺书（格式见招标文件）； （注：3.1-3.9条款要求提供的材料如未注明提供复印件，须提供原件，同时以上材料必须由投标人扫描后列入投标文件中。原件需单独密封，封皮加盖投标单位公章、标明联系人、联系电话、内装原件名称数量等，随投标文件同时递交。如未按照要求提交，视为无效投标。） 10、根据“评标办法”的规定，需要提供的证明材料。（评标办法如注明提供原件，须提供原件，与其他原件一起密封提交，同时证明材料由投标人扫描后列入投标文件中，否则不计分。） 评标结束后招标人有权对投标人的履约能力进行现场审核。 |
| 19 | 是否接受联合体投标 | √不接受 接 受 |
| 20 | 踏勘现场 | 无 |
| 21 | 投标预备会 | √不召开 召 开 |
| 22 | 投标人提出问题的截止时间 | 时 间：投标截止时间前15天投标人将对招标文件不清楚的问题提交给采购代理机构。 联系人：刘畅 电话：18626689611 |
| 23 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间前15天 |
| 24 | 分包 | √不允许 允 许 |
| 25 | 偏离 | √不允许 允 许 |
| 26 | 构成招标文件的其他材料 | 对招标文件所作的澄清、修改 |
| 27 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 投标截止时间前15天 |
| 28 | 投标截止时间 | 2021年10月29日09:30分整（北京时间） |
| 29 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 30 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 31 | 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天），从投标截止之日算起 |
| 32 | 投标保证金 | 1.投标保证金：9400元 2.缴纳时间：递交投标文件截止时间前到账 收款单位：华春建设工程项目管理有限责任公司吉林分公司 账号：157219201675 开户银行：中国银行长春四道街支行 递交方式：投标人提交投标保证金当从投标人基本账户转出，投标保证金存入招标代理机构指定账户，银行进账单或电汇凭证等凭证上应明确用途、投标项目名称、投标人名称、联系人及电话，以便核对查实 3.投标保证金应以供应商自身名义缴纳，其名称应与供应商单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。为方便核对供应商投标保证金到账情况，请供应商于开标前一天（如遇公休日或节假日应提前一天）递交投标保证金，并将递交凭证发送至601982343@qq.com邮箱，并联系采购代理机构核实到账情况，投标保证金 4.未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝 |
| 33 | 近年财务审计的年份要求 | 2020年 |
| 34 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 开标日前36个月内 |
| 35 | 有下列情形之一的不得参加投标 | 1、为招标人不具有独立承担民事责任能力的附属机构（单位）； 2、为本标段提供招标代理服务的； 3、被责令停业的； 4、被暂停或取消投标资格的； 5、财产被接管或冻结的； 6、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的； 7、不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标。 8、单位负责人为同一人或者存在控制、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。 9、对下列情形，招标人依法否决其投标资格，直至取消其中标候选人资格：①被列入国家烟草专卖局公布的存在行贿行为供应商名单且在禁入期内的供应商，及其法定代表人、主要负责人和行贿人担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业。②国家烟草专卖局通知的被行业其他直属单位列入行贿供应商名单的供应商进行严格资格审查，参照该名单发布单位禁入期规定。③被列入湖南中烟不良行为供应商目录且在禁入期内的供应商，及其法定代表人、主要负责人和行贿人担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业。④被认定存在向招标人干部职工行贿，行贿数额巨大或者向公司多个单位、多名干部职工行贿等情节特别严重的，列入特别严重不良行为供应商。 10、对未被国家局公布、通知，或未被湖南中烟认定的有不良行为且未被采取禁入措施的投标人，在招标过程中通过裁判文书网查询投标人近3年来存在单位行贿行为（见备注），或单位法定代表人、主要负责人或实际控制人在上述期限内存在行贿行为的投标人，招标人可以依法否决其投标资格，直至取消其中标候选人资格。 备注：在开标日近一年以内，存在行贿行为且行贿金额100万以内；在开标日近二年以内，存在行贿行为且行贿金额100（含）-500万；在开标日近三年以内，存在行贿行为且行贿金额500万及以上。 11、 法律规定不得存在的其他情形。 |
| 36 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 允 许 |
| 37 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 38 | 投标文件份数 | 正本 1 份 副本 4 份 电子版投标文件 2 份 |
| 39 | 装订要求 | 投标文件的装订要整齐、牢固，采用胶装的方式。纸张规格为A4纸。统一在左侧纵向装订，编制详细目录和标准连续页码，投标文件的字体为宋体字，页码位于页面底端正中，数字格式为1，2，……等，投标文件正本与副本装订应当牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 开标一览表除装订在投标文件内，另外用小信封单独密封1份，在递交投标文件时单独递交 电子版投标文件，用小信封单独密封1份，在递交投标文件时单独递交 |
| 40 | 封套上写明 | 详见第七章附件 |
| 41 | 递交投标文件地点 | 地点：吉林省长春市绿园区景阳广场澳美国际三楼会议室 收件人：华春建设工程项目管理有限责任公司 在2021年10月29日09:30分整前不得开启 |
| 42 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 43 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年10月29日09:30分 开标地点：吉林省长春市绿园区景阳广场澳美国际三楼会议室 |
| 44 | 开标程序 | 详见投标人须知 |
| 45 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中社会专家 4 ，招标人代表 1人； 评标专家确定方式：外聘专家从吉林省政务大厅评标专家库中随机抽取。 |
| 46 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐中标候选人3名 |
| 47 | 需要补充的其他内容 | 招标文件中“甲方”“招标方”“发包方”均视为招标人，“乙方”“投标方”“承包方”均视为投标人 |
| 48 | 项目预算金额： | 50万元 |
| 49 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 50 | 招标代理服务费 | 中标人应在领取中标通知书之前向招标代理机构按代理合同约定的数额缴纳中标服务费（具体按下表计算）、场地租赁费、中标交易费等与招标有关的费用。如果中标人不按照招标文件规定交纳上述费用，招标代理机构有权从其投标保证金中扣减相应金额。 委托代理项目的中标金额X（万元）; 代理服务费. 招标文件、资格预审文件收费; 400元/项目/投标人. 0＜X≤5; 0.30万元/项目. 5＜X≤10; 0.50万元/项目. 10＜X≤30; 0.78万元/项目. 30＜X≤50; 0.92万元/项目. 50＜X≤100; 1.00万元/项目. 100＜X≤500; 2.60万元/项目. 500＜X≤1000; 4.00万元/项目. 1000＜X≤5000; 5.83万元/项目. 5000＜X≤10000; 5.67万元/项目. 10000＜ X; 6.67万元/项目. 框架协议招标项目; 0.8万元/中标人•标段（包）. |
| 51 | 不足三家是否组织评审 | 本项目投标人少于三个的，不得开标，合格投标人少于三个的，应当废标 |
| 52 | 履约保证金 | 乙方支付（项目预算金额的4％）¥20000.00元（人民币大写:贰万元整）作为履约保证金,自交纳保证金后20日内完成合同签订。否则甲方有权选择其他中标候选人。履约保证金的有效期到本项目整体验收合格为止。当履约保证金被扣除后，业务实施部门应及时督促相关方一个月内补齐履约保证金的数额，如因乙方故意拖延，不按期补缴的，甲方不支付剩余合同款或解除合同。在合同服务期结束后无异常则二个月内，甲方应退还履约保证金（无息）。如乙方未能履行合同规定的相关义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。 |

注：（1）本表的内容是对投标人须知的具体补充，如有矛盾，以本表为准

（2）招标公告与招标文件不一致的，以招标文件为准

投标人须知

1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法规

2．定义：

2.1“招标代理机构”指华春建设工程项目管理有限责任公司，负责采购活动的组织工作。

2.2“招标人”指 湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂 ，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“招标内容”详见第四章《技术规格与要求》。

2.4“潜在投标人”指确认参加投标的供应商。

2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

3．合格投标人资格条件要求：

3.1 投标主体要求：投标人是在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的法人（或单位），投标人营业执照有效。

3.2 财务状态要求：财务状况良好，2020年度财务审计报告无拒绝或否定意见（如投标主体是2021年新的工商注册单位可不提供）。

3.3 信用要求：投标人须提供其开户银行在开标时间前3个月内出具的资信证明，资信证明无不良记录；

3.4 在信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入“失信惩戒”记录名单的投标人、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的投标人，不得参与本项目。（以现场查询结果为准）

3.5 投标人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）上近三年的无行贿犯罪记录查询信息【具体要求：“在招标过程中通过裁判文书网查询投标人近3年来存在单位行贿行为（见备注），或单位法定代表人、主要负责人或实际控制人在上述期限内存在行贿行为的投标人，招标人可以依法否决其投标资格，直至取消其中标候选人资格。备注：在开标日近一年以内，存在行贿行为且行贿金额100万以内；在开标日近二年以内，存在行贿行为且行贿金额100（含）-500万；在开标日近三年以内，存在行贿行为且行贿金额500万及以上。”】。（以现场查询结果为准）

3.6 投标人守法诚信承诺书（格式见招标文件）。

3.7 其他要求：①投标人法定代表人亲自签署投标文件的，须提供法定代表人身份证；投标人法定代表人委托他人签署投标文件的，须提供法定代表人授权委托书、授权代理人身份证和法定代表人身份证。②投标人提供基本账户开户许可证或企业基本存款账户编号。投标人不以基本账户为一般业务结算账户的，还须提供一个合法账户开户银行名称、账户名称及账号。该账户和账号为招标人与中标人签订合同时约定的招标人向中标人支付合同款项的唯一账号。

3.8 联合体投标要求：本次招标不接受联合体投标。

以上各款关于合格供应商资格条件的要求均须提供中文文本，否则无效，投标人应按第五章《投标文件构成、要求及格式》的相关规定提交。

4．项目答疑会和踏勘现场：

| 踏勘现场 | 投标单位与采购人联系自行踏勘 |
| --- | --- |
| 投标预备会 | √不召开 召 开 |

5．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，招标人/采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 招标文件：

6.1 招标文件的构成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同条款

第四章 技术规格与要求

第五章 投标文件构成、要求及格式

第六章 评标标准和方法（综合评分法）

第七章 附件

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期15天前以书面形式通知招标人，招标人对收到的澄清要求将视所提问题具体情况以书面形式予以答复澄清，同时寄给每个购买招标文件的供应商或由供应商直接到招标人处领取。供应商应立即以书面形式确认已收到的答复文件。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。招标人对收到的供应商书面质疑，将按照有关法律规章的规定处理。

7.2 采购人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将以当面交接、传真或电子邮件的方式向潜在供应商发出，并在发布招标公告的媒体上公告。

7.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。供应商若收到该澄清、修改、补充文件，则应立即以书面形式回复确认已收到。

7.4 为使供应商有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，采购人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告，并以当面交接、传真或电子邮件的方式向所有潜在供应商发出。在这种情况下，采购人和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

8. 投标文件构成：

8.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分是供应商提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

8.2 供应商应提交本招标文件第五章《投标文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.3 第二章《投标人须知及前附表》要求提交的投标保证金。

9. 投标文件的编制

9.1 投标语言：投标文件以及供应商与采购人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标文件规格应采用A4幅面，打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应按照招标文件第六章规定的格式制作。

9.4 供应商在投标文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与供应商名称全称相一致的标准公章。

9.5 招标代理机构不接受采用传真方式提交的投标文件。

10. 投标报价

10.1投标供应商的投标报价应在控制范围内，超出此范围的投标报价将被否决。投标货币：所有投标报价均为人民币。

10.2供应商应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由供应商负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

10.3供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

11. 投标保证金

11.1供应商应在规定时间内按照招标文件规定的方式提交足额的投标保证金。

11.2投标保证金是为了弥补采购人因供应商的违规行为而蒙受的损失。采购人在因供应商的违规行为而受到损害时，将不予退还供应商的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

11.3投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标并予以拒绝。

11.4未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

11.5中标人的投标保证金，在中标人与采购人签署合同后5个工作日内退还，不计利息。

11.6  下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。

（3）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

12. 投标有效期：

12.1投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

12.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商除按照要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12.3中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

13. 投标文件的式样和签署

13.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖供应商公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》。

13.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。

14. 投标文件的修改和撤回

14.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间之前收到供应商的修改或撤回的书面通知。

14.2供应商的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3 在投标截止时间（开标时间）之后，供应商不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。

14.4从开标时间起，至投标有效期期满，供应商不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

15. 投标

15.1供应商应将投标文件装订成册、胶装密封，在信封上标明招标项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式和邮编，并在封口处加盖供应商公章，在《投标邀请书》规定的投标地点和投标截止时间前递交给招标代理公司。如果供应商没有按照要求密封、标记，对于供应商的误投、错投以及提前拆封概不负责。

15.2投标文件份数：供应商应提交投标文件正本 1 份、副本 4 份、电子版投标文件 2 份(副本可以是正本的复印件，但应骑页加盖供应商公章)，并标明“正本”、“副本”字样，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

15.3 供应商应按第五章《投标文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《开标一览表》，按照对投标文件同样的要求单独密封和标记，与投标文件同时递交。

15.4 招标代理机构将拒绝接受并原封退回在规定的投标截止时间以后递交的投标文件。

15.5 首次招标投标截止时间结束后供应商不足三家的，将重新招标；重新招标仍出现本款前述情形的，可按本须知第19条规定办理。

16. 开标

16.1招标代理公司将在招标公告规定的时间和地点公开开标。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。

16.2 开标会由招标代理公司组织并主持。开标前，由监督人员（如有）或者供应商代表检查投标文件的密封情况并当场宣布检查情况。

16.3 开标时，招标代理公司将按照供应商提交的“开标一览表”，当众宣读供应商名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、交货时间、是否提交了投标保证金等内容。

16.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

16.5 按照供应商须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回供应商。

16.6 招标代理公司将做开标记录，开标记录包括按本须知第16.3款的规定在开标时宣读的全部内容。开标记录将在开标后由监督人员或者供应商代表签字确认。

16.7 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后送达的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）投标文件未按招标文件规定密封的；

（4）未提交单独密封的开标一览表或者开标一览表未按规定加盖公章和/或有效签署的；

（5）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

16.8 开标时有下列情形之一的，招标代理机构或采购人有权宣布本项目按否决投标处理：

（1）交货时间符合招标文件要求的供应商不足三家的；

（2）所有供应商的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次否决招标后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按招标文件规定处理。

17. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

18. 评标

18.1 评审办法：综合评分法，详见第三章评标标准和方法。

18.2 评标委员会的组建：详见投标人须知前附表。

18.3 是否授权评标委员会确定中标人：详见投标人须知前附表。

19.首次招标因评标过程中出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家情形的按否决投标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性谈判、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求需要变更采购方式，采购人应向财政部门提出申请。

20. 评标方法和标准

20.1评标委员会将只对商务（供应商资格）审查和技术（符合性）审查均符合招标文件要求的投标进行排序。

20.2本项目采用综合评分法评审:评标委员会将按下述标准评定预中标人：按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

20.3预中标结果将在相关媒体上公示，如果没有异议，预中标人确定为中标人。如果供应商对预中标结果有异议，应当在公示期内以书面形式向招标机构提出质疑。供应商的质疑事项应当具体、明确并提供事实依据。

20.4 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

21. 签订合同

21.1招标理机构将在中标公示期满之日后向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

21.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

21.3中标人应按中标通知书规定的时间与采购人或招标人签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。供应商在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

21.4中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未中标人。

22.履约保证金: （如有）中标人应在订立采购合同之前向采购人提交项目预算金额4%的履约保证金。当全部货物安装并验收合格后自动转为质量保证金，质保期满后退还质量保证金。

23.保密和披露

23.1招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人或招标代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

24招标代理服务费

24.1中标人应在领取中标通知书之前向招标代理机构按代理合同约定的数额缴纳中标服务费（具体按下表计算）、场地租赁费、中标交易费等与招标有关的费用。如果中标人不按照招标文件规定交纳上述费用，招标代理机构有权从其投标保证金中扣减相应金额。

| 委托代理项目的中标金额X（万元） | 代理服务费 |
| --- | --- |
| 招标文件、资格预审文件收费 | 400元/项目/投标人 |
| 0＜X≤5 | 0.30万元/项目 |
| 5＜X≤10 | 0.50万元/项目 |
| 10＜X≤30 | 0.78万元/项目 |
| 30＜X≤50 | 0.92万元/项目 |
| 50＜X≤100 | 1.00万元/项目 |
| 100＜X≤500 | 2.60万元/项目 |
| 500＜X≤1000 | 4.00万元/项目 |
| 1000＜X≤5000 | 5.83万元/项目 |
| 5000＜X≤10000 | 5.67万元/项目 |
| 10000＜ X | 6.67万元/项目 |
| 框架协议招标项目 | 0.8万元/中标人•标段（包） |

# 第三章 合同条款

说明：合同条款按招标后与中标人签订的正式合同要求编制；合同条款要求符合签订合同的所有要素描述，招标工作完成后只需填制相应空格即可签订合同。

湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂

项目合同

项目名称：四平卷烟厂2021年信息系统建设项目

甲    方：湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂

乙    方：

签订地点：     吉林省四平市

签订时间：

鉴于乙方参加湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂2021年信息系统建设项目项目(招标编号:        )且中标,甲乙双方根据招、投标文件,协商一致，就湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂2021年信息系统建设项目 项目签订以下条款，以资共同遵守。

## 定义

- “甲方”指湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂。

- “乙方”指                        。

- “合同一方”指甲方或乙方。

- “合同各方”指甲方和乙方。

- “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

- “技术文件”指合同中规定的所有技术参数、操作手册及其他与合同相关的安装、维护文件等。

- “软件”：软件是指由硬连线逻辑指令及置于系统存储器（包括但不限于半导体装置或系统）内的机器可读码组成的电脑程序，可提供基本逻辑、操作指令以及与其用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用程序的有关文件。

- “现场”系指本甲方指定的设备到达地点。

- “试运行”指安装测试合格第二天起设备连续或累计稳定运行三个月。在试运行期间内，合同产品应持续满足合同规定的所有要求。

- “终验”设备试运行期结束后，由甲乙双方共同进行，终验合格的，甲方签署验收文件，以确认乙方提交产品符合合同要求。终验完成之日，为乙方提供硬件、软件和系统免费升级和服务的起算日。

- “紧急处理”指出现紧急情况时，乙方根据甲方的要求派遣专家赴甲方现场给予的技术支持。在甲方的合理要求下，乙方应当进行“紧急处理”。

- “合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

## 项目内容

乙方为甲方委托的 四平卷烟厂2021年信息系统建设项目 项目服务商，为甲方提供  自动运维平台的开发、实施 服务，软硬件产品主要包括：  自动化运维平台 ,服务内容主要包括: 采用成熟稳定的技术产品，完成自动化运维平台的部署、开发、及售后支持服务,实现的主有功能:  1、系统需求分析；2、系统功能设计；3、自动化作业管理；4、运维资源库管理；5、自动化脚本库管理等功能模块 。 (具体内容详见附件3：项目清单)。

## 项目实施和期限

- 乙方提供的服务一般分   三个  阶段。在分阶段实施过程中，乙方应及时向甲方提供各子阶段的工作成果并经甲方认可。上一阶段的工作成果经甲方书面确认后，乙方方可进入下一阶段的服务工作。

- 在本合同签订后一月内，乙方应根据其提交的工作计划向甲方提交详细和具体的实施进度安排表，经甲方同意后，严格按计划执行。

- 软件开发、部署、调试和上线须在三个月内完成。

- 乙方原则上应按计划进度完成本项目全部服务工作，若确因技术等客观原因无法按规定进度完成的，乙方应提前15日向甲方提出延期申请，经甲方同意后，可以顺延。

## 合同金额和付款方式

- 甲方为乙方完成本项目支付的合同不含税总价金额为¥    元（人民币大写      元整），合同含税总价金额为 ¥  元（人民币大写：   无整 ）。该金额包含了乙方完成本项目所有工作的全部成本、费用、利润、风险和税金。除本合同另有约定外，乙方不得以任何理由要求增加服务费用。

- 本项目采用增值税，税率为6%，发票为增值税专用发票。乙方开具增值税发票时，如遇国家税收政策调整或纳税人资格调整，出现税率改变的情况，含税价可按符合税务部门规定的新税率进行调整。

- 本合同款项采用分期支付的方式：

（1）初验款：完成合同约定软件各模块的开发、部署、调试、上线等工作， 并经初验合格且移交所有开发和成果资料后，则在乙方提供合法增值税专用发票三十个工作日内，甲方向乙方支付合同款的30%，即人民币     整（￥    .00）；

付款时乙方须提交以下材料：

      - 由甲方和乙方签署并盖章的初验报告原件陆份。

      - 增值税专用发票(合同总额30%)一份，发票上标明产品或服务名称。

(2)第二次付款：从初验之日起三个月试运行期间，系统无异常，由甲乙双方共同签署终验报告。在乙方提供合法增值税专用发票三十个工作日内，甲方向乙方支付合同款的65%，即人民币     整（￥    .00）；

付款时乙方须提交以下材料：

      - 由甲方和乙方签署并盖章的终验报告原件陆份。

      - 增值税专用发票(合同总额70%)一份，发票上标明产品或服务名称。

（3）系统上线运行合格之日起一年维护期满，系统运行良好，甲方向乙方支付项目合同款项的5%(无息)，人民币     整（￥     .00）。

（4）乙方支付（项目预算金额的4％）¥20000.00元（人民币大写:贰万元整）作为履约保证金,自交纳保证金后20日内完成合同签订。否则甲方有权选择其他中标候选人。履约保证金的有效期到本项目整体验收合格为止。当履约保证金被扣除后，业务实施部门应及时督促相关方一个月内补齐履约保证金的数额，如因乙方故意拖延，不按期补缴的，甲方不支付剩余合同款或解除合同。在合同服务期结束后无异常则二个月内，甲方应退还履约保证金（无息）。如乙方未能履行合同规定的相关义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

（5）因甲方原因提前终止本合同或者项目因技术等客观原因提前终止本合同的，甲方按乙方已完成的对应阶段的实际工作量并扣除相应违约金后与乙方据实结算服务费用。

- 服务费用由甲方以银行转账方式付至乙方以下指定账户（投标书资信帐户）：

公司名称：

开 户 行：

帐    号：

- 乙方开票信息以甲方最新通知为准。

## 双方的权利与义务

- 甲方的权利与义务

- 甲方成立项目领导小组和项目实施小组，配备有经验的管理人员参与项目工作。甲方委派的项目负责人是:  吴振     。

- 甲方负责提供项目实施需要的相关文档，以保障乙方顺利开展工作。

- 甲方负责提供项目软件实施及运行所需的软硬件系统、网络环境。

- 对于乙方实施过程中需要与第三方合作时，甲方应该积极组织协调，保障三方合作的顺利进行。

- 按本合同约定的条件和期限支付合同款项。

- 组织开发前，由招标方对投标方开发人员进行《网络安全法》、行业网络安全要求、国家等级保护标准及其它网络安全相关标准进行培训。并由中标方和相关人员签署《网络安全承诺书》。

- 乙方的权利与义务

- 在项目实施前，乙方向甲方提供《四平卷烟厂-2021年信息系统建设项目工作说明书》和《工作计划书》等文件，并按文件要求完成约定的服务与实施。

- 成立项目领导小组和项目实施小组，并确保项目领导小组负责人、项目经理及骨干人员队伍的稳定。乙方项目负责人是：              。

- 乙方对甲方提供的数据、资料负责保密，本项目完成后归还甲方。未经甲方允许，乙方不得向第三方复制及传播甲方的数据和资料。

- 乙方向甲方提供自项目终验合格之日起一年期的免费维护和升级。

- 乙方应遵守甲方单位的相关管理及安全制度。

- 乙方保证向甲方提供的最终成果不会侵犯第三方的合法权利（包括但不限于计算机软件著作权、专利权等）。

- 为行业专门开发的软件以及系统收集、产生的数据和相关信息的知识产权属于行业，合作公司不能擅自读取、存储、缓存、使用和转接、转交第三方。

- 中标人需确保所提供的软件、硬件产品安全和信息系统安全，并加强内部管理，确保相关服务人员严格遵守上述原则。

- 双方共同履行针对合作意图、技术路径和管理要求等内容的保密责任。

- 接受招标人及烟草行业网络安全和信息化工作主管部门的网络安全监管。

## 乙方的实施保证与服务承诺

- 在本合同有效期内及合同终止后，当甲方要求时，乙方同意提供本合同扩容所必需的产品和技术服务。

- 乙方保证合同所提供的产品满足甲方所提供的全部功能要求。

- 乙方所提供的产品须为正品，并为此承担责任。即当乙方所提供的产品发生故障时，乙方有责任对所提供的产品进行及时的处理和故障排除，以保证其提供的产品正常运行。

- 乙方向甲方提供的产品必须能够得到开发商的升级及技术支持服务。

- 当甲方在使用乙方提供的产品发生故障时，乙方有责任在甲方要求的时间内首先响应甲方的要求，并在24小时内派乙方技术人员上门提供服务，及时解决甲方出现的问题和故障。

- 乙方需确保所提供的软件、硬件产品安全和信息系统安全，并加强内部管理，确保相关服务人员严格遵守上述原则。

- 双方共同履行针对合作意图、技术路径和管理要求等内容的保密责任。

- 乙方须接受甲方及烟草行业网络安全和信息化工作主管部门的网络安全监管。

- 系统能满足《信息安全等级保护管理办法》及《信息系统安全保护基本要求》中有关安全、保密的强制性要求。本系统定为第二级，即指导保护级。

## 服  务

- 乙方承诺组织专业技术人员为甲方提供技术支持与服务。

- 乙方应提供7*24小时的技术支持服务。如果甲方出现紧急技术问题且甲方通过电话或传真方式通知乙方的情况下，乙方的工程师应在2小时内予以答复。如果甲方要求紧急处理，乙方应在收到甲方通知后的24小时内赶到现场。对于现场24小时内无法解决的故障，将先由乙方安排备用产品迅速恢复系统运转，然后再待故障排除后进行重新安装。

3、产品保质期：一年质保，自终验之日起计算。

## 验收条款

- 产品运到甲方指定地点，安全地从运输工具卸下并安全的存放于甲方指定的储存场所之前的一切风险，包括货物的灭失或损毁的风险均由乙方承担。

- 从乙方到甲方的指定地点的保险责任由乙方负责。

- 乙方提供的产品由于在运输过程中造成灭失或损毁，乙方应当在收到甲方通知后10天内补齐丢失和/或损毁损坏的产品和/或文件，以使合同约定产品的交货顺利完成。有关保险索赔事宜，应由乙方自行处理。因此而造成产品交货延迟，乙方应当向甲方承担违约责任，并赔偿因此给甲方带来的一切损失。

- 开箱验货时如发现标的与合同约定不符时，乙方须及时按合同约定更换标的，若发生相关费用或损失由乙方自行承担。

## 保密条款

- 乙方从甲方处获得的所有非公开信息均为商业机密，只能由其工作人员为本合同目的而使用，乙方不得做其他用途，也不得披露给任何第三方。在本条中，“第三方”是指除甲乙双方之外的任何人员和机构。乙方出于商业宣传需要需使用相关信息时，应事先征得甲方的同意。

- 如乙方将在甲方处获取的商业机密用于其他用途或披露给任何第三方，除需支付甲方不少于本合同总价1倍的违约金外，还需另外赔偿甲方所有损失。双方均同意将本方接触保密信息的人员仅限制在涉及本合同执行的员工范围，并对他们提出保密要求，严禁私自泄露。

- 乙方在本合同项目结束后，负责将本项目的所有相关信息及资料完整地交付甲方，不得自行保留，否则，视为违反本合同保密条款，需支付甲方不少于本合同总价1倍的违约金。

- 乙方和所有与乙方有劳动合同关系，因身份、职务、工作关系而知悉本项目商业秘密的人员，以及乙方引入的代理商或关联方均为保密义务人。获知项目甲方商业秘密信息的乙方的负责人、雇员、代理商及关联方负有保密义务，其违反保密义务的行为视为乙方违反保密义务的事项。

- 本保密条款具有独立性，乙方的保密义务不因本合同的解除、撤消、无效或终止而终止。乙方应当履行保密义务直至甲方自行公开信息时止。

## 知识产权条款

- 双方确定，因履行本合同所产生的全部研究开发成果，其计算机软件著作权申请登记权和计算机软件著作权，以及软件技术专利权和专利申请权，项目论文发表权，以及其它相关知识产权和权益归甲方所有，为甲方法人作品。甲方对此全部设计开发成果享有所有权、收益权、处分权和其它知识产权权利和利益。

- 甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果归甲方所有；乙方未经甲方许可，在完成本合同约定的研究开发工作后，无权对该项研究开发成果进行后续改进。

- 乙方保证向甲方提供的培训课程教材不侵犯他人知识产权。由此发生或引起的任何索赔或纠纷，由乙方负责处理并承担责任。

- 知识产权保证条款：乙方须保证甲方在持有和使用本合同项目成果时，不受到第三方针对该成果和开发过程侵犯其专利权、著作权、商标权以及其他知识产权或其他合法权益的指控。如果发生此类事项，甲方应于发生此类第三方主张事项后两周内向乙方发出书面通知，该知识产权纠纷应由乙方负责解决并承担全部诉讼费、律师费和其他费用，并按本合同约定向甲方支付违约金和赔偿金。由于乙方原因引起的第三方侵权主张成立而使甲方蒙受的全部损失（包括担不限于赔偿金、罚金、律师代理费、调查费、诉讼费等），乙方应负责向甲方全额赔偿。

## 违约责任

- 如乙方原因，乙方未按约定期限完成本项目，且甲方同意继续实施本项目的，每逾期一日，乙方应按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，但该项违约金的总数不超过合同总价的5%。

- 如乙方原因，乙方未按约定期限完成本项目，且甲方不同意继续实施本项目的，合同终止，乙方应按合同总金额的10 %向甲方支付违约金。

- 甲方未按本合同约定的条件和期限付款的，乙方同意给予甲方10日的宽限期，10日后每延期1天，甲方应向乙方支付合同总价万分之五的违约金，但该项违约金的总数不超过合同总价的5%。逾期超过60日，乙方有权解除本合同。乙方因此解除合同的，甲方应按乙方实际服务工作量支付费用，并另外支付合同总额10 %的违约金。

- 非因无法克服的技术困难，乙方提交的成果未能通过验收的，乙方负责改进并承担相应的费用，若经两次验收仍未通过的，甲方有权解除合同，甲方未接受全部工作成果的，乙方返还甲方已支付的款项，甲方部分接受工作成果的，按接受部分实际情况支付报酬。

- 乙方在实施本项目过程中以及提交的成果，侵害第三方知识产权和/或其他合法权益的，由乙方负责处理并承担相应的费用，并向甲方支付合同金额20%的违约金，该违约金不足以弥补甲方实际损失的，还应赔偿甲方实际损失。

- 乙方在交付的软件中设置妨碍系统运行程序和有其它妨碍甲方使用该软件行为的，乙方向甲方承担本合同金额50%违约金，由此导致甲方数据信息泄露或者系统受损害的，乙方还应赔偿甲方损失，该损失难以计算的，按本合同金额赔偿损失。

- 乙方有侵害甲方对本合同成果拥有知识产权的行为的，除应按合同总额的20%向甲方支付违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的损失。

- 乙方工作人员违反甲方安全管理制度，导致人员和财产害的，乙方承担全部赔偿责任。

- 任何一方未履行本合同项下的其它任何一项条款均被视为违约。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的经济损失。

- 本条所指的实际损失包括但不限于损失赔偿金、罚金、律师费、调查取证费、差旅费、诉讼费用等。为行业专门开发的软件以及系统收集、产生的数据和相关信息的知识产权属于行业，合作公司不能擅自读取、存储、缓存、使用和转接、转交第三方。

## 不可抗力

- 本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况（但不包括保密免责条款）。

- 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，不应视为违反本合同。

- 不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方应可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

## 适用法律和争议解决

- 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

- 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。协商不成，甲乙双方同意向甲方住所地县区等有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 其它

- 本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。

- 合同附件

本合同附件为乙方提供实施服务的重要工作说明，属于主合同的一部分，与主合同具有同等效力。

附件1：保密协议书

附件2：廉洁履约协议书

附件3: 项目清单

附件4：供应商不良行为情形和处理措施

附件5：安全协议

## 合同生效

本合同自双方签署之日起生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方：湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂      乙方：

（签章）                                     （签章）

联系地址：吉林省四平市环城路西1818号        联系地址：

法定代表人： 籍涛                            法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

联系电话： 0434-3676283                      联系电话：

委托代理人（签字）：                         委托代理人（签字）：

开户银行：工行平东支行                       开户银行：

账  号：0804220409000990066                  账  号：

纳税人识别号：912203957536324243	         税  号：

## 附件1：                                  保密协议书

甲方：湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂（公章）

乙方：                        （公章）

第一条目的

鉴于乙方软件技术人员在开发、服务过程中能接触和了解到的甲方的商业秘密信息，为保护甲方商业秘密，特缔结如下保密协议（以下简称“本协议”）。

第二条甲方的商业秘密信息

1、乙方在开发、服务过程中能接触或了解到的甲方业务数据和技术资料。包括但不限于甲方的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、财务数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等或其他由甲方明确指明为商业秘密的信息。

2、本合同中约定的工作范围、任务描述、完成标准，履约形成的资料等亦属保密范畴。

3、符合前项但如同时符合以下各项中的任何一项，不属于本协议的保密范畴之内：

1）甲方在向乙方公开之前，已经是被公开的信息或已经在公开的印刷刊物上刊登过的信息；

2）甲方在向乙方公开后，不是因乙方（含乙方的职员）的过错的原因，而被公开或刊登在公开的印刷刊物的信息；

3）甲方根据法律、法庭指令、政府或主管该方的其他权力机构的指示、要求、询问而必须披露的信息；

4）与披露信息无关，乙方独自开发的信息；

5）与保密协议无关，甲方向第三者披露的信息。

第三条保密义务人

乙方，和所有与乙方有劳动合同关系，因身份、职务、工作关系而知悉本项目商业秘密的人员，以及乙方引入的代理商或关联方。

第四条保密义务

1、对于商业秘密信息，乙方有权向与项目有关的负责人及职员披露，但不能泄露或披露给与项目无关的负责人及职员。获知项目甲方商业秘密信息的乙方的负责人、雇员、代理商及关联方负有保密义务，其违反保密义务的行为视为乙方违反保密义务的事项。

2、在法律要求下披露时，如属自愿，乙方需事先经甲方书面同意后方可披露；如属义务，事后需在3个工作日内书面通知另一方公开的机密信息。

3、乙方应本着负责的态度保守并管理甲方商业秘密信息，并采取有效保密措施。

4、乙方在执行项目时在必要的条件下可以进行商业信息的复制，但必须提前得到甲方书面同意，并且该复制品同样属于商业信息。

第五条保密措施

为保证甲方的信息系统和商业数据的安全，乙方应采取包括但不限于以下条款的保密措施：

1.乙方指定素质良好的工程师按照甲方的要求完成相关工作，工程师名单并应事先通报甲方得到批准，没有特殊情况不更换人员，确因工作需要更换人员需事前得到甲方的批准。

2.在甲方现场工作中产生的文档乙方应按照甲方信息保密制度要求进行管理，不带出现场，确实由于工作需要须带出现场保留以便日后加工整理的信息，必须事先得到甲方的允许并在工作完成后由甲乙双方共同及时将相关保密信息按照甲方有关保密制度进行处理。

3.如乙方在服务工作中需要接触其它业务相关信息，需要事先得到甲方的批准，并在甲方人员陪同下完成工作，工作完成后乙方应立即当面删除有关数据。

4.如果因为乙方人员自身原因将甲方保密信息泄露所造成的损失，由乙方承担相关法律和直接经济责任。

5.因服务工作需要，在征得甲方同意后，甲方可向乙方提供网络设备临时口令，以便完成设备参数的调试。工作实施完毕，由甲方相关技术人员修改密码。

6.乙方在项目结束后或被要求返还时必须按照甲方指示返还机密信息及复制品或销毁，并且提交相关商业秘密信息及复制品销毁的书面证明。

第六条协议期限

本保密协议具有独立性，乙方的保密义务不因主合同的解除、撤消、无效或终止而终止。乙方应当履行保密义务直至甲方自行公开信息时止。

第七条其他

1、本协议未尽事宜由双方本着诚意协商解决。

2、违反本保密协议的按主合同保密条款承担责任。

3、本协议是主合同的组成部分，与主合同同时生效。

4、合同自双方签署之日起生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方：湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂      乙方：

（签章）                                     （签章）

联系地址：吉林省四平市环城路西1818号        联系地址：

法定代表人： 籍涛                            法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

联系电话： 0434-3676283                      联系电话：

委托代理人（签字）：                         委托代理人（签字）：

开户银行：工行平东支行                       开户银行：

账  号：0804220409000990066                  账  号：

纳税人识别号：912203957536324243	         税  号：

附件2：

廉洁履约协议书

甲方：湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂

乙方：

为强化甲乙双方守法经营、廉洁自律意识，防范违法违纪行为，保障合同双方的经济活动合法有序开展，维护国家、集体利益和合同当事人的合法权益，特订立本廉洁履约协议书：

第一条   甲方义务

1. 甲方与本业务相关人员及其特定关系人不得以投资入股或其他形式与乙方存在利益关系。

本廉洁协议所称“特定关系人”是指，与甲方本业务相关人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人。

2. 甲方与本业务相关人员及其特定关系人不得参与乙方相关业务；不得向乙方推荐分包单位或要求购买合同规定外的材料和设备等。

3. 甲方与本业务相关人员及其特定关系人不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得接受乙方安排的请吃、请钓、请游等消费娱乐活动；不得以借用为名占用乙方财物；不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；不得邀请或接受乙方参加家中乔迁、寿宴、子女升学及婚丧嫁娶等。

第二条   乙方义务

1.保证在参与甲方采购活动的过程中提供的各种证照真实、合法、齐全、有效。保证乙方单位、法定代表人（实际控制人）、高级管理人员三年内无刑事犯罪记录，无因招投标活动受过行政处罚以及其他违法犯罪记录，并坚决抵制围标串标、买卖资质、恶意投诉等违法违规及违反诚信原则的行为。

2.不得接受甲方与本业务相关人员及其特定关系人投资入股。

3.不得安排甲方本业务相关人员的特定关系人在乙方或乙方关联单位工作。不得从甲方本业务相关人员的特定关系人或其投资的企业处进行采购。不得将工程与采购合同转包，不得将工程与采购合同分包给甲方本业务相关人员的特定关系人或其投资的企业。

4.乙方及乙方工作人员不得向甲方人员及其特定关系人行贿。不得为甲方人员及其特定关系人报销学习、培训、旅游、出国留学等应由个人支付的任何费用。不得邀请甲方本业务相关人员及其特定关系人进行吃、钓、游、玩、赌等消费娱乐或赌博活动。

5.在与甲方的业务合作过程中，如发现甲方人员“索、拿、卡、要”等违规违纪问题，应及时向甲方纪检监察部门进行举报。

第三条  违约责任

1.甲方相关工作人员违反本廉洁协议的第一条约定的，一经查实，严格按照管理要求，依据有关党纪、法律法规、规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

2.乙方及其相关工作人员违反本廉洁协议书第二条规定的，一经查实，根据甲方供应商管理有关制度中对供应商不良行为处理的相关规定，甲方可对乙方采取在一定期限内，禁止其参加甲方新采购项目的处理。同时，甲方可单方解除合同，且有权通过媒体公开上述行为。

3.乙方及其相关工作人员违反本廉洁协议书第二条规定，给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

第四条  协议书生效及法律效力

1.本廉洁协议书为主合同附件，与主合同具有同等法律效力，双方应接受并严格遵守。

2.本廉洁协议书在主合同双方法定代表人或委托代理人签字盖章后与主合同同步生效。

第五条  特别提示

甲乙双方确认已仔细阅读本协议条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所约定的内容已准确理解，对其产生的法律责任已清楚知悉，并承诺遵守。

|  |  | 附件3： 项目合同清单 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品或服务 |  | 说明 |  | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 | 税率 | 不含税合价 | 含税合价 |
| 1 | 系统平台建设 |  | 系统需求分析 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统功能设计 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动化作业管理 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运维场景编排管理 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运维资源库管理 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应用软件库管理 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动化脚本库管理 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动化场景调度管理 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能化事件处置管理 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他基础功能开发 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外部系统对接开发 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场实施服务 |  | 现场实施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计金额（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

供应商不良行为情形和处理措施

第一条 根据供应商不良行为的问题性质、影响范围及情节严重程度，对供应商不良行为采取如下处理措施：

（一）一定期限内或者永久禁止参加公司新采购项目；

（二）对在供供应商进行约谈警示、督促整改，或者降低考核评价分数，或者根据合同约定降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等。

第二条 供应商有下列情形之一的，为一般不良行为，1年内（含1年）禁止其参加公司新采购项目：

（一）非法打听、获取潜在投标人及评标委员会组成人员等保密信息的；

（二）以非正常渠道接触知悉采购项目评审情况的人员，打听评审情况的；

（三）以电话、短信、邮件等方式恶意威胁、骚扰招标代理机构工作人员、本单位工作人员的；

（四）违反采购评审现场纪律或扰乱评审现场秩序且不听劝阻，影响采购活动正常进行的；

（五）投标截止后撤销投标文件或者评审现场撤销响应文件，影响采购活动正常进行的；

（六）在签订招标采购合同时提出附加条件，或者不按要求提交履约保证金的；

（七）履约期间，供应商资质等信息发生实质性变更，不及时告知本单位或故意隐瞒，给本单位造成损失的；

（八）无正当理由未按合同规定履行合同义务，存在延迟交付、不完全履行、偷工减料等情形的；

（九）未经本单位同意擅自更换合同约定或者投标、响应文件承诺的货物、原材料、组部件，降低标的物标准的；

（十）无正当理由未在约定时间内完成香精香料试样订单生产，或者提供的香精香料产品质量不合格等，影响本单位正常生产经营的；

（十一）工程项目供应商不配合属地管理工作，或者无正当理由不参加本单位组织的设计联络会、施工图会检、工程协调会等会议，造成项目无法有效开展的；

（十二）履约期间向本单位恶意加价，或者以不正当手段谋取提高供货份额、以不正当理由拖延工程结算的；

（十三）项目验收不合格且拒不整改或者整改后仍不符合要求的；

（十四）履约期满后，拒不向本单位提供完整的项目成果资料或者故意拖延、拒绝与新的中标（成交）单位交接工作和资料的；

（十五）工程项目供应商档案资料管理不到位，致使过程档案资料不齐全，或不能及时按要求移交完整工程档案资料，情节严重的；

（十六）一年内针对本单位的采购活动书面提出3次（含）以上异议、质疑且查无实据的；

（十七）因员工劳动关系、保险缴纳、工伤处置、作业现场防护不到位等原因，使本单位成为被告或共同被告，给本单位造成损失，经济损失数额在100万以下的；

（十八）捏造事实或者提供虚假材料，对本单位及相关人员进行侮辱或恶意投诉的；

（十九）为本公司业务相关人员及特定关系人支付学习、培训、旅游、出国留学等费用，邀请业务相关人员及其特定关系人进行吃、钓、游、玩、赌等消费娱乐或赌博活动；

（二十）在与本公司的业务合作过程中，发现本公司人员“索、拿、卡、要”等违规违纪问题，不及时向本公司纪检监察部门反映的；

（二十一）因违法、违规、违约造成公司直接经济损失数额在100万元以下的；

（二十二）上级单位和公司认定的其他一般不良行为情形。

在供供应商一般不良行为情节轻微的，可不采取禁止措施，由采购实施部门对供应商进行约谈警示督促整改，或者降低考核评价分数，或者根据合同约定降低供货份额。

第三条 供应商有下列情形之一的，为较重不良行为，1至3年内（含3年）禁止其参加公司新采购项目：

（一）采取不正当手段诋毁、排挤、干扰其他供应商参与采购活动的；

（二）以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假的；

（三）出让或者出租资格、资质证书供他人投标的；

（四）超越资质等级承揽项目、未取得资质证书承揽项目或者以欺骗手段取得资质证书承揽项目的；

（五）与本单位（工作人员）、其他供应商或者招标代理机构恶意串通，谋取不正当利益的；

（六）无正当理由在中标（成交）后拒不签订合同，或拖延签订合同的；

（七）安排本公司业务相关人员的特定关系人在其单位或关联单位工作的；

（八）从本公司业务相关人员的特定关系人或其投资的企业处进行采购的；

（九）将中标（成交）项目整体分包，或者肢解项目后转包，或者违约分包的；

（十）擅自中止或者终止采购合同的；

（十一）因延迟交付或者提供假冒伪劣产品影响本单位正常生产经营的；

（十二）提供的物资、服务出现严重问题且拒绝整改，或者整改后仍不合格，或者拒不承担合同约定的售后服务义务且拒绝协商解决的；

（十三）对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除，或者违章指挥、冒险作业且拒不整改的；

（十四）采取不正当手段，降低工程质量或者骗取工程款的；

（十五）在工程项目中拖欠农民工工资的；

（十六）提供的产品或服务侵犯知识产权、含有重大安全漏洞或者危害信息系统安全的；

（十七）信息化建设项目或者运维项目发生重大事故、信息化建设项目不按等级保护要求进行网络安全防护，对系统运行或者网络安全造成重大影响的；

（十八）擅自泄露本单位商业秘密、敏感信息等，给本单位造成不良影响的；

（十九）违反合同约定，向公司以外的法人、其他组织或者自然人提供烟用包装材料实物、模板、标样信息、工艺参数、防伪技术等，损害本单位利益的；

（二十）故意隐瞒质量瑕疵，给本单位产品质量带来风险，或者因供应商责任致使工程存在重大事故隐患的；

（二十一）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（二十二）捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给本单位造成损失的；

（二十三）向本单位干部职工、招标代理机构工作人员、评委行贿或者提供其他不正当利益尚未构成犯罪的；

（二十四）因员工劳动关系、保险缴纳、工伤处置、作业现场防护不到位等原因，使本单位成为被告或共同被告，给本单位造成损失，经济损失数额在100万以上500万元以下的；

（二十五）因违法、违规、违约造成公司直接经济损失数额在100万以上500万元以下的；

（二十六）上级单位和公司认定的其他严重不良行为情形。

第四条 供应商有下列情形之一的，为严重不良行为，3年以上或者永久禁止其参加公司新采购项目，根据合同约定缩短在供供应商服务期限、终止或解除采购合同：

（一）向本单位干部职工、招标代理机构工作人员、评委行贿或者提供其他不正当利益构成犯罪的；

（二）对本单位相关人员进行恐吓的；

（三）因员工劳动关系、保险缴纳、工伤处置、作业现场防护不到位等原因，使本单位成为被告或共同被告，给本单位造成损失，经济损失数额在500万元以上的；

（四）因违法、违规、违约造成公司直接经济损失数额在500万元以上的；

（五）因供应商主要责任导致生产安全事故造成3人以下死亡或者10人以下重伤的；

（六）1年内累计发生2次（含）以上较重不良行为，或者在较重不良行为处理期内再次发生其他较重不良行为的；

（七）上级单位和公司认定的其他严重不良行为情形。

第五条 供应商有下列情形之一的，为特别严重不良行为，由国家局决定在一定期限内或者永久禁止其参加公司新采购项目，根据国家局相关要求，按照合同约定缩短在供供应商服务期限、终止或解除采购合同：

（一）在国家局组织的产品质量监督或者专项监测抽查中，被发现产品质量不合格的；

（二）通过行贿或者其他非法手段谋取非法利益，致使公司干部职工违反国家法律、法规并被追究刑事责任，给公司造成严重不良影响的；

（三）对公司发生的较大以上生产安全事故、重大质量事故负有主要责任的；

（四）3年内被5家以上行业直属单位列入较重以上不良行为记录的；

（五）国家局认为需要处理的其他情形。

第六条 对于被人民法院认定为行贿犯罪或者失信被执行人、被政府相关部门认定存在严重违法失信行为的供应商，各单位应当禁止其参加采购活动，采购实施部门在采购活动中应及时查询相关信息。

第七条 在禁止供应商参加公司新采购项目的期限内，供应商的法定代表人、主要负责人和不良行为直接责任人任职其他企业法定代表人或者主要负责人的，该企业不得参与公司新采购项目；供应商的法定代表人、主要负责人和不良行为直接责任人任职其他企业一般职务的，上述人员不得参与公司新采购项目。

第八条 依据本办法对不良行为供应商作出的处理措施不免除其应承担的其他法律责任。

本文件做为主合同的必不缺少的部分，具有同等法律效力，自主合同生效之日起同时生效。

（相应条款如有变化，以最新调整为准）

- 附件5：

安 全 协 议

甲方（与合同称谓一致）：   湖南中烟有限责任公司四平卷烟厂

乙方（与合同称谓一致）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》及其他相关法律、法规的要求，以及湖南中烟工业有限责任公司职业健康安全管理相关规章制度的要求，甲乙双方经协商达成一致，由湖南中烟工业有限责任公司业务实施部门会同安全管理部门与乙方签订本协议。甲乙双方均应自觉遵守国家的法律、法规，共同信守，严格履行。

  - 建设单位

商务合同名称：

合同编号：

施工或作业地点： 吉林省四平市

  - 乙方资质及安全生产条件

乙方的资质名称：

乙方的安全生产条件：

  - 甲方职责

      - 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行商务合同中的有关安全要求。

      - 按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和坚持“谁主管、谁负责”的原则对项目施工及生产作业进行安全监督管理，做到项目施工或生产作业与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

      - 甲方应将合同履行涉及到的甲方安全管理制度和安全要求向乙方传递。

      - 甲方应向乙方告知施工现场的状况及注意事项。

      - 甲方有权对乙方施工现场及整个履约过程进行监督、检查，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿。

      - 非甲方原因造成的安全事故，甲方概不承担任何责任，但甲方应为抢救伤员等抢险救灾提供各种方便。

  - 乙方职责

- 乙方各级领导、工程技术人员、管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定。

- 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“谁主管、谁负责”的原则，乙方应建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，按要求配备专职或兼职安全人员，做到项目施工（维修）作业与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 乙方必须具有合法资质及安全管理部门颁发的安全生产证书，将相关资料原件提交甲方审核，并对资料真实性负责，资料复印件交到甲方业务实施部门备案。

- 乙方必须为在本项目服务的从业人员(以下简称从业人员)办理合法的用工手续；不得聘用公安机关追逃人员、邪教组织参与人员等违法犯罪人员；若聘用有违法犯罪记录人员的，乙方应报甲方安全管理部门备案。

- 乙方应组织从业人员学习甲方的相关安全管理制度，并保留相关学习及安全管理记录；乙方必须严格按甲方相关安全管理制度组织项目施工或生产作业，组织开展施工安全检查，并保留相关安全检查记录。

- 乙方应组织从业人员进行安全技术教育、安全告知、安全技术交底，熟知和遵守各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方可上岗操作；乙方在甲方单位从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，必须经过专业培训，取得国家相关专业主管部门核发的特种作业或特种设备操作证后，方准持证上岗。

- 乙方不得擅自将工程转包、分包和返包。

- 乙方进入甲方区域施工前，必须按甲方相关安全管理制度办理出入证，并严格要求进入人员妥善保管好出入证，不得转借、涂改或使用假冒、失效的出入证；乙方人员应自觉接受甲方查验；乙方人员调动或辞退，乙方应在十五个工作日内办理出入证退证手续。

- 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换人员时须征得甲方的同意。

- 乙方应严格遵守国家相关法律法规的要求，并为乙方人员配备、发放符合国家标准和行业标准的劳动保护用品，督促已方人员正确穿戴使用劳动保护用品，并做好检查、记录工作。

- 乙方在施工区域行驶或停放的机动车辆应服从指挥，禁止在消防通道、道路交叉出入口以及设有禁停标识和未划有停车线位的区域停放，禁止超速行驶。

- 针对不同的分项项目，乙方在开工前必须进行安全技术交底，并与分项项目各班组签订安全协议，开展安全风险辨识及评价工作，制定有效的安全风险控制措施。

- 乙方必须按照施工项目及生产作业的特点，组织制定安全事故应急救援预案并定期组织预案演练，保留相关记录。

- 乙方在施工过程中，需进行吊装、焊接氧割、明火、高处、有限空间、拆除等危险作业时应办理许可证，并严格按照审批许可要求实施。

- 乙方进场施工的设备、工具等必须符合安全要求；乙方应根据施工现场实际情况,配置符合安全要求的各项安全防护和安全标识。

- 乙方必须及时反馈所属项目施工或生产作业现场的各类安全异常情况或信息，并积极配合甲方协调和处理相关安全问题。

- 乙方发生损坏甲方财产情形的，乙方应主动向甲方报告并协商修复或赔偿。

- 乙方履约过程中发生安全事故，必须立即向甲方报告，并采取相应的措施保护好现场，按应急预案组织处置，同时按照安全生产事故“四不放过”的原则进行处理。

- 乙方必须服从甲方的安全监督、检查，不得以任何理由、方式阻碍甲方履行安全监督职能。

- 乙方人员只能在甲方规定的区域内实施作业，未经许可擅自进入其他区域导致的安全事故事件后果概由乙方负责。

  - 检查与考核

经双方协商一致，乙方同意接受以下约束性条款，如有违反甲方相关安全管理制度情形的，甲方有权根据约束性条款的金额直接从乙方履约保证金中扣除，当履约保证金为保函的或履约保证金不足的，则可直接缴交现金，无现金缴交的由财务管理部直接从合同款中扣除。

- 乙方因管理不善或安全风险控制措施不到位而发生重大以上安全责任事故或涉稳事件，严重影响甲方正常生产秩序或受到有关主管部门查处的，扣除全部履约保证金。

- 乙方未按规定办理进厂施工手续，如属乙方有意拖延或拒不办理的，扣除履约保证金1000—2000元，并责成补办有关手续。

- 乙方所申报的特种设备安全状况应符合国家法律、法规的相关要求。乙方所申报的特种设备与实际作业设备不符，每台次扣除履约保证金500元，并重新更换设备或补办手续后方可使用；特种作业人员应持证上岗，作业人员无相关证件或人证不符，每人次扣除履约保证金500元。

- 违章吸烟或在乙方施工管辖区域内发现烟头按每个烟头200—500元扣除履约保证金，情节严重的按治安管理处罚法移交送交司法机关处理。

- 乙方在进行吊装、焊接氧割、明火、高处、有限空间、拆除等危险作业施工前应按甲方规定办理审批许可证，施工过程中应符合国家相关法律、法规要求，违章作业每次扣除2000—10000元，情节严重的按治安管理处罚法规定移交政府相关部门处理。

- 临时用电未按规范要求实施的，每处扣除200—500元。

- 因乙方原因造成的安全事故或未遂事件，扣除全部履约保证金，造成实际损失的，由乙方负责赔偿甲方经济损失，情节严重的送交司法机关处理。

- 乙方人员违反甲方相关管理规定，私带或私藏卷烟及卷烟商标纸，不论品牌、目的及来源，按以下处理：

- 私带或私藏卷烟、卷烟商标纸50支（张）以下的，不论品牌、来源及目的（以下同），按每支（张）30元扣除履约保证金。

- 私带或私藏卷烟、卷烟商标纸50支（张）至100支（张）以下的，按每次2000元扣除履约保证金。

- 私带或私藏卷烟、卷烟商标纸100支（张）至200支（张）以下的，按每次3000元扣除履约保证金。

- 私带或私藏卷烟、卷烟商标纸200支（张）及以上的，视情节轻重按每次5000元至10000元扣除履约保证金。

- 私带或私藏卷烟原辅材料（不含卷烟商标纸）及其它甲方财物的，每次按物资价值的10倍扣除履约保证金（物资价值金额由甲方财务管理部门核定），上限不超过10000元。

- 乙方人员违反甲方有关安全、消防、治安、道路交通运输等规章制度的，按甲方有关规定处理；损坏甲方通讯、电力、消防设施及器材的，照价赔偿；易燃、易爆等危险物品未按规定分类存放或堆放不符合有关规定或无专人管理、私自携带违禁物品进入施工区域的每次扣履约保证金200元；设备带病运转或无安全防护装置的、下班后未及时切断施工设备电源的，每处扣除履约保证金200元；乙方人员在甲方区域住宿的，宿舍违章使用禁用电器的每次扣履约保证金200元；乙方人员在甲方区域未正确穿戴使用劳动保护用品的每次扣履约保证金200元。

- 乙方人员在甲方施工期间，如违章指挥、违章作业或违反甲方有关安全管理制度，经甲方安全管理部门通报达二次及以上的，扣除全部履约保证金。

- 乙方人员在甲方厂区内发生违法犯罪行为，被公安机关查处，受到行政处罚的，每人次扣除履约保证金500-2000元；构成犯罪的，每人次扣除履约保证金2000-10000元。

- 乙方人员在甲方厂区内发生一般安全责任事故或群体性涉稳事件，视情况每起扣除履约保证金5000—10000元。

- 乙方违反本协议造成重大安全事故的(包括对第三方造成的损失)，乙方应赔偿其经济损失；同时，扣除全部履约保证金。

- 乙方违反本协议约定义务，甲方要求限期整改的，乙方应在指定期限内整改，整改不及时或达不到要求的，按本协议相应条款加倍扣款，本协议无相应扣款条款的，按每项次500-2000元基标准加倍扣款；对违章情节较为严重的乙方人员，甲方有权要求乙方更换，乙方应当更换人员。

- 乙方不得随意动用甲方厂区内的消防设施，清洗设备需要动用消防栓时，应提前向安全管理部门办理申报批准手续，违规使用消防设施的每次扣除乙方履约保证金 2000 元。

- 乙方违反本协议造成重大安全事故的(包括对第三方造成的损失)，乙方应赔偿其经济损失；同时，扣除全部履约保证金。

- 乙方违反本协议约定义务，甲方要求限期整改的，乙方应在指定期限内整改，整改不及时或达不到要求的，按本协议相应条款加倍扣除，本协议无相应扣除条款的，依据甲方《综合管理考核细则》进行考核；对违章情节较为严重的乙方人员，甲方有权要求乙方更换人员。

- 考核中有达到一次性扣除乙方全部履约保证金的，则甲方有权暂停乙方现场施工或取消乙方合格供应商资格。

  - 个性化条款

- 洞口、临边无安全防护措施、安全防护措施不符合相关规范要求、无安全标志、安全标志不符合相关规范要求的每处扣除200—500元。

- 搭建临时工棚、挖土、围墙改造等作业行为未经甲方安全管理部门批准，或虽经批准但搭建不符合安全要求的，每处扣除履约保证金2000—5000元，并限期整改或拆除。

- 乙方从业人员在甲方存在职业危害因素的场所作业时，应按《中华人民共和国职业病防治法》的相关要求，必须进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业性健康体检，完善健康监护档案，体检计划覆盖率100%。同时还应严格按照湖南中烟工业有限责任公司《劳动防护管理程序》的要求,督促从业人员正确佩带和使用防护用品；确保急性职业病危害事故为零。

  - 其它内容

- 甲方项目业务实施部门制定项目安全管理制度，落实制度执行情况，并按制度要求进行项目的日常安全检查、整改和考核、评价。

- 甲方属地管理部门、安全管理部门按照相关方管理要求对项目安全工作进行检查和考核。

- 乙方因人员、设备、作业、原辅材料的安全风险管控和隐患排查治理管理不善造成风险失控和安全隐患的，甲方业务实施部门应及时约谈乙方项目负责人；乙方应制定风险控制措施和安全隐患排查治理措施。

- 经甲乙双方协商，同意将湖南中烟工业有限责任公司相关安全管理制度作为本协议的附件。

- 本协议有效期为商务合同约定期限，履约验收合格、质保期满后本协议自行终止，乙方持甲方安全管理部门出具的结算证明，方可到甲方财务管理部门办理履约保证金结算手续。

- 本协议中未尽事宜，需要明确的，经甲乙双方协商后，可签订补充协议。

- 本协议有效期为商务合同约定期限，施工（维修）项目竣工验收合格、质保期满后本协议自行终止。

甲 方（合同签订部门负责人签字）                  乙   方：（授权代表签字）

（盖合同专用章）                                  （盖合同专用章）

年    月    日                                    年    月    日

# 第四章 技术规格与要求

- 需求清单

| 序号 | 产品或服务 | 说明 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化运维平台 技术开发服务 | 系统需求分析 | 项 |  |
|  |  | 系统功能设计 | 项 |  |
|  |  | 自动化作业管理 | 项 |  |
|  |  | 运维场景编排管理 | 项 |  |
|  |  | 运维资源库管理 | 项 |  |
|  |  | 应用软件库管理 | 项 |  |
|  |  | 自动化脚本库管理 | 项 |  |
|  |  | 自动化场景调度管理 | 项 |  |
|  |  | 智能化事件处置管理 | 项 |  |
|  |  | 其他基础功能开发 | 项 |  |
|  |  | 外部系统对接开发 | 项 |  |
| 2 | 现场实施服务 | 现场实施 | 项 |  |

二、服务技术标准要求（必须达到的请打星号★，带★条款投标人不得负偏离 ）

- 1、项目概况（包括项目说明及服务范围）

近年来四平卷烟厂在信息化建设上投入了大量资源，在信息化系统建设、信息化服务管理方面取得了较大成绩，并陆续完成了硬件网管系统建设、IT桌面运维、终端资产运维等系统，实现了信息化基础设施、应用系统的统一监控、集中运维服务平台和运维事件闭环管理，方便运维人员故障发现/判定/处置，并建了多种报警方式，监控设备范围包含了网络设备、网络安全设备、小型机、X86服务器等内容。

伴随行业的快速发展，近年来四平卷烟厂在信息化建设上投入了大量资源，在信息化系统建设、信息化服务管理方面取得了较大成绩，为信息化服务提供了强有力的保障，有效提升了信息化运维的管理水平，提高了用户服务的满意度。

随着信息化系统规模和复杂性的增加，对运维工作的要求也越来越高，实际工作中目前的运维管理手段也逐步显示出一些不足。对于日常运维的具体操作，包括应用系统维护、信息安全基线管理等，缺乏统一管理和工具支持，依赖人工处理，效率低易出错，与业界目前DevOps的相关技术趋势有较大差距。同时，湖南中烟及其他卷烟厂也存在类似问题，特别是中烟层面IT资源规模更大、应用系统更加复杂，未来对DevOps相关的自动化运维诉求也会逐步显现。在全场景运维框架下，自动化运维目前是我们明显缺失的一环。

- 2、使用条件

本次项目计划在四平卷烟厂，进行DevOps自动化运维技术的引入，通过详细调研分析提出了IT自动化运维项目建设规划。一方面结合四平的实际运维诉求，另一方面兼顾通用性和平台化，为后续在中烟层面及其他卷烟厂开展自动化运维提供技术积累和建设经验。

本项目的核心定位是在现有各运维管理工具的基础上，通过引入先进的自动化管理思想和技术，实现IT运维管理从“有效果”到“有效率”的转变、从“标准化”到“自动化”的转变。基于DevOps运维理念，为IT资源运维提供业务应用和基础架构的自动化能力，能够有效整合及集成现有的硬件网管系统、运维系统、服务台，通过自动化驱动一体化、高效化的集中管控机制。

- 3、工作范围：

本次招标要求投标人负责系统的采购、安装、调试、二次开发、测试及验收、现场培训、售后服务等相关工作。

1）、采用主流技术路线和架构，构建出一套通用性的自动化运维框架/平台；

2）、实现与现有硬件网管、运维流程平台、资产管理对接联动，可实现事件快速处置/故障自动修复等；

3）、对于未来中烟及其他卷烟厂，也可以按照类似的模式，实现运维的自动化。

- 4、适用标准和规范

符合国家相关软件及安全标准：

ITIL标准 信息技术基础架构库

ISO20000信息技术服务管理体系标准。

信息安全等级保护二级

网络安全法

- 5、服务技术要求

- 5.1总体技术需求

- 原则性要求

系统操作界面必须充分考虑使用人员的情况，做到易学易用、操作简单、尊重使用人员的工作习惯。

系统方案设计时要分析现有需求并预测未来需求的变化和数据的增长，设计合理的结构以利于系统今后的扩容。对于未来的功能扩展，能在现有系统的基础上升级改造，最大限度的保护现有投资。

系统设计应当融合先进的管理思想与理念，充分考虑未来业务的发展趋势，能够满足不同发展阶段的要求。

- 安全性要求

由于本系统作为重要应用系统之一，系统的安全性和可靠性是非常重要的。因此，必须要做好系统的安全设计，防范各种安全风险，确保整个系统能够安全可靠的运行。同时该系统必须采用成熟的技术和体系结构，采用高质量的产品。

系统的安全性设计应满足以下技术要求：

拥有完善的身份认证和访问授权安全机制；

设计数据备份、应急处理与灾难恢复等技术措施。防止和恢复由内在因素和危机环境造成的错误和灾难性故障、确保系统数据获取可靠性。通过完整的安全体系，保障数据安全和系统安全。

在应用一级，建立完善的包含“用户、角色、对象、动作”的权限策略库。

- 系统可靠性

系统架构应按高可用性来设计。投标人提供系统数据的备份策略及恢复策略。

- 系统扩展性

系统应充分考虑与相关应用系统的集成，尤其是与业务系统的集成，应具有较强的可扩展性，对接口、功能等模块，能通过参数、模板的配置，快速实现系统功能的扩展，支持WEB SERVICES、SOCKET等多种接口传输方式。系统应满足按照招标人需求进行定制开发的要求，且定制开发的功能和原系统成为一个整体。

- 可维护性要求

系统应具有便捷的维护性，有效减少对维护人员的专业性附加要求。

- 系统架构要求

系统采用标准体系结构，支持多种平台如Windows，Linux，Unix等，系统兼容性良好。

系统应支持分布式架构搭建，具有良好的扩展性，利于在集中部署和分布式部署模式下灵活切换的特点。

- 数据持久化要求

系统应以成熟的数据存储引擎作为核心数据存储层的数据库，能够对监控历史数据进行长期的保存，能够执行快速的数据查询和分析工作，并具有高比例的数据压缩能力。

- 5.2功能规格要求

| 序号 | 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 系统基于一体化架构设计，实现高性能可靠的设备和应用的自动化运维管理。 |
| 2 |  | 采用分布式/多层调度引擎和数据处理服务，支持多节点/多级管理机制。 |
| 3 |  | 支持Windows/Linux等多种操作系统环境的部署安装，支持国产自主可控运行环境，支持国产自主可控类设备纳管。 |
| 4 | 资源库管理 | ★支持各类网络设备、服务器操作系统、数据库、标准应用软件的自动化运维管理，支持对应的自动化任务调度执行。 |
| 5 |  | 通过与硬件网关联动，实现应用、模块及主机的对应关系管理与维护及可视化呈现，在任务发布时可以按照关联关系直接选取所需要发布的目标范围等。 |
| 6 |  | 支持管理资源的系统类型和版本等基本信息的增/删/改维护，支持多视角的资源分组管理 |
| 7 |  | ★支持对服务器类资源通过SSH进行Agent自动及批量安装，支持通过文件库自下载安装；虚拟化服务器支持通过镜像预置。支持代理的自动升级和版本信息自动识别匹配。 |
| 8 |  | 支持非Agent类资源的通道信息维护。 |
| 9 |  | 支持资源分权分域控制，能够分别对资源进行按类型/分组/业务等视角进行授权。 |
| 10 | 脚本库管理 | 支持多种常见的运维脚本类型，包括内置命令、shell、python、bat、vbs、sql、http等，沉淀企业脚本工具； |
| 11 |  | 内置提供RESTful、Telnet、SSH、SNMP、数据库SQL读写函数 |
| 12 |  | 具备脚本库管理功能，能够通过多种语言进行原子脚本定义，形成脚本库。 |
| 13 |  | 可灵活定义输入、输出参数；支持静态参数和动态参数，支持丰富的数据类型，规范并让实现快捷输入； |
| 14 |  | 支持任务脚本的版本化管理 |
| 15 | 场景编排管理 | 支持表格和图形化等多种方式进行事务编排； |
| 16 |  | 支持跨数据中心、多设备、Agent和Agentless混合编排； |
| 17 |  | 支持原子操作、子编排混排，支持复用已有编排，支持人工干预操作，满足复杂的运维场景； |
| 18 |  | 支持按业务应用、运维团队等视角定义运维场景 |
| 19 |  | 支持场景的版本化管理 |
| 20 | 作业调度管理 | 支持多设备（网络、主机等）串行、并行执行； |
| 21 |  | 多通道支持：支持Agent、http、Telnet、SSH、SNMP、JDBC、MQ等多种协议通道； |
| 22 |  | 支持巡检、日清、合规、跑批和特定时间等触发模式； |
| 23 |  | 支持一次性调度、周期性调度，支持外部工作流通过API进行任务触发； |
| 24 |  | 可根据要求灵活设置定时执行策略；周期性作业支持Crontab表达式灵活设置； |
| 25 |  | 可灵活设定每次作业的相关参数，可根据执行对象自动预填动态参数； |
| 26 |  | 支持执行过程中的异常自动重试机制 |
| 27 |  | 支持特定调度作业的暂停、继续、停止、强制完成等干预操作，关键操作支持人工审核。 |
| 28 | 跟踪呈现 | 支持场景执行的分步骤查询结果及用时；支持按时间日历显示的发布信息统计，发布日历可显示当天发布任务数；支持历史作业回溯。 |
| 29 |  | 支持作业总览展示，按场景、资源、业务等多角度呈现作业整体执行情况。 |
| 30 |  | 调度出现异常时，支持告警信息多种通知机制，如短信、邮件、微信、TTS语音等，通过IT资源、组件与人员的关联，实现准确的通知机制。 |
| 31 | 权限管理 | 对账户能够进行管理维护，包括增加、删除、修改、查询账户信息； |
| 32 |  | 支持角色管理，包括可以进行的操作和可以管理的资源，通过角色管理可以动态地创建、删除和修改角色，形成新的权限集合，以便分配给账户； |
| 33 |  | 支持授权管理，实现细粒度的权限控制，操作权限如对数据的增加、删除、修改、查询等，资源权限包括运维场景、资源类型、被管设备等。 |
| 34 | 系统管理 | 支持系统各类数据字典的配置和修改 |
| 35 |  | 支持详细的操作调度日志记录和查询审计 |
| 36 |  | 支持运维团队机构、人员的各类维护功能 |
| 37 |  | 支持关联文件库,进行Agent代理的版本维护和发布 |
| 38 |  | 系统支持通过短信猫、短信平台、邮件等方式进行各类通知提醒功能。 |
| 39 |  | 支持调度集群配置，通过调度引擎的分布式配置，实现任务动态负载、私有网段支持等功能 |
| 40 | 应用软件仓库 | 通过文件仓库集中存储任务执行依赖的相关资源文件 |
| 41 |  | 支持文件仓库分类管理 |
| 42 |  | 支持文件的上传/信息维护等功能 |
| 43 |  | 支持在任务编排时进行文件引用，终端代理可根据服务端推送的文件标识/文件路径进行下载，以进行后续操作。 |
| 44 |  | 文件库支持安全传输/鉴权控制等机制 |
| 45 | 便捷工具 | 集成常用的诊断和分析工具，辅助进行脚本编排、脚本测试及问题排查。其中包括http test、ping 、TraceRoute、SNMP、SQL Excute、端口扫描、Telnet&ssh等。提供MIB查看工具查看设备的MIB信息。 |
| 46 | 大屏视图 | 系统提供多种不同角度的全景视图，直观、综合、全面地反映系统管理对象和任务的执行态势。 |
| 47 |  | 提供丰富的大屏集中展示界面，支持自定义大屏轮播，系统任意界面均支持自动大屏投放。 |
| 48 | 数据分析 | 通过对系统性能、容量、调度效率的直观分析，驱动自动化运维的优化改进。 |
| 49 |  | 分析报表均采用全中文的界面，并能根据不同的用户角色定义不同的报表，通过浏览器查看报表； |
| 50 |  | 能够提供柱状图、柄图、折线图、数据列表等多种灵活、形象的分析图表 |
| 51 |  | 提供任务执行数据报表，包括任务分布、任务状态、任务成功率等数据分析报表。 |
| 52 | 接口与集成 | 提供完善的自动化运维调度API(RESTful)，支持其他外部管理系统调用，形成工作流和自动化动作协同闭环。 |
| 53 |  | 支持与现有运维工单等系统集成功能，支持流程通过后的变更操作指令自动化/半自动化执行。 |
| 54 |  | 支持与现有硬件网管系统进行集成功能，监控系统产生告警事件后，可触发特定自动化动作，实现故障自愈等功能场景 |
| 55 | 增量升级 引擎 | 系统服务、调度引擎、终端代理均支持以增量补丁包的形式进行自动升级，在服务期内如果遇到系统BUG等问题能够迅速得到解决，同时厂商定期发送的功能更新也可以无缝升级到最新版本。 |
| 56 | 自动化调度 场景要求 | 安全基线监测：实现对操作系统（AIX、linux、windows）配置获取，可按照国家局下发的安全基线管理要求，定义基线检查指标，能够满足各种环境下的实际需求。 |
| 57 |  | 配置变更监测：支持常见网络设备，包括路由器、交换机、防火墙等设备的配置及安全策略变更检测，识别运行中的网络设备的配置变动信息，发生变更时及时通知管理人员。 支持物理机/虚拟机等各类操作系统的软硬件配置变更检测，识别运行中的配置变动信息，发生变更时及时通知管理人员。支持 oracle、mysql、sqlserver 等常见数据库的配置变更检测，识别运行中的配置变动信息，发生变更时及时通知管理人员。 |
| 58 |  | 备份/恢复/验证：平台环境的一键备份和恢复功能。平台环境包括：数据库、日志文件、程序、操作系统配置、网络配置等所有运行交易支持平台相关的程序和数据。实现平台生产环境、准生产环境和仿真环境的差异性检查功能。能够根据平台生产环境的备份数据，在准生产环境和仿真环境进行完全恢复和部分恢复。 |
| 59 |  | 软件部署/升级：对常规软件、中间件、数据库、应用系统、公共组件进行自动安装部署、升级等，自动部署通过调用自动化任务引擎实现，支持多种数据脚本，具有核心技术的脚本引擎，对不同脚本具有灵活的兼容性。 |
| 60 |  | 根据用户要求，实现其他各类自动化调度场景，包括但不限于： 应用功能更新、资源自动构建 事件快速处置/故障自愈 批量升级/漏洞修复 批量自动改密/过期账号回收 常规资源开通，如VPN账号等 |
| 61 | 系统的容量 | 产品要能够满足甲方目前及未来3年IT基础设施的监控要求 |

- 5.3系统其他要求

| 指标项 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 1 | 稳定性：在无自然因素干扰的情况下保证7×24 小时连续稳定运行。 |
| 2 | 容错性：具备硬件和软件的容错、数据存储的备份/恢复等系统可靠性措施。具备自检功能，能检测系统各功能模块的运行情况，随时发现系统自身的问题。 |
| 3 | 数据全面性、真实性和准确性：通过管理平台输入的数据确保全面、完整、真实、准确，并且数据完全可以被正常使用。 |
| 4 | 数据及时性：从各种途径获得的数据能够及时的录入系统，并能够及时的得到维护和审批。 |
| 5 | 高可用性：系统各核心模块应用服务器和数据库服务器均采用成熟的架构部署。 |
| 6 | 并发性能：系统各模块、组件的用户访问并发须满足招标人实际管理需要。 |
| 7 | 数据备份：可按照用户实际要求实现系统数据库中任意数据的在线或离线备份。系统应对自身应用程序、配置文件、系统信息和日志等文件类数据进行备份。 |
| 8 | 可监控：系统自身须纳入硬件网管系统监控范畴，并提供完备的运行日志，详细记录系统运行过程中产生的警告，错误，以及产生警告错误时的相关环境变量信息。 |

- 5.4信息安全要求

| 指标项 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★组织开发前，由招标方对投标方开发人员进行《网络安全法》、行业网络安全要求、国家等级保护标准及其它网络安全相关标准进行培训。并由中标方和相关人员签署《网络安全承诺书》。 |
| 2 | ★按照《烟草行业信息安全基线管理技术规范》，以二级等保要求进行对标检查，包括高风险漏洞查找、弱密码排查以及测试账号、系统缺省账号的清理等。 |
| 3 | ★系统认证采用两因子方式进行身份认证。且双因子认证方式中其中一种认证至少使用国家密码局认证核准的密码技术。 |
| 4 | ★为行业专门开发的软件以及系统收集、产生的数据和相关信息的知识产权属于行业，合作公司不能擅自读取、存储、缓存、使用和转接、转交第三方。 |
| 5 | ★中标人需确保所提供的软件、硬件产品安全和信息系统安全，并加强内部管理，确保相关服务人员严格遵守上述原则。 |
| 6 | ★双方共同履行针对合作意图、技术路径和管理要求等内容的保密责任。 |
| 7 | ★接受招标人及烟草行业网络安全和信息化工作主管部门的网络安全监管。 |

- 6、实施方案及服务措施要求

投标人在递交的项目方案建议书中应至少包含下列内容：

- 6.1对本项目的理解

根据项目建设目标和我单位的实际情况，从多维度（整体、阶段、业务）分析项目需求和系统建设策略，包括实施内容、时间进度、交付件等；

- 6.2安全方案建议（含信息安全）

本系统必须采用成熟的技术和体系结构、高质量的产品确保整个系统能够安全可靠的运行。投标人须明确提出该系统的安全解决方案，以使该系统能满足《信息安全等级保护管理办法》及《信息系统安全保护基本要求》中有关安全、保密的强制性要求。本系统定为第二级，即指导保护级。

在系统建设中应按照国家、行业系统安全管理要求，在系统应用安全、数据安全等方面提出解决方案；对系统服务的访问提供相应的安全访问机制，防止核心业务数据的非法使用。服务能够提供高性能数据访问能力。

系统需要有对数据源和关键操作（如授权操作）进行追踪和回朔的能力，具有完善的日志管理，可以根据需要灵活配置。系统对涉及公民个人信息的相关内容，要求（如用户密码等）以加密形式保存。

- 6.3项目管理

- 介绍项目管理工作方式，包括项目日常和里程碑报告、项目日常管理制度等；

- 项目的实施步骤、阶段性成果及最终成果；

- 详细阐述提出项目组织架构建议方案，如本项目的组织机构、职责，以及对业务方组织和人员构成的建议；

- 需要投标方从以下方面（包含但不仅限于）：建立严格的质量保证体系；制定项目开发建设质量控制方案和实施措施；督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划设计、开发与实施、测试与上线、系统运行与验收要求、里程碑工作成果等方面，进行详细阐述说明。

- 需要投标方从建立完善的风险识别管理机制、风险分析、风险预防与控制方法、风险应对及确保项目成功等方面，进行详细阐述说明。

- 需要投标方从以下方面（包含但不仅限于）： 制定总体实施计划表和各阶段的详细实施计划表及人员分配等方面，进行详细阐述说明。

- 需要投标方从以下方面（包含但不仅限于）：建立完善的文档管理体系（包括文档管理服务器的类型、文件命名规范、目录规范、文件传递规则等），在规定时间内向招标人提交项目建设需求调研、设计、开发、测试、各个阶段的计划、方案、报告、质量标准、项目进展状态文档等方面，进行详细阐述说明。

- 需要投标方详细阐述变更的管理与控制方案。

- 6.4项目团队

- 提供详细的为项目配备的实施方和软件供应商的人力资源情况，提供人员简历及资质证明。

- 要求实施项目经理具有与招标人类似规模项目经验，且在其中担任项目经理；

- 实施团队骨干成员要求全程参与过类似项目；其余团队成员要求参与类似项目的比例不低于50%；

- 投标人应在投标方案中详细列明项目团队人员的简历信息。其中必须提交包括项目经理、各阶段的主要管理责任人和实施顾问的相关资料。

- 要求投标人在实施及技术开发、集成等过程中要保持各阶段主要管理责任人和技术人员的稳定性，以上人员一经业主同意确认后不得随意更改，如遇特殊情况，需以书面形式向业主说明原由及替换人员的资料，并经业主书面同意后，方能进行更换。

- 7、投标文件技术方案编制要求

投标人应制订详细的各阶段交付文件，提供综合报告，文件应该全面、完整、详细，并且针对各阶段交付品应制定详细的验收方案。

随着项目建设的进展，项目交付品应包括但不限于以下内容：

- 需求/设计说明书；

- 测试方案、测试计划及测试结果报告；

- 试运行报告；

- 维护手册；

- 操作手册；

- 软件定制化开发模块源代码（含注释）；

- 系统应急恢复方案；

- 培训资料文档；

- 项目管理文档。

- 8、其他要求

### 8.1培训

投标人按照项目建议书中的培训计划负责对招标方人员进行全面培训，通过培训使招标方人员熟练掌握系统操作、维护，故障处理等技能。投标人所提供的培训课程计划表及培训内容随投标文件一起提交。

1.培训对象包括：系统管理人员、所有操作人员等，为保证系统的安全、稳定、可靠运行，投标人需要对系统管理人员进行重点培训。

2.培训内容包括：

- 软件培训：项目所涉及到的软件产品（操作系统、应用软件操作、数据库、中间件、网络通讯等）培训；

- 其他培训：参数设置、调试、诊断、维护、管理，业务功能和业务操作等。

3.培训方式：本项目总体的培训方式上应包括甲方提供场所的集中培训和现场培训。

4.培训数量：人数不低于四人，时间不少于二天。

### 8.2售后服务及维保要求

投标方对软件平台提供全面、有效、及时的技术支持和售后服务方案，包含但不仅限于以下服务内容，请详细阐明：

在试运行期间，投标方应指定有经验的技术人员在现场负责软件平台的运行和维护，若软件平台出现问题或故障，应免费进行故障处理和软件更新；

请投标方详细阐述软件平台上线运行后，对本项目提供的支持与服务（如投入人员、时间、范围等）；

投标方应提供应急人员和技术支持人员的名单和联系方式；

从最终验收完成之后的 12个月 为保修期，期间投标方要确保平台的正常运行。应供7×24小时的服务响应，保证招标方可以随时找到相应的技术人员，如招标方认为必要，投标方技术人员要在24小时之内赶到现场予以技术支持；

- 第五章  投标文件构成、要求及格式

特别声明:

1、投标人必须按照招标文件的规定提交所要求提交的的投标文件正本 1 份、副本 4 份，电子版 2 份若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

2、投标人提交的全部文件均须统一装订在投标文件中，投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，正本和副本不符，以正本为准。原件需单独密封，并提供清单明细。

3、如果要求提交的资格证明文件需要进行年检，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检工作，使投标人不能提交经年检的资格文件，投标人应提交当地相关管理机关出具的有效证明文件。

4、如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。

5、投标人提交的全部文件均须按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章。

6、投标人应编制投标文件目录。按照《投标文件构成、要求及格式》所要求提交的商务部分、技术部分、作为评分依据的其他文件材料的具体排列顺序相对应地编制投标文件目录，既便于投标人自己进行审核，又便于评标委员会评审时能够快速、准确的查阅。

7、评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

正/副本

（项目名称）       投标文件

项目编号：

投标人全称：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年       月     日

目录（格式自拟）

格式一、投标函

华春建设工程项目管理有限责任公司：

根据你方  （项目名称） 项目，编号为     招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交《投标人须知》第8条“投标文件构成”要求的全部文件正本1份、副本  份，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定投标报价不含税金额为¥    元，（人民币大写    ），税率为  %，投标报价含税金额为¥    元，（人民币大写    ）。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体服务期限承诺如下：            。

3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自开标之时起     天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

投标人代表印刷体姓名（手书签名）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年    月   日

请投标人注意：投标函必须按规定有效签署和加盖公章。

格式二、法定代表人授权书（法定代表人投标的提供法定代表人身份证明）

本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （投标人名称）   公司的  （投标人法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权___（被授权人单位名称）__的___(被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就___（项目名称）___项目（招标编号   ）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于         年   月   日签字生效，特此声明。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

授权人（法定代表人）印刷体姓名、手书签名：

被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：

请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

格式三、开标一览表

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：     年    月     日                           货币单位:  万元

| 项目名称 | 投标报价 (不含税) | 税率（%） | 投标报价 (含税) | 投标保证金 （有/无） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四平卷烟厂-2021年信息系统建设项目 |  |  |  |  |  |

说明：

1.本“开标一览表”用于开标时唱标使用。

2.此表中的各项内容应与投标文件的相应内容一致。

3.此表应按投标人须知的要求单独密封和标记，与投标文件同时递交。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。（可根据实际情况调整）

| 格式四：分项价格清单 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品或服务 | 说明 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 | 税率 | 不含税合价 | 含税合价 |
| 1 | 系统平台建设 | 系统需求分析 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统功能设计 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动化作业管理 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运维场景编排管理 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运维资源库管理 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应用软件库管理 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动化脚本库管理 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动化场景调度管理 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能化事件处置管理 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他基础功能开发 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外部系统对接开发 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场实施服务 | 现场实施 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计金额（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可在原有内容基础上自行扩展表格内容，但原有项目不得删除且必须报价。

2、合计金额须与投标函及开标一览表的投标报价相同。

投标人（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：     年   月     日

## 格式五：偏离表

投标服务及技术规格偏离表（格式）

项目名称：                               招标文件编号：

| 序号 | 服务名称 | 招标文件规定的需求、技术规格 | 投标文件对应的服务情况、技术规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 请投标人在此处逐条列出招标文件第四章内容 | 请投标人在此处填写响应情况 |  |  |

说明：

1.技术条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3.采购人要求投标人认真填写本表。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。

5.如果存在偏离，备注栏须填写正偏离或负偏离。

投标单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：     年  月  日

商务条款偏离表（格式）

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 招标文件规定的商务条款 | 投标文件对应的商务条款 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 此处可以是服务期限等商务条件 |  |  |  |

说明：

1.商务条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.商务条款主要填列付款条件、服务周期、售后服务、质量保证、违约赔偿等重要条款方面的偏离情况。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

4.采购人要求投标人认真填写本表。

5.此表可根据需要自行拉长加宽。

6.如果存在偏离，备注栏须填写正偏离或负偏离。

投标单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：     年  月  日

## 格式六：售后服务承诺

售后服务承诺书（格式）

华春建设工程项目管理有限责任公司：

我公司自愿参加                          　　　　   项目（项目编号          ）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1.

2.

3....

投标单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人签字：

年   月   日

格式七：技术实施方案

依据详细评审原则编制相关内容，格式自拟。但应注明目录，如因未注明目录影响评审后果自负。

格式八：投标人履约能力证明文件（格式自拟）

投标人履约能力证明文件（以下格式仅供参考）

1.营业执照副本（非三证合一的，还需提供税务登记证、组织机构代码证副本）；

2.2020年度财务审计报告（如投标主体是2021年后新的工商注册单位，可不提供财务审计报告）；

3.供应商不良行为及信用要求（银行资信证明及信用中国、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网截图）；

4.投标保证金递交凭证；

5.类似项目业绩；

6.招标文件中要求提供的其他材料；

7.投标人认为有必要提供的其他证明材料。

注意事项：

投标人在投标前应自行检查作为评标依据的文件资料是否已完整提交，清单中虽未列出但属于评标依据的文件材料，投标人应自行提交，否则，将是投标人的风险。

投标保证金

递交凭证

注：后附开户许可证复印件

（一）投标项目配置清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 详细配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

投标人： （盖章）

法定代表人或授权代理人：（盖章或签字）        日 期：

（二）：售后服务网点情况表

售后服务网点情况表

项目名称：

| 服务机构名称 |  | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构地点 |  | 联系电话 |  |
| 技术人员姓名 | 岗位 | 职称 | 经验描述 |
| 网点基础设备及车辆情况 |  |  |  |
| 售后服务机构资质 | （如有，须提供有相关证书复印件） |  |  |

注：1、非投标单位作为服务机构另外还必须提供制造商与该服务机构对本产品服务承诺的联合声明书或厂家对该服务机构的任命文件及售后服务机构工商营业执照。

投标人：（盖章）                                 法定代表人（盖章或签字）：                     日   期：

（三）：售后服务及优惠条件

售后服务及优惠条件

售后服务承诺： 优惠内容：

投标人： （盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

日    期

类似项目业绩（开标日前36个月内）

| 序号 | 合同名称/内容 | 合同金额 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- |

- 第六章  评标标准和方法（综合评分法）

评标办法前附表

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。 |
|  |  | 投标文件格式及装订要求 | 符合第五章“投标文件构成、要求及格式”及装订的要求。 |
|  |  | 投标报价 | 符合招标文件要求，不含税投标报价不得超过招标控制价。 |
| 2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 提供营业执照副本（非三证合一的，还需提供税务登记证、组织机构代码证副本） |
|  |  | 财务状况 | 提供2020年度财务审计报告，无拒绝或否定意见（如投标主体是2021年新的工商注册单位可不提供） |
|  |  | 开户许可证或企业基本存款账户编号 | 投标人提供基本账户开户许可证或企业基本存款账户编号。投标人不以基本账户为一般业务结算账户的，还须提供一个合法账户开户银行名称、账户名称及账号。该账户和账号为招标人与中标人签订合同时约定的招标人向中标人支付合同款项的唯一账号。 |
|  |  | 投标保证金 | 缴纳投标保证金银行回单 |
|  |  | 守法诚信承诺书 | 投标人守法诚信承诺书 |
|  |  | 供应商不良行为及信用要求 | 1、在信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入“失信惩戒”记录名单的投标人、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的投标人，不得参与本项目。（以现场查询结果为准） 2、投标人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）上近三年的无行贿犯罪记录查询信息【具体要求：“在招标过程中通过裁判文书网查询投标人近3年来存在单位行贿行为（见备注），或单位法定代表人、主要负责人或实际控制人在上述期限内存在行贿行为的投标人，招标人可以依法否决其投标资格，直至取消其中标候选人资格。备注：在开标日近一年以内，存在行贿行为且行贿金额100万以内；在开标日近二年以内，存在行贿行为且行贿金额100（含）-500万；在开标日近三年以内，存在行贿行为且行贿金额500万及以上。”】。（以现场查询结果为准） 3、投标人须提供其开户银行在开标时间前3个月内出具的资信证明，资信证明无不良记录。 |
|  |  | 联合体投标要求 | 本次招标不接受联合体投标 |
|  |  | 其他要求 | 符合招标文件中“投标人资质条件、能力和信誉”要求的其他要求 |
| 3 | 响应 性 评审 标准 | 招标范围 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 服务地点 | 湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂。 |
|  |  | 服务期限 | 现场服务4周，整体项目周期13个月 |
|  |  | 质量要求 | ITIL：IT基础架构库标准 ISO20000：信息技术服务管理体系标准 信息安全等级保护二级 《网络安全法》 |
|  |  | 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天）。 |
|  |  | 投标保证金 | 有，9400.00元。 |
|  |  | 权利义务 | 符合合同条款规定。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合招标文件“技术规格与要求”规定。 |
|  |  | 招标控制价 | 47万元（不含税），不含税投标报价不得超过招标控制价。 |

注：（1）不合格的打“×”；合格的打“√”。评审结论相应的写“不合格”或“合格”。

（2）上述内容中有一项评审不合格的，其投标文件将被否决，不进入详细评审。

综合得分计算表

| 序号 | 评分部分 | 分值区间 | 综合得分换算系数 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分评分 | 0---30分 | 1 | 0---30分 |
| 2 | 技术部分评分 | 0---40分 | 1 | 0---40分 |
| 3 | 投标报价评分 | 0---30分 | 1 | 0---30分 |
| 合计 |  |  |  | 0---100分 |

1、商务部分评分

投标项目商务部分评议的满分为30分。评分内容包括：

| 序号 | 评标内容 | 评审因素 | 评议分数区间 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司资质 (满分10分) | 具备高新技术企业证书 | 能提供原件得3分 |  |
|  |  |  | 不能提供原件或无得0分 |  |
|  |  | 具备ISO20000信息技术服务管理标准认证证书 | 能提供原件得3分 |  |
|  |  |  | 不能提供原件或无得0分 |  |
|  |  | 具备IT运维/监控相关软件著作权证书 | 每提供一个《计算机软件著作权登记证书》原件得1分，最多得4分。 |  |
|  |  |  | 不能提供原件或无得0分 |  |
| 2 | 类似项目业绩 (满分15分) | 开标日前36个月内类似项目业绩。 注： 1、要求提供类似项目的合同及对应部分金额或全额发票扫描件。（每一份合同都要求提供对应的发票，否则不计分） 2、一个类似项目合同及对应部分金额或全额发票扫描件算一个类似项目业绩。 3、类似项目包括IT运维/监控相关软件的产品实施、开发、集成、维护、升级项目等。 4、合同金额低于10万元的业绩不计分（合同如为单价合同或框架协议，将提供的对应发票累计金额视为合同金额）。 5、业绩时间以合同签订时间或发票时间为准，无时间不计分。 | 每提供1项类似项目业绩得3分，最多得15分。 |  |
|  |  |  | 不提供类似项目业绩得0分 |  |
| 3 | 优惠条件（满分5分） | 1、投标人可以在下列内容选择优惠条件： ①增加培训人数②试运行期，提供驻场服务人员至少一人。 2、上述两项中，单独承诺第①项得1分，单独承诺第②项得4分，全部承诺得5分，不承诺不得分 。 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

注：上述评分办法中要求提供的证明材料，须由投标人扫描后列入投标文件，否则不计分。

2、技术部分评分

投标项目技术部分评议的满分为40分。评分内容包括：

| 序号 | 评标内容 | 评审因素 | 评议分数区间 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标和方案(满分17分) | 投标方案结构清晰、内容完整，具备详细得架构设计和部署结构描述，深刻理解本项目得目标和需求。 | 视投标方案的编制水平得1-5分 |  |
|  |  | 系统基于一体化架构设计，采用分布式/多层调度引擎和数据处理服务，支持各类网络设备、服务器操作系统、数据库、标准应用软件的自动化运维管理。服务端具备完善的自动调度引擎，支持多种shell、python、bat、vbs、java多种脚本语言；客户端Agent支持多种操作系统，具备版本管理及自动升级能力，支持异常重连能力。 | 系统功能描述完善、易用得5分 |  |
|  |  |  | 无法提供全部功能得0分 |  |
|  |  | 系统提供完善的脚本、作业、场景编排能力，支持输入输出参数配置，支持多设备分发，支持可视化编排。支持作业任务的启动、暂停、终止、跟踪、统计；支持文件库管理/下发/脚本引用功能；支持各种丰富的应用场景； | 系统功能描述完善、易用得4分 |  |
|  |  |  | 描述不清晰或不完全满足要求得0分 |  |
|  |  | 能够实现与硬件网管系统的资源库对接实现通过自动调度的主机和应用资源、与告警模块对接实现故障自愈等，以及其他相关接口集成能力。 | 系统功能描述完善、易用得3分 |  |
|  |  |  | 不提供或不满足要求得0分 |  |
| 3 | 系统设计的先进性、实用性、安全可靠性、灵活性、可扩展性、标准性、可管理性(满分12分) | 具备详细的系统架构设计、部署设计、能够提供开放的数据接口和架构 | 视系统架构及数据接口设计质量，得1-4分 |  |
|  |  | 系统服务端能够同时支持部署在Linux及Windows操作系统上，能够提供以更新包的形式实现功能增强、bug修改,无须厂商人员参与即可实现更新包操作。 | 视操作系统支持程度及更新方式得1-3分 |  |
|  |  | 具有详细的系统运行可靠性保障方案，提供以《信息安全等级保护管理办法》及《信息系统安全保护基本要求》中要求提升系统的安全性，包括数据自动备份等功能。 | 能对历史数据进行自动备份和恢复得5分 |  |
|  |  |  | 不能对历史数据进行自动备份和恢复得0分 |  |
| 4 | 售后服务方案及培训方案(满分3分) | 提供售后服务方案及培训方案。 | 方案完善有针对性得2-3分 |  |
|  |  |  | 方案缺乏针对性得1分 |  |
|  |  |  | 无方案得0分 |  |
| 5 | 施工组织设计方案(满分3分) | 提供完善的质量保证措施，施工进度计划和工期保证措施，施工管理方案，工程竣工验收方案。 | 视施工组织设计方案质量得1-3分 |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |

3、投标报价评分

投标项目报价部分评议的满分为30分。评分内容包括：

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价—基准价 ————————×100%>0 基准价 | ■每升1%（不足1%按1%计算）减1分，即30-100X，低于0分按0分计。 | 投标报价（经评审的最终投标价）得分最低分为0分 X为投标报价升、降率百分点数的绝对值，即 投标报价—基准价 ¦—————————— ¦×100% 基准价 |
| 2 | 投标报价=基准价 | 计30分 |  |
| 3 | 投标报价—基准价 ————————×100%<0 基准价 | ■每降1%（不足1%按1%计算）减0.5分，即30-50X，低于0分按0分计。 |  |

基准价计算方法：在满足商务、技术要求的前提下，有效投标人家数≥5家时，去掉一个最高不含税报价和最低不含税报价，其余投标人不含税报价的平均值为基准价，当有效投标人不足5家时，直接取不含税报价的平均值为基准价。

投标报价以不含税价进行计算。

- 第七章  附件

附件一：

投标文件包装袋封面标贴格式

XX项目投标文件 （封口处加盖投标人公章） 密封内容：投标文件正本 1份、副本 份 投 标 人： 项目名称： 项目编号： 投标人地址： 邮政编码： 联系电话： 在2021年 月 日上午 ： - ： 时之间准时递交且不得启封 递交地点：吉林省长春市绿园区澳美国际三楼会议室.

附件二：

开标一览表包装袋封面标贴格式

XX项目开标一览表 （封口处加盖投标人公章） 密封内容：开标一览表 1份 投 标 人： 项目名称： 项目编号： 投标人地址： 邮政编码： 联系电话： 在2021年 月 日上午 ： - ： 时之间准时递交且不得启封 递交地点：吉林省长春市绿园区澳美国际三楼会议室.

附件三：

电子版包装袋封面标贴格式

XX项目电子版 （封口处加盖投标人公章） 密封内容：电子版2份 投 标 人： 项目名称： 项目编号： 投标人地址： 邮政编码： 联系电话： 在2021年 月 日上午 ： - ： 时之间准时递交且不得启封 递交地点：吉林省长春市绿园区澳美国际三楼会议室.

注意事项：

1、《开标一览表》单独封装。

2、《开标一览表》和投标文件正、副本必须分开单独封装并标贴此封面，密封口处须加盖投标人公章。

提请投标供应商特别注意：请投标供应商将全部投标文件按顺序标明页数，并请注意不要把与本项目无关的资料编入招标文件。