合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：证券公司数据管控平台开发项目

委托方（甲方）：凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司

受托方（乙方）：北京菲利华科技有限公司

签订时间：2021年06月

签订地点：苏州

技术开发（委托）合同

委托方（乙方）：凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司

住  所  地：江苏省自由贸易试验区苏州片区八达街118号苏州新闻大厦2号楼901室

法定代表人：董昆林

项目联系人：徐希震

联系方式：0512-52955898

通讯地址：江苏省自由贸易试验区苏州片区八达街118号苏州新闻大厦2号楼901室

电话：0512-52955898

受托方（乙方）：北京菲利华科技有限公司

住  所  地：北京市海淀区苏州街3号504-41

法定代表人：蔡建

项目联系人：刘建军

联系方式： 010-82746952

通讯地址：北京市朝阳区大屯北路312号金泉时代广场1号楼908（大屯里317号

电话： 010-82746952

本合同甲方委托乙方研究开发证券公司数据管控平台开发项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  本合同研究开发项目的要求如下：

1．总体目标：按照甲方需求完成证券公司数据管控平台软件的设计、开发、测试工作，配合甲方完成生产环境的部署上线工作，并向甲方提供使用、维护的技术培训与文档资料。

2．技术内容：

本次项目需求以附件《证券公司数据管控平台需求规格说明书》为准。

3．项目目标：

乙方基于甲方最终客户系统建设总体目标梳理源系统数据需求，形成证券公司统一的数据服务体系，满足各应用对源业务系统的数据需求，通过甲方VIVA-ETL工具完成证券公司数据管控平台的建设，集中管理证券公司元数据、数据质量、数据标准、数据生命周期、主数据、数据安全等，推动证券公司数据整体质量提升，加强对证券公司数据架构的针对性指导，进一步加快业务管理水平的发展。

- 建设统一的数据管控平台系统，集中管理元数据、数据质量、数据标准、数据生命周期、主数据、数据安全等，推动证券公司数据整体质量提升。

- 其中管控门户、元数据管理、数据质量管理、数据标准管理等应为相对独立的功能子系统，其他功能模块可独立或在相应的子系统中实现。

- 建设元数据管理子系统，统一管理公司各类基础元数据信息、元数据关系信息、元数据变更信息等数据资产，并基于元数据管理提供数据资产总览、数据目录和导航等应用功能，支持元数据管理流程和规范的落地。支撑数据模型管理：模型管理、建模管理、企业数据字典管理、自动生成DDL。

- 建设数据质量管理子系统，通过检核规则的制定、监控以及质量问题的识别和解决，基于元数据实现数据质量问题快速定位和深入剖析，逐步实现公司各信息系统重要数据的数据质量全流程监控管理。

- 建设数据标准管理子系统，维护公司统一的数据标准信息，为公司各信息业务系统建设、业务数据交互、数据质量检核等提供重要参考。

- 数据管控平台各子系统间应紧密结合，基于元数据管理、数据质量管理、数据标准管理等方面的基础功能，实现数据资产视图、数据资源目录、数据核算、服务接口等综合应用，并对研发及业务部门开放以上应用服务。

4．应达到的技术指标和参数：（1）规范性、开放性和互联性；（2）可用性和可靠性；（3）先进性和成熟性；（4）安全性和保密性；（5）易操作性；（6）易于维护和扩充；（7）具体性能指标以项目启动会上，由甲、乙双方根据甲方业务发展规划评估，共同制定、认可的指标为准。

第二条  乙方应在本合同生效后 5个工作日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1．技术方案书或系统说明；

2．项目开发规范。

第三条  乙方应按下列进度完成开发工作：

1．具体以项目启动会上，由甲、乙双方共同认可的进度为准。

第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．技术资料清单：接口规范、业务流程。

2．提供时间和方式：系统开发之前以书面形式提供。

3．其他协作事项：（1）甲方应及时进行验收测试，并且有责任将发现的软件错误或故障通过书面的形式通知乙方；（2）甲方同意准许乙方人员在事前通知甲方的情况下在甲方或者甲方最终客户的测试环境中对＂应用软件＂进行检查及测试，以便能尽快矫正或解决任何有关＂应用软件＂的错误或问题；（3）甲方应配合乙方提供相应的开发环境；（4）甲方应组织最终客户业务人员及技术人员配合乙方按照项目实施进程；（5）本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理： 由甲乙双方分别留档。共同对＂应用软件＂的需求进行确认以及验收测试工作的实施。

第五条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1．研究开发经费和报酬含税总额为[¥1,500,000.00 ]大写：人民币壹佰伍拾贰万元整。

其中：（1）系统开发费：¥1,500,000.00 ;

（2）第三方软件费：无 ;

（3）维护费：无 ;

2．研究开发经费由甲方分期（一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）系统上线并经甲方验收合格后，由乙方开具验收款发票及相关付款通知书，甲方在收到上述付款材料后的十个工作日内，向乙方支付验收款，即¥900,000.00（大写人民币玖拾万元整）；

（2）验收合格后正常运行六个月，由乙方开具尾款发票及相关付款通知书，甲方在收到上述付款材料后的十个工作日内，向乙方支付尾款，合计为¥600,000.00（大写人民币陆拾万元整）；

注：本合同所约定发票均为税率为6%的增值税专用发票。

3．乙方开户银行名称、地址和帐号为：

（1）开户银行：中国民生银行股份有限公司北京东二环支行

（2）开户名称：北京菲利华科技有限公司

（3）账    号：697180093

第六条  本合同的研究开发经费由乙方以自有的方式使用。甲方有权以问询的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

第七条  乙方责任

1．人员的投入：（1）乙方承诺按照双方确认的软件项目实施进程，提供合格的开发人员；（2）乙方开发人员在项目进行期间，因离职或其他不可抗力原因而无法继续参与此项目的工作，乙方保证以同等水平和经验的人员替换，甲方保留更换乙方人员的权利；（3）乙方同意根据实现情况在保证工程进度前提下按需要增减开发人员。

2．应用软件的开发：乙方同意按照软件项目实施进程及时完成下述的＂应用软件＂开发工作：（1）向甲方提供未确认的需求说明书，与甲方进行需求确认，最终形成双方确认的需求说明书；（2）以确认后的需求说明书为依据，进行＂应用软件＂的开发并提交以下交付项目：＂应用软件＂的源代码与执行码；下列相关文档：a.需求规格说明书b.数据库结构说明c.用户操作手册d.用户维护手册。

3．应用软件的实施：乙方同意按照软件项目实施进程在甲方配合下完成下述＂应用软件＂实施工作：（1）在甲方的生产机电脑系统上安装＂应用软件＂执行码；（2）在甲方的备份或开发机上安装＂应用软件＂源代码；（3）为甲方建立验收测试环境并协助甲方进行＂应用软件＂验收测试；（4）为甲方建立生产环境。（5）监督＂应用软件＂的试运行。

4．项目管理：乙方同意按照软件项目实施进程配合甲方完成下述＂应用软件＂项目管理及顾问工作：（1）统筹整体＂应用软件＂的开发工作及定时向甲乙双方管理层汇报。（2）计划及管理其他项目实施工作。

5．应用软件维护及技术支持服务：（1）乙方同意免费为甲方及甲方最终客户提供如下述的＂应用软件＂维护及技术支持服务：＂应用软件＂问题辨认。＂应用软件＂错误的纠正。③因乙方项目团队与该项目其他第三方项目团队沟通不畅而导致的技术接口（或者技术参数）变更；（2）收费升级服务按照工作量具体核算另行协商确定，乙方承诺收费维护服务的取费比例每年不超过本合同的10%，收费方式与金额双方另行签订合同明确；（3）服务界定：维护服务是指“应用软件”现有功能不满足本合同履行时双方确定的业务需求或存在不足、缺陷和漏洞，以及在使用时为了保证“应用软件”长期、安全、稳定运行而必须对“应用软件”进行调整、修改和维护工作；升级服务是指因行业规范变更或业务发展需要在“应用软件”中增加本合同履行时双方确定的业务需求以外的功能对“应用软件”进行调整、修改和维护工作；（4）在维护期内，乙方为甲方提供四种维护方式：电话服务、网上服务、远程服务、现场服务，现场服务乙方应在甲方提出申请后8 小时内到达甲方现场并及时解决问题。乙方每年提供常规性现场巡检服务两次，乙方工程师每次在甲方现场时间不低于两天。在服务期内保证1-3名主导系统设计与开发的技术人员常驻用户现场，对本行提供7*24小时服务支持；

6．应用软件的培训：乙方同意配合甲方完成下述的＂应用软件＂培训工作：（1）为测试人员及业务主管而设的有关应用软件功能方面的培训；（2）为业务人员而设的应用软件功能及网点前/后台业务操作培训；（3）免费为甲方或甲方最终客户的技术人员进行培训，使甲方及其客户的技术人员在全面掌握系统的架构、模块设计思路、业务处理流程的基础上，能够对系统进行全面维护和后续的二次开发：应用软件的设计应用软件的维护应用软件的扩充全程开发培训。

7.项目管理文档：乙方应该在项目周期内根据甲方项目管理要求，按阶段按时向甲方提交监管检查相关文档。

第八条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当2日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1．发生不可抗力；

2．项目延期超过合同约定30天；

3. 需求变动超过约定内容50%。

第九条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失:按照技术风险的认定结果双方另行协商确定。

双方确定，本合同项目的技术风险按委托双方认可的行业内独立第三方机构进行评估的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1．本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2．乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在14日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十条  在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在5日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 本合同拥有信息的一方（“提供方”）根据本合同向另一方（“接受方”）提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，本合同的条款和与本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”)，只能由接受方及其人员为本合同目的而使用；

2．涉密人员范围:行内人员 ；

3．保密期限:无限期 ；

4．泄密责任:任何一方未履行本协议项下的任何一个条款均被视为一次违约。任何一方在收到对方的具体说明违约的书面通知后，如确认违约行为的实际存在，则应在二十日内对违约行为予以纠正并书面通知对方，如认为违约行为不存在，则应在二十日内向对方提出书面异议或说明，未及时回复的，视为接收方认为违约行为不存在，在此情况下，甲乙双方就可以就此问题进行协商，协商不成的，按本协议争议条款解决，违约方除应承担因自己的违约行为而给守约方造成的经济损失 。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 提供方向接受方提供或披露的保密信息，仅可由接受方为执行本合同需要披露给指定的雇员，并且仅在为执行本合同所需的范围内进行该等披露；但是，接受方在采取一切合理的预防措施之前，不得向其雇员披露任何保密信息，该等预防措施包括但不限于告知该等雇员将要披露信息的保密性质，由该等雇员做出至少与本合同保密义务一样严格的保密承诺等，以防止该等雇员为个人利益使用保密信息或向任何第三方做出未经授权的任何披露。

2．涉密人员范围:所有项目参与人员(不仅限于项目经理）；

3．保密期限:无限期  ；

4．泄密责任:任何一方未履行本协议项下的任何一个条款均被视为一次违约。任何一方在收到对方的具体说明违约的书面通知后，如确认违约行为的实际存在，则应在二十日内对违约行为予以纠正并书面通知对方，如认为违约行为不存在，则应在二十日内向对方提出书面异议或说明，未及时回复的，视为接收方认为违约行为不存在，在此情况下，甲乙双方就可以就此问题进行协商，协商不成的，按本协议争议条款解决，违约方除应承担因自己的违约行为而给守约方造成的经济损失。

第十二条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1．研究开发成果交付的形式及数量：所有项目文档资料刻录成光盘一份；

2．研究开发成果交付的地点和时间：苏州，2021年10月30日前。

第十三条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：1、软件的功能和性能符合人民银行规定的技术要求和规范及双方认定的需求规格说明书。2、正式运行后不出现任何重大质量事故。3、提供完整准确的全部项目源代码和技术文档。源代码对甲方必须是完全开放的，甲方不借助乙方支持独自可进行维护。4、提供完整准确的项目开发及技术文档，其中《需求说明规格书》、《数据结构说明》等必须真实有效，与正常运行后的系统相一致。5、提供设计文档、功能清单、测试报告。

第十四条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，由此产生的一切经济及刑事责任由乙方承担，同时，乙方应当 （1）修改或更换侵权部分，以使产品不侵权，或（2）获得相应授权以使甲方合法使用。

第十五条  双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第 1 种方式处理：

1．双（甲、乙、双）方共同享有知识产权。

2．按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

（1）技术秘密的使用权:无 ；

（2）技术秘密的转让权:无 ；

（3）相关利益的分配办法:无 。

3．双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：

（1）甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由甲方享有。具体相关利益的分配办法如下:甲方全部所有 ；

（2）乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归乙方所有。具体相关利益的分配办法如下:乙方全部所有 。

第十六条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十七条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条  乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归 乙（甲、乙、双）方所有。

第十九条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1．除因不可抗力或甲方原因乙方违反本合同第 一、二、三 条约定，每迟延1日支付合同总价的0.1%   ；

2．甲 方违反本合同第 五 条约定，应当按应付未付合同款额以每日0.1%计算违约金。

第二十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 练煜昕 为甲方项目联系人，乙方指定徐希震为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．甲方联系人负责对项目业务指导，总体协调，开发完成后项目内容的验收;

2．乙方联系人负责用户需要整理，分析，总体设计，日常交流对甲方进行项目完成时的移交和讲解 。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十一条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1．因发生不可抗力或技术风险；

2．除因不可抗力原因，甲方超过如本合同所规定的付款期限1个月，乙方有权单方提出解除合同。甲方应按合同总金额的5％支付违约金给乙方；

3．除因不可抗力的原因，乙方超过如本合同第三条所规定的或以后经双方协议修订的软件项目进度一个月仍未完成其合同的约定义务的，甲方有权单方提前解除合同。乙方同时按本合同总金额的5％支付违约金给甲方，并退还甲方已经支付的所有款项。

第二十二条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1．提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；

2．依法向甲方所在地人民法院起诉。

第二十三条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1．不可抗力：是指由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

第二十四条 与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分：无。

第二十五条 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

第二十六条  本合同经双方签字盖章后生效。

以下无正文。

大签页：

甲方：   凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司       （盖章）

法定代表人/委托代理人：                            （签名）

年     月      日

乙方：  北京菲利华科技有限公司    （盖章）

法定代表人/委托代理人：                            （签名）

年     月      日