证券公司数据管控平台开发项目

工作说明书

2021年6月

变更履历

| 版本号 | 变更时间 | 变更范围 | 变更简要说明 | 变更类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2021.6 | 所有章节 | 创建文档 | N |

注：N-New 新建；M-Modify 修改；A-Add 新增；D-Delete 删除

目 录

1.	概述	5

1.1	定义和术语	5

1.2	背景	5

1.3	工作目标	5

1.4	双方责任	5

1.5	实施前提	6

2.	所涉及项目的开发计划	6

2.1	所涉及项目的里程碑计划	6

2.2	所涉及项目的开发安排	6

2.3	所涉及项目的交付计划	7

3.	工作内容	7

3.1	相关工作范围	7

3.2	相关服务需求范围	7

3.2.1	系统功能需求范围	7

3.2.2	系统非功能性需求范围	7

3.2.3	其他需求范围	7

3.2.4	排除范围	8

3.3	工作交付要求	8

3.3.1	交付时间要求	8

3.3.2	交付内容要求	8

3.3.3	交付质量要求	9

3.4	工作验收标准	13

4.	过程管理	14

4.1	管理模式	14

4.1.1	项目人员	14

4.1.2	问题管理	14

4.1.3	沟通及报告	15

4.2	项目管理	15

4.2.1	项目启动	15

4.2.2	项目规划	15

4.2.3	项目执行	16

4.2.4	项目监控	16

4.2.5	项目收尾	16

4.3	变更管理	17

4.4	质量控制	17

4.4.1	编码质量	17

4.4.2	单元测试质量	18

4.4.3	集成测试质量	18

4.4.4	系统测试质量	19

4.4.5	接收测试质量	19

4.4.6	上线准备质量	19

5.	技术支持、服务	20

# 概述

## 定义和术语

| 术语 | 解析 |
| --- | --- |
| 甲方 | 凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司 |
| 乙方 | 北京菲利华科技有限公司 |
| 最终用户 | 证券公司 |
| 相关系统 |  |
| 相关项目 |  |
| 相关服务需求 | 包括相关项目的业务需求、技术需求和项目经理服务等 |

## 背景

数据管控平台是针对数据治理的关键领域，能够促进数据治理高效执行的支撑系统。数据管控平台，主要包含三个子系统：元数据管理系统、数据标准管理系统、数据质量管理系统，及数据生命周期管理、主数据管理、数据安全管理、系统间接口关联管理等子模块。为满足证券公司业务发展要求，快速响应市场需求变化，证券公司需要建设自有数据管控平台，形成全公司统一的数据服务体系，满足各应用对源业务系统的数据需求，加强对全公司数据架构的针对性指导，进一步加快业务管理水平的提升。

为把握这一市场机会，甲方委托乙方基于甲方VIVA-ETL工具完成证券公司数据管控平台的建设，集中管理证券公司元数据、数据质量、数据标准、数据生命周期、主数据、数据安全等，推动证券公司数据整体质量提升，加强对证券公司数据架构的针对性指导，进一步加快业务管理水平的发展。

## 工作目标

乙方提供的服务须服从甲方管理制度，按照甲方相关项目的总体计划，完成相关服务需求，在相关计划时间点前成功上线，保证生产环境正常运行。

本次项目需求以合同附件《证券公司数据管控平台需求规格说明书》为准

## 双方责任

甲方：提出相关服务需求并给予业务、技术支持与评审，管理项目组，提供在甲方现场工作的工作环境，并对乙方工作交付物进行验收。

乙方：根据相关服务需求提供相应服务，形成符合甲方管理制度和技术规范的服务交付物，实现工作目标。

乙方在项目开展前确认并提交在项目实施周期内项目经理及驻场人员。在项目实施期间，乙方应遵守甲方相关制度，如由于人员出勤、着装规范以及其他异常行为造成不良影响或后果的，甲方有权从合同中相应扣除罚金，根据影响程度单次扣除100~500元/人。

## 实施前提

乙方需要保证有充足的资源投入甲方相关项目，按照甲方的要求，保证在规定的工作场所进行工作，并保证工作时间。

甲方需要按照已确认的项目计划和约定，及时审核确认乙方的服务交付物。

# 所涉及项目的开发计划

## 所涉及项目的里程碑计划

各节点里程碑计划见下表，其中T为商务合同签订完成之日。

| 标号 | 阶段 | 任务名称 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 需求分析 | 需求分析 | T+0.5月 |
| 2. |  | 需求分析确认 | T+1月 |
| 3. | 技术开发 | 程序开发 | T+3月 |
| 4. |  | 系统测试 | T+4月 |
| 5. | 技术测试 | 技术验收测试 | T+4.5月 |
| 6. | 业务测试 | 业务验收测试 | 根据客户方实际情况 |
| 7. | 上线准备 | 上线准备 | T+5月 |
| 8. | 上线 | 上线 | 根据客户方实际情况 |
| 9. | 免费保修 | 保修期 | 上线后6个月内 |

## 所涉及项目的开发安排

乙方参与甲方项目服务人员名单，出于对项目进度和项目质量的考虑，建议该项目组的主力成员应尽量避免与其他项目人员复用（以下团队人员请根据实际安排填写）：

## 所涉及项目的交付计划

根据相关项目的总体计划按时保证质量地交付。

# 工作内容

## 相关工作范围

乙方基于甲方系统建设总体目标梳理源系统数据需求，形成证券公司统一的数据服务体系，满足各应用对源业务系统的数据需求，通过乙方VIVA-ETL工具完成证券公司数据管控平台的建设，集中管理证券公司元数据、数据质量、数据标准、数据生命周期、主数据、数据安全等，推动证券公司数据整体质量提升

## 相关服务需求范围

### 系统功能需求范围

本工作功能需求范围如下，具体需求以合同附件《证券公司数据管控平台需求规格说明书》为准：

- 建设统一的数据管控平台系统，集中管理元数据、数据质量、数据标准、数据生命周期、主数据、数据安全等，推动证券公司数据整体质量提升。

- 其中管控门户、元数据管理、数据质量管理、数据标准管理等应为相对独立的功能子系统，其他功能模块可独立或在相应的子系统中实现。

- 建设元数据管理子系统，统一管理公司各类基础元数据信息、元数据关系信息、元数据变更信息等数据资产，并基于元数据管理提供数据资产总览、数据目录和导航等应用功能，支持元数据管理流程和规范的落地。支撑数据模型管理：模型管理、建模管理、企业数据字典管理、自动生成DDL。

- 建设数据质量管理子系统，通过检核规则的制定、监控以及质量问题的识别和解决，基于元数据实现数据质量问题快速定位和深入剖析，逐步实现公司各信息系统重要数据的数据质量全流程监控管理。

- 建设数据标准管理子系统，维护公司统一的数据标准信息，为公司各信息业务系统建设、业务数据交互、数据质量检核等提供重要参考。

- 数据管控平台各子系统间应紧密结合，基于元数据管理、数据质量管理、数据标准管理等方面的基础功能，实现数据资产视图、数据资源目录、数据核算、服务接口等综合应用，并对研发及业务部门开放以上应用服务。

### 系统非功能性需求范围

符合业务需求书中的系统非功能性需求。

### 其他需求范围

无。

### 排除范围

无。

## 工作交付要求

### 交付时间要求

项目应于商务合同签订完成后4.5个月内交付验收测试，根据项目里程碑计划完成系统技术上线准备。阶段交付时间要求详见2.1所涉及项目的里程碑计划。

### 交付内容要求

乙方须根据相关服务需求进行服务交付，可根据相关项目的计划及开发安排分阶段进行整理和细化。交付物需遵守

乙方及其子公司的相关标准和规范，各阶段交付物包括但不限于如下内容：

| 序号 | 阶段 | 交付物名称 | 交付物类别 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求分析 | 软件需求规格说明书和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 项目计划 | 管理文档 | 过程交付物 |
|  | 系统设计 | 技术总体方案和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 概要设计说明书和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  | 技术开发 | 详细设计说明书和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 数据库逻辑设计说明书和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 源代码及版本和评审 | 源代码 | 最终交付物 |
|  |  | 单元测试用例和评审 | 开发文档 | 过程交付物 |
|  |  | 单元测试报告和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 程序修改说明和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  | 内部测试 | 数据库物理设计说明书和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 集成部署手册和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 用户使用手册和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 集成测试用例和评审 | 开发文档 | 过程交付物 |
|  |  | 集成测试报告和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 系统测试用例和评审 | 开发文档 | 过程交付物 |
|  |  | 系统测试报告（包括功能、性能、安全、文档测试）和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  | 上线准备 | 工程实施方案和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 系统运维手册和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 上线部署手册和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 应急处置手册和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 技术验证手册和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |
|  |  | 首日跟踪手册和评审 | 开发文档 | 最终交付物 |

### 交付质量要求

相关项目的过程管理需要按照甲方规定规范进行，包括技术实现及项目管理，须采用甲方规定的各类管理工具进行记录和跟踪管理，如VP、CC、CQ、Doors、svn、git等。相关项目的过程中交付物和最终交付物须提交至配置库。

项目各阶段交付物须按照甲方评审规范要求通过评审确认。上线文档交付物需按照以下标准进行提交：

| 文档列表 | 文档主要内容及参考要素 |
| --- | --- |
| 软件需求规格说明书 | - 引言：编写目的、背景、定义、参考资料 - 任务概述：目标、用户特点 - 需求概述：需求简介、需求规定，包括描述需求提出的各种强制性要求和规定，如对功能的规定、对性能的规定、输入输出要求、数据管理能力要求、安全性要求、可维护性要求、业务连续性要求 - 运行环境规定：包括支持软件、版本、标准、配置等和软件系统运行的环境要求、限制条件等 - 系统分析：公共约定、总体方案，包括系统总体结构、子系统划分、功能模块列表、系统详细界面划分、关键流程、接口列表、相互关系、关联模块影响性分析等 - 安全性分析：分析软件系统在等保、国际安全算法标准、国密算法、数字证书支持等方面的信息安全需求 - 性能分析：分析软件系统在响应时间、运行处理等待时间、数据传输时间、CPU平均使用率和高峰使用率、内存平均使用率和高峰使用率等性能需求 - 数据分析：数据保存、数据迁移等方面的需求，以及用户容量、业务增长预期、系统投产时间等需求的分析 - 系统详细需求分析：包括详细需求分析、详细系统运行环境及限制条件分析、接口需求分析 - 系统详细设计：包括功能描述、功能算法逻辑、系统处理流程、输入输出要素及关联关系、对现有功能的影响、用户交互界面、内部接口、外部接口等。 |
| 技术总体方案 | - 概述：包括项目的背景、目标、需求概要和定义等，其中目标包括项目预期达到的业务目标、技术指标、性能指标、安全性指标、上线切换计划目标等； - 物理架构方案：包括但不限于物理部署结构、通信对接方案和配置信息： （1） 物理部署结构：描述客户端、服务器、路由器、中间件、存储器等的网络拓扑结构和部署方案 （2）通信对接方案：描述项目采用的通信协议、服务调用方式、数据传输方式等 （3）配置信息：描述系统软、硬件系统配置情况等 - 系统逻辑架构：包含系统结构与业务流程、应用架构、数据架构等： （1）系统结构与业务流程：系统的组成结构和功能模块划分（如功能模块框图），并说明各功能模块的主要内容和作用；描述各功能模块的运行流程和依赖关系； （2）应用架构：应用系统的分层架构，如按客户端层、接入层、通信层、服务层等，描述各个功能子系统的关联和交互逻辑关系等； （3）数据架构：数据库的架构，包括数据存储结构、组织方式等 - 接口及兼容性 - 系统性能设计 - 安全性设计：根据信息系统安全等级保护等安全标准描述用户权限、身份认证、安全分区、访问控制、数据加密、数据传输安全、数据存储安全、防篡改技术、软件容错、安全边界管理和安全审计等内容 - 关键技术：包括系统关键技术的设计方案，如开发框架、开源平台、应用缓存技术、特殊的性能优化技术、高可用性技术、分布式架构设计技术、关键业务的核心算法技术等内容。 - 上线切换方案 |
| 概要设计说明书 | - 引言：包括编写目的、项目背景、定义、参考资料 - 任务概述：包括目标、运行环境、需求概述、条件与限制 - 总体设计：包括设计约束、系统架构、系统结构图、功能模块列表、系统处理流程、依赖关系等 - 接口设计：包括外部接口、内部接口 - 部署视图：描述系统处理流程的物理分布结构 |
| 详细设计书明书 | - 引言：包括目的、范围、定义 - 设计概述：包括任务、目标、系统配置、设计约束、关键技术和影响性分析 - 功能模块设计：包括功能流程说明、界面设计、程序结构、数据描述、函数描述等 - 系统维护设计：包括系统的可靠性、可扩展性、系统及用户维护设计、错误处理（包括系统错误定义、错误分级、错误预警、错误日志、错误报送协议和其他自定义错误的处理方案） - 安全设计：包括（但不限于）系统在等保、国际安全算法标准、国密算法、数字证书支持、安全攻击及威胁防御等方面的信息安全机制设计等 - 系统性能设计：包括（但不限于）系统在响应时间、运行处理等待时间、数据传输时间、CPU使用、内存使用等方面的性能设计 |
| 数据库逻辑设计说明书 | - 术语定义 - 外部设计：包含标识符和状态、使用对象、设计约定和运行环境等 - 实体关系图 - 数据库对象设计 - 业务表详细设计 - 数据字典表设计 - 用例数据访问分析 - 数据库安全设计 |
| 数据库物理设计说明书 | - 术语定义 - 设计参考 - 数据库部署架构 - 数据库容量设计 - 业务数据容量估算和数据库容量估算 - 数据库逻辑划分设计 - 日志文件设计 - 存储卷组、逻辑卷和数据文件 - 数据备份恢复设计 - 其他关键设计 |
| 集成测试报告 | - 概述：文档目的、项目背景和参考资料； - 测试过程描述：包括测试目标、测试范围、测试环境、测试工具。测试相关人员及角色、测试进度和工作量、测试需求和测试用例和测试缺陷等 - 测试结果分析：包括用例执行分析、测试需求覆盖分析（系统间接口关系矩阵及覆盖分析和系统内模块间接口关系矩阵及覆盖分析）、测试效率分析、测试缺陷分析等 - 测试结论 - 测试问题/风险/建议 - 测试缺陷清单 |
| 系统测试报告 | - 概述：项目背景、测试环境、测试工具、测试团队、参考资料等 - 测试目的 - 测试过程描述：包括测试方法、测试版本、测试过程管理 - 测试范围：包含功能测试范围、性能测试范围、安全测试范围、文档测试范围 - 功能测试用例设计 - 功能测试进度 - 测试执行分析：包括功能测试覆盖分析、功能用例执行分析、功能测试缺陷统计、功能测试缺陷收敛趋势分析、功能测试缺陷分布分析、遗留缺陷分析 - 测试结论 - 测试问题/风险/建议 - 测试缺陷清单 |
| 工程实施方案 | - 文档编写说明 - 工程实施目的及内容 - 实施方案概述 - 系统实施方案设计 - 服务器配置与部署 - 平台引用配罝与部署 - 存储系统配置与部署 - 网络及安全配置方案 |
| 集成部署手册 | - 系统物理部署架构 - 部署准备：包括(但不限于)硬件要求、软件要求、安全配置核查、系统涉及产品清单等信息 - 部署说明：包括(但不限于)操作系统参数及文件系统规则（可选）、数据库安装、应用软件安装等信息 - 应用系统部署后验证：包括应用系统部署后的验证步骤和验证方法，如技术验证脚本等 - 回退步骤 |
| 系统运维手册 | - 系统物理部署架构：除部署图以外，还需包含系统部署的文字描述 - 操作环境：包括服务器信息、网络环境等 - 应用配置说明：包括(但不限于)计算机客户端软硬件要求、系统服务器清单、应用服务配置说明、数据库配置说明、网络端口开放说明、系统用户说明、文件系统配置说明、相关日志配置说明、数据库编目说明、数据清理说明、消息中间件配置说明、web服务配置说明、第三方软件安装说明、后台任务说明、密码修改步骤等 - 系统启动和停止顺序及步骤 - 特殊操作步骤：如冷备切换步骤、系统日常任务等操作维护步骤 - 备份方案：包括备份方案及步骤描述，如灾备策略（HA、双活等）、数据备份策略（如时间、方式、容量等）等 - 日常运维监控管理：包括（但不限于）服务器运行状态日常监控、应用监控、系统健康检查等的内容及步骤等 - 常见操作问题的解答与处理办法 - 遗留问题清单及应对措施表 |
| 应急处置手册 | - 紧急情况检测、验证及分析操作 - 技术应急操作及灾备切换手册 - 影响及可采取的业务或技术手段 |
| 用户使用手册 | - 前言：包括编写目的，适用对象 - 客户端配置要求 - 系统简介：描述系统的用途、体系架构、功能模块架构、系统操作界面等 - 功能详细说明：详细说明本功能模块的作用、操作界面、操作步骤、参数信息、输入输出示例、操作结果示例等内容 - 系统用户权限管理：列举系统用户分类、分级机制、授权关系、管理方式、用户权限列表等信息 |
| 系统交付清单 | 系统交付所需的文档、报告等交付物的清单 |

## 工作验收标准

工作验收由甲方、乙方共同参与。

在软件的需求评审阶段，仔细审阅软件的需求规格说明书，指出不利于测试和可能存在歧义的描述。

在乙方软件开发完成并经过乙方内部仔细的测试后，提供完整的错误报告提交给甲方，并由甲方安排验收测试。乙方交付的软件（含文档）产品须通过验收测试准入准出标准方可启动验收。

软件开发过程中，需求响应及时，技术支持高效。严格按照交付要求和质量标准提供软件产品、文档资料等交付物，且均需通过严格的内部测试及验收测试，并提交配置库纳入集中管理。

具体验收程序及标准参见软件开发技术合同验收相关条款进行。

# 过程管理

## 管理模式

相关项目由甲方和乙方共同管理，相关甲方和乙方工作人员应在会议（当面或通过电子会议）上讨论进展情况。相关项目的进展应以提供的功能，而不是以乙方提供任务的单个元素进行衡量。

### 项目人员

本工作及所涉及项目需要甲乙双方的资源，资源类型概况如下：

1）甲方

项目经理：与乙方项目经理一起负责管理项目小组、工作及所涉及项目范围。甲方项目经理负责重大问题的协调。

技术经理：包括部署的解决方案涉及的有关领域的具有相应资格的技术专家。

2）乙方

项目经理：负责管理乙方项目小组。

项目QA: 负责软件质量保证。

技术顾问: 负责提供工作说明书定义的服务。

业务分析师:负责明确需求细节并保证与软件匹配。

开发组长:负责按计划进度提交定制化软件。

开发人员:负责提交工作说明书定义的软件定制

测试人员:负责测试定制化软件并确保与需求相符。

配置管理和部署人员:负责本工作说明书范围的软件和文档资料配置管理、版本管理和发布管理。

### 问题管理

任何发生的问题将被记录并提交解决。问题需要提交在甲方缺陷管理平台（如禅道）上，一般缺陷需在工作日24小时内解决。该等问题将在每周进展会议上由甲乙双方相关项目的成员与最终用户讨论，并以可控制的方式进行解决。对于专业服务的变更，将按照工作说明书规定的变更管理程序进行。

以下为启动影响管理程序的情景事例：乙方的工作说明书特定地排除了特别项目（“排除范围”）。如果某个情景要求乙方就排除范围所属问题花费额外的时间、资源或费用，乙方应联系客户就此问题进行审核。客户指定的授权人员将提前批准乙方对额外时间、资源或费用的花费，并在另外一个工作说明书上记录相关问题。

可能产生的例外情况不可提前预见或不在乙方合理控制范围之内。就此问题发生的时间可能代表时间的花费，并影响项目目标。该等时间应单独记录，并由客户及时审核。在双方同意的情况下，项目进度和/或价格将进行相应的调整。例外情况的事例包括：纠正甲方可能导致不完全、发生歧义或错误表述或记录的信息。甲方按工作说明书规定应履行的职责。乙方的工作说明书提供了特定的前提，如果这些前提无法满足，乙方将启动工作说明书中规定的变更管理程序。

### 沟通及报告

乙方驻场团队和离岸骨干成员将与甲方项目经理每周进行一次项目进展会议，以讨论项目状况、进展情况和相关问题。

每周将会每周提供项目周报、会议纪要、问题跟踪表。乙方项目QA每周将按照甲方的项目QA工作规范要求对项目进展及过程执行情况进行审计和检查，并提供QA周报。

## 项目管理

如在“2.2.3其他需求范围”中包括项目经理服务，则乙方项目经理须服从甲方项目经理的领导，按照工作目标和工作内容做好以下工作。

### 项目启动

项目计划：确定项目目标，初步的项目范围、资源投入、建设和制约因素。项目经理得以任命、权利得以保证。

项目工作说明书：确定项目范围，为验收提供依据，内容包括可交付成果的要求、验收标准和变更控制。

### 项目规划

范围规划：业务需求、需求规格说明书

制作WBS：根据可交付成果进行分解

过程定义：可交付成果需要的具体活动，识别活动间的逻辑关系

项目估算：对需要完成的产品和任务活动进行规模、工作量、所需的资源类型和数量（含设备、人力资源）进行估算

质量管理：质量管理计划，明确质量目标、完成质量保证和质量控制活动

人力资源、沟通管理：识别项目角色、责任、报告关系；制定资源投入计划及沟通管理计划

风险管理计划：风险识别与登记，如何对待、规划和执行项目风险管理活动

### 项目执行

按计划执行项目活动、协调人与资源、对需求规格说明书中明确的需求进行设计开发、实施经过批准的变更。

需求分析：需求规格说明书及评审

实现：开发和维护企业级元数据、企业级数据模型、本/外币逻辑模型、概念模型以及元数据。

评审：对企业级元数据、企业级数据模型、本/外币逻辑模型、概念模型以及元数据文档进行评审

沟通：按流程向相关干系人汇报

### 项目监控

监控项目执行、及时发现潜在问题并在必要时进行纠正。

监控项目工作：根据项目计划和实施基准，识别风险、绩效等

整体变更控制：变更、纠正/预防/补救措施

范围核实：验收可交付成果

范围控制：WBS、范围基准

进度控制：进度计划

质量控制：保证交付物与过程的质量

项目团队管理：跟踪绩效、解决问题、提供项目周报

风险监控：跟踪风险、评估资源、实施应对计划并评价其有效性

合同管理：管理合同内容和合作关系

### 项目收尾

正式结束项目/项目阶段的所有活动，交付完成的成果。

项目收尾：乙方内部关闭项目的全部动作，总结、评估、释放人力资源、交付成果。

项目总结：乙方按照甲方要求提交项目总结。

合同收尾：关闭与甲方合同关系的动作。

## 变更管理

任何一方都可以书面通知的方式要求对专业服务进行变更（“变更”）。变更通知（“变更通知”）采用《上海XX项目需求变更单》的形式书面提出，但是必须对变更提供合理的说明，在可行的情况下，应提供该方对以下问题变动影响的评估：专业服务费、提交的日期、所需的人力和有关专业服务费的其他方面。在可能的情况下，另一方应以书面形式进行响应。在任何情况下，该等响应应在收到变更通知之日起七日内作出，指出其是否接受变更，并且给出其对变更可能产生的影响的评估（包括变更可能会引起的成本或时间问题）。任何一方在可能的情况下，应对进一步的往来信函进行响应。但在任何情况下，该等响应应在收到先前信函之日起七个日历日内作出，直至双方就变更达成一致，并且记录在双方签署的对工作说明书的补充协议上。任何一方无义务接受不是按照该等约定的合同变更程序进行的变更。

## 质量控制

为满足客户系统高可靠的运行，乙方从项目的需求分析、设计、开发、到提交的全过程每个环节均严格按照质量标准进行，形成了一套完备严谨的质量控制体系。乙方在本项目的实施过程中将严格遵循甲方的评审流程，为甲方建设出质量一流的系统。

乙方必须将技术转移给甲方。这些技术包括源代码、相关文档及培训资料等。

以上所需交付内容需以文书方式记录，以供甲方后续使用，并须向甲方相关运维人员解说清楚。

### 编码质量

项目开发中若涉及C#、Java、Oracle数据库SQL等开发，原则上应符合以下技术要求，需按照C#开发规范、Java开发规范及Oracle数据库SQL等开发规范进行开发，并及时将代码传至甲方版本库。

1.正式提交应用程序源代码，且符合配置管理规范；

2.正式提交《集成部署手册》，且具有可执行性；

3.正式提交《程序修改说明》， 且使用模板并按要求真实、客观、详细地填写各项内容；

### 单元测试质量

软件单元测试原则上应符合以下技术要求，详细要求参照甲方单元测试规范：

1.软件单元测试可采用静态测试或动态测试的方式；

2.每个软件特性应至少被一个正常测试用例和一个被认可的异常测试用例覆盖；

3.测试用例的输入根据实际功能逻辑设计有效等价类值、无效等价类值和边界数据值；

4.在对软件单元进行动态测试之前，一般应对软件单元的源代码进行静态测试；

5.单元测试业务逻辑代码的语句覆盖率、分支覆盖率达到上海XX及其子公司规定的要求；尽可能使用自动化工具(如jenkins)管理单元测试过程；

6.对输出数据及其格式进行测试。

7、正式提交《单元测试报告》，且使用模板并按要求真实、客观、详细地填写各项内容；

### 集成测试质量

软件集成测试包括但不限于采用自顶向下集成测试、自底向上集成测试、核心系统集成测试等方法。

1.集成测试过程应包含集成测试策划、测试设计、测试执行及测试总结，详细质量要求参照上清技术集成测试规范。

2.最后一轮需完整执行所有测试用例且集成测试的代码缺陷率不得高于每千行代码2.5个缺陷；

3.正式提交《集成测试报告》，且使用模板并按要求真实、客观、详细地填写各项内容。致命缺陷、严重缺陷解决率达到100%，一般缺陷、微小缺陷解决率达到80%以上，且未解决的缺陷应得到项目经理认可。

### 系统测试质量

1.被测功能点应至少被一个正常的测试用例和一个被认可的异常测试用例覆盖；

2.系统测试应执行两轮完整测试用例，测试人员应使用工具记录测试进度和结果，客观、详细地记录了软件技术测试中发现的所有问题；

3.最后一轮测试后，测试用例执行率达到100%，缺陷解决率达到100%，未解决的缺陷应已得到软件开发负责人和技术测试负责人确认。代码缺陷率不得高于每千行代码0.5个缺陷。

4.正式提交《系统测试报告》（包括功能、性能、安全、文档测试），且使用模板并按要求真实、客观、详细地填写各项内容。测试用例应覆盖软件需求规格说明书的所有功能点，测试需求覆盖率达到100%，并且未覆盖到的软件需求都有说明且经过项目经理认可。

5.若有外部系统对接，需正式提交外部系统对接所需要的模拟测试工具，如imix报文模拟工具等。

6.必须包含安全测试及性能测试等，且非功能测试执行过程中遇到的问题和异常已全部解决，在上线前完成系统安全漏洞修复，系统性能达到业务要求标准（或人民银行信息系统建设标准（若有））。

### 接收测试质量

进入技术验收测试之前，应确保通过测试接收部门的接收测试，接收测试应满足：向测试方提供经确认的软件需求规格说明书，经确认的程序修改说明和系统测试报告（含功能、性能、安全、文档测试等）；所有的系统流程可以走通，接收测试用例数小于1000时，通过率在96%及以上；接收测试用例数在1000至10000之间时，通过率在98%及以上；接收测试用例数大于10000时，通过率在99%及以上。在接收测试完成前严重等级为严重及以上缺陷修复及验证。如果接收测试退回版本，并且造成不良影响，根据软件开发技术合同相关条款进行处理。

### 上线准备质量

在上线前，若涉及开发代码版本基线调整，乙方需完成开发分支合并及冲突解决，并对最终上线版本进行上线回归及上线模拟测试工作，提交回归测试报告（质量要求参考系统测试报告）。

完成验收测试后，乙方需配合甲方完成系统上线模拟，完成技术验证工作，并协助甲方完成业务验证。

# 技术支持、服务

在维护期服务内容包括但不限于：

1）提供故障处理、版本升级、健康检查、性能调优服务；

2）协助判断和及时解决系统运行过程中遇到的问题；

3）为保证系统在项目范围涉及的功能框架内正常运行，提供远程或现场的技术支持服务。

4）在甲方特保期（特保期是指：如“两会”、“国庆”等国家重要会议及节日和/或其它国家级政治敏感时期及甲方指定的特殊日期如系统上线等）内，如甲方需要，则乙方须提供相关工程师现场驻守服务，该服务不作为人天服务计算且甲方不承担额外费用。特保期内，乙方则在7×24小时期间内须0.5小时内响应、1小时内到场、2小时内恢复至可用。

# 项目工作量及报价

| 序号 | 工作项 | 工作量（人月） | 价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析与方案设计 | 4 | 12 |
| 2 | 系统开发与联调 | 32 | 96 |
| 3 | 测试 | 10 | 30 |
| 4 | 部署实施上线 | 4 | 12 |
|  | 合计 | 50 | 150 |