**合同附件二 项目里程碑进度**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **里程碑阶段** | **起始日期** | **结束日期** | **备注说明** |
| **合同签订** | 2022年3月1日 | 2022年3月3日 | 合同签订3个工作日内付合同总价款20% |
| **第一阶段** | 2022年3月3日 | 2022年3月31日 | 付合同总价款20% |
| **第二阶段** | 2022年4月1日 | 2022年4月30日 | 付合同总价款30% |
| **第三阶段** | 2022年5月1日 | 2022年5月31日 | 付合同总价款20% |
| **质保期** | 2022年6月1日 | 2024年5月31日 | 内付合同总价款10% |