合同编号：BJISC2022T428608-HT01

**北京市政务信息安全保障中心**

**服务采购合同**

**合同名称：2022年政务信息系统安全测评合作合同-**

**第一包信息系统安全测评合作**

**委托人（甲方）：北京市政务信息安全保障中心**

**受托人（乙方）：北京创联致信科技有限公司**

**委托人（甲方）：北京市政务信息安全保障中心**

**负责人：刘海峰**

**住所地：北京市朝阳区北辰西路12号数字北京大厦**

**受托人（乙方）：北京创联致信科技有限公司**

**法定代表人：蔡建**

**住所地：北京市密云区新南路92号楼5层5106**

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经过友好协商，就乙方为甲方提供12个政务信息系统安全测评工作服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。

1. **服务事项及内容**

本合同期限内，乙方应为甲方提供如下服务：

在合同期内协助甲方完成12个政务信息系统的安全等级测评、风险评估、安全验收测评或政务外网接入测评等安全测评工作。

1. **服务质量要求及验收**

1、乙方为甲方提供的服务质量应符合国家或相关行业的标准。

2、乙方为甲方提供的服务应符合以下要求：

（1）安全测评应严格按照双方确认的工作方案及时间安排开展，如遇任何变动，乙方须及时提出，经甲方书面同意后方可变更。

（2）验证测试及渗透测试过程中乙方检测人员须保留所用扫描器的原始记录，包括详细扫描结果和建议等信息。

（3）乙方在安全测评过程中若发现安全问题（如存在严重安全隐患等），应立即以口头形式通知甲方，并在24小时之内以书面形式通知甲方。

（4）安全测评过程中，乙方检测人员若发现测试范围之外的检测对象，须收集相关信息，并与甲方协商是否继续进行测试。

（5）乙方在协助甲方开展安全测评工作过程中不得获取测评范围以外的数据，获取的数据不得用于本次测试以外的其他用途。

（6）乙方在安全测评过程中应控制风险，防止测试工作对目标系统运行造成影响，因测评造成系统运行问题应及时报告。

1. 乙方完成服务工作后应提供12个信息系统的安全等级测评、风险评估、安全验收测评或政务外网接入测评工作中形成的测试记录。
2. 乙方协助开展安全测评工作形成的测评记录覆盖被测信息系统测评指标及测试对象的比例不少于95%。

5、乙方依约完成本合同全部服务内容后 30天内向甲方提交结题验收材料，申请结题验收，甲方接收到材料后组织专家召开专家会对项目进行验收；验收不合格的，乙方应当在收到甲方通知之日起10天内进行返工或调整，并重新提交甲方，并由甲方组织专家召开专家会对项目进行再次验收；如两次验收不合格的，按违约处理。

6、乙方完成本合同项下全部服务事项和内容并通过验收视为完成交付。

1. **项目小组及人员要求**

1、双方各指派一名代表作为本项目负责人，项目负责人职责范围包括： 协调项目团队开展测评工作；对项目实施过程中的重大问题进行决策 。

甲方项目负责人： 刘坤 ，联系方式： 13426062565 。

乙方项目负责人： 赵星 ，联系方式：18701556154 。

2、项目主要人员要求

乙方须根据项目要求安排具备相应资质和经验的专业人员从事本项目的调研工作，并确保项目实施队伍的稳定（项目主要人员名单和简历详见**附件1**）。项目实施过程中，乙方如因正当理由需要调整项目主要人员的，应当提前 10 日采用书面形式通知甲方，获得甲方书面同意后方可更换。

1. **服务期限**

乙方为甲方提供上述服务的期限为：自合同签订之日起至2022年11月止。

1. **服务费及支付方式**

1、本合同项下服务费总额为人民币1,065,000.00元，大写： 壹佰零陆万伍仟元。前述服务费已经包含乙方完成本合同项下服务的全部费用，除前述款项外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。

2、甲方将按以下第 2 种方式向乙方支付服务费：

（1）一次性支付：甲方于本合同签署之日起 15 个工作日内，向乙方付清服务费。

（2）分期支付：

甲方自合同签署生效，且乙方提供了等额、正规、合法的增值税专用发票后 10 个工作日内，向乙方支付服务费的 70 %即**（大写）**柒拾肆万伍仟伍佰 元（￥ 745500.00 元）；乙方提供本合同项下的全部服务并经甲方验收合格之日起 10个工作日内，甲方向乙方支付服务费的 30 %即**（大写）**叁拾壹万玖仟伍佰 元 （￥ 319500.00 元）。

3、乙方应在甲方付款前向甲方开具正规、合法增值税专用发票，否则甲方有权暂不付款且不承担逾期付款的违约责任。因乙方原因（包括但不限于未开具发票、开具发票不符合甲方要求等）导致甲方因财政政策原因未能付款，相应责任由乙方承担。

1. **甲方的权利义务**

1、甲方有权要求乙方按照本合同约定提供各项服务。

2、甲方有权对乙方提供各项服务的情况进行监督和检查。

3、甲方应按照本合同约定向乙方支付服务费。

4、甲方指定一名专人负责本项目的管理、协调和质量控制工作。

5、甲方应根据乙方提出的要求及时协调业务部门进行必要的沟通和交流。

6、甲方安排乙方人员到甲方现场工作时，应保证提供乙方人员开展工作所必要的条件,以保证工作顺利完成。

7、甲方应向乙方提供并允许乙方为测评工作目的而使用合同双方商议确认的信息、数据、资料，并及时组织有关人员在规定的时间内进行评审工作。

8、甲方负责组织有关人员在规定的时间内进行项目验收工作。

9、如甲方变更需求，须向乙方提出书面申请，由双方确认后实施。

10、如甲方要求调整实施计划和进度安排，须向乙方提出书面通知，由双方确认后实施。

1. **乙方的权利义务**

1、乙方应按照本合同约定向甲方提供各项服务，确保服务质量符合本合同约定或甲方要求；如因乙方提供服务质量不合格给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

2、如确有需要，乙方可以选择第三方提供优于自身能及的协作服务，但是外协费用比例不得超过项目费用总额的30％，外协服务的事项及外协服务的第三方需经甲方书面予以确认。

3、乙方有义务配合甲方或相关单位根据工作需要，对其提供服务情况及项目服务费支出、使用情况进行的监督和检查，出现问题的应及时整改。

4、乙方应保证为甲方提供服务的员工具备提供本合同项下服务所需的相应资质和许可，并保证乙方人员在为甲方提供服务的过程中，严格遵守甲方的各项规定、服从甲方安排。

5、如因乙方人员原因，给甲方或第三方造成人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。

6、未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务转让给任何第三方。

7、乙方保证其向甲方提供的服务不存在任何侵犯第三方著作权、商标权、专利权等合法权益的情形，否则乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

8、乙方应对承担项目进行专科目单独核算，专款专用，不得列支与本项目无关的费用。

9、乙方在合同期限内发生基本信息（如法人、单位名称、银行账号等）信息发生变更，应在变更后10日内书面通知甲方。

1. **保密义务**

1、乙方因承接本合同约定项目所知悉的该项目信息或甲方信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息均为甲方的保密信息，乙方应对上述保密信息承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将甲方保密信息透露给任何第三方。

2、乙方应对上述保密信息予以妥善保存，并保证仅将其用于与完成本合同项下约定项目实施有关的用途或目的。在缺少相关保密条款约定时，对上述保密信息，乙方应至少采取适用于对自己核心机密进行保护的同等保护措施和审慎程度进行保密。

3、乙方保证将保密信息的披露范围严格控制在直接从事该项目工作且因工作需要有必要知悉保密信息的工作人员范围内，对乙方非从事该项目的人员一律严格保密。

4、乙方应保证在向其工作人员披露甲方的保密信息前，认真做好员工的保密教育工作，明确告知其将知悉的为甲方的保密信息，并明确告知其需承担的保密义务及泄密所应承担的法律责任，并要求全体参与该项目的人员签署书面《保密协议》。

5、任何时间内，一经甲方提出要求，乙方应按照甲方指示在收到甲方书面通知后 10 日内将含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方，且不得擅自复制留存。

6、非经甲方特别授权，甲方向乙方提供的任何保密信息并不包括授予乙方该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或其它类型的知识产权。

7、乙方承担上述保密义务的期限为合同有效期间及合同终止后 5 年。

1. **知识产权归属**

1、乙方为履行本合同义务过程中所形成文件、资料、观点及服务成果的知识产权归甲方所有。

2、乙方保证向甲方提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因乙方提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究甲方责任的，乙方应负责解决并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

1. **违约责任及合同的解除**

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方不履行或不按约定履行均构成违约，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

2、乙方未按照本合同约定期限向甲方提供服务的，每迟延一日应向甲方支付本合同项下服务费总额 0.1 %的违约金；迟延 10 日以上仍未提供服务的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付服务费总额 5 %的违约金。

3、乙方提供服务不符合本合同约定标准或甲方要求的，乙方应当在甲方规定的期限内进行返工、修改，并重新提交甲方验收；如乙方提供的服务经二次验收仍未通过甲方验收或乙方拒绝按照甲方要求进行返工、修改的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付服务费总额 5 %的违约金。因乙方返工等原因造成乙方提供服务迟延，应承担迟延履行的违约责任。

4、乙方未按照本合同约定提供专业技术人员团队，或擅自更换人员的，经甲方通知后，应及时予以改正，经甲方通知后仍不改正的或上述情况累计发生 **3**次以上的，甲方有权解除合同，如因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

5、乙方不接受甲方和相关审计部门对本项目进行监督检查的，或经检查发现存在违法违规情况的，按照国家和北京市有关规定处理。

6、甲方未按本合同约定向乙方支付服务费的，每迟延一日，应向乙方支付拖欠款项 0.1 %的违约金，延迟超过30日，乙方有权解除合同。

7、甲乙双方所承担的违约赔偿金额最高不超过合同总金额的100%。

1. **争议的解决**

因履行合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，按下列第 2 种方式解决：

1、提交北京仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决；

2、依法向 甲方所在地 人民法院起诉。

1. **廉政承诺**

1、合同双方承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

2、甲方及其工作人员不得索要礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销应由本单位或个人支付的费用；不得以参与项目实施为名，接受乙方从该项目中支取的劳务报酬；不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动。

3、乙方不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不得为其报销应由甲方单位或个人支付的费用；不得向甲方工作人员支付劳务报酬；不得安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

1. **其他**

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同不一致或相冲突的内容，以补充协议为准。

3、本合同附件是本合同的重要组成部分，与本合同正文具有同等法律效力，双方均应遵照执行。

4、本合同一式 陆 份，其中正本 贰 份，甲、乙双方各执 壹 份，副本 肆 份，甲方执 贰 份、乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

**合 同 签 署 页**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **甲 方** | **单位名称** | 北京市政务信息安全保障中心 | | |
| **法定代表人** | 刘海峰 | | |
| **统一社会信用代码** | 12110000MB1G37934L | | |
| **开户银行** | 交通银行股份有限公司北京育惠东路支行 | | |
| **帐 号** | 110060971013002768463 | | |
| **通讯地址** | 北京市朝阳区北辰西路12号数字北京大厦 | | |
| **经 办 人** | 刘坤 | **联系电话** | 010-84437946 |
| **法定代表人**  **或授权签字人** | （签名） | | 合同专用章  （公章） |
| **年 月 日** | |
|  | | | | |
| **乙 方** | **单位名称** | 北京创联致信科技有限公司 | | |
| **法定代表人** | 蔡建 | | |
| **统一社会信用代码** | 91110108596007659D | | |
| **开户银行** | 招商银行股份有限公司北京慧忠北里支行 | | |
| **帐 号** | 110946919610501 | | |
| **通讯地址** | 北京市朝阳区小营北路19号裕发大厦二层201 | | |
| **经 办 人** | 赵星 | **联系电话** | 18701556154 |
| **法定代表人**  **或授权签字人** | （签名） | | 合同专用章  （公章） |
| **年 月 日** | |

附件1：

**项目主要人员名单和简历**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨镇 | 性别 | 男 |
| 职务 | 高级测评工程师 | 职称 | 高级工程师 |
| 毕业学校、专业 | 长春中医院大学 公共事业管理 | | |
| 身份证号 | 61032198112020316 | 拟在本项目任职 | 项目负责人 |
| 执业资格证 | CISP | 执业资格证书号 | CNITSEC2011CISE00335 |
| 近 4 年承担项目情况 | | | |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |
| 2020 | 2020年北京信息安全测评中心政务领域信息基础设施测评合作项目 | 项目经理 | 北京信息安全测评中心、010-84437946 |
| 2020 | 2020年北京安信天行科技有限公司系统安全等级测评技术支持项目 | 项目经理 | 北京安信天行科技有限公司、010-58044519 |
| 2019 | 湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目 | 项目经理 | 湖南中烟常德卷烟厂、0731-85098211 |
| 2018 | 锦州银行一体化安全运维项目 | 项目经理 | 锦州银行股份有限公司、0451-87693561 |
| 2018 | 企业混合云运维管理平台安全服务项目 | 项目经理 | 凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司、0512- 62955898 |
| 2017 | 锦州银行一体化安全运维项目(三期) | 项目经理 | 锦州银行股份有限公司、0451-87693561 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 冯强 | 性别 | 男 |
| 职务 | 高级测评工程师 | 职称 | 高级工程师 |
| 毕业学校、专业 | 长春工业大学人文信息学院 网络工程 | | |
| 身份证号 | 410381199011120510 | 拟在本项目任职 | 测评工程师 |
| 执业资格证 | CISSP | 执业资格证书号 | 92967 |
| 近\_\_3\_年承担项目情况 | | | |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |
| 2020 | 2020年北京信息安全测评中心政务领域信息基础设施测评合作项目 | 测评工程师 | 北京信息安全测评中心、010-84437946 |
| 2020 | 2020年北京安信天行科技有限公司系统安全等级测评技术支持项目 | 测评工程师 | 北京安信天行科技有限公司、010-58044519 |
| 2019 | 湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目 | 测评工程师 | 湖南中烟常德卷烟厂、0731-85098211 |
| 2018 | 企业混合云运维管理平台安全服务项目 | 测评工程师 | 凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司、0512- 62955898 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 程梁 | 性别 | 男 |
| 职务 | 交付经理 | 职称 | 高级工程师 |
| 毕业学校、专业 | 太原理工大学阳泉学院 计算机信息管理 | | |
| 身份证号 | 411082198009277216 | 拟在本项目任职 | 三组组长 |
| 执业资格证 | CISP | 执业资格证书号 | CNITSEC2011CISE00462 |
| 近\_\_3\_\_年承担项目情况 | | | |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |
| 2020 | 2020年北京信息安全测评中心政务领域信息基础设施测评合作项目 | 测评工程师 | 北京信息安全测评中心、010-84437946 |
| 2020 | 2020年北京安信天行科技有限公司系统安全等级测评技术支持项目 | 测评工程师 | 北京安信天行科技有限公司、010-58044519 |
| 2019 | 湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目 | 测评工程师 | 湖南中烟常德卷烟厂、0731-85098211 |
| 2018 | 企业混合云运维管理平台安全服务项目 | 测评工程师 | 凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司、0512- 62955898 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 何达 | 性别 | 男 |
| 职务 | 高级测评工程师 | 职称 | 高级工程师 |
| 毕业学校、专业 | 山东科技职业学院 软件工程 | | |
| 身份证号 | 140110198205110533 | 拟在本项目任职 | 测评工程师 |
| 执业资格证 | CISP | 执业资格证书号 | CNITSEC2011CISE00453 |
| 近\_\_3\_\_年承担项目情况 | | | |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |
| 2020 | 2020年北京信息安全测评中心政务领域信息基础设施测评合作项目 | 测评工程师 | 北京信息安全测评中心、010-84437946 |
| 2020 | 2020年北京安信天行科技有限公司系统安全等级测评技术支持项目 | 测评工程师 | 北京安信天行科技有限公司、010-58044519 |
| 2019 | 湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目 | 测评工程师 | 湖南中烟常德卷烟厂、0731-85098211 |
| 2018 | 企业混合云运维管理平台安全服务项目 | 测评工程师 | 凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司、0512- 62955898 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 马闽 | 性别 | 女 |
| 职务 | 高级测评工程师 | 职称 | 高级工程师 |
| 毕业学校、专业 | 燕山大学 电子科学与技术 | | |
| 身份证号 | 110228197706190067 | 拟在本项目任职 | 测评工程师 |
| 执业资格证 | CISP | 执业资格证书号 | CNITSEC2011CISE00631 |
| 近\_\_3\_\_年承担项目情况 | | | |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |
| 2020 | 2020年北京信息安全测评中心政务领域信息基础设施测评合作项目 | 测评工程师 | 北京信息安全测评中心、010-84437946 |
| 2020 | 2020年北京安信天行科技有限公司系统安全等级测评技术支持项目 | 测评工程师 | 北京安信天行科技有限公司、010-58044519 |
| 2019 | 湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目 | 测评工程师 | 湖南中烟常德卷烟厂、0731-85098211 |
| 2018 | 企业混合云运维管理平台安全服务项目 | 测评工程师 | 凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司、0512- 62955898 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王冲 | 性别 | 男 |
| 职务 | 高级测评工程师 | 职称 | 高级工程师 |
| 毕业学校、专业 | 河北工业大学 计算机科学与技术 | | |
| 身份证号 | 130682198408023795 | 拟在本项目任职 | 测评工程师 |
| 执业资格证 | CISP | 执业资格证书号 | CNITSEC2011CISE00443 |
| 近\_\_3\_年承担项目情况 | | | |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |
| 2020 | 2020年北京信息安全测评中心政务领域信息基础设施测评合作项目 | 测评工程师 | 北京信息安全测评中心、010-84437946 |
| 2020 | 2020年北京安信天行科技有限公司系统安全等级测评技术支持项目 | 测评工程师 | 北京安信天行科技有限公司、010-58044519 |
| 2019 | 湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目 | 测评工程师 | 湖南中烟常德卷烟厂、0731-85098211 |
| 2018 | 企业混合云运维管理平台安全服务项目 | 测评工程师 | 凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司、0512- 62955898 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 赵小鹏 | 性别 | 男 |
| 职务 | 高级测评工程师 | 职称 | 高级工程师 |
| 毕业学校、专业 | 北京科技大学 通信工程 | | |
| 身份证号 | 110108198002042713 | 拟在本项目任职 | 测评工程师 |
| 执业资格证 | CISP | 执业资格证书号 | CNITSEC2011CISE01191 |
| 近\_\_3\_\_年承担项目情况 | | | |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |
| 2020 | 2020年北京信息安全测评中心政务领域信息基础设施测评合作项目 | 测评工程师 | 北京信息安全测评中心、010-84437946 |
| 2020 | 2020年北京安信天行科技有限公司系统安全等级测评技术支持项目 | 测评工程师 | 北京安信天行科技有限公司、010-58044519 |
| 2019 | 湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目 | 测评工程师 | 湖南中烟常德卷烟厂、0731-85098211 |
| 2018 | 企业混合云运维管理平台安全服务项目 | 测评工程师 | 凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司、0512- 62955898 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 包秋吉 | 性别 | 男 |
| 职务 | 高级测评工程师 | 职称 | 高级工程师 |
| 毕业学校、专业 | 北方工业大学 计算机应用技术 | | |
| 身份证号 | 372928198204170018 | 拟在本项目任职 | 测评工程师 |
| 执业资格证 | CIW | 执业资格证书号 | 66023 |
| 近\_\_3\_年承担项目情况 | | | |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |
| 2020 | 2020年北京信息安全测评中心政务领域信息基础设施测评合作项目 | 测评工程师 | 北京信息安全测评中心、010-84437946 |
| 2020 | 2020年北京安信天行科技有限公司系统安全等级测评技术支持项目 | 测评工程师 | 北京安信天行科技有限公司、010-58044519 |
| 2019 | 湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目 | 测评工程师 | 湖南中烟常德卷烟厂、0731-85098211 |
| 2018 | 企业混合云运维管理平台安全服务项目 | 测评工程师 | 凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司、0512- 62955898 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 侯晓东 | 性别 | 男 |
| 职务 | 高级测评工程师 | 职称 | 高级工程师 |
| 毕业学校、专业 | 山东大学 软件工程专业 | | |
| 身份证号 | 411002199105110013 | 拟在本项目任职 | 测评工程师 |
| 执业资格证 | CIW | 执业资格证书号 | 257078911 |
| 近\_\_3\_\_年承担项目情况 | | | |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |
| 2020 | 2020年北京信息安全测评中心政务领域信息基础设施测评合作项目 | 测评工程师 | 北京信息安全测评中心、010-84437946 |
| 2020 | 2020年北京安信天行科技有限公司系统安全等级测评技术支持项目 | 测评工程师 | 北京安信天行科技有限公司、010-58044519 |
| 2019 | 湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目 | 测评工程师 | 湖南中烟常德卷烟厂、0731-85098211 |
| 2018 | 企业混合云运维管理平台安全服务项目 | 测评工程师 | 凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司、0512- 62955898 |

附件2：

**项目承担单位资质评估表**

**（甲方留存）**

**一、单位基本信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 北京创联致信科技有限公司 | | | |
| 单位性质 | 私营企业 | | 单位法人 | 蔡建 |
| 单位地址 | 北京市密云区新南路92号楼5层5106 | | 邮政编码 | 100101 |
| 电　　话 | 010-82746952 | 传　　真 | 010-82746952 | |
| 电子邮件 | zhaoxing@infc.cn | 单位网址 | www.infc.cn | |

**二、单位资质情况**

|  |
| --- |
| 单位资质应说明以下内容：1、经营范围；2、承担此类项目的案例、成功经验；3、人力资源情况；4、财务管理情况；5、其他情况。   1. 经营范围：   技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备；租赁通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口   1. 承担此类项目的案例、成功经验：   1 政务领域信息基础设施测评合作项目（2021）  2 政务领域信息基础设施测评合作项目（2020）  3 系统安全等级测评技术支持项目  4 广东中烟工业有限责任公司综合运维管理平台安全运维项目  5 湖南中烟常德卷烟厂易地技改项目-IT安全运维项目  6 内蒙古昆明卷烟有限责任公司安全运维管控系统项目  7 锦州银行一体化安全运维项目  8 企业混合云运维管理平台安全服务项目  9 锦州银行一体化安全运维项目(2019升级改造)  10 锦州银行一体化安全运维项目(三期)  3、人力资源情况：  公司现有员工76人，本科及以上学历占80%，工程师大多拥有信息安全相关资质。  4、财务管理情况：  公司拥有健全的财务管理制度，拥有独立的财务审核机制及第三方财务外审机制等。  5、其他情况：  无。  单位负责人签章：  单位公章  年 月 日  主管处室负责人意见：  处室负责人签字：  年 月 日 |