**湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂**

**2021年信息系统建设项目**

**试运行问题整改报告**

北京创联致信科技有限公司

**一、试运行问题报告**

湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂《2021年信息系统建设项目》自动化运维系统自2021年12月21日至2022年05月20日试运行期间共发现问题5项，其中发现系统环境漏洞2项，系统功能性能问题1项，系统环境配置问题1项，系统功能bug 1项。

**二、试运行问题整改清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **问题描述** | **是否修复** |
| 10.159.109.168，10.159.109.169两台服务器在重启后，网卡配置不生效，导致无法访问服务 | 已修复 |
| 作业管理模块，作业运行历史数据加载缓慢。 | 已修复 |
| 运维场景模块，场景卡片未查询出关联的作业及脚本统计数据。 | 已修复 |
| OpenSSH 用户枚举漏洞(CVE-2016-6210) OpenSSH < 7.3版本，若使用SHA256或SHA512进行用户密码哈希，用户名不存在时，sshd会对静态密码使用BLOWFISH哈希，导致远程攻击者利用较长密码响应时间差，确定用户名。 | 已修复 |
| Apache Tomcat 9.0.28版本至9.0.30版本、8.5.48版本至8.5.50版本和7.0.98版本至7.0.99版本中存在安全漏洞，该漏洞源于程序没有正确处理无效的Transfer-Encoding标头。攻击者可利用该漏洞造成Web缓存中毒，绕过Web应用程序防火墙保护及实施跨站脚本攻击。 | 已修复 |

以上内容均按照要求整改完毕。

实施单位签字（盖章）：

 年 月 日

用户单位签字（盖章）：

 年 月 日