合同登记编号：

技术开发合同

项目名称：2021年度产品全生命周期研发管理系统建设(ZQ)项目委托开发

委托人：北京先进数通信息技术股份公司

（甲方）

研究开发人：北京创联致信科技有限公司

（乙方）

签订地点：      北 京 市

签订日期：      年   月   日

目  录

委托方（甲方）：北京先进数通信息技术股份公司	4

法定代表人：李铠	4

受托方（乙方）：北京创联致信科技有限公司	4

法定代表人：蔡建	4

第一条 定义	5

第二条 项目描述	6

6.技术路线及开发工具	8

7.系统功能及验收标准	11

第三条 项目实施	23

第四条 项目建设	24

1. 开发实施	24

2．转包或分包	24

3．项目管理	24

4．信息与资料	25

5. 需求与需求分析	25

6．进度报告	25

7．乙方对其履约人员的责任	25

第五条 项目变更	26

第六条 移交、领受与验收	27

1. 里程碑移交	27

2．移交内容	27

3．领受	27

4. 里程碑成果试运行	28

5. 里程碑验收	28

第七条 升级、维护和培训	29

1. 详细设计方案、实施文档、工作计划进度表	29

2. 维护和支持	29

3. 项目培训	29

第八条 知识产权和使用权	30

第九条 价格与付款方式	30

1. 价格	30

2. 付款方式	30

第十条 保证与免责	31

1. 乙方保证	31

2. 侵权赔偿	32

3. 甲方保证与义务	33

第十一条 保密	33

1. 信息传递	33

2. 保密	34

3. 非竞争	34

4. 上述保密义务不适用以下情况	34

5. 信息安全	34

6. 本合同的保密性质	34

第十二条 违约与赔偿责任	35

第十三条 不可抗力	36

第十四条 争议解决	37

第十五条 通知	37

第十六条 变更与终止	37

第十七条 其他	38

附件一：保密协议	38

印花税票粘贴处	1

～～～～～～～～～	1

合同附件一 保密协议	2

保 密 协 议	2

- 委托方（甲方）：北京先进数通信息技术股份公司

- 法定代表人：李铠

通讯地址：北京市海淀区车道沟1号4号楼6层601-604室

电    话：010-68700009

开 户 行：招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行

银行账号：861583509710001

税    号：91110108801146341D

- 受托方（乙方）：北京创联致信科技有限公司

- 法定代表人：蔡建

注册地址：北京市海淀区苏州街3号509-36

电    话：82746952

开 户 行：中国民生银行北京东二环支行

银行账号：0148012830000756

税    号：91110108596007659D

邮寄地址：北京市朝阳区大屯北路312号金泉时代广场1号楼908（大屯里

317号）

鉴于甲方有意委托乙方建设本项目，双方经过友好协商，特依据《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规，按照平等互利的原则达成如下协议：

- 第一条 定义

本合同中使用的下列词语具有如下含义：

1.“先进数通”指北京先进数通信息技术股份公司

2.“本项目”是“2021年度产品全生命周期研发管理系统建设(ZQ)项目”的简称。

3.“源代码”指用于软件系统即由乙方开发部分的源代码。源代码必须可为熟练的程序员理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对软件系统即由乙方开发部分的评估、测试或其它技术文件。

4.“里程碑”或“里程碑成果”是指由乙方在本项目实施过程中阶段性完成的，主要用于标识工程进度，明确验收和付款、服务成果等。

5.“里程碑交付”是指乙方在完成每个里程碑的实施任务后向甲方交付该里程碑成果的行为。

6.“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定的里程碑成果、项目成果或交付件的行为，包括里程碑交付和项目成果交付。但乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

7.“项目成果交付”或“总体交付”是指乙方在完成本合同规定的系统实施任务后向甲方交付项目成果的行为。项目成果交付以系统总验收通过为标志。

8.“交付件”或“项目成果”指附件中指定的由乙方所交付的本项目，包括可以交付的源代码，安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

9. “规格”是指与本项目相关的技术及其他开发任务上由双方所设定的技术标准、规范

10.“商业秘密”指甲、乙方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的任何信息。

11.“工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

- 项目描述

1.项目建设目标

产品全生命周期研发管理系统项目，将覆盖基础研究、原烟调拨、打叶复烤、产品策划、产品开发、产品维护、产品标准、质量管理、智能研发和数据集成等，技术研发中心作为产品生命周期管理协同的纽带部门，以产品策划为核心、产品标准输出为结果、全面整合协同数据的思路来建设企业产品全生命周期研发管理系统项目。

本期项目建设完工后将达到以下目标：

- 全面贯通

打通企业原烟调拨、打叶复烤、原辅料入库、产品设计、原辅料备货、产品投料、生产过程跟踪、成品出厂、产品销售、售后支持等产品生命周期全过程。

- 高度集成

借助企业数据中心建设成果，利用数据中心大数据平台、企业服务总线等工具，实现产品生命周期全过程数据统一集成和运用。

- 敏捷设计

通过对产品设计流程的梳理和优化，通过基础研发数据累计和系统的敏捷流程支撑，实现产品快速设计、快速投产。

- 智能研发

将产品全生命周期数据收集齐全后，对产品设计、原材料、生产过程、产品质量等数据进行全面梳理，探索智能化产品研发方向及应用场景。

2.项目总体技术要求

1）系统技术架构要求符合信息技术发展方向、有利于信息系统应用集成整合的原则，实行统筹规划，统一标准，达到企业信息标准统一规范、网络互联互通、业务系统整合优化、信息资源集成共享的目标。

2）符合企业、烟草行业、国家和国际有关技术要求和管理规范，严格执行国家、烟草行业和企业统一的信息分类编码标准和数据标准；按照行业要求，构建智能化工厂、建设信息化企业的要求，加速新一代技术的集成实施，以集成应用支撑业务流程优化，促进运营一体化和决策科学化。

3）由于本系统涉及到甲方一般数据、重要数据、核心数据三个等级数据级别，因此乙方全部实现定制开发，建议使用开源软件或工具，在项目终验前移交所有源代码，知识产权全部归甲方所有，乙方不设置技术垄断。

4）针对数据的保密性，要制定保密方案措施，该系统用户根据密级或业务分类分级使用。

3.系统架构设计要求

1）适应甲方现有企业技术架构、数据架构、软硬件平台，结合甲方现有信息化平台，综合考虑系统的总体设计和集成整合，在兼顾现状的基础上能适应企业未来数字化转型建设发展需要。

2）系统软件框架设计符合SOA与微服务设计思想，遵守高内聚、低耦合的原则，采用基于J2EE多层架构的B/S结构和组件开发技术，进行系统架构设计和开发。

3）软件架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。

4）本系统需采用B/S体系架构，支持各通用浏览器内核，浏览器支持国内外主流浏览器。

5）支持通过分布式的系统架构，规避单节点故障对平台的影响，保障平台的高可用性；通过对数据的备份和冗余的设计，保障系统数据的高稳定性；平台需要能提供 7×24 小时不间断的服务。

4.系统集成需求

本系统与甲方现有的业务系统实现集成，主要包含行业原料质量大数据平台、主数据系统、NC ERP系统、MES及生产控制系统、感官评吸系统、统一门户平台等系统的数据交互。本此系统建设过程中与其他业务系统的接口费用包含在本合同中。

5.系统部署要求

本系统的部署要求能够支持目前通用的各类主流操作系统环境（包括国产系统），支持云化部署。部署组件支持主流中间件产品、JDK版本要求JDK7及以上。数据库支持商用或开源主流数据库，支持集群和失效转移，提供良好的可扩展性和容错性。乙方提供满足系统服务连续性和安全性要求的系统部署拓扑图及硬件配置建议，硬件由甲方负责，所有软件资源由乙方提供。

- 6.技术路线及开发工具

- 微服务框架：

本项目选择Spring Cloud & Alibaba构建的微服务框架，SpringCloud由于Spring社区的影响力，目前可以认为是构建Java微服务的一个社区标准。基于Spring的框架本质上可以认为是一种RESTful框架（非RPC框架），序列化协议主要采用基于文本的JSON，通讯协议一般基于HTTP。

微服务框架包含：服务发现、服务路由、服务容错、接口框架、API网关、自动化部署、自动化测试、配置中心、服务监控、服务跟踪、服务安全等组件，组件具体作用如下：

Nacos：注册中心（服务注册与发现）、配置中心（动态配置管理）。一个更易于构建云原生应用的动态服务发现、配置管理和服务管理平台。

Sentinel：服务容错（限流、降级、熔断）。把流量作为切入点，从流量控制、熔断降级、系统负载保护等多个维度保护服务的稳定性。

Dubbo：用于实现高性能Java RPC 通信。

Ribbon：客户端负载均衡，特性有区域亲和、重试机制。

Hystrix：客户端容错保护，特性有服务降级、服务熔断、请求缓存、请求合并、依赖隔离。

Feign：声明式Http客户端（调用远程服务）。

Seata：分布式事务解决方案。

Spring Cloud Gateway：API网关（webflux编程模式）。SpringCloud Gateway是基于WebFlux框架实现的，而WebFlux框架底层则使用了高性能的Reactor模式通信框架Netty。该项目是基于 Spring 5.0，Spring Boot 2.0 和 Project Reactor 等技术开发的网关，它旨在为微服务架构提供一种简单有效的统一的 API 路由管理方式。

RocketMQ：开源的分布式消息系统，基于高可用分布式集群技术，提供低延时的、高可靠的消息发布与订阅服务。

Redis：Redis是一个使用ANSIC编写的开源、包含多种数据结构、支持网络、基于内存、可选持久性的键值对（Key-Value）存储数据库。Redis的应用场景包括：缓存系统（“热点”数据：高频读、低频写）、计数器、消息队列系统、排行榜、社交网络和实时系统。

Druid：Druid是阿里巴巴开源的一个数据库访问层，主要用于Java数据库连接池。Druid具有强大的监控及拓展能力、可进行多维度统计和分析。

容器作为微服务的一种理想手段，可以实现不可变（immutable）发布模式。一个轻量级的基于容器的服务部署平台主要包括容器资源调度，发布系统，镜像治理，资源治理和IAM等模块。

集群资源调度系统K8S，将整个集群抽象成容器资源池，支持按需申请和释放容器资源，物理机发生故障时能够实现自动故障迁移(failover)；镜像治理，基于DockerRegistry，封装一些轻量级的治理功能。

- 开发工具平台：

DevOps平台的搭建可通过如下工具进行实现：

平台项目管理（PM）：禅道

代码管理：GitLab

持续集成、交付（CI/CD）：GitLabCI/CD

镜像仓库：Harbor

容器：Docker

镜像扫描：Clairctl

编排：Kubernetes

脚本语言：Python

Web服务器：Nginx、Tomcat

缓存：Redis

数据库：MySQL

- 信创环境支持：

本合同中的涉及到的技术组件，均支持国产操作系统、数据库、中间件、浏览器的使用，未来切换到信创环境时，无需对系统做任何更改。

在甲方未来具备信创环境时，乙方承诺免费将产品全生命周期研发管理系统相关中间件和应用系统迁移至甲方指定的信创环境中。

- 系统接口集成：

在项目实施所需要集成的业务系统接口，根据甲方业务实际需要进行设计，甲方配合乙方完成同第三方系统接口集成费用的确认，接口集成费用由乙方承担，初步评估有以下接口集成内容：

| 序号 | 对接系统 | 业务数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主数据系统 | 从主数据系统同步组织机构、用户、原料（原烟、片烟、烟梗、薄片等）、烟用材料（丝束、成形纸、滤棒、卷烟纸、接装纸、框架纸、内衬纸、盒条包装纸、透明纸、拉线等）、卷烟主数据信息，为系统提供基础性主数据。 |
| 2 | 统一门户平台 | 集成统一门户平台单点登录，实现从门户到产品全生命周期研发管理系统的一键式登录；向统一门户平台发送待办审批信息，并可以在门户统一待办中进行展示，审批时可以通过单点登录链接到产品全生命周期研发管理系统的审批页面，审批完成后向统一门户发送待办处理信息，完成从统一门户平台审批待办的功能。 |
| 3 | NCERP系统 | 根据从主数据系统同步的原料、烟用材料唯一编码，向NCERP系统查询原料、烟用材料的库存信息（期初库存、当前库存、出库数量、入库数量、冻结库存、锁定库存等）和价格信息（实际采购价、移动平均价）。 |
| 4 | MES及生产控制系统 | 由MES及生产控制系统提供接口，产品全生命周期研发管理系统向MES及生产控制系统推送质量检验工单，完成质量检验工单的创建；在MES及生产控制系统完成质量检验后，通过产品全生命周期研发管理系统提供的接口推送检验结果，将检验结果数据反馈到产品全生命周期研发管理系统中；在配方标准、产品生产标准发布后产品全生命周期研发管理系统通过接口将标准内容下发到MES及生产控制系统，在MES及生产控制系统完成签收后反馈签收状态，产品标准收回时将标准作废。生产批次结束后，MES及生产控制系统将生产投料结果、生产消耗数据推送给产品全生命周期研发管理系统，作为生产分析的基础支撑数据。 |
| 5 | 感官评吸系统 | 由感官评吸系统提供接口，产品全生命周期研发管理系统向感官评吸系统推送评吸任务，在评吸人员完成评吸任务后，将评吸结果推送回来。 |
| 6 | 行业原料质量大数据平台 | 由行业原料质量大数据平台在行业数据传输通道上开放数据获取接口，产品全生命周期研发管理系统通过蒙昆公司ESB对接行业数据传输通道获取烟叶近红外化学成分数据。 |

- 7.系统功能及验收标准

| 序号 | 功能模块 | 功能名称 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础研究 | 原料研究 | 原烟种植研究： 1、实现对烟叶产区地理条件、土壤环境、气候环境、烟叶品种等信息的管理； 2、辅助原料研究室对烟叶产区的地理条件、气候环境、土壤养分等进行研究； 3、基于烟叶产区的地理条件、气候环境、土壤养分等条件，系统实现为烟叶产区推荐合适的种植品种； 4、基于数据的积累，辅助原料研究室对烟叶种植过程进行研究和对对烟叶采收、分级、初烤技术进行研究，指导烟农按照标准技术要求进行烟叶生产。 原烟特性研究： 1、实现对烟叶品种外观特性、地域外观特性、感官特性、化学特性等信息的管理； 2、辅助原料研究室对烟叶的外观特性、感官特性、化学特性进行研究； 3、基于烟叶产区的烟叶的外观特性、感官特性、化学特性数据，实现烟叶特性的知识总结； 4、基于数据的积累，辅助原料研究室对烟叶特征进行研究，指导烟叶基地单元的选址，为烟叶采购提供指导。 片烟特性研究： 1、实现对片烟感官特性、化学成分、致香性成分、加工特性等信息的管理； 2、基于片烟感官特性、化学成分、致香性成分、加工特性数据，实现片烟特性的知识总结； 3、产品叶组配方设计提供基础性参考数据。 烟叶配伍性试验： 1、实现对原烟、片烟等级配伍性数据的管理； 2、基于原烟配伍性数据，为原烟复烤打叶配方的制定提供数据参考； 3、基于片烟配伍性数据，为产品叶组配方设计提供烟叶配伍性性参考数据。 |
|  |  | 材料研究 | 丝束特性研究： 1、实现丝束特性数据的管理，辅助材料研究人员在线记录丝束的各项特性数据和影响的滤棒物理指标； 2、基于丝束的特性数据，为滤棒材料设计提供参考数据。 成形纸特性研究： 1、实现成形纸特性数据的管理，辅助材料研究人员在线记录成形纸的各项特性数据和影响的滤棒物理指标； 2、基于成形纸的特性数据，为滤棒材料设计提供参考数据。 滤棒特性研究： 1、实现滤棒特性数据的管理，辅助材料研究人员在线记录滤棒的各项特性数据和受影响的卷烟物理指标、主流烟气指标； 2、基于滤棒的特性数据，为烟支材料设计提供参考数据，为主流烟气指标、危害性指数预测提供数据支撑。 卷烟纸特性研究： 1、实现卷烟纸特性数据的管理，辅助材料研究人员在线记录卷烟纸的各项特性数据和受影响的卷烟物理指标、主流烟气指标； 2、基于卷烟纸的特性数据，为烟支材料设计提供参考数据，为主流烟气指标、危害性指数预测提供数据支撑。 接装纸特性研究： 1、实现接装纸特性数据的管理，辅助材料研究人员在线记录接装纸的各项特性数据和受影响的卷烟物理指标、主流烟气指标； 2、基于接装纸的特性数据，为烟支材料设计提供参考数据，为主流烟气指标、危害性指数预测提供数据支撑。 |
|  |  | 工艺研究 | 制丝工艺研究： 1、实现制丝工序的质量指标、控制参数、设备参数，多工序组合对卷烟生产质量和效率的影响数据在线化、痕迹化管理； 2、实现制丝前置工序(质量指标、控制参数、设备参数)对后续工序(质量指标、控制参数、设备参数)之间的影响数据在线化、痕迹化管理。 3、实现工艺研究试验报告的自动生成。 卷包工艺研究： 1、实现卷接包工序的质量指标、控制参数、设备参数，多工序组合对卷烟生产质量和效率的影响数据在线化、痕迹化管理； 2、实现卷接包前置工序(质量指标、控制参数、设备参数)对后续工序(质量指标、控制参数、设备参数)之间的影响数据在线化、痕迹化管理。 3、实现工艺研究试验报告的自动生成。 |
|  |  | 香精香料研究 | 香基特性研究： 1、实现单体香基特性数据的管理，明确每个单体香基的作用、香型、香味； 2、基于单体香基的特性数据，为调香和加香配方设计提供参考数据。 混合香精研究： 1、实现对混合香精的作用、香型、香味和主要作用成分的研究成果管理； 2、基于混合香精的研究数据，为调香和加香配方设计提供参考数据。 料液特性研究： 1、实现料液和添加剂特性数据的管理，辅助香精香料研究人员在线记录每个料液在配方中的作用； 2、基于料液的特性数据，为加料配方设计提供参考数据。 |
|  |  | 生物酶研究 | 1、实现对生物酶原材料、生物酶制剂影响的烟叶感官、化学指标研究记录的在线化、痕迹化管理； 2、为生物酶配方设计提供可直接引用的生物酶配方，或提供生物酶试验成果参考数据。 |
|  |  | 市场研究 | 口味地图研究： 1、实现对不同地域消费者吸味特征、包装喜好、购买喜好等特性的管理； 2、根据地域消费特征数据，辅助技术研发中心分析市场竞争产品、更精确的进行产品策划。 消费群体研究： 1、实现对不同消费群体吸味特征、包装喜好、购买喜好等特性的管理； 2、根据消费群体特征数据，辅助技术研发中心分析市场竞争产品、更精确的进行产品策划。 |
|  |  | 配方研究 | 叶组配方研究： 1、实现试验性叶组配方设计研究的管理； 2、在叶组配方研究时支持对配方结构、配方成本的在线测算； 3、配方设计后支持主流烟气指标的自动预测； 4、支持新型烟草产品叶组配方的研究和试验性设计。 料组配方研究： 1、实现研究试验性加香配方、加料配方的设计管理； 2、实现对加香配方、加料配方在烟丝中起到的作用进行结构化管理； 3、支持在叶组配方基础上进行设计，也支持独立料组配方的设计； 4、支持新型烟草产品料组配方的设计。 材料用料研究： 1、实现试验性烟支材料和滤棒材料设计研究的在线化、痕迹化管理； 2、实现烟支材料搭配对卷烟物理指标、主流烟气指标的影响管理； 3、烟支材料设计后支持主流烟气指标的自动预测； 4、支持新型烟草产品烟支材料的设计。 |
|  |  | 知识库管理 | 知识提取： 1、实现从各项基础研究功能中的知识数据提取； 2、支持知识数据提取后二次编辑； 3、支持对知识数据进行分层、分类管理； 4、支持外部系统知识数据的推送。 知识审核： 1、实现知识数据的格式、形式审核； 2、支持知识数据的二次编辑和重新分类； 3、实现知识数据的在线发布和订阅，新知识发布后支持给订阅人员推送消息通知。 知识检索： 1、实现通过各项关键字、知识层级、知识类别的模糊检索； 2、实现通过权限设置来控制知识查询的范围； 3、订阅的消息可以直接推送到订阅人，支持直接查看知识内容。 |
|  |  | 质量数据研究 | 质量数据查询： 1、实现对原烟采收质量、原烟收购质量、原烟交接质量、片烟复烤质量、片烟收货质量、复烤过程质量、辅料收货质量、中试样品质量、转序检验质量、生产过程质量、成品出厂质量等质量数据的归集； 2、通过自定义查询条件实现对质量数据的自定义查询； 3、支持质量数据的导出。 质量追溯查询： 1、实现原料、香精香料与烟丝之间的批次关联，辅料与卷烟批次的关联，制丝批次与卷烟批次的关联，打通原辅料与卷烟成品之间的批次关系； 2、支持通过卷烟二维码、卷烟批次号、卷烟牌号检索投入的原辅料批次信息、原辅料质量信息、制丝生产批次信息和卷烟生产批次信息； 3、支持通过原辅料二维码、物料代码检索卷烟生产批次信息、卷烟批次质量信息等内容。 |
| 2 | 原烟调拨 | 拟定公司原烟需求计划 | 1、实现片烟需求计划、原烟需求计划的在线拟定； 2、支持系统自动测算指定年度的片烟和原烟需求计划，细化到产地、等级、数量； 3、支持自动测算数据的在线人工修改； 4、支持片烟需求计划、原烟需求计划的在线导入、导出。 |
|  |  | 控制原烟调拨数量及质量 | 1、实现对调拨原烟等级的感官评吸评价质量数据的在线管理； 2、实现原烟调拨批次的制定。 |
|  |  | 开展原烟工商交接质量检验 | 1、实现对调拨原烟等级的工商交接质量检验数据的在线管理； 2、实现原烟外观等级合格比例和混级情况的在线鉴定。 |
| 3 | 打叶复烤 | 原烟分选方案 | 原烟分选方案制定： 1、实现对原烟分选方案的管理； 2、支持一个分选方案中包含多个选前原烟等级； 3、支持一个选前原烟等级包含多个选后原烟等级； 4、支持批量导入原烟分选方案，支持导入后修改原烟分选方案。 原烟分选结果反馈： 1、实现原烟分选结果数据的在线管理； 2、支持批量导入原烟分选结果数据，支持导入后修改原烟分选结果； 3、预留同“全国统一烟叶生产经营管理平台”的集成接口。 |
|  |  | 原烟配打方案 | 原烟配打方案制定： 1、实现原烟配打方案的在线管理； 2、支持批量导入原烟配打方案，支持导入后修改原烟配打方案。 原烟配打解雇反馈： 1、实现原烟配打结果数据的在线管理； 2、支持批量导入原烟配打结果数据，支持导入后修改原烟配打结果； 3、预留同“全国统一烟叶生产经营管理平台”的集成接口。 |
| 4 | 产品策划 | 品牌战略分解 | 1、实现品牌战略分解过程的在线化、痕迹化管理； 2、支持批量导入品牌战略分解数据，支持导入后修改品牌战略分解数据。 |
|  |  | 产品结构策划 | 1、实现产品结构策划的在线化、痕迹化管理； 2、支持现有卷烟规格和新建虚拟卷烟规格的产品结构数据； 3、支持多层级产品结构分解和策划； 4、支持往年产品结构数据与新一年度策划数据的对比。 |
|  |  | 市场需求分析 | 1、实现市场对品牌和产品规格需求量的自助分析； 2、支持全国或某个地区的市场总量概况分析、单品牌和单规格的市场需求量分析； 3、支持人工修正分析结果数据。 |
|  |  | 竞争产品分析 | 1、实现蒙昆公司产品与竞争品牌产品的自助分析； 2、支持按地域、品牌、规格查询竞争产品的市场表现情况； 3、支持根据品牌、规格市场竞争力表现自动生成年度产品开发计划。 |
|  |  | 产品开发计划 | 1、实现产品开发计划的在线化、痕迹化管理； 2、支持对系统自动生成的产品开发计划数据进行补充； 3、支持手工增加年度产品开发计划、临时产品开发计划。 |
| 5 | 产品开发 | 产品配置管理 | BOM结构配置： 1、实现产品BOM结构的层次化定义，实现多种BOM结构的自定义，实现每一类BOM的作用和输出阶段； 2、支持多类产品的BOM类型，包含卷烟产品和新型烟草产品； 3、支持多层级产品BOM结构的逐级分解。 产品开发流程配置： 1、实现标准产品开发流程、标准产品维护流程、敏捷开发流程、快速维护流程等产品开发和维护相关流程的在线定义； 2、支持基于标准产品开发流程或敏捷开发流程基础上，通过复制形成新的产品开发流程； 3、支持基于标准产品开发流程或敏捷开发流程基础上直接修改形成新的产品开发流程。 |
|  |  | 叶组配方设计 | 1、实现新产品的叶组配方在线设计过程管理； 2、支持一个开发任务设计多个叶组配方，支持从配方研究结果中直接引用叶组配方； 3、支持原料库存实时更新，支持配方生产量自动测算； 4、支持配方结构分析展示，支持配方成本自动测算； 5、支持主流烟气指标自动预测； 6、支持新型烟草产品叶组配方设计。 |
|  |  | 料组配方设计 | 1、实现新产品的料组配方在线设计过程管理； 2、支持一个开发任务设计多个加香、加料配方，支持从配方研究成果中直接引用料组配方； 3、支持配方成本自动测算； 4、支持新型烟草产品加香、加料配方设计。 |
|  |  | 烟支材料设计 | 1、实现新产品的烟支材料在线设计过程管理； 2、支持一个开发任务设计多组烟支材料，支持从烟支材料研究结果中直接引用烟支材料设计； 3、支持卷烟物理指标、主流烟气指标自动预测； 4、支持新型烟草产品烟支材料设计。 |
|  |  | 包装材料设计 | 包装视觉设计： 1、实现新产品的包装外观视觉效果设计过程管理； 2、支持一个开发任务设计多套包装外观视觉效果； 3、支持上传矢量图，对矢量图进行解析，自动生成包装3D效果，支持360°展示； 4、支持新型烟草产品包装外观设计。 辅料配套设计： 1、实现新产品的包装配套材料在线设计过程管理； 2、支持包装外观设计与包装配套材料一一关联； 3、支持新型烟草的包装材料设计。 |
|  |  | 标准工艺设计 | 1、实现对不同类别产品的标准生产工艺在线设计过程管理； 2、支持一类产品多种生产工艺设计； 3、支持托拉拽式可视化工艺路径设计。 |
|  |  | 制丝工艺设计 | 1、实现对新产品的制丝生产工艺进行在线设计； 2、支持一个开发任务多套生产工艺设计； 3、支持托拉拽式可视化工艺路径设计； 4、支持从标准工艺设计中引用工艺路径、工艺参数设计； 5、支持对引用的标准工艺设计进行修改。 |
|  |  | 卷包工艺设计 | 1、实现对新产品的卷包生产工艺进行在线设计； 2、支持一个开发任务多套生产工艺设计； 3、支持托拉拽式可视化工艺路径设计； 4、支持从标准工艺设计中引用工艺路径、工艺参数设计； 5、支持对引用的标准工艺设计进行修改。 |
|  |  | 生物酶配方设计 | 1、实现新产品使用的片烟等级生物酶制剂配方的在线设计过程管理； 2、支持一个开发任务设计多个生物酶配方，支持从配方研究成果中直接引用生物酶配方。 |
|  |  | 生物酶工艺设计 | 1、支持基于标准工艺流程完成生物酶工艺设计； 2、支持自定义生物酶工艺路径、工艺参数、质量指标； |
|  |  | 样品试制 | 1、实现对各设计环节产生的试制样品进行统一管理； 2、支持一个样品送检烟支外观检验、烟支物理检验、感官评吸检验、化学成分检验、主流烟气检验等五个检验类别。 |
|  |  | 样品评价 | 1、实现对各设计环节产生试制样品质量检验信息反馈的统一管理； 2、支持按样品展示检验类别和检验明细数据。 |
|  |  | 产品组合 | 1、实现叶组配方、料组配方、烟支设计、工艺设计四个设计环节输出的设计方案在此处统一汇总，并进行组合管理； 2、支持叶组配方、料组配方、烟支设计、工艺设计四类设计输出的任意组合； 3、支持多个产品组合设计输出。 |
|  |  | 产品中试 | 产品中试组织： 1、实现基于产品组合输出的产品组合设计进行中试过程组织、试制样品送检管理； 2、支持每个产品组合进行一次完整中试，产生一组样品； 3、支持每组样品送检烟支外观检验、烟支物理检验、感官评吸检验、化学成分检验、主流烟气检验等五个检验类别。 中试数据收集： 1、实现每个中试样品对应的投料数据、关键工艺数据、质量检验送检进行统一归集管理； 2、支持每个中试样品对应一组完整的投料数据、关键工艺数据展示； 3、支持一个样品送检烟支外观检验、烟支物理检验、感官评吸检验、化学成分检验、主流烟气检验等五个检验类别。 |
|  |  | 中试样品评价 | 1、实现根据中试样品送检类别检验数据的反馈，实现中试样品的统一评价； 2、支持每个中试样品对应一组完整的质量检验明细数据、试制样品成本数据展示； 3、支持分别每个中试样品进行逐个评价。 |
|  |  | 产品综合评审 | 中试综合评价： 1、实现基于中试样品评价数据结合实际样品开展中试样品综合评价工作，并进行在线化、痕迹化管理； 2、支持每个中试样品逐一评价，支持中试样品评价结果的对比。 产品输出评价： 1、基于中试样品综合评价结果数据，实现样品的成本自动测算和人工补充，并进行在线化、痕迹化管理； 2、支持多个中试样品输出为多个产品，最终输出的产品作为准产牌号。 |
|  |  | 生产投料跟踪 | 1、实现产品正式生产批次的投料数据、消耗数据收集和展示； 2、支持投料数据、消耗数据与BOM数据之间的差异对比展示。 |
| 6 | 产品维护 | 替代烟叶维护 | 1、实现现有产品叶组配方中的替代烟叶在线维护过程管理； 2、支持替代烟叶维护时间的自动提醒； 3、支持原料库存实时更新，支持替代烟叶维护后的配方生产量自动测算； 4、支持替代烟叶维护后的配方成本自动测算； 5、支持替代烟叶维护后的主流烟气指标自动预测。 |
|  |  | 叶组配方维护 | 1、实现现有产品叶组配方维护的在线设计过程管理； 2、支持叶组配方维护时间的自动提醒； 3、支持原料库存实时更新，支持配方生产量自动测算； 4、支持配方成本自动测算； 5、支持主流烟气指标自动预测； 6、支持新型烟草产品的叶组配方维护。 |
|  |  | 料组配方维护 | 1、实现现有产品料组配方维护的在线设计过程管理； 2、支持料组配方维护时间的自动提醒； 3、支持配方成本自动测算； 4、支持新型烟草产品的料组配方维护。 |
|  |  | 烟支材料维护 | 1、实现现有产品烟支材料维护的在线设计过程管理； 2、支持烟支材料维护时间的自动提醒； 3、支持主流烟气指标自动预测； 4、支持新型烟草产品的烟支材料维护。 |
|  |  | 包装材料维护 | 1、实现现有产品的包装配套材料在线设计过程管理； 2、支持包装外观设计与包装配套材料一一关联； 3、支持新型烟草的包装材料维护。 |
|  |  | 产品工艺维护 | 制丝工艺维护： 1、实现现有产品的制丝生产工艺在线维护过程管理； 2、支持拖拽方式修改工艺路径； 3、支持引用到标准工艺流程中新增加的工序或工艺参数； 4、支持对已有工艺参数修改支持多种设计值区间。 卷包工艺维护： 1、实现现有产品的卷包生产工艺在线维护过程管理； 2、支持拖拽方式修改工艺路径； 3、支持引用到标准工艺流程中新增加的工序或工艺参数； 4、支持对已有工艺参数修改支持多种设计值区间。 |
|  |  | 生物酶维护 | 生物酶配方维护： 1、实现现有生物酶制剂配方维护的在线设计管理； 2、支持多组生物酶制剂配方同时设计。 生物酶工艺维护： 1、实现现有产品的生物酶生产工艺在线维护过程管理； 2、支持拖拽方式修改工艺路径； 3、支持引用到标准工艺流程中新增加的工序或工艺参数； 4、支持对已有工艺参数修改支持多种设计值区间。 |
| 7 | 产品标准 | 标准结构管理 | 1、实现技术研发中心标准层级结构和分类管理； 2、支持多层级标准结构定义； 3、支持标准类型、标准使用范围的自定义设置。 |
|  |  | 标准模板定义 | 1、实现标准模板的在线制作和管理； 2、支持从Word文件导入标准模板； 3、支持企业标准管理要求格式预定义。 |
|  |  | 标准内容生成 | 1、实现技术中心相关标准内容的在线管理； 2、支持从产品开发、产品维护输出数据自动提取标准中的可变内容并自动填充； 3、支持新生成的标准内容在线修改和格式修改； 4、数据提取内容准确，支持反复生成标准内容。 |
|  |  | 标准发布管理 | 1、实现技术中心相关标准的在线发布管理； 2、支持单一标准文件发布和多个标准文件批量发布； 3、支持标准发布后撤回，重新变为未发布状态，并支持对标准的在线修改。 |
|  |  | 标准数据下发 | 1、实现技术中心相关标准数据的下发管理； 2、支持关联业务系统废除作废版本的标准； |
|  |  | 产品档案管理 | 1、实现产品全生命周期数据档案的统一管理； 2、支持自定义档案数据分类和内容来源； 3、支持快速检索任意产品规格的档案内容； 4、支持快速检索同一类别的档案内容。 |
| 8 | 质量管理 | 原烟采收质量 | 1、实现原烟采收质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 原烟收购质量 | 1、实现原烟收购质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 原烟交接质量 | 1、实现原烟交接质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 片烟复烤质量 | 1、实现片烟复烤质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 片烟入库质量 | 1、实现片烟入库质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 复烤过程质量 | 1、实现复烤过程质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 辅料收货质量 | 卷烟纸收货质量： 1、实现卷烟纸收货质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 滤棒收货质量： 1、实现滤棒收货质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 接装纸收货质量： 1、实现接装纸收货质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 小盒商标收货质量： 1、实现小盒商标收货质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 条盒商标收货质量： 1、实现条盒商标收货质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 成形纸收货质量： 1、实现成形纸收货质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 内衬纸收货质量： 1、实现内衬纸收货质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 接装纸收货质量： 1、实现框架纸收货质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 其他辅料收货质量： 1、根据实际需要实现其他辅材收货质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 试验样品质量 | 1、实现试制样品质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 配方样品质量 | 1、实现配方样品质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 中试样品质量 | 1、实现中试样品质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 转序检验质量 | 1、实现转序检验质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 生产过程质量 | 1、实现生产过程质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 成品出厂质量 | 1、实现成品出厂质量数据的采集和管理； 2、支持自定义查询条件来检索质量数据； 3、数据采集及时，展示准确、无误。 |
|  |  | 市场投诉质量 | 1、实现产品质量投诉数据的在线采集和管理； 2、支持单个数据录入和批量数据导入功能； 3、支持对录入数据进行投诉结果影响因素分析。 |
| 9 | 智能研发 | 烟叶替代推荐 | 1、实现基于对现有烟叶的化学成分、致香性成分和单料烟感官质量相关数据的归集和整理； 2、实现基于烟叶的理化指标、致香性指标和单料烟感官质量数据进行替代烟叶智能推荐模型的建立； 3、完成卷烟配方设计、配方维护中烟叶替代智能推荐应用的开发。 |
|  |  | 烟叶需求测算 | 1、实现基于对现有烟叶采购、叶组配方和原料消耗相关数据的归集和整理； 2、实现基于基础配方和烟叶耗用比例，实现片烟需求量测试公式的建立，依据原烟配打结果建立原烟测算公式； 3、完成基于测算公式测算片烟需求和原烟需求，为拟定公司原烟/片烟需求计划应用提供测算数据支持。 |
|  |  | 工艺设计优化 | 1、实现基于对现有工艺设计、质量相关数据的归集和整理； 2、实现基于工艺设计相关参数等来分析各参数与卷烟质量指标之间的关系，建立工艺优化模型； 3、完成基于工艺优化模型的工艺设计和工艺维护应用的开发。 |
| 10 | 数据接口集成 | 行业原料质量大数据平台 | 1、实现与行业原料质量大数据平台技术打通； 2、根据需要获取蒙昆公司用户所能获取到的数据； |
|  |  | 主数据系统 | 1、实现与主数据系统数据通道打通； 2、根据产品设计需要从主数据系统接收主数据； |
|  |  | NC ERP系统 | 1、实现与NC ERP系统数据通道打通； 2、获取原辅料价格、库存数据； |
|  |  | MES及生产控制系统 | 1、实现与MES及生产控制系统数据通道打通； 2、根据需要实现与MES及生产控制系统数据交互； |
|  |  | 感官评吸系统 | 1、实现与感官评吸系统数据通道打通； 2、根据需要实现与感官评吸系统数据交互； |
|  |  | 统一门户平台 | 1、实现与感官评吸系统数据通道打通； 2、实现单点登录集成； 3、实现统一待办集成； |
| 11 | 移动端应用 | 移动端功能 | 片烟箱体化学成分收集: 1、实现移动端对片烟烟箱上张贴的出厂检验的常规化学成分相关质量指标标签的拍照功能； 2、实现通过OCR技术对拍照的表单进行格式化，并且能够正确的保存到系统中。 原烟质量鉴定: 1、系统实现支持技术中心检验人员在交接现场录入原烟质量鉴定结果； 2、系统实现原烟外观质量和感官质量质量的录入功能。 复烤厂监打数据记录: 1、实现复烤厂监打过程中重点工艺情况、质量情况信息在移动的录入功能； 2、实现支持技术人员对规定格式文本拍照，并格式化保存到系统的功能。 试验投料数据记录: 1、实现试验数据在移动端的录入功能； 2、实现试验物料录入时的核对防差错功能。 重点工艺数据记录: 1、完成重点工艺数据中文件、图片和视频等附件的上传功能； 2、实现重点工艺数据中重点工序、项目、参数的录入和切换。 纸质单据拍照上传: 1、实现纸质单据拍照上传功能； 2、系统通过OCR技术实现拍照上传单据的结构化，并将数据保存至系统； 3、系统实现单据的重新拍照和作废功能。 商标设计图样拍照上传: 1、系统实现商标图样拍照、上传，关联到产品开发或维护项目； 2、系统支持移动端3D展示商标设计矢量图。 设计维护任务提醒和展示: 1、系统实现设计任务消息的接收； 2、系统可以根据设置的期限自动循环提醒用户开展任务工作； 3、系统对逾期的任务工作每天都进行提醒。 领导审批: 1、系统实现与统一门户待办工作的集成，系统将产生的待办任务按照要求 2、推送给统一门户，门户将处理的状态反馈给本系统； 3、系统的待办处理页面与门户进行功能集成，方便用户快速处理待办任务。 |
| 12 | 其他要求 | 新型烟草设计过程支持 | 1、在配方设计中支持新型烟草产品设计； 2、使用新型烟草产品设计过程检验系统功能设计情况； |
|  |  | 实验室管理 | 设备台账管理： 1.支持设备类别自定义； 2.对设备履历过程管理覆盖全面； 实验耗材和制剂管理： 1.支持自定义试验耗材和制剂分类； 2.对耗材和制剂购、消、存计算准确； 剧毒化学试剂管理： 1.支持自定义剧毒化学试剂分类； 2.对剧毒化学试剂购、消、存计算准确； |
| 备注：系统所有功能均以最终蒙昆公司确认签字的《系统需求规格说明书》为准。 |  |  |  |

- 项目实施

1.乙方日常的开发工作在自有办公地点进行；在每个里程碑测试验收阶段，乙方将在甲方提供的系统环境中进行本项目的开发实施及相关集成、测试工作。

2.本项目建设的目标。本项目整体功能符合甲方的需求，应达到《项目描述》中的目标标准。

3.研究开发的具体进度：

根据项目总工期的要求，结合项目实施方法论和本项目实施特点，以项目合同签订日为起始点，对项目的里程碑计划设计如下：

- 里程碑一：项目准备

- 时间节点：合同签订后两周内；

- 完成标识：完成项目章程的发布，颁布项目管理制度。

- 里程碑二：需求分析

- 时间节点：合同签订后3个月内；

- 完成标识：完成《项目需求规格说明书》的编制，组织需求评审会，通过《项目需求规格说明书》的评审。

- 里程碑三：系统设计

- 时间节点：合同签订后5个月内；

- 完成标识：完成《项目概要设计说明书》和《详细设计说明书》编制，组织项目系统设计评审会，通过《项目概要设计说明书》的评审。

- 里程碑四：系统主体功能上线

- 时间节点：合同签订后10个月内；

- 完成标识：完成新产品研发、老产品维护和产品标准管理功能的部署上线。

- 里程碑五：系统整体上线（初验）

- 时间节点：合同签订后12个月内；

- 完成标识：完成系统所有功能的部署上线和系统初验报告签署。

- 里程碑六：系统试运行

- 时间节点：系统整体上线（初验）后开始试运行，试运行时间为6个月；

- 完成标识：完成系统试运行工作和系统试运行报告的签署。

- 里程碑七：系统验收

- 时间节点：系统试运行完成后开始系统验收工作，1个月内完成系统验收工作；

完成标识：完成项目最终验收工作和终验报告的签署。

如因甲方原因致使交付时间需延长的，项目总体交付时间相应顺延。

4.本系统项目每个里程碑工作完成后，均应该进行检测和交付。甲方将按照本合同的第九条的规定进行付款。

- 项目建设

- 1. 开发实施

自本合同签订之日起，乙方应履行其在本合同中所规定的义务，按时完成并交付每一阶段相关软件和服务成果并试运行，其质量标准应符合合同规定。

- 2．转包或分包

本合同项下的项目禁止转包和/或分包。经双方事先书面同意，乙方可以根据需要自由聘用具有相应资质的第三方人员协助完成本合同项下的工作，乙方就该等人员的工作对甲方承担责任，该第三方因此等协助工作所收取的费用均由乙方自行承担和支付，与甲方无关）。违反本条规定的，甲方有权解除本合同，乙方必须依据本合同的相关规定承担违约责任。

- 3．项目管理

合同双方指派代表组成本项目的项目组，管理和实施本系统。合同双方可以根据具体情况重新指定本方的项目组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如一方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面（由双方共同认定），更换方应事先征得对方的书面同意。另一方应及时审查更换方提出的书面建议，双方在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论更换事宜。甲方有权要求乙方更换甲方认为不合格的乙方成员，乙方不得不合理地拒绝。

- 4．信息与资料

甲方根据本合同的规定和项目需要，向乙方提供其为履行本合同所必需的项目需求文档、有关情况及相关资料，以便乙方对本项目进行全面的研究和设计。乙方应给予甲方合理的信息及资料的准备时间。

- 5. 需求与需求分析

(1) 甲、乙双方将根据上述第二条中甲方为其业务开发软件及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析说明书、资料和信息时，可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

(2) 乙方在获取上述需求说明、信息和资料后，应及时按本合同的时间要求完成需求分析说明书。该需求分析书应经甲方认可，并由甲、乙双方签字或盖章后作为本合同的附件。

- 6．进度报告

乙方应于每月末和工作计划进度表中项目节点（如里程碑）结束后的3个工作日内，以书面形式向甲方提供项目阶段进度报告，内容包括项目进度或里程碑计划执行情况，已完成的实施内容，有无遇到困难和障碍，本项目的预期效果，人员配置情况，有无项目变更及变更情况和/或其它与本项目有关的甲方应该知道或甲方要求知道的情况，甲方的相关要求均需以书面方式提前告知乙方，且该等要求需是合理的。如有重大的问题或重要的变更发生，乙方应当在变更发生之日起3个工作日内向甲方提交书面报告。乙方也应当及时回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的书面询问。如乙方违反本条的规定，应该承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果及违约责任。甲方在收到乙方的书面报告后，应当在3个工作日内回复乙方。

- 7．乙方对其履约人员的责任

乙方应对其委派至甲方地点的履行本合同的人员承担责任，包括但不限于与该等人员签署必要的合同（无论合同性质），为该等人员购买法定的社会保险和必要的意外保险，并为该等人员在履行本合同过程中或处于甲方场所时所发生的安全事故和意外伤害承担责任，无论该等伤害是否发生于该等人员前往或离开甲方地点的途中，或发生于该等人员为履行本合同而置身于甲方场所的情形之下。

- 项目变更

为了维护和兼顾各方的利益，确保开发系统和相关服务的质量，在本合同签署后，甲、乙双方均有权在履行本合同的过程中提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的合理请求，包括增加或减少软件系统的相应功能、提高或提升有关技术参数、变更交付或安装的时间与地点以及价格调整等。为此，双方同意：

1. 若甲方提出部分项目的变更建议，甲方应该将变更请求以书面形式提交给乙方。乙方应当在3 个工作日内对甲方提出的变更请求作出书面回复，同时，乙方可提出其认为的该变更对合同价格、项目交付日期、软件的系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。

2．甲方在收到乙方的上述回复后，应在3个工作日内以书面方式通知乙方是否接受上述回复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应对此变更以书面形式确认，并按变更后的约定履行本合同。

3．如果甲方不同意乙方有关合同价格变化和项目交付日期变更的回复，同时甲方认为上述变更如不执行，将会影响开发软件的正常使用或主要功能，乙方有权以书面方式表示乙方无法执行甲方提出的变更要求的原因，同时双方应本着继续履行本合同为目的，对争议事项进行合理协商，以达成一致合意，而且甲、乙双方均有权按照第十三条的规定解决争议。在协商和争议期间，甲、乙双方均应以保障项目正常进度为目标，按合同约定的项目实施计划执行。

4．如乙方提出部分项目的变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、软件性能、项目技术参数的影响以及对合同条款的影响等情况。

5．甲方在收到乙方的上述变更建议后，应在3个工作日内以书面形式通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方对此变更建议以书面形式确认，双方按变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方应本着继续履行本合同为目的，对争议事项进行合理协商，以达成一致合意。同时甲、乙双方均有权按照第十三条的规定解决争议。在协商和争议期间，甲、乙双方均应以保障项目正常进度为目标，按合同约定的项目实施计划执行。

6. 为支持甲方业务的持续改进，在本项目进展过程中，甲、乙双方同意在附件1所约定的项目范围的基础上，依据本合同对项目内容作出任何变更或经双方同意的功能变化或软件模块的增减等发生费用额度在本合同总价5%之内的，乙方不收取费用；超出的部分经甲乙双方共同确认后，商定变更后的具体价格。

- 移交、领受与验收

- 1. 里程碑移交

(1) 乙方应在进行每个里程碑成果移交前2个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知后的5个工作日内安排里程碑移交。乙方在里程碑移交前应根据附件一和附件二所列的验收标准对里程碑成果进行测试和评估，以确认其是否符合本合同的规定。

(2) 如由于甲方的原因而导致里程碑移交不能按照规定的时间进行，乙方将按甲方确定的延期时间顺延移交。甲方应承担乙方因延期移交而产生的相关损失。双方对此另有约定的除外。

- 2．移交内容

(1) 乙方应按照甲方规定的验收资料的内容进行移交，所移交的文档与文件应当是电子版式和纸质文档。

(2) 如由于甲方运行、检测不当而导致所移交里程碑成果发生故障或问题，经甲方要求，乙方应在10 个工作日内处理此项故障或问题，如乙方无法修复此项故障，应及时通知甲方和甲方另行聘请的有能力的第三方（如有），并提供必要的协助。由此而发生的合理费用由甲方承担，同时，上述故障不影响甲方在本合同项下对乙方的付款义务。

- 3．领受

甲方在上述里程碑成果移交后，应立即对该里程碑成果进行测试和评估，以确认其是否符合本合同规定。甲方应在里程碑成果移交后10个工作日内，向乙方提交书面说明以表示是否领受该里程碑成果。如甲方发现有不符合本合同规定的功能和规格标准的缺陷，应递交缺陷说明及/或指明应改进的部分，乙方应立即纠正该缺陷，并再次进行测试和评估。甲方应于5个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲、乙双方将重复此项程序直至里程碑成果达到本合同规定的功能和规格标准；如果在上述里程碑成果交付后10个工作日内，甲方未以书面形式向乙方特别指明其不领受的原因，或甲方已实际使用该里程碑成果且甲方未向乙方递交缺陷说明，该里程碑成果即视为已被甲方所领受（有关“需求分析阶段”文件的审核、确认及领受的时间与程序适用本合同第三条第6款）

- 4. 里程碑成果试运行

(1) 自里程碑成果交付且甲方领受（或视为领受）通过之日起，甲方拥有30天的试运行权利。

(2) 如由于乙方原因，里程碑成果在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。如以上故障或问题影响软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过20个工作日，则视为乙方里程碑交付违约。

(3) 若因第三方产品的原因造成的故障和问题，乙方应在合理的期限内处理问题，以最终达到甲方的需求。

- 5. 里程碑验收

(1) 里程碑成果试运行完成后，甲方应及时按规定进行里程碑验收。乙方应以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书的5个工作日内，安排甲、乙双方按照本合同的规定完成里程碑验收。

(2) 如属于乙方原因致使里程碑成果未通过里程碑验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试运行期限10个工作日，直至完全符合验收标准。乙方并应承担因此导致逾期交付的违约责任。

(3) 如属于甲方原有计算机系统故障原因致使里程碑成果未通过里程碑验收，甲方应在合理时间内排除故障，再进行验收，同时甲方应承担因延期而造成的乙方损失；如系上述故障之外的原因（若甲方不能按时完成验收是由于乙方或第三方产品原因导致，则乙方应承担逾期交付里程碑的违约责任。），除因本合同规定的不可抗力外，甲方未能在规定的时间内完成验收，则验收事宜顺延，甲方应承担因延期而造成的乙方损失。

6.系统总验收

(1) 在本项目需求分析阶段、实施阶段、培训阶段、试运行阶段、上线验收阶段全部里程碑交付经甲方验收通过后进行系统总验收。

(2) 系统总验收合格，视为乙方完成本合同所述项目的最终交付，并由甲方向乙方出具系统总验收合格证书，作为乙方完成交付的证明。

- 升级、维护和培训

- 1. 详细设计方案、实施文档、工作计划进度表

(1) 乙方在甲方需求的基础上，完成需求分析说明书、功能设计说明书、总体实施计划。上述文档完成后，均应提交甲方审核。甲方应在10个工作日内完成对上述文档的审核。如甲方认可上述文档的，则在上述文档中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审，如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释直至获甲方认可，确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可签字。

(2) 甲方对上述文档的签字认可，并不对上述文档中的技术实现手段进行审核。如上述文档出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，由乙方承担责任和后果，不可抗力除外。

(3) 如甲方未在约定的时间内完成本条款所规定的义务，乙方则可以相应顺延交付时间，乙方因此产生的损失，甲方应承担赔偿责任。

(4) 上述文件经双方签字后，作为本合同的附件。

- 维护和支持

乙方同意在本合同规定日起为甲方免费提供质保运维期为 三 年的项目成果维护和支持服务，免费的维护和支持服务期满后，如甲方继续聘请乙方提供上述服务，乙方应予以提供。

- 项目培训

乙方应在本合同规定的期限内负责对甲方的相关人员进行各种形式培训。

- 知识产权和使用权

1. 知识产权

甲方对乙方履行本合同过程中为甲方原始开发并作为交付件（或其部分）提供的工作产品或其它材料（“原创成果”）拥有知识产权。原创成果如含有乙方在本合同签署之前就拥有的专属技术成果及经改良的专属技术成果，则该部分仍属乙方拥有，甲方对乙方提供的该等专属技术成果拥有永久免费的使用权，但应遵守保密的义务。

- 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

- 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

- 本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如甲、乙双方在本合同项下的各项权利和义务由甲、乙双方之分立单位分别承受的，则该方应与其分立单位分别享有相关权利和连带承担相关义务。

- 价格与付款方式

- 1. 价格

本合同总价款（含税价）为  ￥3,580,000.00 元人民币（人民币大写：叁佰伍拾捌万元整）。以上价格包含甲方就本合同所述的事宜应向乙方支付的全部款项（包括本项目软件购置、开发、实施、集成、项目培训、维护和支持费、管理费、利润、税金、因软件平台功能不能满足甲方的需求而购买其它第三方产品的费用和因乙方原因导致项目延期而使甲方增加的主体软件或第三方产品维护费用等）。双方同意在本合同附件一所述的甲方需求不发生变化的情况下，不修改该数额，乙方也不得要求甲方支付任何额外的款项或费用。本合同另有规定的除外。

- 2. 付款方式

项目各阶段的付款按照以下所列的付款条款约定执行。所有款项均按照合同第五条第五款/或第六款规定验收通过后,并在甲方收到乙方的正式发票后20个工作日内支付。

3.本合同价款甲方分三次向乙方进行付款：

①乙方完成《概要设计说明书》的编制，经甲方评审验收合格并双方签字确认后，乙方应向甲方提供符合税法要求的合同总价款50%的增值税专用发票，甲方在收到乙方交付的合格发票后20个工作日内，向乙方支付合同价款总金额的50%，即￥1,790,000.00元（大写：人民币壹佰柒拾玖万元整）；

②乙方完成设计开发集成及正常上线试运行，双方签字确认《初验报告》后，乙方应向甲方提供符合税法要求的合同总价款30%的增值税专用发票，甲方在20个工作日内向乙方支付合同价款总金额的30%，即￥1,074,000.00元（大写：人民币壹佰零柒万肆仟元整）；

③试运行期不少于6个月，乙方完成等级保护备案、第三方评测等全部工作，移交所有相关文档，双方签字确认《终验报告》后，乙方应向甲方提供符合税法要求的与剩余合同价款相符的增值税专用发票，甲方在20个工作日内向乙方支付合同价款总金额的20%，即￥716,000.00元（大写：人民币柒拾壹万陆仟元整）；

4.乙方未提供合格发票，甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为由拒绝履行合同义务。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失。

3.3合同双方承担各自的税务责任，甲方不因签署本合同而导致连带承担乙方的税务责任，如因此而导致甲方的损失，乙方应当承担赔偿责任。

- 保证与免责

- 1. 乙方保证

(1) 法人地位

乙方是一家已在中华人民共和国境内注册，在法律上和财务上独立运作并独立于甲方，且具有独立的经营权和决策权的企业法人，具有合法的权利能力和行为能力签署和履行本合同项下的义务。

(2) 利益冲突

乙方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会与

a．乙方的章程或其他适用于乙方的法律法规或判决相冲突；

b．乙方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等规定的义务相冲突或导致任何违约，或使乙方的权利受到约束。

(3) 乙方保证

乙方履行本合同项下的义务和授予甲方的许可权没有受到任何第三方的约束或限制，也没有承担任何约束或限制性义务。

(4) 侵权与被诉

乙方保证乙方就本项目所提供的或安排甲方购买的软件和所授予的权利不会侵犯任何第三人的知识产权或其他权利（其中专利权是指乙方交付里程碑成果和/或项目交付成果时已经注册和/或申请注册并公告的专利权），也没有针对上述软件或权利的未决诉讼或行政调查，且甲方行使乙方所授予的上述软件权利不会侵犯任何第三人的合法权利。

(5) 合法软件

乙方开发的软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范。

(6) 在乙方所交付的软件系统中，不含乙方任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件或功能设置。

(7) 如乙方所开发的软件，或乙方获得第三方软件许可及乙方分许可甲方使用第三方软件的行为，需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应保证所提供的软件已完成了上述手续。

(8) 乙方承诺在甲方无法为其提供工作所需的环境下，由乙方自行解决办公场所以及相关配套办公设施（包括但不限于办公场地、网络、办公设备等）。

- 2. 侵权赔偿

(1) 乙方同意，如有第三方声称甲方或甲方所分许可的顾客使用乙方的交付件侵犯了第三方的知识产权（其中专利权是指乙方交付里程碑成果和/或项目交付成果时已经注册和/或申请注册并公告的专利权）：（A）乙方应负责对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩；（B）甲方可在征得乙方书面同意的情况下处理与此相关的应诉、抗辩或进行和解；（C）如乙方明确表示或以其行为默示其不会针对该项诉请进行应诉或抗辩，或乙方未能及时进行应诉或抗辩，或如甲方书面通知乙方无需代甲方应诉或抗辩，则甲方可自行处理与此相关的应诉、抗辩或进行和解，而无需事先取得乙方的书面同意。乙方同意承担因上述侵权指控导致的有关判决或和解所确定的应由甲方支付的赔偿金额，以及因上述应诉、抗辩或和解而产生的费用（包括但不限于律师费等法律费用）。

(2) 如乙方的交付件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何依约定使用交付件或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应尽力用相等功能的且非侵权的交付件替换，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

(3) 如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为交付件或其任何部分可能被依法认定为侵犯第三人合法权利的，或使用交付件或甲方行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的，乙方应及时告知甲方并用相类似的具有相同功能的非侵权软件替换本软件，或尽力取得必要的相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

- 3. 甲方保证与义务

(1) 甲方具有合法的权利缔结本合同。甲方是一家根据中华人民共和国法律设立的合法经营，并具有良好信誉的公司，具有合法的权利能力签署并履行本合同项下的义务。

(2) 利益冲突

甲方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会与

a. 甲方的章程或其他适用于甲方的法律法规或判决等相冲突；

b. 甲方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等中的义务相冲突或导致任何违约，或使甲方的权利受到约束。

(3) 甲方应按照本合同及其附件的规定完成其应完成有关工作和履行其义务。

- 保密

- 1. 信息传递

在本合同的履行期内，在履行本合同必要的前提下，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，但双方在进行披露和接受时均应采取适当的、合理的及有效的保密措施。

- 2. 保密

获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当的、合理的并且有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播、转让或向第三方披露或公开对方的商业秘密。除非接受方被允许保留，否则一方提供的保密信息（包括其复制件）应于下列时间（以最先发生者为准）退还或销毁：（a）服务完成，（b）披露方要求。

- 3. 非竞争

甲、乙双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的3年内，双方均不得使用在履行本项目过程中获得的信息从事与对方有竞争性的业务。

任何一方也不得采取任何方式聘用或与本开发项目中的对方相关技术或管理人员签订商业合同。限制期为该些人员在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的36个月内。

本条不适用于该等人员独立回应不以他们为特定目标的间接招募（如一般的报纸广告、雇用代理介绍和互联网招聘）。

- 4. 上述保密义务不适用以下情况

(1) 获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

(2) 获取该信息一方可以通过其他合法渠道获取该信息；

(3) 获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

(4) 独立开发或获取的信息；

(5) 法律强制披露；

(6) 经披露方书面许可。

- 5. 信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。

- 6. 本合同的保密性质

任何一方可以根据其经营需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的同意，不得向第三方披露。但以下情况下作出的披露（该等披露的内容应仅限于依照法律或有关机构强制要求或为相关业务所必需的范围内）除外：

(1) 法院或政府有关部门的要求；

(2) 法律规定；

(3) 在接受方承诺保密的前提下，一方向为自己服务的法律顾问、注册会计师、银行、其他的金融机构及其专业顾问披露；

(4) 一方发生改制、重组、收购、兼并或相类似的行为（仅可在接受方承诺保密的前提下披露）。

- 违约与赔偿责任

1. 延期交付

乙方应在合同规定的时间内完成和交付本合同规定的里程碑成果和项目成果（具体时间和进度按附件一和附件二）。如开发工作延时，甲方同意可以给予乙方自合同规定的完成和交付本合同规定的里程碑成果和项目成果的时间期限届满之日起的30日的宽限期，宽限期内不追究乙方的违约责任。如乙方在宽限期内仍未依据本合同的规定完成和交付本合同所规定的成果，除依约支付违约金外，甲方有权要求乙方作出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的起算时间从合同规定的完成和交付本合同规定的里程碑成果和项目成果的时间期限届满之日起算，违约金的具体确定方式为：

(1) 每延期一天，乙方应向甲方支付合同总额0.5 %的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的50%；

(2) 如延期时间超过90天，甲方有权终止并解除合同，除前款所约定的违约金外，乙方应在收到甲方解除合同的通知后两个星期内返还甲方所支付的全部合同价款并加算利息,并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文件和原始资料，并赔偿甲方由此而引起的损失。

2．逾期付款

甲方应在收到乙方按照本合同规定开具的发票后及时支付到期款项。如甲方逾期付款，乙方同意可以给予甲方45日的宽限期，宽限期内不追究甲方的违约责任。如甲方在宽限期内仍未依据本合同的规定支付到期应付款项，乙方有权要求根据法律及本合同的约定要求甲方作出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式为：

(1) 每逾期一天，甲方应向乙方支付到期应付未付款项0.021%的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的3.78%；

(2) 如逾期时间超过 30 天，乙方有权终止合同，甲方应按前款约定支付违约金，并赔偿乙方由此而引起的损失。

3．违反保密义务

任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应向守约方赔偿其因此遭受的实际损失。

4．其它违约行为

任何一方违反本合同所规定的义务，应根据本合同的规定和法律规定采取补救措施和赔偿守约方的实际损失。

5．在法律允许的范围内，对与本合同有关的任何索赔，任何一方的责任仅限于赔偿直接的实际损失，对与本合同有关的所有索赔赔偿的累计总额不超过本合同总价，包括一方可能从对方获得的一切违约金、赔偿金、罚金、罚息或任何其他形式的补偿。

6. 在任何情况下一方均不对间接的损失(包括但不限于因业务中断、丧失业务、利润损失、投资失败、数据丢失、甲方自行决定更换系统、甲方顾客的损失、行政处罚而导致的损失)承担责任，即使该方已被告知该情况可能存在。

- 不可抗力

1．由于地震、台风、水灾、火灾、战争、疫病以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关违约责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在5个工作日之内提供政府权威部门出具的关于不可抗力的证明并同时提供不可抗力的详细情况及该不可抗力导致合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2．受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

- 争议解决

1.本协议适用中华人民共和国法律，并根据中华人民共和国法律解释。

2.如果合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应首先采取友好协商的方式解决该争议。如自争议发生之日起三十日内双方协商不成，双方同意按下列方式予以解决：向仲裁委员会提起仲裁，并按其仲裁规则进行仲裁。

3.除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

- 通知

1．为享有本合同所规定的权利及履行本合同所规定的义务或有关违约交涉而需通知另一方时，通知方应采取书面形式，以挂号信件或以专人快递送达方式送达被通知方，送达生效。

- 变更与终止

1．如发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：

(1)	一方进入破产、撤销或已进入清算程序，或被解散、被依法关闭；本合同自终止通知书送达另一方时终止；

(2)	一方财务状况严重恶化，不能支付到期债务；本合同自终止通知书送达另一方时终止；

(3)	出现了合同规定的除本款第（1）、（2）项外的其它解除事由或法定解除事由，双方应首先根据第十三条第二款的规定进行友好协商解决问题。如在第十三条第二款规定的协商期内不能解决，则本合同自有权解除一方发出的终止通知书送达另一方时终止。

除本合同和法律法规另有规定外，任何一方单方解除或终止合同的，将被视作违约。本合同的终止不影响守约方追究违约方应承担的违约责任。

2．本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得更改本合同。本合同所列的附件、系统设计书、检测标准等文件，经双方签字后为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的，或非依据本合同制定的书面文件，均不对双方产生约束力。

3．如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议。

- 其他

1. 乙方在其宣传材料中使用甲方的名称及本项目的介绍必须经得甲方同意。

2．乙方同第三方产品及服务销售商有协作关系，且乙方可能从第三方产品及服务销售商处就乙方提供的营销、技术和其它协助而得到报偿。这种协作关系应对甲方有利并有助于乙方提供本协议项下的服务。

3．就本协议而言，乙方可能知悉有关甲方项目联络人员的联络信息。为便于履行本协议,乙方可保存该等信息。甲方同意, 乙方可以使用该等信息以便与甲方联系。甲方项目联络人员可以是本项目甲方项目负责人或甲方指定人员，乙方保留该等联络信息的用途仅限于联系甲方，不应包括默认联络人员的个人行为。

4．本合同的附件包括：附件一。

- 附件一：保密协议

附件为本合同的组成部分，与正文具有同等法律效力。双方另有约定的情形除外。

5．本合同经双方各自授权的签约代表人签署和加盖双方公章后生效。

6. 本合同一式贰份，甲方持两份，乙方持两份，具有同等的法律效力。

| 委托人（甲方） | 名称（或姓名） | 北京先进数通信息技术股份公司 （签章） |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | 李铠 （签章） |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签章） |  |  |  |
|  | 联系（经办）人 | （签章） |  |  |  |
|  | 住所 （通讯地址） | 北京市海淀区车道沟1号4号楼6层601-604室 | 邮政编码 |  |  |
|  | 电话 | 010-68700009 | 传真 |  |  |
|  | 开户银行 | 招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行 |  |  |  |
|  | 帐号 | 861583509710001 |  |  |  |
| 研究开发人（乙方） | 名称（或姓名） | 北京创联致信科技有限公司 （签章） |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
|  | 法定代表人 | 蔡建 （签章） |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签章） |  |  |  |
|  | 联系（经办）人 | （签章） |  |  |  |
|  | 住所 （通讯地址） | 北京市朝阳区大屯北路312号金泉时代广场一号楼908 | 邮政编码 |  |  |
|  | 电话 | 010-82746952 | 传真 |  |  |
|  | 开户银行 | 中国建设银行北京雅宝路支行 |  |  |  |
|  | 帐号 | 1105 0166 5200 0000 0193 |  |  |  |

- 印花税票粘贴处

- ～～～～～～～～～

登记机关审查登记栏： 经办人： 技术合同登记处机关（专用章） 年 月 日

- 合同附件一 保密协议

- 保 密 协 议

项目名称：2021年度产品全生命周期研发管理系统建设(ZQ)项目

甲    方：北京先进数通信息技术股份公司

乙    方：北京创联致信科技有限公司

1. 经双方协商，签订此保密协议。定义：本协议所称的“专有信息”是指甲方向乙方提供的电子数据、纸质文件或以任何其他媒介形式记载的信息。甲方的专有信息在交付乙方时都属于保密范畴（无论是否标记保密）。

2. 保密义务：

2.1 乙方同意严格控制甲方所提供给其的专有信息，乙方对该专有信息的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的专有信息的保护程度。

2.2 乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的专有信息进行保密，包括（但不限于）执行和坚持作业程序来避免非授权透露、使用或复制专有信息。

3. 使用方式和不使用的义务：

3.1 乙方同意如下内容：

3.1.1 甲方所提供的信息只能被乙方用于履行本项目；

3.1.2 不能将甲方所提供的专有信息用于其它任何目的；

3.1.3 除乙方的高级职员和直接参与本项工作的普通职员之外，不能将专有信息透露给乙方内部其它任何人；

3.1.4 无论如何，不能将此专有信息的全部或部分进行复制或仿造；

3.2 乙方应当告知并要求其参与本项工作之雇员以及乙方聘请的第三方签署书面承诺：保证在向甲方提供信息咨询服务时遵守本协议规定，若违反本协议规定，将与乙方共同就甲方因此遭受的全部损失向甲方承担连带赔偿责任。乙方并应及时将该等书面承诺的副本及时交予甲方保存。

4. 专有信息的交回：

4.1 当甲方以书面形式要求乙方交回专有信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形载体记载的专有信息以及所有描述和概括该专有信息的文件。

4.2 没有甲方的书面许可，乙方不能保留任何书面的或其他有形载体记载的专有信息。

5. 否认许可：

除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该专有信息的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

6. 保密期限：

6.1 本协议的有效期内双方的合作交流都要符合本协议的条款。

6.2 除非甲方通过书面通知乙方，明确表示终止本协议，否则本协议长期有效，乙方必须按照本协议所承担的保密义务对在结束协议前收到的专有信息进行保密。

6.3 适用法律：

本协议受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

7. 争议的解决：

由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。如自争议发生之日起三十日内双方协商不成，双方同意按下列方式予以解决：向仲裁委员会提起仲裁，并按其仲裁规则进行仲裁。

8. 生效及其它事项：

8.1 本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

8.2 本协议自签订之日起生效，任何于协议签订前经双方协商但未记载于本协议之事项，对双方皆无约束力。

8.3 未尽事宜由双方友好协商解决。