北京首都国际机场数据治理项目一期

竞争性谈判文件

采 购 人：北京首都国际机场股份有限公司

代理机构：中国仪器进出口集团有限公司

采购编号：JT2023043/23CNIC301071-125

二〇二三年十月

目  录

第一章 竞争性谈判邀请	3

第二章 应答人须知	6

第三章 项目需求	16

第四章 采购合同（格式）	26

第五章 评分办法	69

第六章 应答文件格式	70

# 第一章 竞争性谈判邀请

中国仪器进出口集团有限公司受北京首都国际机场股份有限公司委托，承担北京首都国际机场股份有限公司北京首都国际机场数据治理项目一期竞争性谈判。欢迎符合本竞争性谈判文件条件的应答人前来参与。

    - 竞争性谈判编号：JT2023043/23CNIC301071-125

    - 竞争性谈判内容：北京首都国际机场数据治理项目一期建设。详见竞争性谈判文件第三章。

    - 项目建设期：本项目建设周期约为12个月。

    - 缺陷责任期：从验收合格之日起1年内，即工程缺陷责任期（同质保期）内，由于质量原因而造成的故障和损坏，均由供应商负责免费维修或更换。

    - 合格的应答人

- 遵守中华人民共和国和北京市的有关法律、法规、规章，满足国家法律法规及相关行业规定中对合格应答人的要求；

- 在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册，具有独立法人资格的企业，具有有效的营业执照；

- 应答人具体软件成熟度等级(CMMI)为3级或以上的资质（须提供资质证书复印件并加盖应答人公章）；

- 应答人自2020年1月1日起至竞争性谈判截止日止，须具有至少具有1个200万元（含）以上的数据治理服务业绩；（须提供合同复印件包括但不限于：合同首尾页、合同内容、合同金额、双方签字盖章页，各页均须加盖应答服务商公章，若提供证明材料不能证明以上内容，须提供用户证明文件，须注明用户单位的联系人和其单位的固定电话证明以上内容并加盖用户公章）；

- 应答人须提供2022年度的经会计师事务所或审计机构审计的年度审计报告(须盖有审计单位公章，并且包括审计报告和财务报表两部分的报告，复印件加盖应答人公章)；

- 应答人须提供税款所属时间为2022年10月至2023年9月期间的任意连续三个月的完税证明（复印件加盖应答人公章）；

- 应答人须提供所属时间为2022年10月至2023年9月期间的任意连续三个月的社会保障金缴纳记录（复印件加盖应答人公章）；

- 本项目不接受应答人在过去三年内出现以下任一情况：

a）因安全生产事故责任受到行政处罚的；

b）重大税收违法案件当事人或纳税信用级别评定为D级的；

c）纳入工商经营异常名录、严重违法失信企业名单或纳入失信被执行人名单的。

应答人须提供加盖公章的承诺函原件，承诺其不存在上述情况。一经发现与承诺事实不符，取消中选资格并加入股份公司供应商黑名单，五年内不再予以录用；

- 对进入北京首都国际机场股份有限公司黑名单目录、灰名单目录，或以往在北京首都国际机场股份有限公司采购项目成交后，由于成交方责任而未签订或未履行合同的应答人，采购人有权拒绝其应答；

- 应答人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位情况的不得同时参加本项目应答。（应答人应按照格式要求提供承诺书）

- 本项目不接受联合体；

- 应答人的应答不符合法律、法规或竞谈文件中规定的其他实质性要求的，其应答将被否决。

    - 竞争性谈判文件售价：人民币200元/包，售后不退。

    - 领取竞争性谈判文件时间：2023年10月23日至2023年10月30日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:30至 11:00 ，下午 13:30至 16:00（北京时间）购买竞争性谈判文件。

    - 领取竞争性谈判文件地点：

（1）登录中仪公司招投标采购平台https://bid.cnic.com.cn/，通过网上支付方式获取招标文件并支付标书款。潜在应答人需先进行网上注册（免费）。支付成功后，可下载招标文件并获取增值税电子普通发票。技术支持电话：+86 10-81166027。

（2）本项目不接受现场报名。

    - 递交应答文件截止时间：2023年11月7日下午14:00（北京时间），逾期送达或不符合规定的文件恕不接受。

    - 竞争性谈判时间：2023年11月7日下午14:00（北京时间）

    - 竞争性谈判地点：北京首都国际机场股份有限公司730会议室（顺义区四纬路9号中国服务大厦）

    - 联系单位：

代理机构：中国仪器进出口集团有限公司

联 系 人：王维、石青青

地　　址： 北京市丰台区西营街1号院通用时代中心1区1号楼B座1516

电　　话： 010-81166235、6241

邮    箱： wangwei155@cnic.gt.cn

开 户 名（全称）：中国仪器进出口集团有限公司

开户银行：中信银行北京金运大厦支行

银行账号：8110 7010 1400 2020 957

采 购 人：北京首都国际机场股份有限公司

技术异议咨询传真：010-64507552或010-64507553分机号7180

注1：中国仪器进出口集团有限公司是本项目指定的、唯一的、合法的招标代理机构，并发布此公告。任何个人或机构不得以任何名义转载、修改此公告或利用此公告从事非法活动，违者必究。

注2：只有在中国仪器进出口集团有限公司购买了本项目竞谈文件并填写“购买文件记录”的应答人，才有资格参与竞谈。

# 第二章 应答人须知

## 一、应答人

### 合格的应答人

同第一章竞争性谈判邀请中“4. 合格的应答人”。

### 委托

如应答人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(统一格式)。

### 竞争性谈判费用

无论竞争性谈判过程中的作法和结果如何，应答人自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

## 二、竞争性谈判文件

### 竞争性谈判文件构成

  - 竞争性谈判文件由竞争性谈判文件总目录所列内容组成。

第一章 竞争性谈判邀请

第二章 应答人须知

第三章 项目需求

第四章 采购合同

第五章 评分办法

第六章 应答文件格式

  - 应答人应认真阅读竞争性谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如应答人没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者应答文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应是应答人的风险，并可能导致其参与资格被拒绝。

  - 凡获得谈判文件的应答人，无论成交与否，均应对谈判文件保密，保护采购人及其代理人的知识产权，并应承担因其泄密等行为而引起的一切责任。

### 竞争性谈判文件的澄清

任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的应答人，均应以书面形式通知北京首都国际机场股份有限公司。北京首都国际机场股份有限公司对在竞争性谈判截止期五日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复。

### 竞争性谈判文件的修改

  - 在竞争性谈判截止期三日前，北京首都国际机场股份有限公司可主动地或在解答应答人提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

  - 竞争性谈判文件的修改将由北京首都国际机场股份有限公司以书面或传真的形式向应答人发出。

  - 为使应答人准备参与竞争性谈判时有足够的时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，北京首都国际机场股份有限公司有权决定是否延长递交竞争性谈判文件的截止期。

## 三、应答文件

### 应答文件的语言和计量单位

  - 应答人提交的应答文件以及应答人与北京首都国际机场股份有限公司就有关竞争性谈判的所有来往函电均应使用中文简体字。

  - 应答人所提供的应答文件和资料，应使用中文简体字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

### 应答文件的组成

8.1应答人应完整地按竞争性谈判文件提供的应答文件格式填写应答文件，应答文件应包括以下内容：

附件1——申请书（格式）

附件2——法定代表人授权书

附件3——报价表（格式）

附件3-1——竞争性谈判一览表（格式）

附件3-2——报价明细（格式）

附件4——资格证明文件（均须加盖应答人公章）

附件4-1 法人营业执照的复印件

附件4-2 应答人资质证书

附件4-3 应答人业绩证明

附件4-4应答人的审计报告

附件4-5应答人的完税证明

附件4-6应答人的社会保障金缴纳记录

附件4-7应答人在过去三年内未出现以下任一情况：

（1）因安全生产事故责任受到行政处罚的；

（2）重大税收违法案件当事人或纳税信用级别评定为D级的；

（3）纳入工商经营异常名录、严重违法失信企业名单或纳入失信被执行人名单的。

应答人须提供加盖公章的承诺函原件，承诺其不存在上述情况。一经发现与承诺事实不符，取消中选资格并加入股份公司供应商黑名单，五年内不再予以录用。

附件4-8不在黑名单目录、灰名单目录的承诺书

附件4-9不属于联合体承诺书

附件4-10 不参与围标串标承诺书

附件4-11 承诺书

附件4-12其他可证明应答人实力和优势的资质证明文件或承诺函

附件5——应答人为北京首都国际机场股份有限公司提供的服务方案

附件6——应答人其他方面承诺书或证明材料（须加盖应答人公章）

8.2	除上述8.1条外，应答文件还应包括本须知第9条的所有文件。

8.3     应答人必须按照要求分别对每个包都进行响应，如没有独立文件将视为没有实质性响应。

### 证明服务合格性的文件

9.1	应答人应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的服务/货物的合格性符合谈判文件规定。该证明文件是应答文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

### 质量保证

10.1    应答人须保证服务/货物是完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

### 内容填写说明

  - 应答人应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容。文件须对竞争性谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果文件填报的内容资料不详，或没有提供竞争性谈判文件中所要求的全部资料及数据，将导致竞争性谈判资格被拒绝。

  - 文件应严格按照竞争性谈判文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致文件被误读或查找不到，是应答人的责任。

  - 文件应严格按照竞争性谈判文件“应答文件格式”的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”。文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的文件，其参与竞争性谈判资格有可能被拒绝。

  - 竞争性谈判一览表与电子表格要按照本竞争性谈判文件提供形式统一填写，不得合并、删除列，不得自行增减内容。电子表格内容与正本内容相同，若电子表格中的数据与正本内容不符，以正本内容为准。

  - 应答人必须保证文件所提供的全部资料真实可靠，并接受北京首都国际机场股份有限公司或竞争性谈判委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 应答人附件规格幅面（A4）应与正文一致，按照竞争性谈判文件规定的顺序，统一编目编码装订。为了方便竞争性谈判，文件中的各项表格必须按照竞争性谈判文件格式要求制作。

  - 应答人应保证文件按统一格式填写，使用宋体五号字，并按本须知第8条规定的顺序排列，装订成册。

  - 全部文件的规格尺寸为A4纸型。

### 竞争性谈判报价

12.1	所有竞争性谈判均以人民币报价。应答人的竞争性谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2	应答人应在竞争性谈判一览表上标明竞争性谈判相关服务/货物的单价（如适用），并由法定代表人或其授权代表签署。

12.3   应答人在报价时应当充分考虑到合同期内的所需服务/货物价格、材料价格、人工价格、管理费、税金及其它各种因素及其造成的成本变化；各种可能存在或发生的风险；以及对竞争性谈判文件中未详细列明的，但为保证服务能够全面正常运作所需要的其它所有的资源，其中包括谈判文件技术标准及要求的所有文件资料所产生的费用；符合或满足采购人在竞争性谈判文件中为应答人设定的全部责任和义务所需发生的任何费用。

12.4	应答人所报的价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12.5    本项目最高应答限价为人民币296万元（含税）。应答报价高于最高限价的应答文件视为无效。

### 竞争性谈判有效期

  - 竞争性谈判应在规定的递交竞争性谈判文件之日后的 90  天内保持有效，竞争性谈判有效期不满足要求的竞争性谈判将被视为非响应性应答而予以拒绝。

  - 采购人可根据实际情况，在原竞争性谈判有效期截止之前，要求应答人同意延长申请文件的有效期。接受该要求的应答人将不会被要求和允许修正其竞争性谈判。应答人也可以拒绝采购单位的这种要求，上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 应答文件的签署及规定

  - 参评人应准备申请文件正本1份、副本 4份，每份应答文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 应答文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由应答人的法定代表人或经其正式授权的代表在应答文件上签字并加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在应答文件中。如对应答文件进行了修改，则应由应答人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。应答文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由应答文件签字人签字或盖章后才有效。

  - 应答文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由应答人负责。

### 应答文件的密封和标记

  - 竞争性谈判时，应答人应将应答文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”、“副本”字样。

  - 为方便竞争性谈判，除在应答文件中体现外，应答人应将 “竞争性谈判一览表”另单独密封一份，并在信封上标明“竞争性谈判一览表”字样，在竞争性谈判截止时间前随应答文件一同单独递交。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至竞争性谈判公告或竞争性谈判邀请书中指明的地址。

2）注明竞争性谈判公告或竞争性谈判邀请书中指明的项目名称、竞争性谈判编号和“在（竞争性谈判日期、时间 ）之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖应答人公章。

  - 所有信封上还应写明应答人名称和地址，以便若其竞争性谈判被宣布为“迟到”申请时，能原封退回。

  - 如果应答人未按上述要求密封及加写标记，采购单位对应答文件的误投或过早启封概不负责。

## 四、应答文件的递交

### 截止时间

  - 应答人应在竞争性谈判邀请中规定的截止日期和时间内，将应答文件递交北京首都国际机场股份有限公司，递交地点应是竞争性谈判邀请书中规定的地址。

  - 北京首都国际机场股份有限公司有权按本须知的规定，通过修改竞争性谈判文件延长截止期。在此情况下，北京首都国际机场股份有限公司和应答人受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 北京首都国际机场股份有限公司将拒绝并原封退回在本须知规定的截止期后收到的任何应答文件。

### 应答文件的修改和撤回

  - 如果应答人提出书面修改和撤回要求，在截止时间前送达北京首都国际机场股份有限公司者，北京首都国际机场股份有限公司可以予以接受。

  - 在截止期之前，应答人文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

  - 在截止期之后，应答人不得对其文件做任何修改。

  - 从截止期至应答人在文件格式中确定的有效期之间，应答人不得撤回其参与的竞争性谈判。

## 五、竞争性谈判

### 竞争性谈判会

  - 北京首都国际机场股份有限公司应当按照竞争性谈判邀请的规定，在递交竞争性谈判文件截止时间的同一时间和竞争性谈判邀请预先确定的地点组织项目竞争性谈判。所有应答人代表和有关方面代表参加。参加竞争性谈判会的代表应签名报到以证明其出席。

  - 除了按照本须知的规定原封退回迟到的文件之外，竞争性谈判时将不得拒绝任何参与竞争性谈判的文件。

### 组建竞争性谈判委员会及对文件的竞争性谈判

  - 竞争性谈判委员会根据本次竞争性谈判的特点进行组建，并负责竞争性谈判工作。

  - 竞争性谈判委员会根据现场情况进行一轮或多轮谈判。

  - 北京首都国际机场股份有限公司对应答文件的判定，只依据内容本身及竞争性谈判小组要求提供的有关补充材料。

### 应答文件的澄清

  - 在竞争性谈判期间，竞争性谈判委员会有权以书面方式要求应答人对其应答文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。应答人澄清应在竞争性谈判委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出应答文件范围或者改变应答文件的实质性内容。

  - 澄清文件将作为应答文件内容的一部分。

  - 错误将按以下方法更正：应答文件中“竞争性谈判一览表”内容与应答文件中明细表内容不一致的，以“竞争性谈判一览表”为准；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；对不同文字文本文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果应答人不接受对其错误的更改，其参与竞争性谈判的资格将被拒绝。

### 应答文件偏离与非实质性响应

  - 对于应答文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，竞争性谈判委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何应答人的相对排序。

  - 在比较与评价之前，根据本须知的规定，竞争性谈判委员会要审查每份文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的。对关键条款，例如关于保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。竞争性谈判委员会决定应答文件的响应性只根据应答文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的参与竞争性谈判的将被拒绝。应答人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其参与竞争性谈判的成为实质上响应的参与竞争性谈判的。如发现下列情况之一的，其参与竞争性谈判的资格将被取消：

    - 未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

    - 不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的；

    - 不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

    - 不满足竞争性谈判文件“第三章 项目需求”中星号条款的。

### 比较与评价

  - 经初审合格的应答文件，竞争性谈判委员会将根据竞争性谈判文件确定的竞争性谈判标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

  - 竞争性谈判严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行，同时考虑以下因素：

- 应答人资质情况

- 应答人的业绩

- 应答人提供的服务方案

- 应答人的团队实力

### 据实际情况，本次竞争性谈判采用综合评分法进行竞争性谈判：

### 综合评分法，即指在最大限度地满足竞争性谈判文件实质性要求及对使用人最有利的前提下，按照竞争性谈判文件中规定的各项因素进行综合竞争性谈判后，以竞争性谈判总得分排序确定成交候选人的竞争性谈判方法。

### 竞争性谈判采用百分制，详细分数见评分标准。

### 竞争性谈判过程及保密原则

  - 竞争性谈判之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次竞争性谈判有关人员对属于审查、澄清、评价和比较申请的有关资料以及成交意向等，均不得向应答人或其他无关的人员透露。

  - 在竞争性谈判期间，应答人试图影响采购单位和竞争性谈判小组的任何活动，将导致其应答被拒绝，并承担相应的法律责任。

六、确定成交供应商

### 成交候选人的确定原则及标准

  - 本项目采用经评审谈判的综合评分法，在合格的应答人范围内，根据综合得分由高到低排序，原则上选取排名第一的应答人作为预成交供应商。

### 确定成交供应商

  - 竞争性谈判小组将根据竞争性谈判标准，按最终得分由高到低推荐竞争性谈判排序，或根据采购人的委托，直接确定成交供应商。原则上推选排名第一的为预成交供应商。

### 接受和拒绝任何或所有申请的权利

  - 为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何应答人成交的权利，且对受影响的应答人不承担任何责任。

  - 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，采购人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

### 成交通知书

  - 在竞争性谈判有效期内，成交供应商确定后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

  - 成交通知书是合同的组成部分。

### 签订合同

  - 成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同，否则按竞争性谈判后撤回申请处理。

  - 竞争性谈判文件、成交供应商的应答文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 代理服务费收取及技术异议

30.1本次竞谈将不向成交供应商收取任何成交服务费，请各应答人在编写应答报价时不予考虑成交服务费用的问题。

30.2  技术异议电话：

代理机构：中国仪器进出口集团有限公司

联 系 人：王维、石青青

地　　址： 北京市丰台区西营街1号院通用时代中心1区1号楼B座1516

电　　话： 010-81166235、6241

邮    箱： wangwei155@cnic.gt.cn

采 购 人：北京首都国际机场股份有限公司

技术异议传真：64507552或 64507553 分机号：7180。

- 供应商黑名单管理

31.1  企业有下列情形之一的将被列入“供应商黑名单”，自被列为黑名单之日起3年内不再选用，也不再具备合同续约资格：

（1）不同应答人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同应答人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同应答人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

（4）不同应答人的投标文件异常一致或呈规律性差异的。

（5）不同应答人的投标文件相互混装。

（6）不同应答人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）投标文件有明显的修改、涂抹痕迹的，且应答人不能做出合理解释。

（8）提供虚假文件或者提供虚假信息或使用他人名义投标的。

（9）隐瞒与项目有关的重要信息，或者未按要求披露信息，给股份公司带来潜在风险的。

（10）恶意违约，或未按照合同约定履行义务，给股份公司带来潜在风险的。

（11）中标后，拒绝按照招标文件和投标文件与股份公司签订合同的。

（12）存在商业欺诈、商业贿赂、拖欠农民工工资等违法行为的。

（13）有不当行为，给股份公司声誉造成重大不良影响的。

31.2有下列情况发生之一者，直接列入公司供应商黑名单目录，自被列为黑名单之日起5年内不再选用，也不再具备合同续约资格：

（1）供应商提供与合同不符的假冒伪劣产品，或在操作中出现违反行业或国家政策、法律、法规等行为的。

（2）因供应商原因造成重大安全、运行、服务责任事故，人员伤害或重大财产损失的。

（3）重大违法、违规被新闻或者政府公示的。

（4）不当披露或者泄露双方约定重大商业秘密的。

- 供应商灰名单管理

32.1灰名单的构成：

（1）年度综合评价结果为不合格级的供应商将被列入灰名单。

（2）黑名单年限到期的供应商，直接列入灰名单。

# 第三章 项目需求

（应答人须负责完成本章所列的需求内容）

一、项目建设依据

1)国家、北京市现行的工程设计标准和规范；

2)部分用户需求和设计要求文件；

3)《机场数据规范与交互技术指南》；

4）《MHT 5057-2021 智慧民航数据治理规范数据安全》；

5）《智慧民航数据治理规范 数据共享》（征集意见稿）；

6)  GB 9383-88 计算机软件需求编制指南；

7）《中国民航四型机场建设行动纲要》；

8）首都机场集团公司《智慧机场建设指导纲要》。

  - 大数据平台现状分析

北京首都国际机场大数据平台项目在前期建设中取得了一定效果，但随着数据应用的深入以及首都机场业务的不断发展，平台也逐渐凸显出了一些不足之处，主要体现在以下方面：

- 数据采集不够全面；

- 数据质量管理能力待提升；

- 数据稽核规则待丰富；

- 数据共享服务能力待提升；

- 报表开发待完善；

- 指标体系待建立；

- 数字机场页面待开发。

  - 项目建设的目标和必要性

    - 项目建设目标

依据《中国民航四型机场建设行动纲要》、首都机场集团公司《智慧机场建设指导纲要》“一核两翼”的工作思路，建设首都机场数据治理项目，实现机场大数据平台的功能优化、数据应用及大数据平台与ACDM系统、MB中间件及其他业务系统的数据对接与采集，并对所采集的数据进行统一处理、计算、存储及展示，实现数据共享、扩展数据服务，从而将北京首都国际机场打造为“安全、高效、智慧化”的新时代智慧机场。

首先，在数据质量提升方面，通过优化已建的大数据平台部分功能，从数据层面、管理层面建立北京首都国际机场整体性、系统性的大数据质量管理体系，将大数据平台定位为数据统一质量管理的平台，优化现有数据平台和ACDM系统之间的架构和数据流走向，从源头进行数据质量稽核，提升运行数据的数据质量，将数据作为战略资源，更好地支撑机场决策和服务机场的业务创新。

其次，在数据共享方面，解决目前多个业务系统在管理和使用上各自运行、互不联通、业务协同能力薄弱的问题，解决数据资源开发利用水平低、数据潜能未得到充分发挥的问题，加强北京首都国际机场内外部的数据共享流通和协同运行。

第三，在数据应用方面，针对报表开发、指标开发以及数字机场进行功能建设及提升。

最后，在数据资产管理方面基于数据治理平台自动扫描获取的各个数据源的元数据信息，建立数据资产管控体系，实现闭环的数据资产生命周期管理。

    - 项目建设的必要性

1、贯彻落实“四型机场”及民航十四五规划的需要

民航局《推进四型机场建设行动纲要（2020-2035年）》中提到“到2035年将实现标杆机场引领世界机场发展，全面建成安全高效、绿色环保、智慧便捷、和谐美好的四型机场的愿景”。《“十四五”时期首都国际机场临空经济区发展建设规划》指出北京首都国际机场作为国内建设“四型机场”标杆，将迈入“世界一流大型国际枢纽机场”行列，为贯彻落实行动纲要及十四五规划精神，提高首都机场数据的互联互通水平，推进民用机场高质量发展和民航强国建设，需建立首都机场数据治理项目，升级大数据平台能力，强化数据质量管理，提高大数据平台的易用性，提高首都机场智慧化水平。

2、优化机场运行效率，提高旅客服务水平的需要

在信息化高速发展的今天，一座大型枢纽机场的运行指挥依赖的是快速、精准的信息数据支持。而目前机场在数据采集同步、数据质量管理能力、数据互联互通等方面还存在较大问题，通过首都机场数据治理项目的实施，多维度提升数据质量，从而提高首都机场的监管效率和机场运行效率，提高旅客服务水平。

3、提升数据资源管控能力的需要

首都机场数据治理项目基于业务部门提出的新的需求，对大数据平台进行编码转换、数据过滤、地面保障数据监控、航班数据校验优化等功能优化，为业务应用系统提供数据共享服务，并对业务部门的报表需求和智能IOC大屏展示平台的指标需求进行及时响应和开发，大幅提升数据资源的管控能力，完善数据治理的标准规范，畅通数据的交互路径，深化数据的分析能力，有效释放数据价值。

基于以上几点，建设首都机场数据治理项目很有必要。

  - 项目与其他项目或系统之间的关系

本项目需优化现有首都机场大数据平台和ACDM系统之间的关系，将运行保障类数据统一接入大数据平台进行数据治理，通过业务规则的校核，再将高质量的运行数据发送给ACDM系统。将ACDM中部分涉及对外部的数据服务和数据共享迁至大数据平台；为保证各系统之间数据的一致性，需确定各系统的定位，优化大数据平台与MB中间件、ACDM系统与MB中间件的交互接口，明确各系统对外服务的标准和规则；需实现大数据平台与全国流量管理系统、民航运行数据平台、国航地面保障平台、川航系统、机位系统及BGS生产运行系统之间的交互接口，实现大数据平台与业务系统之间的信息互联互通；需实现大数据平台与待建的智能IOC大屏展示系统之间的交互接口，大屏展示系统通过大数据平台接入相关指标数据。

  - 项目投产后系统用户及维护单位

本平台服务于北京首都国际机场股份有限公司（以下简称首都机场）。平台的技术维护由信息科技部负责，同时负责管理供应商实施、运维工作，平台的业务相关内容由信息科技部的关键用户负责维护和确认。

- 项目需求分析

  - 功能性需求

    - 数据质量提升

1、SAP数据同步

梳理大数据平台的机号、机型、机场和城市等静态数据；

将上述梳理的静态数据通过ETL工具实时同步到SAP系统。

2、编码转换

大数据平台接入国航、公务机和BGS代理每个航班的结算单位三字码；

将三字码按照业务部门提供的码表或已制定的转换规则转换成SAP中对应的客户编码。

3、数据过滤

（1）根据地面保障数据治理经验及业务部门提供的错误数据稽核需求，制定数据质量稽核规则，包括数据完整性规则、合理性规则、逻辑性规则等。

（2）在航班数据总览页面，针对主要的保障数据实现错误数据的过滤功能。

4、数据匹配

（1）国航进出港航班数据匹配

由于国航针对一天两个航班的特殊处理方式，造成航班号以A开头和航班号以D开头的进出港航班数据全部丢失，即数据在航班号不以A和D开头的航班数据历史记录里，需要将该部分的历史记录数据匹配到以A和D开头的数据中。

（2）航空器静态数据匹配

将从航司和民航运行数据平台接收到的航空器静态数据，根据关键字自动匹配到大数据平台机号静态数据表中。

5、预存编号

在大数据平台建立航班号三字码码表和航空公司编号三字码码表，为后续导入数据预留空间。

6、大数据平台和ACDM数据改造

（1）数据层改造

大数据平台与ACDM系统分别作为首都机场的全域数据存储计算平台和运行保障系统，对于运行数据的接入、处理及展现有着高度的一致性要求。同时基于数据实时性的要求，两个系统需基于数据接口和处理规则的方式得以实现。

1）采集接口

一级MB消息接口：将目前首都机场一级消息中间件上ACDM系统单独接入而大数据平台未接入的事件，调整为由大数据平台接入。并根据ACDM系统的处理逻辑，以及大数据平台的下游数据需求对所接入消息进行处理。

二级MB消息接口：将目前首都机场二级消息中间件上ACDM系统单独接入而大数据平台未接入的事件，调整为由大数据平台接入。并根据ACDM系统的处理逻辑，以及大数据平台的下游数据需求对所接入消息进行处理。

2）服务接口

客货邮行服务接口：为满足ACDM系统的客货邮行统计数据的展现需求，同时保证ACDM与大数据平台核心运行数据的一致性，需开发由大数据平台向ACDM系统实时推送客货邮行数据的服务接口。

3）处理逻辑

数据拦截规则：将ACDM系统对于航班运行保障环节数据在解析时的拦截规则，迁移到大数据平台，以保证两个系统的数据的准确性和一致性。

（2）应用层改造

随着大数据平台对于航班保障数据的逐步补全，需在大数据应用门户中增加此类数据的维护功能，并通过报表等形式满足用户的查询要求。

报表应用：将ACDM系统中的部分统计分析报表迁移到大数据平台，相关报表中的指标范围、统计规则及交互功能需符合实际需求。将现有ACDM系统中由BO开发的报表的后台逻辑迁移到大数据平台开发。

7、地面保障数据监控

在大数据平台中添加实时地面保障数据的监控功能，包含添加异常数据和缺失数据的拦截规则、监控界面，并可实现在监控界面进行数据处理。

8、自助报表功能优化

1）支持一个页面的多个报表的统一导出功能，支持以EXCEL、WORD、PDF等多种格式一次性导出当前报表页面的多个报表。

2）并参照市场占有率较高的其他报表工具的功能，进行界面优化，提高平台的易用性，优化用户体验。

9、根据用户要求，为用户部门建立数据集，支持用户自助开发报表。

10、航班数据校核功能优化

根据首都机场业务专家提供的稽核规则，为航班数据配置稽核规则，通过稽核规则验证数据的正确性和有效性，从而提升数据质量，为领导决策提供数据支撑。

提供至少包括以下36个核心数据项的质量校验规则：

开始登机时间、登机结束时间、撤客梯车时间、出港航班的撤桥时间、松刹车时间、撤轮档时间、松刹车/撤轮档合并计算时间、航空器离位时间、推出时间、出港机位号、登机口编号、进港靠客梯车时间、进港航班的靠桥时间、实际落地时间、进港机位号、进港客梯车到机位时间、首件行李上传送带时间、进港第一辆摆渡车到达机位时间、预计落地时间、进港跑道编号、刹车时间、挡轮档时间、刹车/挡轮档合并计算时间、航空器入位时间、推入时间、开客舱门时间、实际起飞时间、出港跑道编号、关客舱门时间、出港航空器注册号、进港航空器注册号、行李转盘编号、进港航班旅客总人数、进港航班货物重量、出港航班旅客总人数、出港航班货物重量。

梳理质量稽核规则：

准确性规则：例如一个数据表中出现0-10条/10-100条/100条以上问题数据处理规则；

合理性规则：根据民航局要求进行设置；

逻辑性规则：例如上餐食结束时间需早于撤轮挡时间；

按照民航局的要求，对现有数据发送规则进行优化。

11、数据质量监控页面优化

根据实际业务场景需要，对考核数据项的覆盖率、及时率的计算规则进行优化；

对待检核的数据源进行自定义分类及管理，包括：自定义目录名、自定义数据源名，对检核数据的预处理、流量的监控等。

定义不同的规则模版和不同数据质量的规则来支撑各种场景下的数据校核问题。模板和规则分为可信和可用，可信包括：实用性、准确性、及时性、完整性、有效性，可用包括：规范性、可读性。

数据质量指标定义包含上传航班量、航班覆盖率、及时率、错误率、可靠率及数字化能力指数

数据质量校验后，将执行的结果进行监控维护，以便实施人员进行监控和查找校核的结果和产生结果的执行原因，同时可以下载有质量问题的数据，便于详细的查找质量问题。

提供数据质量看板，以民航局和集团最新颁布的数据质量标准为依据，通过民航局数据质量日报、集团数据质量日报两种视角，宏观展示分析数据质量。

12、数据质量排名优化定制开发

根据甲方对项目输出数据项的考核要求，完善现有的数据项报送规则，进行报送程序的优化。

13、基于现有大数据平台的数据共享平台（包括但不限于MB、ETL、KAFKA等工具）开发前台配置工具，支持用户通过便捷的托拉拽等图形化的操作方式进行数据共享配置。

    - 数据共享

1、全国流量管理系统数据共享

通过MB的方式从大数据平台引接航班时隙协商信息至全国流量系统，通过MB的方式从全国流量系统向大数据平台输出响应反馈信息。

2、民航运行数据平台数据共享

（1）数据项共享

由民航运行数据平台向大数据平台共享的数据项主要包括：航班信息类、机场资源类、航空器信息类、飞行流量管理类、航空器监视及追踪数据类、特殊/不正常事件类、客货信息类、机组信息类、运行品质类及应急资源类等10个类别的数据项。

（2）数据应用共享

由民航运行数据平台向大数据平台共享的数据应用主要包括：航班信息类、运行态势类、特殊/不正常事件类等3个类别的数据应用。

3、四川航空数据共享

由四川航空向大数据平台新增共享数据信息包括：航班计划类、客货类、地面保障类、航空器静态类等数据。

4、包含在项目实施过程中临时需要的与外部单位的其他数据共享工作。

    - 数据应用

1、报表开发需求

（1）报表开发

在本项目中将利用决策云报表构建工具，基于大数据平台的数据为业务部门创建报表，目前所收集的业务部门报表需求主要包括民航运行数据平台中未来2日航班计划和ACDM中航班正常性数据报表，若平台还未采集相关报表的需求数据，将先进行对应的数据采集，经过平台统一的数据治理，形成可构建报表的数据集。

（2）报表迁移

将ACDM系统中的TAMCC报表（北京首都国际机场股份有限公司生产运行周报、运行日报、低放行分析表）、航站楼报表（行李小键盘需求_达标率、登机开始结束关舱门）迁移到大数据平台，相关报表中的指标范围、统计规则及交互功能需符合实际需求。

2、支持IOC项目的指标开发

根据智能IOC大屏展示平台的需求，对指标数据进行梳理。目前所需指标主要分为三类：第一类为已存在于大数据平台的指标数据，此类指标数据将直接发布为服务，供大屏展示平台调用；第二类为大数据平台中已有原始数据，但需进行加工的指标数据，此类指标数据需加工完成后发布为服务；第三类为指标数据来源于各个业务系统中，需要逐层收集指标数据，或从各个系统的业务数据中进行归集，此类指标需采集业务系统数据，进行数据治理、加工整合后生成指标并发布为服务。通过对指标进行梳理，实现指标的标准、规范、统一化管理，同时也可累积形成逻辑集中的指标库。

3、数字机场

围绕“四型机场”和首都机场集团“1-4-3-4”总体思路，梳理数字机场关键指标，主要包括国际枢纽、持续安全、品质运行、真情服务、创新经营、关键航空资源、重要基础设施、核心合作伙伴等多个领域的指标，并对指标涉及的相关数据源进行采集和加工计算，对指标数据以图文并茂地形式进行展示，为用户决策研判提供全面、直观的数据支撑和依据。

    - 数据资产管理

提供元数据管理工具，制定元数据管理体系，构建元数据中心，实现元数据的标准化和规范化，应包含技术元数据、业务元数据、管理元数据，建立相应的组织、流程和工具，可通过元数据管理工具对元数据进行全生命周期管理。

元数据管理工具支持各类主流采集适配器： MYSQL、ORACLE、VERTICA、GREENPLUM、POSTGRESQL等适配器，采集对接自动化，同时可支持扩展其他类型的。

元数据管理工具内置元模型，支持快速扩展，能够满足不同类型业务对于元数据采集的需求。

元数据管理工具提供全文搜索和元数据分析，内置精准的全文搜索引擎，分析出元数据的来龙去脉，快速的识别元数据的价值，掌握元数据变更后产生的影响，有效的评估带来的风险，高效准确的对数据资产进行清理、维护和使用。

基于工具自动扫描获取的各个数据源的元数据信息，建立数据资产管控体系，实现闭环的数据资产生命周期管理，支持数据资产注册、数据资产变更、数据资产监控以及数据资产下线。

在项目中明确数据资产定义及范围规划，制定管理流程和制度。梳理平台中已有的数据资产，根据数据资产定义及范围的相关规定进行注册，贯彻资产化生命周期管理。

    - 其他需求

针对以上需求，中标供应商需提供相应数据治理工具，且保证该工具可以部署在首都机场云平台（基于X86、C86、ARM架构CPU的宿主机）上，且支持在操作系统麒麟v10或者统信v20上运行。

  - 非功能性需求

    - 安全性需求

本项目须严格按照信息安全的相关要求进行系统建设，并积极配合信息科技部完成系统安全检查和整改。按照首都机场股份公司《信息系统建设网络安全管理规范》的要求，在系统建设时同步开展网络安全建设工作。系统责任部门须在项目建设期间进行信息系统的网络安全等级保护定级和备案、网络安全建设方案设计和实施、系统风险评估、系统代码检测等网络安全工作，并提交相关报告。网络安全等级保护第二级及以上系统，在项目验收时须提交由第三方测评机构出具的网络安全等级保护测评报告。采购涉及CPU、操作系统和数据库产品的，还应符合上级单位的国产化文件要求。如项目采购内容涉及《网络安全审查办法》要求，乙方应配合甲方按照《网络安全审查办法》要求开展网络安全审查工作，报相关单位审批通过后，方可签订合同。

基本的安全性要求如下：

1)	“三同步”：在项目建设初期按照国家等级保护相关要求，进行等保定级，按照相应级别，进行网络安全的同步规划、同步建设、同步运行。

2)	合规：系统的设计应满足首都机场股份公司网络安全的相关要求和管理规定。

3)	境内存储：在运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。

4)	个人信息保护：涉及公众敏感信息（人脸信息、身份证号等），应遵循最小化收集原则，收集、存储前有告知义务，获得用户许可方可使用。存储必须本地加密存储。提供用户隐私信息保护功能，实现用户访问、消费偏好、购买记录、浏览记录等隐私信息的访问权限控制。

5)	系统备份：提供系统数据备份机制，采用可靠、经济的备份策略在系统可用性备份基础上实现交易数据的异地备份。

6)	软件容错：提供软件容错机制，可以在系统故障时为系统提供“回退”机制和自动保护机制。

7)	代码安全：符合代码安全需求，应用程序代码符合编写安全规范、代码安全脆弱性评估等。（开发代码需通过第三方专业机构检测，出具源代码安全检测报告，第三方专业机构应至少具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全风险评估服务资质（一级））。

8)	风险评估：系统验收时应出具第三方专业机构出具的风险评估报告。（第三方专业机构应至少具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全风险评估服务资质（一级））。

9)	供应链安全：禁止将系统架构、开发代码、内部数据上传至“吉哈”（Github）及类似代码托管平台或在互联网上私自存储或缓存数据。

10)	开源软件：需明确说明系统开发使用的开源软件及版本以供评估。

11)	数据库：留存六个月以上的数据库活动日志及审计日志，保证关键数据的完整性和安全性。

12)	用户管理：系统中所有的用户口令应加密存储；用户权限管理到位，不同的用户能实现对不同数据的查询。

13)	审计日志：提供完善的日志功能，支持操作记录的审计，系统留存相关日志不少于六个月；用户应实名制，保证帐号的唯一性，禁止共用帐号。

14)	终端安全管理：上线前应对服务器、终端进行安全加固，操作系统打补丁，安装企业版防病毒软件（项目中应根据新增终端的类型、数量，自行采购符合股份公司要求的防病毒授权）。

15)	终端安全策略：系统应该通过安全策略禁止具有高权限的同一用户同时通过多个终端登录使用系统。终端应用程序的配置文件应进行加密。终端应该能够接受集中管理，例如接受windows活动目录的管理。

16)	公共区域显示屏安全：不能连接互联网，应使用本地维护方式；登录后台的用户名、密码应符合复杂度要求；所有对公共屏有控制权限的账号应实名制，账号权限要符合必要最小原则；留存6个月以上的日志以供审计；应具备完善的显示屏相关应急预案。

17)	维护安全：系统维护工作均应通过堡垒机进行，应用系统不得通过互联网方式进行维护。

18)	数据交互安全：与外部单位或互联网进行数据交互，应通过安全的方式，原则上应使用专线进行连接，数据传输应进行加密保护。重要数据须在本地存储。

19)	安全监测：系统应接受信息科技部信息安全检测平台的统一安全监控和管理。

系统的安全性需求主要包含基本的安全性要求、数据加密功能要求、系统用户管理要求、系统审计功能要求以及系统网络安全要求。

需委托第三方专业机构对首都机场数据治理项目开展信息系统安全等级保护（三级）测评，需通过信息系统安全等级保护（三级）测评，并负责对等保测评中发现的问题和风险进行整改。

    - 稳定性需求

系统的稳定性需求包括但不限于:

系统应保证7x24小时的不间断运行，排除人为误操作因素，由系统自身原因导致的系统崩溃故障，每年平均无故障时间（MTBF）应大于365 天，平均修复时间（MTTR）应小于4 小时。

应用系统必须支持连续7*24小时不间断地工作，应用软件中的任一构件更新、加载时，不影响业务运转和服务。

系统架构按照模块进行搭建，实现模块的松耦合；系统服务模块集群式部署，当系统故障发生时能够及时托管故障设备，提供24小时不间断在线服务。

可用度要求：为用户提供长时间不中断、可用的服务,系统可用度达到99.99%。所有系统及组建均为双节点冗余备份，关键业务系统需实现第三备机配置要求。

平均故障发生间隔要求：平均故障发生间隔指标指管理平台故障发生间隔时间的平均值，大于 90 天；

组网可用性要求：系统需要支持网络容灾保护，组网方案中的关键业务部件不存在单点故障；

故障恢复切换要求：系统如存在备份点的设备发生故障，短时间（小于切换时间）内无法恢复时能够快速切换，倒换后保证数据完整和一致，保证 7×24 小时不间断运行；

恢复策略要求：系统应具有良好的备份和恢复策略，系统数据和业务数据可在线备份和恢复，恢复的数据必须保持其完整性和一致性；

恢复措施要求：系统应具备自动或手动恢复措施，以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行。

    - 可维护性需求

系统的可维护性需求包括:系统在建设过程中产生的所有工程技术文件资料需按时提交；系统安装配置工作报告及操作手册、系统维护管理手册、系统故障处理及应急救援手册及其它用于系统硬件及软件维护的文档手册应保质保量提交。

系统应具备实时采集用户行为日志的功能，用于记录用户的操作信息及系统故障信息，便于维护人员进行查询和维护。在项目实施结束对运营和运维人员进行现场培训和指导，使其掌握保障系统运行的相关技能，以及常见问题、故障处理的能力。

    - 测试需求

需制定合理的测试方案、测试计划，设计合适的测试及上线实施方案。

1）提供测试及生产环境的测试及实施规范和准则。

2）须到现场开发和测试，并提供现场测试报告。

3）须提供测试实施过程及测试分析报告。

4）测试类型应包括：连通性测试、集成测试、功能测试、数据完整性测试等。

测试过程及结果需要以文档或报告形式输出，提交包括但不限于以下文档：

- 测试环境及生产环境的部署方案；

- 测试进度计划；

- 测试数据和测试结果；

- 测试分析报告。

    - 竣工验收

1）竣工验收时如果测试不能满足本需求说明书中的业务指标和性能要求，应免费升级相关硬件和软件或免费增加相应设备，以满足相关指标与要求。

2）提交本项目合同货物文件、现场安装报告和招标人要求的其他资料文件。

3）协助招标人进行应急处理的演习，编制相应的应急处理预案。

4）	依据国家相关管理要求进行的第三方测试和评估由招标人负责进行，中标供应商必须予以协助与配合，在此过程中提出的整改要求和不合格项中标供应商负责无条件整改完善直至符合第三方测试和评估方的要求。通过第三方测试和评估后中标供应商方可向监理工程师提出竣工预验收申请，并由监理工程师组织预验收；预验收完成后报招标人进行竣工验收。

    - 系统试运行

系统进入试运行期后，中标供应商应提供24小时持续3个月的保障试运行，且负责整个系统的现场试运行维护，由招标人负责试运行的系统操作。

    - 系统的文档和培训需求

1）文档需求

其中系统管理和操作手册必须包括但不局限以下内容：

- 项目工作报告

- 项目需求说明书

- 项目概要设计说明书

- 项目详细设计说明书

- 系统信息安全详细设计说明书（须满足《信息系统安全等级保护》三级的标准和《首都机场信息系统建设网络安全管理规范》的标准）

- 项目数据字典或者数据库设计说明书

- 软件维护文档

用户手册包括但不局限以下内容：

- 用户使用操作手册

- 系统监控、维护手册

- 系统日常故障处置手册（含应急故障处置）

- 系统应急预案

- 系统关键用户培训资料及手册

2）培训需求

- 培训计划：由中标供应商制定培训计划与内容，由招标人对培训计划及内容进行确认。

- 培训内容：由中标供应商与招标人共同确定。中标供应商提供的技术培训应至少包括高级培训（高级技术人员或管理者）,系统维护操作培训，用户使用培训，系统常见故障及处理四方面。内容应至少涵盖：中标供应商提供产品的安装、配置、维护、功能、开发、相关技术原理和操作使用方法、维护管理的技术，实际的操作练习以及该系统的使用方法及故障处置等。

- 培训人员：信息技术部相关使用人员以及该系统使用用户。

- 培训时间、地点：提供现场培训，在系统正式上线交付使用前完成。

- 培训教材：由中标供应商准备。

- 培训效果：通过培训，使用户能够独立进行系统的操作。系统维护人员能够独自进行系统安装、调试、设置、日常维护等管理工作，可自行判断和解决一些简单问题，能够处理简单的突发事件并进行系统恢复，掌握一般的系统监控方法，将错误现象能够及时准确地反馈给技术支持人员，以便系统能够正常、安全的运行。

    - 开发服务需求

- 项目经理和项目组成员在本项目开始前须邮件方式正式通知招标人。

- 拟任的项目经理在大数据平台或数据治理领域有相关经验。

- 在项目建设过程中，需配备至少5人的驻场实施团队，提供7*24小时的技术支持。

- 系统/程序设计开发过程中，中标供应商应于每周周五之前，以合理的、招标人可以理解的方式，向招标人提供书面的项目周进度报告。

- 系统/程序设计开发过程中，每月25日之前，以合理的、招标人可以理解的方式，向招标人提供书面的项目月度进度报告。

    - 售后服务需求

一、服务要求

首都机场数据治理项目要实现数据同步、转码转换、数据过滤、数据匹配、大数据平台和ACDM数据改造、地面保障数据监控、航班数据校核功能优化等功能，项目工程建设规模较大，且项目建成以后对技术维护人员素质要求较高，所以为满足以后日常维护工作的顺利开展，运维服务需要遵循以下原则：

（1）系统在软件设计和开发上要考虑系统长期运行的稳定性、可靠性和故障后快速恢复的能力，保证系统的稳定运行。

（2）对所有软件系统产品中的各功能软件在项目验收完成后提供至少 1 年原厂免费服务期(质保期)。

（3）质保期内，出现影响用户业务的故障时，需及时响应，一般问题保证在2小时内解决，重大问题，24小时内解决，必要时安排高级别技术专家现场支持。

（4）质保期内，提供 7X24 小时的维护和故障解决。

（4）质保期内须提供免费技术的支持和产品升级纠错服务。

（5）质保期内中标供应商须保证免费按时完成因政策调整、业务管理模式改变等而进行业务应用系统的升级和维护。

（6）需提供售后服务承诺；

（7）质保期满后，中标供应商可按质保期内服务方式继续提供有偿服务。

二、服务内容

中标供应商服务内容包括且不限于：系统、数据库、应用的问题分析并解决、系统需求方案的制定及执行、客户化配置、功能调优、版本升级、业务变更进行的系统调整、系统测试方案制定及执行、功能开发说明书和相关巡检服务报告的提供等。具体内容如下述所示：

1、涉及各系统、数据库及应用的运营技术支持、版本升级和BUG修复。

2、协助招标人建立并完善本次项目所建系统的维护流程和管理规范。

3、中标供应商免费为本项目中所购买软件版本做升级和实施。须及时向用户通报系统软件升级情况，系统软件升级后，中标供应商负责对招标人应用软件的进行重新安装、调试,并对操作人员进行培训。

4、中标供应商应在项目及质量保证期内提供7*24小时技术服务台，针对数据平台在运营中碰到的问题（包括但不限于数据监控、数据应用、数据质量、WEB页面、后台数据库、接口等问题）进行电话技术支持，如有必要，须通过VPN授权进行远程故障修复、问题解决和数据统计。

5、中标供应商负责对甲方技术人员和用户就系统的使用、操作、维修、保养等内容免费进行现场培训。

6、在质量保证期内，在收到招标人关于合同产品发生故障或运行不正常的通知后，应在规定的响应时间内，派遣至少一名具有适当资格和丰富经验的系统或应用工程师到场进行和维护。

7、中标供应商应提供在质量保证期内的维修保养计划书、售后服务专业队伍的联系人、人员配备、电话等详细资料，提供7*24小时电话技术支持。

8、对涉及本项目的前后台软硬件，须进行应急响应及故障处置，并出具系统故障报告等相关文档，具体内容如下表格所示：

| 应急响应及故障处置 | 应急 响应 | 及时响应紧急需求，制定相关方案，经信息科技部同意后在规定时间内完成。 |
| --- | --- | --- |
|  | 故障 响应 | 接到或发现故障报警后，按照系统响应时间要求，及时判断业务影响和故障原因，解决故障，3日之内出具故障报告。 |
|  | 故障 处置 | 接到或发现系统故障报警后，第一时间进行问题分析、故障定位、日志收集，并按照既有故障处置文档处理，确保业务不中断。故障处置完毕后，按要求提供故障报告。 |

    - 项目建设期

本项目建设周期约为12个月。

    - 工程缺陷责任期

从验收合格之日起1年内，即工程缺陷责任期（同质保期）内，由于质量原因而造成的故障和损坏，均由供应商负责免费维修或更换。

    - 知识产权

中标供应商需在项目实施期间根据项目内容，申请以首都机场为第一完成单位的至少一项专利（实用新型）和至少两项软著。

- 主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单

本项目不涉及硬件。

  - 软件选型原则

由于本项目的复杂性和特殊性，对于其软件设计需具备高可用性、高扩展性、高安全性、高可维护性和合适性价比等原则。

  - 软件配置清单

| 序号 | 具体软件 | 需求系统及服务 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据质量提升 | SAP数据同步 | 机号、机型、机场和城市等静态数据从大数据平台实时同步到SAP系统。 |
| 2 |  | 编码转换 | 接收国航、公务机和BGS代理每个航班的结算单位三字码并转换成SAP中对应的客户编码。 |
| 3 |  | 数据过滤 | 设置数据质量稽核规则，实现主要保障数据的错误数据过滤功能。 |
| 4 |  | 数据匹配 | 国航进出港航班数据匹配、航空器静态数据匹配。 |
| 5 |  | 预存编号 | 预存三字码航班号和三字码航空公司编号。 |
| 6 |  | 大数据平台和ACDM改造 | 经一级MB和二级MB接收上游系统数据、经大数据平台向下游系统提供实时数据服务、增加数据拦截规则等逻辑处理、应用层改造。 |
| 7 |  | 地面保障数据监控 | 地面保障数据采集监控总览，包含添加异常数据和缺失数据的拦截规则、监控界面，并可实现在监控界面进行数据处理。 |
| 8 |  | 自助报表功能优化 | 支持一个页面的多个报表的统一导出功能，支持以EXCEL、WORD、PDF等多种格式一次性导出当前报表页面的多个报表。 增加数据维护，优化数据查询功能。 并参照市场占有率较高的其他报表工具的功能，进行界面优化，提高平台的易用性，优化用户体验。 |
| 9 |  | 开发数据集 | 按照用户需求开发相应数据集，支持并培训用户自助开发报表 |
| 10 |  | 航班数据校核功能优化 | 优化航班完整性校验、航班数据校验规则。 |
| 11 |  | 数据质量监控页面优化 | 根据实际业务场景需要，对考核数据项的覆盖率、及时率的计算规则进行优化；对外部数据源的监控数据范围根据实际需要进行扩展；添加统计指标展示。 |
| 12 |  | 数据质量排名优化定制开发 | 根据甲方对项目输出数据项的考核要求，完善现有的数据项报送规则，进行报送程序的优化。 |
| 13 |  | 开发数据共享自助配置图形化界面 | 基于现有大数据平台的数据共享平台（包括但不限于MB、ETL、KAFKA等工具）开发前台配置工具，支持用户通过便捷的托拉拽等图形化的操作方式进行数据共享配置。 |
| 14 | 数据共享 | 全国流量管理系统数据共享 | 全国流量系统向大数据平台提供数据；大数据平台向全国流量系统提供数据。 |
| 15 |  | 民航运行数据平台数据共享 | 民航运行数据平台数据项接入并提供数据服务。 |
| 16 |  | 川航数据共享 | 川航数据项接入并提供数据服务。 |
| 17 | 数据应用 | 报表开发 | 定义数据集并制作业务报表；将ACDM系统中临时展示的部分统计分析报表迁移到大数据平台。 |
| 18 |  | 支持IOC项目的指标开发 | 梳理上下游系统指标现状与数据需求，建立指标体系；与上游系统定义接口协议，完成数据项接入及数据加工处理，共65项指标；与下游系统定义接口协议，以kafka或MB等形式提供数据服务。 |
| 19 |  | 数字机场 | 围绕“四型机场”和首都机场集团“1-4-3-4”总体思路，梳理数字机场关键指标，并对指标涉及的相关数据源进行采集和加工计算，对指标数据以图文并茂地形式进行展示。 |
| 20 | 数据资产管理 | 数据资产管理 | 通过元数据管理工具进行元数据管理，实现闭环的数据资产生命周期管理，支持数据资产注册、数据资产变更、数据资产监控以及数据资产下线。在项目中明确数据资产定义及范围规划，制定管理流程和制度。 |

- 项目范围和工作内容

  - 项目范围及工作内容

本章节所描述的项目范围仅指要求中标供应商为完成本项目所需的主要工作，包括：用户需求调研、业务流程设计、深化设计、应用软件开发、安装、调试等，并进行系统实施和项目管理以及与后期运行维护相关的培训和技术转移等，同时配合相关系统完成所需接口定义、开发、调试、测试等工作的描述。

为完成本项目要求，在规定的工程进度计划期限内需完成以下主要工作内容(包括但不限于):

1、系统建设的工程项目管理；

2、用户需求调研(包括网络需求调研)、业务流程设计、系统深化设计、编写解决方案；

3、应用软件的开发（包括接口软件的开发）；

4、软硬件设备的安装（包括但不限于：应用软件等的安装、调试和配置）；

5、测试环境部署；

6、基础数据收集、整理及导入；

7、系统平台的配置、初始化参数设置、系统测试和联合调试，出具测试报告；

8、针对日常用户和系统管理员的培训，编写用户操作手册和运维手册；

9、设计管理运维流程，编写运维及管理规范文档；

10、正式验收移交招标人之前的试运行和系统维护；

11、编制并提交全部设计文档；

12、技术培训和验收移交后的技术服务与支持；

13、上述工作所需的附件、资料、档案的提供。

14、专利与软著的申请材料。

中标供应商须制定总体实施计划表，在实施过程中为确保项目实施进度，应提供详细的开发进度表和实施计划安排表。在项目实施全过程中，招标人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权力，实施方应全面配合，确保人力、物力的定量投入，定期向招标人汇报项目进展情况。

  - 实施进度要求

项目启动后，在12个月内完成项目的开发、安装、调测及试运行，项目各阶段的实施时间根据实际工作安排或有重叠，开发期间根据工作计划安排可分步实施。

  - 承包商合作承诺

数据治理项目是北京首都国际机场数据治理领域的中枢系统，是机场信息系统规划顶层设计中的重要一环。中标供应商应明确承诺：

- 与招标人、其他系统承包商进行良好的协调与配合，保证整个项目能安全顺利地按质按期完成；

- 所提供的解决方案及产品先进、可靠、灵活，打通数据壁垒，整合并对外提供数据治理业务相关的各种要求，对系统进行深化设计，使得开发出的系统适合于首都机场数据治理业务领域的发展需要；并提交针对本项目开发的所有相关应用软件的源代码，进行技术转移（包括充分的技术培训、规范完整的技术文档和针对本项目开发源代码的提交）；

- 在系统上线初期，以优质的服务保障系统正常、可靠运行；

- 招标人拥有全部版权，非共享。

  - 知识产权及保密

知识产权：

本项目针对首都机场开发的软件及开发源码、文档等内容的知识产权归属北京首都国际机场股份公司所有。

保密要求：

中标供应商应遵守北京首都国际机场股份有限公司信息部的保密规定，对项目涉及商业条款、组织机构信息、系统架构及数据流程信息、运行信息、旅客相关信息、航班相关信息等本项目的产出内容予以保密。未经招标人书面同意，不得向任何第三方以任何名义提供招标人信息。

- 违约责任

本合同任何一方违约的，应赔偿由此给守约方造成的经济损失或按照本合同约定支付违约金。同时，守约方有权要求违约方积极采取补救措施减少损害并继续履行本合同。

# 第四章 采购合同（格式）

（本合同样本仅供参考，采购人保留修改的权利）

-----------------------------------------

系统集成开发合同

-----------------------------------------

(委托开发信息化系统及采购配套软/硬件适用)

项目名称：

合同编号：

签订时间：

北 京 首 都 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司

BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO.,Ltd.

（版本：BCIA标_XJ03_A）

系统集成开发合同

本合同于____年____月____日在北京首都国际机场由下述双方签订：

甲 方（委托方）：北京首都国际机场股份有限公司

住          所：

法 定 代 表 人：          职    务：

联    系    人：          联系方式：

乙 方（受托方）：

住          所：

法 定 代 表 人：          职    务：

联    系    人：          联系方式：

第一部分  协议书（商务条款）

鉴于：

1、甲方为依据中国法律设立的股份有限公司，乙方为合法设立并存续，且具备缔约能力的法律主体。

2、甲方需要设计开发（系统/程序名称），并完成软硬件系统集成。

3、乙方具备实施设计开发和系统集成的能力和资质，且愿意接受甲方委托提供专项技术服务，进行此项设计开发和系统集成工作。

4、乙方已经了解甲方的《供货商须知》，承诺其符合《供货商须知》中要求的条件，并同意按照《供货商须知》中的规定执行。

根据以上情况，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，经双方协商一致，本着平等自愿、等价有偿、友好合作、诚实信用的原则，就甲方委托乙方实施（系统/程序名称）设计开发和系统集成事宜达成以下协议，以兹共同遵守履行：

一、开发项目

1.1  甲方委托乙方完成（系统/程序名称）的设计开发、系统集成、调试测试和运行维护等技术服务（以下简称技术服务），乙方应保证该系统/程序能够满足甲方业务开展的需要，并持续正常稳定运行。

【填写说明：请勾选具体工作内容，一般情况下设计、调试、测试为必选，开发和优化根据需要二选一，维护根据需要选择是否适用。】

1.2  项目描述

1.2.1  （系统/程序主要用途）

1.2.2  （系统/程序应具备的各项功能）

1.2.3  （其他具体需求）

【填写说明：请对项目进行描述，务必尽量详尽，必要时可以制作服务需求文件，作为本合同附件。】

1.3本项目应交付的技术服务成果包括：

1.3.1  （系统/程序名称）。

1.3.2  设计开发计划。

1.3.3  设计/技术文档。

1.3.4  项目源程序。

1.3.5  项目源代码。

1.3.6  软/硬件集成方案。

1.3.7  ……

【填写说明：请根据项目需要提出交付成果要求，一般系统/程序本身和设计开发计划、软/硬件集成方案，设计/技术文档是必须的，源程序和源代码视项目的重要程度提出要求。业务部门可以根据需求删减修改。】

二、服务方式和内容

2.1  乙方按照甲方要求，为甲方建立一个有足够经验和能力的团队（团队名单见附件），专职为甲方完成本项目各项服务工作。

2.2乙方提供技术服务的主要内容，包括但不限于以下事项：

2.2.1  按照甲方要求进行定制开发的软件设计、代码编写、功能测试、系统测试、BUG修改等。

2.2.2  按照甲方要求提供或者采购系统/程序运行所需的软/硬件。

2.2.3按照甲方要求完成系统/程序和配套软/硬件的集成安装。

2.2.4  按照甲方要求完成系统/程序和甲方其他系统/程序的对接调试。

2.2.5  为甲方工作人员进行系统培训和技术指导。

2.2.6维护并解决系统应用过程中存在的问题，以保证系统正常稳定的运行。

2.2.7 ……

【填写说明：服务内容可以按实际需求增减、确定，例如加入“使用过程中的优化升级”等事项。建议尽量全面为宜，必要时可以采取附件的方式，该附件可以并入服务需求文件。】

2.3  项目服务方案

2.3.1  乙方应当根据本合同提出的技术服务方式、内容、要求和标准，制定项目服务方案。

2.3.2  项目服务方案应当包括但不限于：项目的基本情况、设计开发计划、培训计划以及运行维护（售后）服务方案等。

2.3.3  项目服务方案报甲方审定后，作为本合同附件。

2.4  前款设计开发计划应包括如下主要内容：

2.4.1  项目的名称、用途、目标和拟实现功能等基本情况。

2.4.2  设计开发的解决思路、项目架构设计、具体功能设计和技术实现手段。

2.4.3  设计开发的实施计划、进度安排、工作时限，以及各阶段需解决主要技术问题和需完成的主要工作。

2.4.4  实施设计开发需要的技术基础和条件。

2.4.5  ……

【填写说明：设计开发计划是实施设计开发的基础，需要双方洽商后共同拟定。本条列出设计开发计划应该具备的主要内容。业务部门也可以根据项目需要，另行拟定或进行增减修改。】

三、技术要求

【填写说明：本条内容均可并入项目需求文件统一描述。】

3.1设计开发技术要求

3.1.1

【填写说明：技术要求不同于项目描述中功能需求，主要是针对系统技术特征提出的，可以是原则性要求，比如开放性、兼容性、安全性、可靠性、友好性、可用性，也可是具体指标，比如最大用户、同时在线最大人数、系统响应时间、数据传送速度等。】

3.2  软/硬件采购要求

3.2.1  软件采购要求或者目录（见附件）

3.2.2  硬件采购要求或者目录（见附件）

【填写说明：软/硬件采购要求可以是概括性要求，比如需要采购符合什么特性的软/硬件；也可以明确具体采购的产品名称，罗列采购目录的请按照采购合同的模式列请数量、规格、技术参数等要素。软/硬件合并采购的，也可以合并表述或者列入同一目录。】

3.3  系统集成技术要求

3.3.1

【填写说明：系统集成技术要求主要解决系统/程序和现有软硬件集成的要求，比如硬件部署、操作系统或其他应用程序的授权等。】

3.4  接口调试技术要求

3.4.1

【填写说明：接口调试技术要求主要解决系统/程序和我方现有或者预留的其他系统/程序的对接，比如明确需要和哪些系统/程序，以哪方式接入等。】

四、合同期限

4.1设计开发及系统集成期限

4.1.1  本合同签定后___个日内，乙方应当开始设计开发和系统集成工作。设计开发和系统集成时间为___个月，即从____年__月__日起至____年__月__日止。

4.1.2  因甲方需求发生变化，经双方协商一致，可以适当延长或缩短该期限。

4.2  运行维护（售后）服务期限

4.2.1  本合同的运行维护（售后）服务期限按照以下的【】种计算：

A.乙方为甲方提供终身运行维护（售后）服务。

B.自验收合格投入使用之日起个月。

C.自验收合格投入使用之日起，至    年  月  日止。

【填写说明：1.根据实际情况，运行维护亦可另行单独签订合同。2.运行维护期限，请根据实际需要选择，行业惯例一般为提供一年的维保，根据我方谈判能力也可以要求对方提供终身维保。】

4.2.2  本合同运行维护期限届满后，甲方有权要求乙方继续提供运行维护服务，乙方不得拒绝，具体服务期限及费用等事项双方可经协商另行签订协议。

五、合同费用及支付方式

5.1  本合同采取固定总价模式，合同费用总金额为：元整(人民币          元整)。其中：

5.1.1  设计开发及系统集成服务费用元整(人民币        元整)。

5.1.2  软/硬件采购费用元整(人民币        元整)。如所需软/硬件需要调整，可经双方协商签订补充协议，对软/硬件采购费用做相应调整。

5.1.3  上述费用已包括乙方向甲方提供本合同约定各项服务和产品的人工成本、保险费、证件费、加班费、交通费、材料费、巡视费、维修配合费、机械工具费、企业管理费等全部费用，乙方不得要求甲方另行支付任何其他费用。

5.2本合同采用以下方式支付：

5.2.1  合同签订后，乙方凭等额正式发票向甲方申请支付一期款（合同费用总额的  _%）即￥(大写：)，甲方于收到乙方付款申请后个工作日内向乙方支付。

5.2.2  乙方报送服务方案和设计开发计划，并经甲方审定同意后，凭等额正式发票和审定后前述文件，向甲方申请支付二期款（合同费用总额的  _%）即￥(大写：)，甲方于收到乙方付款申请后个工作日内向乙方支付。

5.2.3  系统/程序终验合格且乙方完成培训工作后，乙方凭甲方出具的项目验收文件、培训确认文件和等额正式发票向甲方申请支付合同三期款（合同费用总额的%，即￥(大写：)，甲方于收到乙方付款申请后个工作日内向乙方支付。

5.2.4系统/程序运行满年，经甲方确认项目符合服务需求、运行正常且无质量问题后，乙方凭甲方出具的维护服务确认文件和等额正式发票向甲方申请支付合同余款（合同费用总额的%）即￥(大写：) ，甲方于收到乙方付款申请后个工作日内向乙方支付。

5.3 甲方以支票或转账方式向乙方支付本合同货款。

甲方付款账户信息如下：

账户名称：

账号：

开户行：

乙方收款账户信息如下：

单位名称：

账号：

开户行：

5.4  甲方将按照以上账户信息进行本合同约定款项的支付，乙方承诺不得无故改动该账户信息。若乙方改动账户信息，需向甲方提供正式说明（加盖单位公章及法人手签章）或工商税务部门出具的有关文件，并按照甲方财务部门要求办理相关手续或签订补充协议后方可进行款项支付。由此而导致的支付延期或其他后果，甲方不承担任何责任。

5.5本合同费用的支付可能使用外部资金（包括但不限于基建、环保、安全、节能、科研等财政补贴和民航发展基金等）。按政策要求，该部分款项需待外部资金拨付到位后方可支付。因此，甲方对于该部分款项的结算时间无法承诺。如甲方受包括但不限于行政命令、审计、巡视工作或政策性资金（包括民航发展基金等各类）等影响致使支付时间变化的，甲方不承担责任。乙方不得针对该部分款项支付向甲方进行索赔。

5.6本合同履行过程中，因乙方原因发生如下情况（包括但不限于）的，甲方有权暂停支付本合同费用/款项，直至相应情形消失，且无需承担逾期付款违约金/滞纳金/利息等违约责任或赔偿义务：

5.6.1  乙方向甲方提供的用于签订或履行本合同的有关材料、信息不真实或有重大隐瞒，需要进行调查核实的。

5.6.2  本合同履行或与本合同履行密切相关的重大事项涉及诉讼、仲裁、行政复议或其他行政/法律程序，且未作出终局裁判/决定的。

5.6.3  第三方就本合同履行、本合同标的或履行本合同所必须的设备材料、知识产权等提出异议的；以及前述有形、无形财产的所有权、使用权等权利处于不确定状态，可能对本合同履行结果造成影响的。

5.6.4  可能影响甲方合同目的实现或使甲方付款行为承担重大风险的其他事件。

六、合同税费

6.1双方应按中华人民共和国相关税法的规定，各自缴纳其就本合同应缴纳的税款和费用。如遇国家或地方税收政策调整，且调整后政策对本协议约定的支付方式、付款期限、发票开具等事项产生重大影响的，双方应就相关涉及事项进行商讨，并视需要重新签署补充协议，原则上基于净价保持不变。

6.2  乙方应按本合同约定，于甲方付款前，将向甲方提供以下的种发票：

A.普通发票

B.增值税专用发票。其中，增值税专用发票上的税率为：；增值税专用发票税额为：。

【填写说明：发票类型由我方选择。】

6.3甲方增值税专用发票信息如下：

纳税人名称：                纳税人识别号：

地址：                      电话：

开户行及账号：

【填写说明：如选择普通发票则可删除此条】

七、项目验收

7.1  本项目系统/程序的验收分为设计文件审查、初验、试运行和终验四个阶段，由乙方申请，甲方组织实施。

7.2  设计文件审查

7.2.1  乙方应于本合同签订之日起个工作日内完成服务方案、设计开发计划和等设计文件，并报甲方审定。

7.2.2  甲方有权要求乙方根据本合同要求和甲方需求，修改调整完善上述设计文件。

7.2.3  设计文件经甲方审定后，乙方可以开始设计开发和系统集成工作。

7.3初验

7.3.1  乙方按照本合同和设计文件要求完成设计开发和系统集成后，向甲方提交初验申请。

7.3.2  甲方于收到申请后5个工作日内，按照本合同和设计文件确定的验收标准进行初验，乙方应提供必要的配合。

7.3.3初验应对系统/程序的设计开发完成情况，是否满足甲方需求和技术要求，以及所采购软/硬件是否符合约定，进行初步评价。

7.3.4  初验结果合格的，双方应签署初验报告。初验结果不合格的，乙方应及时进行补充开发或者调整，直至初验合格为止。乙方未能在合理时间（个工作日）内完成补充开发，或补充开发仍不符合验收标准且存在实质性缺陷的，甲方有权解除合同。

7.4试运行

7.4.1  初验合格后进入试运行期。试运行旨在进一步检验系统/程序的功能和性能是否符合验收标准。

7.4.2  试运行为期日。试运行期间，如系统/程序因设计开发存在问题而需停止运行进行调整的，试运行期自调整完成并恢复运行后重新计算。

7.4.3  试运行期间，发现系统/程序存在设计缺陷、软/硬件环境存在运行故障或不能满足甲方需求等问题，乙方有责任进行调整和修正，直到达到要求。

7.5  终验

7.5.1  试运行期届满（即无故障运行日）后5个工作日内，由甲方组织安排终验。

7.5.2  乙方应向甲方提供项目相关的全部设计/技术文档（包括但不限于系统详细需求说明书、系统详细设计说明书、系统用户手册、系统安装配置手册、系统管理员维护手册、系统常见故障及解决方法以及其他在项目过程中产生的相关文档）。甲方将对文档进行评审，并将评审结果作为终验报告的一部分。

7.5.3  终验结果合格的，双方应签署终验报告。

7.6  验收标准

7.6.1  验收内容包括但不限于设计/技术文档、调试、BUG修订、并发压力指标、系统模块内容、运行稳定性等等。

7.6.2  系统/程序应能满足甲方提出的各种功能需求。

7.6.3  系统/程序应能持续、稳定运行，各种运行故障得到有效排除。

7.6.4  （其他）

【填写说明：请按项目实际需求和工作要求补充完善验收标准。】

7.7设计文件、初/终验报告一般由乙方起草，经甲方确认后，双方共同签署。设计文件和初/终验报告均一式二份，甲乙双方各持一份。

八、运行维护（售后）服务

8.1  乙方应当按照本合同约定和项目服务方案的承诺，提供运行维护（售后）服务及相关的技术支持，包括但不限于以下内容：

8.1.1  定期检查系统运行情况。

8.1.2  排除系统/程序（软、硬件）运行故障。

8.1.3  提供有关系统技术问题的咨询、解答。

8.1.4  指导甲方技术人员解决系统运行问题。

8.1.5  系统/程序的升级、完善、优化（不含重新开发）。

8.1.6提供与其他系统/程序对接的实施服务。

8.1.7

【填写说明：运维和售后服务内容需与对方洽商后确定，请注意至少应能满足我方的基本需求。】

8.2  乙方应该根据维护工作需要和甲方要求，采取适当方式提供运行维护（售后）服务。运行维护（售后）服务方式可以是以下形式中的一种或者几种：电话、电子邮件、微信等即时通讯工具、远程或者现场技术支持。

8.3  服务响应时间

8.3.1  远程服务响应：乙方保证电话、Email、微信和远程技术服务等方式（统称远程服务）为□7*24小时（每周7天，每天24小时）/□7*8小时（每周7天，每天8小时）即时响应。

【填写说明：如果在服务方案中能够说明的，也可以删除此条款。】

8.3.2  现场支持响应：当远程服务难以解决时，乙方保证____分钟内，赶到现场解决问题，由此产生的费用由乙方承担。

8.3.3  系统恢复时间：乙方保证，一般性问题，_____分钟内解决；严重影响系统问题，_____分钟内响应并解决。

【填写说明：如果在服务方案中能够说明的，也可以删除此条款。】

九、所有权和知识产权

9.1 本项目开发所形成的系统资产所有权属于甲方。在项目实施过程中所采购的软硬件均归属于甲方所有。

9.2 本项目系统/程序需要使用乙方已有软件产品/技术/知识产权的，乙方同意甲方终身免费使用。

9.3 本项目系统/程序和应交付的其他技术服务成果，以及在项目实施过程中形成的数据、等实施成果的知识产权及其他相关权益归甲方所有。

【填写说明：除系统/程序外，我方可以要求对方将哪些成果、数据、文件的知识产权让渡给我方所有。通常情况下，越重要的系统/程序，我方应越全面的享有相关的知识产权和其他权益。当然，也意味着更高合同费用。】

9.4前述技术服务成果和实施成果仅用于本项目，对于本项目以外的应用，需经过甲方同意。乙方不得将之许可给任何第三方使用，不得对外披露、发布、出租、出售、抵押或者用于任何其他用途。

9.5乙方保证本项目交付的技术服务成果、设计开发过程、相关产品、所有技术资料与文档以及所使用的程序、方法、素材、工具等均符合国际或国内的有关著作、专利、商标及其他法律法规的要求，且不侵犯任何第三方包括知识产权在内的合法权益。

十、合同生效

10.1组成本合同的文件包括：本合同协议书、本合同一般条款、本合同业务条款、本合同附件和本合同补充协议（如有）

【填写说明：如果通过招投标或比选方式订立合同的，合同组成文件还应包括投标文件、澄清文件或者比选应答文件等。】

10.2  本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等效力。

【填写说明：合同份数一般由双方各自需求确定，公司一般至少留存三份】

10.3  本合同由双方代表签字并加盖公司印章后正式生效。

甲  方：北京首都国际机场股份有限公司乙  方：

盖章：				盖章：

签字：                                   签字：

【填写说明：签字盖章必须同时具备，盖章应为单位公章或合同专用章，签字应为单位法定代表人或授权代表签字】

签订日期：				                    签订日期：

第二部分  一般条款

一、文字释义

1.1  本合同中“双方”指甲方（委托方）和乙方（受托方），“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

1.2  本合同中各项费用均以人民币“元”为计量单位。

1.3  本合同中“年、月、日”均指公历年、月、日。

1.4  本合同中的“日”，如无特殊说明均为自然日。

二、通知与签署

2.1  本合同中任何通知必须为书面形式。以传真、电报、电子邮件形式发出的通知，必须同时再以挂号信或特快专递形式送达。

2.2  本合同及本合同补充协议，须由双方法定代表人或授权代表签字并加盖甲、乙双方公司印章后，方可生效。

三、甲方义务

3.1  甲方应当按照本合同约定的金额、时间和方式支付合同费用。

3.2  甲方应当为乙方进行设计开发、系统集成、安装调试、运行维护提供必要的条件和协助，主要包括：

3.2.1  提出准确的服务需求，提供相关背景资料和技术数据。

3.2.2  提供系统运行所需的软、硬件设备和环境。

3.2.3  及时与乙方沟通、协调、反馈、确认项目设计开发和运行维护中的需求、问题和解决方案。

3.2.4  安排一名或以上的技术人员与乙方对接，协助乙方开展工作。

3.3  乙方报送设计文件后，甲方应当及时审定；乙方完成设计开发和系统集成后，甲方应当按本合同约定及时组织初验和终验；经检验系统/程序合格的，应当签署初验/终验报告。

四、乙方义务

4.1  乙方应当按照本合同、项目服务方案和设计开发计划确定的方式、内容、标准、要求、进度和时间完成系统的设计开发和系统集成，保证该系统/程序的功能和性能可以满足甲方提出的需求，并能够持续、正常、稳定运行。

4.2  在设计开发、系统集成、系统试运行过程中，乙方应当按照本合同和项目服务方案的约定提供咨询、对接等技术服务，服从和配合甲方的监督、审查、管理，并按甲方要求进行技术调整、自查自纠、调试、完善、修订或者整改。甲方需求发生变化或者新增的，乙方应予满足，所需费用的承担和对进度时间的调整，双方可另行协商解决。

4.3乙方应当负责撰写项目服务方案、设计开发计划、初/终验报告，并配合甲方进行初/终验，解决系统运行故障和不能满足甲方需求的其他问题，确保程序合规、文件齐全。

4.4乙方应当负责撰写包括研发文档和用户文档在内的全部设计/技术文档。设计/技术文档和项目相关的技术资料、数据、代码应随时供甲方审验、查询，并在终验时作为评审材料一并交付甲方。

4.5  乙方应当按照本合同和项目服务方案中的约定，为甲方人员进行系统培训、技术指导，并提供运行维护（售后）服务。

4.6  乙方不得将本合同全部或部分分包、转包给其它第三方。

4.7  乙方应当按照本合同约定承担知识产权和保密方面的义务。

4.8  乙方应当遵守和执行包括安全准入要求、《通用安全管理条款》和《信息安全管理条款》等甲方关于安全管理的各项规章制度和管理要求，不得影响航站楼正常的运营秩序。

五、保密条款

5.1  本合同的条款以及一方所获取的另一方所有有关信息，包括但不限于各方的客户名单、业务流程、商业数据、技术情报、技术数据、需求报告、设计方案、项目实施方案、开发方法、项目管理方法以及其他各类记录、账户和财务信息均被视为双方的保密信息。除了采用保密的方式向其职业顾问透露、按照法律要求需要披露或接受政府有关部门检查的情况之外，双方在未经协商并取得另一方事先书面许可的情况下，不得透露前述保密信息。

5.2双方均有义务采取有效措施保证保密信息的接触者遵守保密条款的约定，并保证不向承担本合同项下实施任务的人员之外的其他人员披露本合同项下的保密信息。

5.3  保密义务为长期，本合同终止、解除不影响保密条款的效力。

六、反舞弊条款

6.1  乙方承诺，在本合同的签订和履行过程中，已经充分了解并应严格执行甲方在反舞弊和反商业贿赂方面的各项制度和要求。

6.2  乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方工作人员或其家属提供直接或间接的利益，包括但不限于金钱，礼品，馈赠，贷款，费用，报酬，报销，提供工作、合约、服务机会或其他优待等。

6.3  乙方不得向甲方提供虚假的或足以引人误解的信息、不得瞒报影响合同签订和履行的重要事实，不得实施规避法律法规或甲方管理制度的行为，不得制作或配合制作虚假文件。

6.4  乙方不得与招标（商）人、招标（商）代理机构或其他投标人串通投标，或实施排挤竞争对手、影响采购、招标公平公正性的其他不正当竞争行为。

七、合同变更、终止及解除

7.1  本合同有未尽事宜，或履行过程中履约条件发生重大变化的，由双方进行协商,并以签订补充协议的方式加以确认，补充协议与本合同具有同等效力。

7.2  合同终止

7.2.1  到期终止：本合同约定的期限届满,本合同自动终止。

7.2.2  提前终止：本合同任何一方破产或解散，本合同自动终止。

7.3  合同解除

7.3.1  经双方协商一致，并达成书面协议后，可解除本合同。双方应就合同解除的后果在解除协议中作出约定。

7.3.2  乙方发生合同约定的违约行为时，甲方可发出书面通知解除本合同。

7.3.3  本合同解除时，由乙方负责采购的软/硬件，甲方决定接受的，乙方不再退还相应合同费用；甲方不予接受的，乙方应退还相应合同费用，该等软/硬件归乙方所有。

八、不可抗力

8.1  由于战争、自然灾害、政府政策调整或其他公认的不可抗力而导致本合同任何一方无法履行全部或部分合同义务，该方可就受不可抗力事件影响的部分，不承担未履行本合同的责任，但应在72小时内及时通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理的期限内提供相关证明。

8.2  因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任。

8.3  因不可抗力影响本合同继续正常履行的，双方可以就延期履行、部分履行、变更或解除合同进行协商。

九、涉第三方责任

9.1  对于乙方及其工作人员从事非法、违法活动或擅自以甲方名义从事任何活动的，甲方不承担任何责任。

9.2乙方给首都机场相关驻场单位、旅客或其他第三方的人员、财产造成损失的（包括直接损失和可预见的间接损失），应当积极采取补救措施并承担赔偿责任，甲方不承担任何责任。

9.3乙方向甲方提供的产品及相关技术、服务违反国际或国内的有关著作、专利、商标及其他法律法规的要求，侵犯任何第三方包括知识产权在内的合法权益的，应承担由此造成的全部责任；且若发生此种索赔或追诉，甲方因此产生的所有合理费用（包括但不限于赔偿、诉讼或仲裁费用、律师费、误工费、交通费等）由乙方承担。

十、法律适用和争议解决

10.1  本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律法规。

10.2  双方因本合同项下事宜发生争议,应协商解决。如协商未果，双方同意将争议提交甲方所在地具有管辖权的人民法院诉讼解决。争议处理期间除正在审理的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

十一、其他

11.1  本合同具有可分割性，即若本合同任何条款被确定为违法或不能强制执行，不影响本合同其他条款的效力和执行。

11.2  除法律另有规定外，任何一方未能或迟延行使其根据本合同所享有的权利，不视为对该等权利的放弃，且对该等权利的部分行使不妨碍未来对该等权利的完全行使。

第三部分  业务条款

一、服务承诺

1.1  本合同履行过程中内，乙方应指定项目联系人，并授予其代表乙方根据合同采取行动所需的全部权力，同时负责以下事务：

1.1.1  与甲方沟通，收集甲方提出的需求、问题。

1.1.2将接收到的需求、问题，及时指定分派给乙方相关技术人员，并督促其在规定或者甲方要求的时间内解决。

1.1.3代表乙方就合同履行、系统/程序设计开发、软/硬件采购、系统集成、故障排除、优化完善、运行维护中的具体事项进行研究、磋商；代表乙方在会议记录、工作备忘录等非正式文件上签字确认。

1.1.4  乙方任命、变更项目联系人时，应当及时以书面形式通知甲方。

1.2 本合同履行过程中，乙方应建立与甲方的信息沟通机制

1.2.1  系统/程序设计开发和系统集成前及过程中，如乙方认为其在本合同项下提供的技术服务工作有赖于甲方所提供的信息和资料，乙方应事先向甲方了解。

1.2.2  系统/程序设计开发和系统集成过程中，乙方应于每月25日之前和重要里程碑事件（在进度表中标注）完成三个工作日内，以合理的、甲方可以理解的方式，向甲方提供书面的项目阶段进度报告。内容包括但不限于：项目进度与计划执行、已完成的开发内容、有无遇到的困难和障碍、本项目的预期效果、人员配置、有无项目变更及/或变更情况、或其它与本项目有关的甲方应该知道的情况或甲方要求知道的情况。

1.2.3如有重大问题或重要变更发生，乙方需在7天内向甲方做出书面报告。

1.2.4  乙方应当在合理的时间内回复甲方提出的与本项目相关的任何询问。

1.3在本合同履行过程中，遇有下列情况时，乙方亦应提供相应的技术服务：

1.3.1  非因乙方原因出现病毒感染、硬件故障、数据混乱丢失时，乙方应配合甲方解决此类问题。

1.3.2  本系统/程序与其它系统/程序存在接口需求时，乙方应负责接口的设计开发工作。

1.3.3  乙方发现甲方的其他硬件设备、第三方操作系统、数据库平台存在缺陷，或甲方工作人员安装使用的其他软件与本系统/程序存在冲突，以及甲方工作人员安装使用本系统不正确的，乙方应及时指出，必要时还应提供解决方案。

1.4乙方应为甲方人员或甲方指定的其他人员提供培训和技术指导。

1.4.1  培训内容包括：面向用户的基本功能和操作使用方法培训，面向管理员的系统维护方法、常见故障处置方法培训，以及关于设计思路、方法和技术等内容的技术交底。

1.4.2  培训文档、课件等培训资料有乙方提供。

1.4.3  培训时间和地点由甲方指定，培训时长不少于小时/日/周。

1.5乙方应对系统/程序进行定期数据备份，在系统/程序故障时可以迅速恢复系统运行。

1.6  乙方对系统/程序的维护和优化保证不影响原系统/程序的正常运行，乙方应评估系统/程序变更对原系统/程序运行的影响，并将影响程度书面告知甲方。

1.7  乙方应当保证本项目服务团队的稳定，并保证由服务方案中承诺的服务团队工作人员完成相应的工作。除非因特定原因（如人员离职等），不得变更服务团队工作人员。服务团队工作人员的变更需经甲、乙双方确认。如甲方对服务团队工作人员的工作不满意，甲方有权要求乙方调整。

1.8  乙方应安排固定的、对系统/程序熟悉的技术人员响应甲方需求，为甲方提供维护和优化服务，并能够严格根据与甲方共同确认的服务方案执行，确保服务质量。该技术人员应报备甲方，如需更换人员时，乙方应提前一个月告知甲方，且新更换技术人员的技术能力须经甲方考核认可。

二、合法用工

2.1  乙方应遵守劳动和社会保障相关法律法规，与其工作人员签订劳动合同，按照国家和地区规定的标准及时足额支付工资、缴纳社会保险和住房公积金，并提供必要的劳动条件、安全防护和职业健康防护措施，保障其工作人员的健康、安全、福利和其他合法权益。

2.2  乙方应当为参与本服务项目的员工、临时工作人员及其他相关人员办理意外伤害保险及法律法规规定应当办理的各项保险。

2.3  乙方工作人员应具备专业服务能力，持有国家规定的相关资质证书。乙方应定期安排其工作人员进行必要的服务技能培训，建立完善的服务规范体系，确保其工作人员达到专业的服务水平。

2.4乙方进行设计开发和系统集成的工作时间，每天累计建议不超过8小时；如果甲方需要乙方额外加班以保证工期的，需要双方协商处理。

2.5  乙方保证不从甲方人员中雇用或试图雇用员工。

三、安全管理

3.1  项目正式启动前，乙方应通过甲方信息安全准入培训，保证其符合甲方的安全准入要求。乙方应保护甲方的信息安全、系统安全，在履行合同的过程中不影响甲方系统的正常运行。

3.2  在履行本合同过程中，乙方及其人员应当具备并持续保有履行本合同、安全生产的全部资格资质、授权、经验和技术。

3.3  乙方应符合国家、北京市及民航相关安全、环保的法律法规、政策、规则和技术安全标准，符合首都机场的布局规划、环境规划及相关管理制度，自觉遵守国家有关消防安全、用电安全管理规定，并主动接受相关部门的安全检查。

3.4  乙方应严格执行《通用安全管理条款》（适用于乙方进入甲方辖区内从事生产经营活动之情形）和《信息安全管理条款》等甲方关于安全管理的各项规章制度和管理要求。乙方应对本合同履行过程中的安全因素加以识别和防范，具备相应的安全措施，确保不对他人和自身实施人员造成危害。

3.5  以下为甲方2019版《通用安全管理条款》要点告知，安全条款具体内容需详见合同附件。

3.5.1安全风险和隐患管理

3.5.1.1乙方应充分考虑到履约过程中可能存在的风险隐患，落实风险隐患管理工作，确保乙方作业人员和驻场单位、旅客等第三方的安全，且不对甲方安全运行造成影响。甲方有权协调督促乙方落实风险隐患管控措施。

3.5.1.2乙方发现影响机场运行安全的异常事件或隐患风险时，应及时报告甲方，共享隐患风险信息。

3.5.2航空安全保卫管理

3.4.2.1乙方应遵守民航法规要求，遵守《首都机场航空安全保卫方案》、与甲方签订的航空安保协议（含本协议以及其他与甲方签订的专项安保协议）要求，协助甲方做好安保检查、审计、考察、应急演练和处置等工作，接受甲方的监督检查。

3.5.2.2乙方应详细阅读本协议附带的《通用安全条款》7.5航空安全保卫管理的具体内容，充分知晓甲方要求，落实航空安全保卫相关职责。要点提示如下：

3.5.2.2.1人员培训：乙方负责教育员工遵守民航法规及首都机场航空安全保卫有关规定，维护首都机场空防安全。

3.5.2.2.2体系文件：乙方应当配合甲方修订《首都机场航空安全保卫方案》，并制定本单位管理规定程序。乙方属于公共航空运输企业及驻场民航单位的，应当制定并实施本单位的《航空安全保卫方案》，并与甲方互换有关部分。

3.5.2.2.3质量控制

a.甲乙双方均需建立内部航空安保质量控制体系。甲乙双方有权就对方航空安保工作开展权利范围内的航空安保质量控制活动，发现问题及时通报对方。

b.乙方应当积极配合主管当局和甲方实施安全保卫质量控制活动，包括但不限于：事件调查、安保测试、安保审计、安保考察、安保演练等。

3.5.2.2.4安保应急处置：乙方应当积极配合，落实制度编写、预案清单、演练计划、演练评估、预案执行、总结、情况上报等有关职责；乙方属于公共航空运输企业及驻场民航单位的，还需按照职责制定各自的安保应急处置预案。

3.5.2.2.5业务涉及进入本场控制区的相关方、公共航空运输企业及地面代理公司，必须严格执行《通用安全条款》12适用性条款的12.2航空安全保卫有关要求。

3.5.3信息通报要求

3.5.3.1乙方应主动及时报告在甲方辖区内发现的各类异常事件、风险隐患等信息。双方获得有关非法干扰行为的威胁信息，应立即通知对方和首都机场公安。

3.5.3.2乙方发现违规使用控制区通行证件、破坏或翻越红线设施、逃避安全检查、冲闯安检现场、空陆侧传递物品等扰乱机场航空安保秩序的行为，或发现首都机场航空安保薄弱环节，应立即通知甲方属地部门或TAMCC。

3.6乙方违反甲方相关管理规定导致安全事故或隐患的，或在履行合同过程中造成机场内消防安全、施工安全及其他安全事故和隐患或给甲方造成其他重大不利影响的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失（包括直接损失和可预见的间接损失），积极消除给甲方带来的不良影响，并且甲方有权解除合同。

四、违约责任

4.1  本合同任何一方违约的，应赔偿由此给守约方造成的经济损失或按照本合同约定支付违约金。同时，守约方有权要求违约方积极采取补救措施减少损害并继续履行本合同。

4.2  甲方未按合同约定的时间付款的，每延期一日应向乙方支付当次付款金额万分之五的违约金，但总计不超过当次付款金额的百分之五。

4.3  乙方未按合同约定时间完成设计开发和系统集成的（包括因初验不合格返工导致的延迟），每延期一日应向甲方支付合同总金额万分之五的违约金，但总计不超过本合同总金额的百分之二十。

4.4  乙方负责采购的软/硬件存在质量问题或者不符合本合同和设计开发计划确定的标准的，应当负责更换，所需费用由乙方承担。

4.5  系统/程序因不能满足甲方需求、无法持续正常运行、存在程序缺陷等问题不符合验收标准的，乙方应当负责返工，进行补充开发和重新调整，所需费用由乙方承担。因此给甲方造成损失的，应向甲方支付相当于合同总金额百分之十的违约金。前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的损失（包括直接损失和可预见的间接损失）。

4.6乙方存在下列情形的，甲方有权书面通知解除合同，乙方应当退还甲方已支付的合同费用，并向甲方支付相当于合同总金额百分之二十的违约金。前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的损失（包括直接损失和可预见的间接损失）。

4.6.1  乙方未按照合同约定提供服务的。

4.6.2  乙方设计开发和系统集成工作逾期60日未完成的。

4.6.3  乙方在约定时间内未能完成补充开发，或补充开发仍不符合验收标准且存在实质性缺陷的。

4.6.4  因乙方提供的技术服务违反国际或国内有关著作、专利、商标及其他法律法规要求，侵犯任何第三方包括知识产权在内的合法权益，乙方未能采取补救措施，导致合同无法履行的。

4.6.5  因乙方采购的软/硬件存在严重质量问题，乙方未能采取补救措施，导致合同无法履行。

4.6.6  乙方在履行本合同过程中，违反本合同约定的知识产权义务或者保密义务的。

4.6.7乙方在签订履行本合同或者其他合同过程中，违反甲方廉政条款、反舞弊条款或《供货商须知》要求的。

4.6.8  乙方违反本合同约定将本合同项下技术服务项目分包、转包给第三方的。

4.6.9  因乙方原因导致发生重大安全生产事故（隐患）、重大负面影响事件或其他给甲方造成重大人员、财产、名誉损失事件的。

4.7乙方未按合同和项目服务方案约定为甲方工作人员进行培训、技术指导，未提供或未及时提供运行维护（售后）服务的，甲方有权自行采取补救措施后，要求乙方支付相应费用和赔偿相应损失。

4.8  乙方违反本合同所约定的知识产权义务或保密义务的，除应当立即停止侵权行为外，还应当向甲方支付相当于本合同总金额百分之二十的违约金。前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的损失（包括直接损失和可预见的间接损失）。

4.9  乙方在履行本合同过程中，给甲方及其工作人员造成财产损失或者人身伤害的（包括但不限于违反安全要求、甲方规章制度等情形），乙方应当积极采取补救措施减少损失的发生，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。

4.10  甲方为追究乙方责任，或减少自身因违约造成的损失，所产生的所有合理费用（包括但不限于赔偿、诉讼或仲裁费用、律师费、误工费、交通费等）由乙方承担。

4.11  因乙方原因使甲方受到旅客或者其他第三方追索的，甲方可在先行赔付后向乙方追偿。因此产生的所有合理费用（包括但不限于赔偿、诉讼或仲裁费用、律师费、误工费、交通费等）由乙方承担。

第四部分  附件

【填写说明：请视情况列出附件，以下附件并非每份合同都需要使用。其中，“通用安全管理条款”和“信息安全管理条款”为最新生效版本。】

- 以下所列附件与合同正文具有同等法律效力，双方均应严格遵守。

附件1：项目需求文件

附件2：服务团队名单

附件3：项目服务方案

附件4：设计开发计划

附件5：初/终验报告（格式）

附件6：通用安全管理条款

附件7：信息安全管理条款

2.  甲方有权根据首都机场运营和管理需要单方对甲方的规章制度作出修改，但应将修改后的新版本及时以书面形式通知乙方，乙方应遵守执行。

通用安全条款（2022）

该各下述条款中，甲方指北京首都国际机场股份有限公司，乙方指与甲方签订合约或协议的相关方。本附件与主合同条款冲突之处，以主合同相关条款为准。本附件作为合同的附件签署后或单独签署后，乙方在首都机场范围内的所有生产、运行活动均应遵从本附件的约定承担义务与责任。

## 1.安全责任与安全投入

1.1甲方作为机场管理机构，有权利和义务对机场的运行安全实施统一协调管理，负责首都机场安全、正常运行的组织和协调。

1.2乙方应对自身业务活动承担安全主体责任，健全落实安全生产责任制，明确工作过程中的安全责任人、安全管理组织机构，并落实甲方关于安全责任拼图、安全网格化等管理要求。

1.3乙方应保证其安全生产所必需的人、财、物投入，符合合同中规定的人员数量及资质、设备的数量及型号等要求，完善自身安全生产条件，确保符合国家、行业相关要求，以及机场管理机构的管理要求。

1.4乙方必须按《中华人民共和国安全生产法》要求，设置安全生产管理机构或专兼职安全生产管理人员。乙方在甲方场所作业时，需至少配备一名安全生产管理人员，安全生产管理人员需具备必要的知识与技能，熟悉业务中可能存在的安全风险及管控措施、应急流程，熟悉股份公司各级安全管理制度等。若乙方变更其安全生产管理人员，须第一时间指定其他具备资质与能力的人员，并向甲方的合约安全监管部门报备。

## 2.规章落实管理

2.1乙方应严格遵守国家、行业、地方的相关法律法规、规章标准，接受甲方的监督和处理，并履行甲方的相关制度要求，包括：

  - 国家、行业、地方及甲方关于资格资质的要求，首都机场准入管理、证件记分管理规定；

  - 甲方为保障机场运营安全所制定的各项管理制度；

  - 其他经甲乙双方协商确定的相关制度。

2.2针对在甲方场所应遵守的法律法规、规章标准，甲方应告知乙方，同时将乙方应遵守的甲方制度提供给乙方。乙方应动态识别甲方管理要求，并形成文件清单。文件清单至少应包括甲方管理要求或甲方文件清单目录，以及乙方应对措施（即针对甲方要求而形成的乙方文件/记录的清单目录、控制措施等）。

2.3为确保乙方人员在首都机场辖区内各项业务活动的规范、安全，乙方应健全完善内部安全管理制度、应急预案、工作程序等，形成和保存完整的文件清单和台账记录，并接受甲方监督或审核，并根据甲方的管理要求的更新，及时对相关安全管理文件进行补充和完善。

2.4甲方有权要求乙方提供工作标准或作业手册，并且当乙方提供的工作标准或作业手册发生变更时，乙方应按要求向甲方进行报备。对于乙方工作标准或作业手册不适当之处，甲方有权要求乙方进行相应合理修改。

2.5乙方应对作业过程中的所有台帐、表单及相关记录性文件进行规范化、标准化管理，要坚持现场运作、如实记录，杜绝重新抄写、复印和事后修改等行为；台账填写应字迹清楚，内容完整、真实、正确，并注明记录日期、记录人姓名；记录的语言和用字要规范，避免错别字和自造字，保证记录的清晰准确，容易辨认；台账中某些栏目无内容可填时，应在栏目中填写“无”字；台账不得随意涂改，但可勘误，用单杠划去错误部分，填上正确内容，备注修改原因和日期，责任人签字确认。乙方在记录台账、表单及其他相关记录性文件中弄虚作假的，将被视为不诚信行为，并入乙方的信用记录。

## 3.人员资质与安全培训

3.1依据《中华人名共和国安全生产法》需要配备专兼职安全生产管理人员时，乙方应在制度文件中明确运营团队人员包括专兼安全生产管理人员的资质要求和专业技能水平，并按照资质要求安排合理的培训计划，实施培训并进行相应的定期考核，确保人员能力满足管理岗位要求。

3.2乙方工作人员应具备国家、行业所要求的从业资格，持证上岗，定期复训和考核，确保证书持续有效，并将相应人员的资质证书向甲方报备。乙方履行本合同所需的特种作业人员名单及相应资质证书必须报备甲方。

3.3乙方应保证员工具备必要的机场运行安全知识，熟悉本岗位涉及的规章制度、操作规程、安全风险、防范措施以及事故应急措施，掌握本岗位的操作技能，符合甲方制定的员工准入制度及各岗位工作标准要求。

3.4针对进入飞行区内从事生产经营活动的乙方，甲方有权要求乙方的专职安全生产管理人员取得民航安全管理人员资质，并向乙方提供相应资质的获取途径。乙方及其专职安全生产管理人员应按甲方要求获取相应的有效资质。

3.5甲方应向进入首都机场隔离区内工作的乙方提供安全培训资料，包括乙方人员应遵守的规章标准、程序制度、相关管理要求等。

3.6乙方应建立本单位的安全培训制度，对其员工、服务商、分包商等从业人员（以下简称乙方从业人员）进行岗前和定期的安全培训，培训内容至少包括机场安全培训、准入培训、以及在甲方辖区应遵守的法律法规、规章标准、程序制度等，考核合格后方可上岗作业。乙方应当妥善保存培训考核记录，甲方有权对其记录进行抽查。

3.7乙方应将合同中涉及的安全管理要求，纳入安全培训计划和范围。乙方应对本单位新上岗的从业人员组织不少于24学时的岗前安全培训，对在机场控制区内工作的乙方人员每年实施不少于24学时的复训和考核，对在航站楼内工作的乙方从业人员每年至少实施一次消防器材使用、人员疏散引导、熟悉消防通道等方面的培训。培训计划中应包括培训内容、培训时长和参加范围等内容。乙方从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，乙方应当组织对上述从业人员进行安全培训。上述培训应保存相关培训记录。

3.8在危险性较高的作业程序、作业场所，以及采用新技术、新工艺、新材料或者新设备进行作业时，乙方应按照《中华人民共和国安全生产法》要求组织落实专门的安全培训。

## 4.安全风险和隐患管理

4.1在甲方辖区内从事生产经营活动的乙方应充分考虑到合同履行过程中可能存在的安全风险和隐患，落实安全风险和隐患管理工作，建立风险清单及隐患库，及时对已识别的安全风险及已排查的安全隐患采取有效管控措施，并跟踪管控措施的实施效果。确保安全风险得到有效控制，安全隐患及时关闭，保证乙方作业人员（包括乙方的分包商、派遣人员、实习人员等）和甲方驻场单位、旅客等第三方的安全，且不对甲方安全运行造成影响。甲方有权协调督促乙方落实安全风险和隐患管控措施。

4.2在危险性较高的作业程序、作业场所，以及采用新技术、新工艺、新材料或者新设备进行作业时，乙方还应充分识别安全风险和安全隐患，进行有效的风险管理与隐患管理。前述安全风险和安全隐患除应当向甲方报备外，还应当在现场向乙方从业人员进行公示。

4.3当乙方发现影响首都机场运行安全的异常事件或隐患风险时，或者识别的安全风险可能给甲方造成不利影响时，乙方应及时报告甲方，并共享隐患风险信息。共享途径包括电话通报、首都机场安全随手拍、安全自愿报告系统、安全管理系统或通过甲乙双方约定的其他隐患风险共享机制。（飞行区值班电话：010-64535865/66/67/68；航站楼西区值班电话：010-64535860；航站楼东区值班电话：010-64535821；公共区值班电话：010-64535811；TAMCC值班电话：010-64535801，下同）

4.4 如果乙方被甲方认定为重要相关方（指从事甲方核心业务的合约商），则需建立安全风险和隐患管理制度。安全风险管理制度中应包括危险源定义、危险源识别、安全风险评价、控制措施制定等内容。安全隐患管理制度中应包括安全隐患排查、安全隐患治理、整改跟踪、整改验证、整改验收和整改关闭等内容。乙方应组织实施相关培训。同时根据甲方需求，乙方应积极对接或应用甲方的安全管理系统，推动隐患风险的共享管理。

4.5乙方应将相关安全风险和隐患信息向乙方从业人员进行培训、宣贯，确保相关人员了解相关安全风险和隐患信息，并将相关安全风险和隐患的管控措施纳入相关作业程序或操作手册，通过班组交接班例会、工作前例会及定期培训等方式进行宣贯，督促落实。

## 5.应急管理和演练

5.1甲方负责组织协调驻场各相关救援保障单位，实施航空器及非航空器突发事件的救援处置，包括但不仅限于：制定各类专项应急预案、开展各救援保障单位相关培训、演练和监督检查工作；还负责组织设备物资及人员实施救援行动。

5.2当机场发生应急救援、航班大面积延误、航班长时间延误、恶劣气象条件、专机保障以及航空器故障等情况时，甲方有权启动机场运管委、旅促会等机制，加强对机场的统一协调管理；乙方应严格执行首都机场相关预案，以及甲方临时制定的协调管控措施，配合甲方开展相关工作。

5.3乙方应积极对接甲方提供的首都机场相关预案，并应在首次进入甲方机场运营前或首次签订本协议时，向甲方提供24小时联系人及联系方式，变化时应及时告知甲方。

5.4针对运行过程中可能出现的突发事件，乙方应编制综合应急预案和专项应急预案、程序，定期实施演练，并保存相关记录。确保乙方作业人员全面知晓作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及紧急时应采取的应急措施。同时应保证预案内容符合甲方整体应急管理要求，并将应急处置预案向甲方的合约安全监管部门报备。

5.5乙方应按照甲方要求参加演练。在甲方辖区内发生应急事件时，乙方应迅速启动应急预案并配合处置，采取措施保护现场，及时通报甲方属地部门或TAMCC（通报电话详见4.3），并按照应急预案开展伤员抢救、事故救援和善后处理等工作，接受甲方应急指挥协调，并做好信息记录。

5.6乙方应制定本单位消防应急处置预案并对员工进行培训，演练计划应至少每半年进行一次消防演练，保存相关培训和演练记录，并接受甲方及机场公安机构的监督检查，当发现火情事件时，乙方应在确保自身安全情况下，采取有效灭火措施。

## 6.分包安全管理

6.1乙方所属分包方、外包方的义务和责任视同为乙方的义务和责任。在为乙方提供服务过程中，乙方的分包方、外包方必须遵守甲方管理要求，该单位和人员的行为及后果由乙方承担责任。乙方有责任将甲方的安全管理要求、规章制度、应急预案等传达给分包方、外包方。

6.2乙方必须建立健全分包管理制度并向甲方进行报备。分包管理制度至少包括分包商安全准入、安全条款/协议签订、分包商人员资质与安全培训管理、分包商履约监管与安全绩效评价等方面的管理要求。

6.3乙方必须在分包前对分包商的资质等级、安全生产许可证、表现和业绩等进行调查和评估，确保其能力和资质符合甲方的安全管理要求。

6.4在合同约定范围内，乙方将所承接的业务进行分包的，应根据业务需求和工作特点约定安全条款，明确乙方及其分包方的权利、义务和责任。乙方须将甲乙双方签订的通用安全条款及专用安全条款纳入分包合同，以确保分包合同的安全管理要求不低于与甲方合约中的安全条款要求。乙方在签订业务分包合同前，必须将分包合同的安全条款提前向甲方书面报审。未经甲方审核通过的，乙方不允许签订分包合同。若乙方存在分包合同安全条款未经甲方审核通过的情况，甲方有权解除与乙方的相关合同或要求乙方终止分包合同。未经甲方批准的分包行为所造成的损失，全部由乙方承担。

## 7.专项安全管理

### 7.1消防安全管理

7.1.1乙方不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。严禁以下行为：

- 在航站楼、停车楼、飞行区内吸烟；

- 违规用火、动火操作；

- 遮挡或改动消防标志标识，损坏或挪用消防应急照明设备。

7.1.2乙方应对所有在机场区域工作的乙方人员进行消防安全培训，使其掌握消防“四懂四会”，即懂本岗位的火灾危险性，懂预防火灾的措施，懂灭火方法，懂逃生方法；会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织疏散逃生。

7.1.3乙方用电要求：

- 乙方使用的电器产品应为合格产品，且符合消防安全的要求。属于国家强

制认证（3C认证）范围内的电器设备，应具有国家强制认证。在使用过程中，应严格按电器操作说明或相应操作规程使用和维护，并加强检查，及时发现和排除用电安全隐患，严禁电器设备“带病运行”；

- 严禁私自增容、私拉线路、私自更换原有电器设备、超负荷用电；

- 电器产品的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，

必须符合消防技术标准和管理规定；

- 乙方使用甲方提供的电器时，在使用过程中应严格按甲方提供的操作规程。

未提供操作规程的，应严格按照产品说明书的要求使用。不得故意损坏电器，发现问题后应当及时报修；

- 乙方营业结束、工作结束或离开工作现场时，应切断所有非必要电源（必

要电源包括：必须24小时在线运行的服务器、电脑及各类生产运行终端，需要24小时制冷的电冰箱、冷库，为室内运行设备调节温度的空调，以及其他经甲方同意的用电设备）。

7.1.4乙方用火要求：

- 明火焰，高温物体（电烙铁、铁水、高温电路，高温干燥装置、电炉子、

烟头、焊割作业金属熔渣，200W以上灯泡等），电火花，摩擦火花（如：切割金属产生的火花），化学反应放热等能够带来火源的作业，均视为用火作业；

- 乙方所有用火作业，均应按照甲方各属地部门的动火管理要求和流程，进

行审批，接受监管。

7.1.5乙方装饰装修及进场家具、物料等要求：

- 在航站楼、停车楼/场及货运区内使用的室内装修装饰材料，应为不燃、难燃材料；

- 在航站楼、停车楼、货运区内使用的家具，宜使用不燃、难燃材料，或经过阻燃处理的材料，不宜使用易燃材料。

7.1.6乙方不得在航站楼、停车楼内存储甲类、乙类易燃物品。乙方在航站楼、停车楼/场内设置的库房应满足相关《建筑设计防火规范》《民用机场航站楼设计防火规范》的要求。

7.1.7 乙方不得在航站楼、停车楼内为电动自行车、电动滑板车、电动平衡车及其电池充电。经甲方属地管理部门许可的专用电动设备、电瓶车应在指定地点充电，充电期间乙方安排人员值守。

### 7.2施工安全管理（含设备安装）

7.2.1在甲方辖区内进行施工作业时，乙方应遵守《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》，以及甲方安全管理制度，严格按照甲方管理要求，办理施工审批、施工许可、施工动火、用电申请等手续，获批后方可作业，禁止无手续施工。

7.2.2乙方施工现场有明火作业，乙方必须办理施工动火审批手续。乙方动火作业人员必须持证上岗，按照甲方动火办理手续执行和操作，且施工现场乙方必须按要求配备灭火器材，以保证防火安全。

7.2.3乙方携带工具、物料进出机场隔离区的，应遵守甲方的《机场控制区工具、物料携带管理规定》。

7.2.4乙方在施工过程中不得对甲方的设施造成损坏，如损坏须承担相应赔偿责任；因乙方责任原因，造成甲方的财产受到损坏或使工作无法正常进行，乙方负全部责任，并负责完全修复损坏及故障部分，直至正常使用。

7.2.5乙方在施工中需要使用危险品的，应到甲方进行审批。乙方要建立危险品泄漏等情况的应急预案和危险品使用流程。对于需具备专业资格证方可使用危险品的，乙方人员必须持证上岗。

7.2.6乙方施工不得影响或擅自改变强弱电系统、消防喷淋系统、暖通空调系统和给排水系统的管路及走向，违者视对系统造成的影响及后果进行处罚。凡因施工造成公共设施、设备损坏或其他人、财、物损失的，引起的渗、滴、漏、堵、损坏等情况的，乙方承担全部责任、后果及相关维修费用。

### 7.3内保及交通管理

7.3.1乙方应按照首都机场公安局背景审查有关要求，对所有在首都机场辖区工作的从业人员背景信息进行统计备案，将背景信息向首都机场公安局备案审查。必要时，甲方有权要求乙方向甲方进行背景信息的备案。

7.3.2乙方应按照甲方统一部署，开展全员背景复查工作。如发生员工涉及违法犯罪案件，乙方应在24小时内向甲方报告，将涉案员工的控制区证件交甲方处理，并将其调离关键岗位（关键岗位包括：航站楼、飞行区、信息机房、APM维修中心、制高点部位及其它机场重点要害部位）。

7.3.3针对不符合背景要求的乙方人员，甲方有权要求乙方将其辞退或调离关键岗位，有权组织乙方定期开展全员背景复查，收回违法犯罪人员的控制区证件并注销。

7.3.4乙方应严格落实本单位内部控制区证件管理工作，包括：

- 对证件申请材料严格把关，杜绝因违规办理受到机场公安分局处罚；

- 对内部证件严格管理，建立证件管理台账，向甲方备案；执行“上班发证、下班收证”，规范日常使用；辞退、离职、退休等人员证件注销工作须报甲方共同执行，并接受甲方监督；

- 严格执行证件记分管理规定，杜绝员工个人违规被记分；

- 其他内部控制区证件管理工作；

- 以上情况，如因乙方违规被实施记分处罚，连带甲方同时受到记分处罚的，按照合同违约条款处理。

7.3.5乙方应建立内保维稳风险排查机制。至少每个季度开展一次内部排查，重点对内部员工思想动态、内部矛盾纠纷、内部治安、涉毒违法犯罪、重点人员进行识别和排查，发现隐患或风险要及时进行整改和防范，发现重点人员（重点上访、非法组织、精神病、吸毒贩毒、背景存在问题等）要及时进行管控，第一时间向甲方报告，并接受甲方检查和处置。

7.3.6乙方应建立内保宣传教育机制。至少每个季度对内部员工进行一次内保法制教育培训，并广泛开展员工禁毒宣传教育与培训，强化员工守法意识，确保单位内部员工遵纪守法，不发生员工参与偷渡、走私、偷盗、职务侵占、吸毒、贩毒或其它违法犯罪的案事件，并接受甲方监督。

7.3.7乙方应建立内部交通管理制度，完善内部公车及驾驶员管理台账，规范公车使用，定期开展全员交通安全教育培训，接受甲方监督，确保本单位在机场地区不发生重、特大交通责任事故。

### 7.4网络与信息安全管理

7.4.1乙方及其员工在为甲方服务期间，应严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，以及甲方制定的网络安全、数据安全等相关管理规定、规范和标准，承担工作职责范围内的各项网络安全和数据安全责任。。

7.4.2乙方及其员工在为甲方服务期间，进行收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁等数据处理工作，应特别加强对个人信息、政务数据、业务数据的识别和保护，严格履行网络安全和数据安全责任。未经甲方书面同意，乙方不得收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁与甲方有关的个人信息、政务数据、业务数据。

7.4.3乙方建设包括个人信息或政务信息的系统时，要建立相对独立的管理技术团队，指定一名高管作为网络安全负责人。

7.4.4乙方不得因责任原因引起民航局、集团公司等上级单位以及各级领导关注的网络安全事件。

7.4.5乙方应确保对其员工进行必要的网络与信息安全培训，并留存培训记录，甲方有权抽查。

7.4.6乙方在项目中所有信息的传递方式应遵从甲方的要求，其中属于国家秘密的，应当按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规规章政策执行。

7.4.7乙方人员在项目结束后应将相关信息全部交给甲方，并删除与甲方工作相关的所有信息。

7.4.8乙方人员在开发、维护过程中，需要遵守甲方的《信息系统建设网络安全管理规范》， 不得对系统设置“后门”、“木马”等隐藏通道绕开系统安全路径的程序或设备。禁止将系统架 构、开发代码、内部数据上传至代码托管平台或在互联网上私自存储或缓存首都机场相关数 据。乙方为甲方开发或维护的系统不得存在已知的网络与信息安全风险和隐患，对于甲方在项目中发现的各种网络与信息安全⻛险和隐患，乙方应按甲方要求进行整改。

7.4.9乙方为甲方服务期间，使用或提供的软件须为正版软件，包括操作系统、数据库、中间件和应用软件等。

7.4.10乙方未经甲方同意，不得私自搭建有“首都机场”字样或标识的测试系统、原型系统、演示系统等信息系统。

7.4.11乙方进入甲方机房或弱电通讯间内须经甲方授权，并在甲方监管下开展相关工作。

7.4.12乙方人员只能接触或接入与其工作相关的网络与主机。软件开发商长期派驻甲方人员只能将电脑连接到指定网段内进行软件开发，不得私自以各种方式连接Internet。

7.4.13乙方在未经甲方授权的情况下，严禁对甲方系统进行操作，甲方有权对乙方进行的系统操作进行监管。

7.4.14乙方在使用甲方提供的电脑及相关设备时应确保专机专用，不得在电脑上安装或使用与工作无关的应用。

7.4.15乙方应在得到甲方允许后方可将相关信息设备接入甲方网络，并确保自身设备的安全性，如病毒、木马防护等，防止对甲方网络安全造成影响。

7.4.16乙方所设置的账号口令需满足甲方对于账号口令的复杂度要求。

7.4.17乙方必须遵守甲方《移动存储设备安全管理规范》要求，使用甲方提供的专用移动存储设备接入甲方生产系统中，严禁移动存储介质在生产环境与办公环境中混用。

7.4.18乙方人员不得通过社交软件传递含有重要数据的文件；不得在微信朋友圈、微博、短视频平台等面向不特定人员的软件中发布与工作相关的文字或图片。

7.4.19乙方发现网络安全漏洞、缺陷或其他严重网络安全风险，应及时通知甲方，或直接向同级网信部门、公安部门报告。未经网信部门或公安部门同意，不得公开或者向第三方提供。

7.4.20乙方应建立安全运行信息共享机制，共享安全生产相关信息。发现管理区域内的网络与信息安全事件及安全隐患时，应第一时间报告甲方，并配合甲方进行不安全事件调查，提供事件调查相关资料。

7.4.21网络与信息安全保密

7.4.21.1乙方为甲方工作所产生的作品、计算机软件、技术秘密或其他商业秘密信息，不得在未经甲方明确授权的前提下自行向第三方（包括其他公司及乙方所在公司内部未受指派的其他人员）泄露或转让。除了履行职务的需要之外，乙方承诺未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方（包括不得知悉该项秘密的甲方其他非本项目、服务职员）知悉属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。

7.4.21.2乙方因工作需要所持有或保管的一切记录甲方秘密信息的文件、资料、图表、台帐、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，无论这些秘密信息有无商业上的价值，均应接受甲方统一管理。

7.4.21.3当合同、协议终止时，乙方应归还所有因工作需要由甲方授权乙方使用的资产，包括但不限于：移动计算设备、访问卡、用户账号、软件、手册和存储于电子介质中的信息，并确保所有相关信息已经转移给甲方，并已从设备中安全的删除。甲方有权对相关设备的信息删除情况进行检查。

7.4.21.4本条款提及的技术秘密，包括但不限于：技术方案、招标方案、工程设计、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、操作手册、技术文档、相关的函电等。

### 7.5航空安全保卫管理

以下条款用以规范甲乙双方在首都机场管辖区域内从事与航空安全保卫有关的生产经营活动的权利、义务和责任。本部分未尽事宜，双方可协商签订专项航空安保协议明确。

7.5.1航空安保职责

a.甲方负责在管辖区范畴内实施有关航空安保法律法规、规章制度，监督落实《首都机场航空安全保卫方案》，与乙方（公共航空运输企业、驻场民航单位、机场租户、业务外包企业等）通过签订本协议以及其他专项协议的形式，明确涉及首都机场的航空安保职责、安保措施程序、监督质控等工作要求。

b.乙方作为参与首都机场航空安全保卫工作的单位，应遵守民用航空安全保卫法律法规、规章制度，遵守《首都机场航空安全保卫方案》以及履行与甲方签订的航空安保协议（含本协议以及其他与甲方签订的专项安保协议）要求，配合甲方开展航空安保工作，协助做好安保检查、审计、考察、应急演练和处置等工作，并接受甲方的监督检查。

7.5.2组织机构

a.甲方设置专门的航空安保机构，具体负责协调首都机场航空安保工作。

b.乙方属于航空运输企业及驻场民航单位的，应当设置航空安保机构或配备航空安保人员；乙方属于机场租户的，应指定专人负责航空安保工作，对照自身职责制定本单位航空安保管理制度；乙方属于业务外包企业的，如非航空安保服务业务外包，相关要求参照机场租户内容执行，如为航空安保服务相关业务外包，则需在符合上述要求外，专门签订协议，确定双方权责以及考核要求。

7.5.3人员培训

乙方负责教育员工严格遵守民用航空安保法律法规、规章制度，以及首都机场航空安全保卫的有关规定，维护首都机场空防安全。

7.5.4体系文件

a.甲方负责制定符合规定的《首都机场航空安全保卫方案》，并制定保存和分发程序。

b.乙方应当配合甲方修订《首都机场航空安全保卫方案》，并根据有关航空安保法律法规、规章制度及《首都机场航空安全保卫方案》，制定本单位管理规定程序。

c.乙方属于公共航空运输企业及驻场民航单位的，应当制定并实施本单位的《航空安全保卫方案》，并与甲方互换有关部分。

7.5.5质量控制

a.甲乙双方均需建立内部的航空安保质量控制体系，负责对本企业进行持续、有效的管理。甲乙双方有权就对方航空安保工作落实情况开展权利范围内的航空安保质量控制活动，对发现问题及时通报对方。

b.乙方应当积极配合主管当局和甲方实施安全保卫质量控制活动，包括但不限于：事件调查、安保测试、安保审计、安保考察、安保演练等。

7.5.6安保应急处置

a.甲方负责制定安保应急处置预案（含非法干扰），并保证实施预案所需的设备、人员、资金等条件。甲方应当确保预案中包含的所有信息及时更新，并将更新内容告知相关单位、人员。

b.乙方应当积极配合，落实制度编写、预案清单、演练计划、演练评估、预案执行、总结、情况上报等有关职责；乙方属于公共航空运输企业及驻场民航单位的，还需按照职责制定各自的安保应急处置预案。

### 7.6反恐防暴管理

7.6.1甲方有权根据乙方在首都机场的经营业务和物理环境，要求乙方设置反恐防暴信息员，并为其提供相关培训。乙方应遵守甲方和机场公安在反恐防暴方面的要求，参与反恐防暴信息员队伍建设，认真履行自身职责，遇到暴恐信息，第一时间报告首都机场公安。

7.6.2在乙方业务范围内，乙方应遵守《中华人民共和国反恐怖主义法》及以下反恐防暴管理要求：

- 梳理识别遭受恐怖袭击可能性较大的，遭受恐怖袭击可能造成重大的人身伤亡、财产损失或者社会影响的单位、场所、活动、设施、业务环节等，并将其确定为防范恐怖袭击的重点目标或区域，报公安机关备案。

- 制定防范和应对处置恐怖活动的预案、措施，定期进行培训和演练。

- 配备、更新反恐防暴相关设备、设施。

- 定期向公安机关和甲方属地部门报告反恐防暴防范措施落实情况。

- 对可疑人、可疑物及车辆进行识别，并按程序进行通报。

- 反恐防暴信息员相对固定，如有变更则第一时间报备甲方。

7.6.2乙方运营的航空器、列车、船舶、城市轨道车辆、公共电汽车等公共交通运输工具，应当依照规定配备安保人员和相应设备、设施，加强安全检查和保卫工作。

7.6.3乙方若经营电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务，应当对客户身份进行查验。对身份不明或者拒绝身份查验的，不得提供服务。

7.6.4乙方若建立或管理视频监控系统，则应建立系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度，保障相关系统正常运行。采集的视频图像信息保存期限不得少于90日。

7.7用能安全管理

7.7.1乙方开展相关作业涉及用能的，应严格遵守国家、行业相关法规以及甲方相关规章制度要求，落实管理责任，建立相应安全管理机机制，并按要求定期进行自检、巡查，对作业人员进行安全教育培训，督促作业人员穿戴好劳动防护用品，严禁违章作业。

7.7.2乙方用电安全要求

a.建立相关安全管理机制，对业务范围内的用电安全开展常规管理和巡视检查，开展危险源识别等相关安全工作。

b.电气设备应符合现行有关国家标准、行业标准的规定，并应具备有效的合格证书。

c.严禁私自增容、私拉线路、私自更换原有电器设备、超负荷用电。

7.7.3乙方用冷/暖（暖通空调系统）安全要求

a.建立相关安全管理机制，对业务范围内的用冷/暖（暖通空调系统）安全开展常规管理和巡视检查，开展危险源识别等相关安全工作。

b.在室外温度适宜的过渡季节，应尽可能利用开窗自然通风的方式调节室内温度，减少空调使用时间，节约能源使用。

c.空调系统设施出现故障时，及时向甲方汇报，积极配合甲方处理故障。

7.7.4乙方用水安全要求

a. 建立相关安全管理机制，对业务范围内的用水安全开展常规管理和巡视检查，开展危险源识别等相关安全工作。

b.水系统设施出现故障时，及时向甲方汇报，积极配合甲方处理故障。

c.节约用水，爱护水电设施和设备，防止浪费。

7.7.5乙方用气（天然气）安全要求

a. 建立相关安全管理机制，对业务范围内的用气安全开展常规管理和巡视检查，开展危险源识别等相关安全工作。

b.禁止对燃气管线进行更改、禁止私自增加燃具，禁止违章操作、违章施工及占压管线。

c.应建立健全燃气作业操作规程，操作人员应掌握本岗位的操作技术和防火规定，根据相关国家标准、法律法规规范作业。

7.7.6乙方用燃油安全要求

a.建立相关安全管理机制，对业务范围内的用油安全开展常规管理和巡视检查，开展危险源识别等相关安全工作。

b.应建立健全燃油作业操作规程，操作人员应掌握本岗位的操作技术和防火规定，做到安全操作，防止漏油、溅油。

c.用燃油场所，严禁烟火，需要动火作业的，应按照甲方各属地部门的动火管理要求和流程，进行审批，开具票据，接受监管。

d.定期对用油环境及设备设施进行检查，发现问题及时处理。

e.涉及危险化学品的，按《危险化学品安全管理条例》进行管理，用油场所应符合防火防爆防泄漏要求。

## 8.人员健康管理

8.1通用健康管理

8.1.1乙方应辨识首都机场业务工作中的安全关键岗位（指工作过程中，员工发生身体不适或失能可能会导致严重安全后果的岗位，例如机动车驾驶员、场内灯光操作员、特种作业人员等），形成清单，全面掌握履行合约工作的劳动者身心健康状况。

8.1.2不得选用有重大疾病或先天缺陷等身心健康方面存在异常的人员，从事安全关键岗位工作。

8.1.3建立安全关键岗位劳动者上岗前健康申报和在岗期间健康状况异常自愿报告机制，并留存相关台账记录。

8.1.4乙方应明确健康管理要求及相关应急处置措施，并纳入安全关键岗位劳动者岗位操作手册或操作规程。

8.1.5乙方应按照国家及行业相关法律、法规、标准组织劳动者开展身体健康检查等相关工作。

8.1.6乙方应当向本单位从事安全关键岗位工作人员说明其自身健康管理和安全生产之间的关联，加强本单位从事安全关键岗位工作人员的健康管理和安全生产意识。

8.1.7由于乙方未按照相关法律、法规、标准要求履行本单位劳动者健康管理主体责任导致不安全事件或其他后果发生的，由乙方自行承担责任。

8.2职业健康安全管理

8.2.1合同履行过程中，乙方应按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家法规标准要求，依法履行法律、法规规定的责任和义务，包含但不限于以下工作内容：

- 辨识工作场所存在的职业病危害因素，制定切实可行的防范措施。

- 向劳动者（含实习学生、被派遣劳动者等履行合约工作的人员）就工作过程中可能产生的职业病危害及后果等履行告知义务，对劳动者开展上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。

- 提供、指导并监督劳动者正确佩戴使用相关的劳动防护用品，进入航空器活动区时必须佩带工作证件，穿着反光服饰。

- 为接触职业病危害的员工定期开展职业健康体检，妥善安置体检异常员工。

8.2.2因乙方未按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家法规标准履行责任和义务，及本合同约定，导致不安全事件或其他后果的，由乙方自行承担责任。

## 9.信息通报

9.1 乙方应主动及时报告在甲方辖区内发现的各类异常事件、安全隐患等信息。对于单方面无法消除的重大安全隐患，乙方应及时通报甲方并采取有效措施预防事故发生。甲方或乙方获得有关非法干扰行为的威胁信息，应立即通知另一方和首都机场公安。首都机场公安电话：010-64564100。

9.2.乙方发现违规使用控制区通行证件、破坏或翻越红线设施、逃避安全检查、冲闯安检现场、空陆侧传递物品等扰乱机场航空安保秩序的行为，或发现首都机场航空安保薄弱环节，应立即通知甲方属地部门或TAMCC（通报电话详见4.3）。

9.3在甲方辖区内发生事故、事故征候、不安全事件或典型异常事件后，甲方有权进行事件调查。乙方应予以配合，并按照甲方要求报送事件相关统计数据、乙方调查记录或分析结果，留存相关记录。甲方有权对乙方针对事件而采取的控制预防措施的实施情况进行确认与审核。

9.4乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，甲方有权取消乙方在首都机场的安全准入资格。

9.5乙方人员在甲方辖区内发现火情时，应当立即报告火警（电话：64593333，64593333，119），同时通知甲方相关属地管理部门。在救援处置人员到达现场前，乙方应在确保自身安全情况下采取有效灭火措施；乙方人员在甲方辖区内发现火灾隐患时，应当及时通报甲方属地部门（通报电话详见4.3）。

## 10.监督检查

10.1在甲方辖区内从事生产经营的乙方必须明确安全监察人员资质要求，形成监察人员名单，并对相关人员进行定期培训，确保安全监察人员能力符合要求。安全监察人员应对人员安全责任履行情况进行定期检查与协调沟通，并保存相关记录，接受甲方的监督或审核。

10.2乙方要按照国家及行业相关规范标准、甲方管理要求等，对所使用、所管理的设施设备进行经常性维保，定期检测，保证正常运转。对于甲方资产，乙方应妥善保管及使用，防止毁损丢失。对于乙方产权的设备设施，乙方应按照行业设备大修规范，结合历年检修记录和设备实际状况（腐蚀、磨损程度及使用年限等），进行更新、改造、大修。如果由于乙方未按照相关规定对设施设备进行定期维保、更新、改造、大修的，由此发生问题由乙方承担全部责任。

10.3甲方有权监督乙方在甲方辖区内从事安全生产工作的依法合规性，有权就双方进行相关工作中约定内容的实现过程进行监察、测量和评价，并应指定专职安全管理人员对乙方安全责任落实情况进行监督检查，并要求乙方及时完成整改。

10.4针对甲方在监督检查中发现的乙方违约或违规问题，甲方有权要求乙方整改，并有权将不合法或不合规的现象通报乙方负责人、乙方上级单位、行业主管部门及相关政府部门。

10.5甲方有权对乙方在首都机场范围内发生的异常事件进行调查，并对乙方人员的违章违纪行为进行纠正、制止或处理，乙方应予以配合。

10.6甲方有权对乙方实施安全管理相关的审核。审核前甲方应对乙方进行通知，并明确审核范围、审核内容及审核人员。乙方应积极配合甲方的审核，提供审核所需的相关资料。甲方审核人员应对乙方提供的审核资料进行保密。

10.7在甲方审核过程中提出的不符合项，经甲乙双方确认后，乙方应制定相应的改进计划并实施。如乙方延期实施或无法实施，应提交相关说明并获得甲方同意。当乙方的改进效果，无法满足甲方的要求时，甲方有权依据违约管理要求对乙方采取约谈、警告等履约强化手段（详见10.10中的管控措施）。

## 11.安全信用管理

11.1 甲方将对乙方（仅限承包商、供应商类合约商，不包括航空公司、地面服务等驻场单位）实施安全信用管理。失信行为分为一般失信行为和严重失信行为。

11.1.1 乙方的以下行为应被列为严重失信行为：

- 依据《民航行业信用管理办法》（试行），被民航局认定为严重失信行为的。

- 因违反履行法律法规、行业要求和合约规定，导致发生一般事故征候及以上事件的（依据《首都机场集团有限公司安全奖惩实施办法》附件“首都机场集团有限公司安全生产事件等级对照表”）。

- 给甲方造成严重经济损失的。

- 严重影响首都机场集团公司、首都机场股份公司声誉（事件受中央媒体关注、民航局批示、行业通报等情况）。

- 发生触及公司管控级指标安全事件。

- 乙方安排无相应资质人员从事安全生产工作的，包括实习人员、临时工作人员和分包方、外包方工作人员等。

- 乙方有履行能力，但拒不按照法律法规、行业要求和合约履行的。

- 存在恶意隐瞒、漏报和迟报信息导致影响事件处置的。

- 安全检查、审核或审计过程中，存在弄虚作假现象，情节严重的。

- 导致甲方受到行政机构罚款、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证等行政处罚的。

- 局方关注问题整改不力的。

- 一年内或合约期内（合约期少于1年的）发生二次（含）以上相同类型的一般失信行为的。

- 在履行合约过程中，存在其他被行政管理机构认定为严重失信行为的。

11.1.2乙方以下行为应被列为一般失信行为：

- 依据《民航行业信用管理办法》（试行），被民航局认定为一般失信行为的。

- 因乙方主责原因造成公司受到行政约见的。

- 发生一般事故征候（不含一般事故征候）以下不安全事件的（依据《首都机场集团有限公司安全奖惩实施办法》附件“首都机场集团有限公司安全生产事件等级对照表”）。

- 发生触及甲方安全底线监控级指标事件。

- 给甲方造成较大经济损失的。

- 在不安全事件信息报送过程中，存在漏报和迟报信息的。

- 在安全检查、审核或审计过程中，存在弄虚作假现象的。

- 无正当理由，未有效落实局方、集团公司、股份公司重大安全隐患整改措施或超出期限未完成整改的。

- 合约业务范围中，存在被其他政府机构认定为一般失信行为的。

11.2甲方如发现乙方存在失信行为，将收集乙方失信信息，并书面告知乙方和相关人员，并听取相应意见。如失信信息属实，甲方将失信信息记入乙方安全信用记录。乙方存在严重失信行为被记入信用记录的，其法定代表人、实际控制人、主要负责人和其他负有直接责任人员一并作为严重失信行为信息，记入乙方个人安全生产信用记录。

11.3严重失信行为和一般失信行为信用的有效期为12个月。一般失信行为自记入信用记录之日起12个月后自动到期。严重失信行为被记入信用记录的乙方，在信用有效期内未发生新的失信行为的，信用记录有效期为12个月。乙方在有效期内发生新的失信行为，新的有效期从发生失信行为之日起计算。

11.4甲方将积极引导乙方采取主动纠正失信行为、消除不良影响等方式修复信用，甲方将受理乙方信用修复申请，经核实情况后，向乙方反馈结果信息，根据结果调整相应信用信息记录。

11.5乙方发生一般失信行为的，甲方有权对其采取约谈、加大检查频次等措施，加强乙方安全管控工作。乙方发生严重失信行为的，甲方有权对其采取约谈、加大检查频次、警告、追究违约责任、限制业务、通报上级单位、解除合约等多种措施实施管控和惩戒，并保留相应的记录。对同一乙方发生二次严重失信行为的，满足甲方相关方退出管理条件的，甲方将实施相关方退出管理。对乙方的上述措施，同时适用于乙方法定代表人、乙方实际控制人、主要负责人和其他负有直接责任人员。乙方因发生失信行为所造成的损失，全部由乙方承担。

## 12. 违约管理

12.1由于甲方责任原因，或甲方未按照国家、行业、局方、机场有关法律、法规、标准以及协议进行管理，而造成异常事件、不安全事件、事故征候或各类事故，或影响首都机场正常运行，由甲方承担相应责任。

12.2由于乙方责任原因，或乙方未按照国家、行业、局方、机场有关法律、法规、标准以及协议进行管理，而造成异常事件、不安全事件、事故征候或各类事故，以及影响首都机场正常运行的事件，或者造成人员伤亡、群体性事件或财产损失的，由乙方承担相应责任。

12.3如乙方未达到如下要求，甲方有权向乙方做出书面通报、限期整改的建议，由此引起的后果及损失由乙方承担：

- 按照合同要求，保证必需的安全资金投入；

- 正确执行安全技术措施；

- 乙方人员掌握必需的安全操作规程和安全规章制度、工作场所危险因素、

防范措施和事故应急措施；

- 乙方设备设施、工器具及安全防护用品满足合同规定要求；

- 其他法律、法规、规章、本管理条款的规定和甲方要求。

12.4 因甲方或乙方责任，造成对方或第三方的人身伤害、设备设施损坏，信息系统故障等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿给对方或第三方造成的全部损失，各方均有责任的，由各方按责任比例承担。

12.5乙方对其责任范围内的安全风险和隐患未及时识别排查，或因乙方人员违反法律法规、操作规程、劳动纪律或违反合同约定，造成甲方或第三方的财产损失、人身伤害、投诉、责任事故、责任事故征候或影响的，由乙方承担全部责任并予以赔偿。

12.6如乙方对存在安全隐患和违章违纪行为逾期和屡纠不改或拒不整改和纠正的，甲方有权停止乙方继续从事相关的工作，一切后果由乙方负责。

12.7乙方提供的资质材料不真实或为无效资料的，或乙方超越自身资质许可作业的，甲方有权解除与乙方的合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

12.8乙方人员如有从事超越相关合同（协议）范围的各项活动，甲方有权取消乙方人员的首都机场控制区证件。

12.9对于拒绝、阻挠甲方检查，或对甲方检查人员打击报复的，甲方有权对乙方或乙方人员采取管理措施，并停止乙方在甲方区域的工作，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿，乙方的损失由乙方自负。

12.10当乙方未遵守相关安全条款，给甲方的安全生产带来安全隐患或安全风险时，甲方有权对乙方实施以下一项或多项管控措施,包括但不限于：

- 甲方约谈乙方；

- 针对与甲方签署经营类合约的乙方，按照合约要求扣除乙方的违约金；

- 针对在首都机场隔离区内有业务活动的乙方，甲方可依据首都机场准入管

理及证件记分管理相关规定对乙方单位及个人进行处理；

- 针对在航空器活动区内有车辆驾驶活动的乙方，甲方可依据首都机场场内

驾驶管理相关规定，对场内驾驶员施行证件记分限制；

- 针对首都机场的驻场航空公司，甲方可从机位资源、值机柜台、行李转盘

等甲方管辖的相关资源上，对乙方使用权进行调控；

- 针对使用首都机场场地资源的乙方，甲方可从甲方管辖的房屋、建筑物、

场地资源等方面，对乙方使用权进行调控。

- 针对将车辆、设备带入航空器活动区进行业务活动的乙方，甲方可对乙方

进行场内车辆、设备准入限制；

- 针对租赁或无偿使用公司产权建筑物，或使用集团产权但由股份公司负责

管理的乙方，因违反相关安全条款，给甲方带来重大安全隐患且整改不力的，甲方可切断对乙方的供水、供电、供热等机场配套服务，并限制其在约定时间内完成整改；

- 甲方有权将乙方对安全条款的履行情况将纳入首都机场诚信管理体系中，

乙方的诚信度将作为甲方与乙方新增或续签各项业务的重要参考；

- 因乙方违反相关安全条款，给甲方带来较大及以上安全隐患的，甲方有权

通过机场安委会、运管委、旅促会、新宣委等平台，对乙方进行通报；

- 因乙方违反安全条款，给甲方带来较大及以上安全隐患的，甲方有权向行

业上级单位、相关方上级单位及地方安监部门进行报告，或者向社会进行公布；

- 因乙方违反相关安全条款，在甲方管辖区域内造成不安全事件、事故征候、

事故，以及造成较大社会负面影响的，由乙方承担全部安全责任，并赔偿给甲方及第三方带来的财产损失。

12.11 结合乙方安全运行表现，满足如下条件的，甲方有权对乙方进行退出管理。

- 相关方在本场发生责任原因事故，或造成重大经济损失或人员伤亡的；

- 相关方给首都机场造成严重负面影响的；

- 警告后，相关方安全改进提升不力，造成连续发生不安全事件及以上的；

- 对于重要相关方，安全绩效评价结果连续两年为红色（即低于60分），或者连续三年都为黄色或红色的（即低于75分）；

- 一年内发生二次严重失信行为的；

- 其他经公司总经理办公会确定的相关方退出条件。

12.12甲方有权对乙方进行监督检查，发现违约情况后有权要求乙方限期整改，并有权采取相应措施收回乙方权利或终止协议。因乙方责任原因，或乙方未落实民航相关法律法规、规章制度要求的，或乙方未按照本协议或其他专项航空安保协议、《首都机场航空安全保卫方案》要求开展工作的，由此造成的空防安全事件或影响首都机场正常运行，由乙方承担全部责任并赔偿相应损失。

12.13乙方退场可能出现的问题纳入本合同履约保证金考核范围，具体扣罚标准以主合同约定为准。

## 13适用的法律法规、规章标准、规范性文件

13.1.1乙方应主动识别履行本合同所适用的相关法律法规、规章标准等规范性文件要求（以发布的最新版为准），并严格遵照落实，包括但不限于：

- 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民用航空法》《中华人民

共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国职业病防治法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《建设工程安全生产管理条例》等国家法律、法规；

- 《民用机场管理条例》《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》《民用

运输机场安全保卫设施》《运输机场运行安全管理规定》《民用航空安全管理规定》《民用航空危险品运输管理规定》《民用航空运输机场航空安全保卫规则》等行业法规及民航规章（可从“中国民用航空局官网” 的“信息公开”栏目获取，下载地址http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/）；

- 《北京市安全生产条例》《北京市消防条例》《北京市建设工程施工现场管

理办法》等地方性条例；

- 《建筑设计防火规范》《民用机场航站楼设计防火规范》《危险货物分类和

品名编号》等国家标准及规范性文件。

## 14适用性条款

（以下条款需要结合相关方类别、业务范围及其活动区域等，对照适用范围进行选择使用。适用的在“ □”处划“√”，不适用的在“ □”处划“×”）

### 14.1消防安全管理

14.1.1本条款适用于进场施工类相关方：（是否适用：□）

- 乙方应遵守《建设工程施工现场消防安全技术规范》、《北京市建设工程

施工现场消防安全管理规定》的要求。

- 乙方负责施工区域内的消防安全，包括施工围界设施。乙方应按规范标准

配备施工区域内的消防设施、器材，确保消防疏散通道畅通，不得损坏、遮挡施工区域内原有消防设施（已经过审批的除外），消除内部火源，严格用电管理等。

- 施工暂设的安全网、围网、施工保温材料禁止使用易燃、可燃材料或使用

不符合消防安全规范的材料；乙方进行装饰装修施工时，应满足《建筑内部装修防火施工及验收规范》的规定。

- 乙方应随时接受甲方的监督检查，对于发现的隐患及时整改。

- 乙方应严格遵守甲方关于动火作业的规定，严格按流程审批，严格现场管理。

14.1.2本条款适用于驻场经营、运行类相关方：（是否适用：□）

- 乙方负责经营范围内的消防安全管理。

- 乙方应按标准配备消防器材，确保消防疏散通道畅通。

- 乙方应按法律法规要求，开展日常消防检查工作，组织从业人员的消防安

全培训、演练。

- 一旦发生火灾，乙方应立即组织火灾扑救工作，并应同时确保自身安全，还应配合消防部门或机场消防救援机构开展灭火救援和火灾调查工作。

救援和火灾调查工作。

- 除白酒、香水类化妆品等类似火灾危险性的商品外，航站楼内不应布置存

放其他甲、乙类物品的房间。存放白酒、香水类化妆品等类似商品的房间应避开人员经常停留的区域，并应靠近航站楼的外墙布置。

- 乙方应随时接受甲方的监督检查，对于发现的隐患及时整改。

14.1.3本条款适用于以采购类合同引入的运输送货类相关方：（是否适用：□）

- 乙方在进场运输过程中，乙方不得占用消防车通道，不得堵塞消防疏散通道和安全出口，不得损坏消防设备设施。

- 如设备安装需要施工，则按照“进场施工类”的消防要求执行。

- 乙方车辆行驶、停放应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规和交通规则。

### 14.2航空安全保卫

14.2.1本条款适用于业务涉及进入首都机场控制区的相关方：（是否适用：□）

14.2.1.1控制区设置

a.甲方负责按照相关规定，划定首都机场控制区，制定控制区的航空安保措施，实行封闭式分区管理。

b.甲方负责确保资产范围内机场控制区安全保卫设施设备符合《民用航空运输机场安全保卫设施》；资产及运营由乙方负责的，乙方应确保安全保卫设施设备符合《民用运输机场安全保卫设施》，并承担由此产生的航空安保责任。

c.甲方有权对乙方使用首都机场安全保卫设施设备的使用范围、工作标准、工作流程进行调整，对日常运行情况进行监督检查。甲方有权对乙方航空安保措施或安全保卫设施设备不符合法规标准要求的、故意损毁破坏首都机场安全保卫设施设备的行为采取限制性措施并通报上级主管单位和首都机场公安局，乙方应及时整改。

d.乙方应当制定资产范围内安全保卫设施设备的管理规定，做好资产范围内安全保卫设施设备的日常管理工作；如安全保卫设施设备的维修、改造对运行及安全产生影响的，应经甲方同意后方可实施。

14.2.1.2控制区通行证件管理

a.甲方负责对申请办理机场控制区通行证的工作人员进行准入教材修订、区域备案审核、准入考试等，对符合办证条件者，在规定时限内核发通行证件。

b.甲方负责对申请办理机场控制区通行证的车辆及驾驶员进行车辆登记审批、驾驶证申办，在规定时限内核发通行证件。

c.甲方有权对乙方人员及车辆控制区通行证的使用情况进行监管，对违规情况按照相关规定执行限制性措施。

d.乙方负责对本单位（合约商）通行证的申请办理、使用进行严格把关、严格管理；负责对需办证人员进行事前背景调查和初审，并确保填报资料的真实性和正确性。

14.2.1.3控制区通行管制

a.甲方负责制定措施和程序，并配备符合标准的人员和设施设备，对进入机场控制区的人员、车辆进行安全检查，防止未经许可的人员、车辆进入。

b.甲方负责制定程序和措施，确保进入控制区的工具、物料、器材、刀具、大宗液态、大宗货物、配餐和机供品、枪支弹药等符合相关规章制度要求。

c.乙方负责确保人员和车辆必须持有效控制区通行证件，经过核对及安全检查，进入指定的控制区域；负责确保进入机场控制区的人员知晓民航安全检查具体要求，主动接受和配合安全检查；持机场控制区一次性通行证的人员，应当在发证机构指定人员引领下进入机场控制区。

d.乙方负责确保进入机场控制区的车辆由合格的驾驶员驾驶，在机场控制区内行驶的车辆应当按照划定的路线行驶，在划定的位置停放。

e.乙方运输工具、物料、器材、刀具、大宗液态、大宗货物、配餐和机供品、枪支弹药等进出控制区，应满足甲方要求并明确专人负责上述物品在控制区内的管理。

14.2.2本条款适用于公共航空运输企业及地面代理公司：（是否适用：□）

14.2.2.1旅客及行李运输业务：

a.甲方按照民用航空安全保卫法律法规负责对乙方承运的出港旅客及其行李、随身物品进行安全检查。

b.乙方负责向其承运的旅客宣传并要求其遵守有关航空安全保卫的规定。针对危险品运输的相关规定和要求，乙方须向旅客宣传并确保旅客已经理解行李及随身物品中的危险品限制要求后方能运输。

c.乙方负责核对登机旅客与托运行李的一致性；（T3运营）乙方负责在值机环节告知旅客首都机场对违禁品的开箱包处置程序并签字确认；乙方负责在登机口值机环节逐一核对旅客个人信息及安检信息状态，核验通过后许可登机，发现异常情况及时控制旅客并通报甲方；乙方负责旅客自登机口到航空器期间的秩序和安全管控工作，确保旅客顺利登机。

d.乙方负责制定值机安保制度，并明确以下内容：空白票证及专用印章的管控；值机区域的清查；值机区域的管控措施；旅客与其乘机证件的核对；安保信息告知和询问；特殊情况处置；制度程序的持续修订；台账记录的要求和模板。

14.2.2.2货物、邮件运输业务：

a.依照《中华人民共和国民用航空法》和《中华人民共和国反恐怖主义法》有关规定，乙方需承担航空货物、邮件、快件的安全检查职责，对运输的物品进行安全检查，依法落实航空安全保卫管理主体责任。

b.乙方可依法依规自行开展或委托安检机构开展航空货物、邮件、快件安检工作，并接受民航局、民航地区管理局、首都机场公安局的监督管理。在实施航空货物、邮件、快件安检工作过程中，乙方（或委托机构）人员、设备、工作标准及程序须符合相关法律法规、规章制度要求，并确保与首都机场现行安全检查标准保持一致。

c.甲方有权对乙方实施航空货物、邮件、快件安检工作情况进行检查，并将检查情况和问题整改情况上报民航地区管理局。如乙方工作不符合国家、行业法规要求，或不满足首都机场安检工作标准要求，甲方有权要求乙方对违规或不达标问题进行整改，并在整改期间采取关闭货运区与首都机场隔离区通行通道等措施限制乙方航空货物、邮件、快件进入首都机场隔离区。

14.2.2.3航空器的安全保卫：

a.甲方承担航空器监护期间的航空安保责任，交接于机务人员后由乙方承担航空安保责任。

b.乙方负责航空器舱内的安全保卫工作；乙方负责航空器短暂停场期间客舱、货舱、起落架舱等位置的控制；乙方负责已经安检的货物、托运行李在控制区内存放、运输、装卸期间的安保控制。

c.乙方有权在特殊情况下向甲方提出航空器安全保卫检查（航空器搜查）申请，甲方组织有关人员协助乙方执行《航空器搜查程序》；乙方负责民用航空器客、货舱装载前的清舱工作，必要时，经民航公安机关或安检部门批准，公安民警、安检人员可以进行清舱。

14.2.2.4其他要求：

a.乙方应当与航空配餐企业和机上供应品供应商签订航空安全保卫协议，落实航空配餐和机上供应品航空安全保卫责任。

b.甲乙双方应当按照国家有关规定，做好押解接受司法和行政强制措施的人员乘坐民航班机工作。

c.甲乙双方应当按照《中国民用航空专机工作细则》做好专机和要客航空安全保卫工作。

d.乙方属于航空货物承运人及地面代理人的，需严格落实《民用航空货物运输安全保卫规则》要求，航空货物承运人及地面代理人、货运区资产方及运营方对航空货运安全保卫工作承担直接责任。

### 14.3危险品管理

### （本节条款适用于首都机场地区危险品从业单位）（是否适用：□）

14.3.1甲方可提供的危险品应急救援仅包括如下内容，超出部分不在甲方责任范围内：

- 使用清水、干粉扑救危品火情;

- 提供ICAO机场消防10级保障;

- 组织首都机场航站楼、飞行区、停车楼相应区域的人员疏散;

- 提供隔离机坪。

- 超出的部分（如协助开展货区疏散、公共道路交通管制、发布紧急应对建议措施等）如需甲方开展其他工作，请与甲方另行签署协议。联系人：首都机场运行控制中心24小时值班，64535801/5810。

14.3.2乙方应当建立健全危险品安全管理制度和岗位安全责任制度。乙方的危险品管理工作应接受甲方监督，并按照甲方要求按期整改。未按期整改的，甲方有权向上级单位、应急管理部门及乙方主管部门报告。

14.3.3乙方负责生产运行有关的危险品管理工作，并承担安全责任。乙方应建立危险品应急预案，并应主动向甲方报备，与甲方预案对接。乙方危险品应急预案应明确乙方在应急情况下，需向甲方提供相关危险品的名称、性质清单。其中，危险品含义参见《民用航空危险品运输管理规定》中相关要求。

14.3.4乙方应主动识别并告知甲方本单位在首都机场范围内危险品相关业务开展中自身所产生的安全风险及管控措施，并保证各项风险管控措施落实到位。

14.3.5乙方应建立危险品管理应急预案，并在协议签订后30个工作日内甲方提交备案，乙方应与甲方进行预案对接，确保应急预案的有效性。预案中应明确乙方在应急情况下向甲方提供相关危险品的名称、性质清单、处置方法，以避免救援人员的无谓伤亡、环境的无谓破坏或财产的无谓损失。

14.3.6乙方应当在危险化学品的作业场所及其安全设施设备上，设置明显的安全警示标志和通信、报警装置，并保证后者处于适用状态。

14.3.7乙方在开展危险品航空运输活动过程中，发生危险品泄漏、遗撒、起火等异常情况时，应立即对现场进行管控，并在异常情况发生后5分钟内向甲方通报，联系人：首都机场运行控制中心24小时值班，64535801/5810。同时依据《中华人民共和国反恐怖主义法》，乙方或乙方委托的运输单位从事危险品运输时，应当依照规定对运营中的危险化学品、民用爆炸物品、核与放射物物品的运输工具通过定位系统实行监控。

14.3.8针对首都机场地区危险品从业单位中的航空公司类相关方，适用本条款：（是否适用：□）

- 乙方负责承运的危险品管理工作，并承担安全责任。在首都机场开展

危险品航空运输活动，应确保已获得华北管理局颁发的危险品航空运输许可证，且许可证在有效期之内。

- 乙方应保证在机场每一售票处、办理旅客乘机手续处、登机处以及其他

旅客可以办理乘机手续的任何地方醒目地张贴数量充足的布告，告知旅客禁止航空运输危险品的种类。这些布告应当包括禁止用航空器运输的危险品的直观示例，甲方应予以配合。

- 乙方在旅客购票、办理乘机手续前，应通过语言告知、网络宣传、图文

标识等形式，向旅客提供关于禁止旅客航空运输的危险品种类的信息，并确保旅客表示已经理解行李中的危险品限制之后，方可办理购票和乘机手续。

- 乙方应确保其危险品的包装、存储、运输等各项业务符合国际民航组织

《危险物品安全航空运输技术细则》中的有关要求。乙方委托其地面代理人代表其从事危险品航空运输地面服务的，应当与地面服务代理人签订协议，明确各自职责，并确保国家行业法律法规及甲方的要求均得到落实。

- 乙方或其地面代理运行危险品仓库的，乙方应落实如下各项职责，乙方

无法落实如下任意职责的，应由乙方地面代理落实如下相应职责：

- 乙方或地面代理应在合同/协议签署后的3个工作日内，向甲方TAMCC提供在危险品仓库内长期存放的危险品清单，清单应至少包括物品名称、性质、存量、处置方法。

- 乙方或地面代理应在合同/协议签署后的第3个工作日起，每个自然日18:00前向甲方TAMCC提供当天的危险品仓库储存信息，信息应至少包括物品类别、性质、存量概数、处置方法。

- 乙方或地面代理应在危险品仓库泄漏、遗撒、起火等异常情况发生后5分钟内向甲方通报仓库内物品的实时存量，以及发生异常情况的物品名称、性质、存量、处置方法。

（甲方TAMCC 24小时值班电话：010-64535801/5810）。

14.3.9针对货运管理机构及地面代理类相关方，适用本条款： （是否适用：□）

  - 乙方负责危险品储存管理工作，并承担安全责任。

  - 乙方存储危险化学品的建设项目应当由安全生产监督管理部门进行安全

条件审查。乙方存储危险化学品的仓库，仓库面积大于550平方米的，应确保与公共建筑物至少保持1000米的距离。

  - 乙方应确保危险化学品的包装符合国家法律法规要求。危险化学品包装

物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量，应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。

  - 乙方对危险化学品进行储存，仓库建设标准应符合国家行业规章标准的

要求，并应当根据其种类和危险特性，在存储作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏、通信报警以及防护围堤或者隔离操作等安全设施设备，并按照国家标准对安全设施设备进行经常性维护保养，保证安全设施设备的正常使用。

  - 乙方应当在危险化学品的存储作业场所及其安全设施设备上设置明显的

安全警示标志和通信、报警装置，并保证后者处于适用状态。应建立危险化学品出入库核查、登记制度。应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员，并由专人负责管理危险化学品仓库。

  - 乙方应在合同/协议签署后的3个工作日内，向甲方提供在危险品仓库内

长期存放的危险品清单，清单应至少包括物品名称、性质、存量、处置方法。乙方应在合同/协议签署后的第3个工作日起，每个自然日18:00前向甲方提供当天的危险品仓库储存信息，信息应至少包括物品类别、性质、存量概数、处置方法。乙方应在危险品仓库泄漏、遗撒、起火等异常情况发生后5分钟内向甲方通报仓库内物品的实时存量，以及发生异常情况的物品名称、性质、存量、处置方法。甲方联系人：首都机场运行控制中心24小时值班，64535801/5810。

g.乙方应按照民航局禁毒工作方案要求，严格落实打击防范航空物流贩毒犯罪，严防夹带及伪报品名运输毒品和易制毒物品等案件发生，严防毒品通过航空渠道流散；监督物流企业严格落实寄运物品100%“先验视、后封箱”，寄递物流活动100%实名制，邮件快件100%通过X光机安检的“三个百分之百”制度，配合开展首都机场禁毒示范机场创建活动。

通用安全条款要点告知（2022）

以下为《通用安全条款》要点告知，安全条款具体内容需详见合同附件。《通用安全条款》作为合同的附件签署后或单独签署后，乙方在首都机场范围内的所有生产、运行活动均应遵从《通用安全条款》的约定承担义务与责任。

## 1.安全风险和隐患管理

1.1乙方应充分考虑到履约过程中可能存在的风险隐患，落实风险隐患管理工作，确保乙方作业人员和驻场单位、旅客等第三方的安全，且不对甲方安全运行造成影响。甲方有权协调督促乙方落实风险隐患管控措施。

1.2乙方发现影响机场运行安全的异常事件或隐患风险时，应及时报告甲方，共享隐患风险信息。

## 2.航空安全保卫管理

2.1乙方应遵守民航法规要求，遵守《首都机场航空安全保卫方案》、与甲方签订的航空安保协议（含本协议以及其他与甲方签订的专项安保协议）要求，协助甲方做好安保检查、审计、考察、应急演练和处置等工作，接受甲方的监督检查。

2.2乙方应详细阅读本协议附带的《通用安全条款》7.5航空安全保卫管理的具体内容，充分知晓甲方要求，落实航空安全保卫相关职责。要点提示如下：

2.2.1人员培训：乙方负责教育员工遵守民航法规及首都机场航空安全保卫有关规定，维护首都机场空防安全。

2.2.2体系文件：乙方应当配合甲方修订《首都机场航空安全保卫方案》，并制定本单位管理规定程序。乙方属于公共航空运输企业及驻场民航单位的，应当制定并实施本单位的《航空安全保卫方案》，并与甲方互换有关部分。

2.2.3质量控制

a.甲乙双方均需建立内部航空安保质量控制体系。甲乙双方有权就对方航空安保工作开展权利范围内的航空安保质量控制活动，发现问题及时通报对方。

b.乙方应当积极配合主管当局和甲方实施安全保卫质量控制活动，包括但不限于：事件调查、安保测试、安保审计、安保考察、安保演练等。

2.2.4安保应急处置：乙方应当积极配合，落实制度编写、预案清单、演练计划、演练评估、预案执行、总结、情况上报等有关职责；乙方属于公共航空运输企业及驻场民航单位的，还需按照职责制定各自的安保应急处置预案。

2.2.5业务涉及进入本场控制区的相关方、公共航空运输企业及地面代理公司，必须严格执行《通用安全条款》14适用性条款的14.2航空安全保卫有关要求。

## 3.信息通报要求

3.1乙方应主动及时报告在甲方辖区内发现的各类异常事件、风险隐患等信息。双方获得有关非法干扰行为的威胁信息，应立即通知对方和首都机场公安。

3.2乙方发现违规使用控制区通行证件、破坏或翻越红线设施、逃避安全检查、冲闯安检现场、空陆侧传递物品等扰乱机场航空安保秩序的行为，或发现首都机场航空安保薄弱环节，应立即通知甲方属地部门或TAMCC。

# 第五章 评分办法

本次谈判评审采用综合评分法，将应答人的商务、技术、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳应答方案，每个应答人的最终得分为所有评委为其评分的算术平均值。

每个应答人的综合总得分由以下三部分组成(每部分得分计算以四舍五入的方式保留到小数点后两位)：

（1）商务得分：全体评委商务评分的算术平均值；

（2）技术得分：全体评委技术评分的算术平均值；

（3）价格得分：为价格评审的客观计算得分。

应答人综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

评审小组推荐成交候选人：经专家评审综合得分按得分高低进行排名，采购人将根据评审小组的推荐意见，依法确定成交人。

如出现两名综合得分相同时，两者中价格得分高者排名在前，如价格得分也相同时，两者中商务得分高者排名在前，如商务得分仍相同，以技术部分得分高者排名在前。

打分表如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 15分 | 应答人业绩 | 6 | 应答人自2020年1月1日起至竞争性谈判截止日止，须具有至少具有1个200万元（含）以上的数据治理服务业绩，提供一个不得分，每多提供一个得2分，此项最高得6分。 （须提供合同复印件包括但不限于：合同首尾页、合同内容、合同金额、双方签字盖章页，各页均须加盖应答服务商公章，若提供证明材料不能证明以上内容，须提供用户证明文件，须注明用户单位的联系人和其单位的固定电话证明以上内容并加盖用户公章） |
|  | 应答人资质 | 5 | 应答人同时提供证书复印件ISO9001，ISO20000，ISO27001的得1分； 应答人提供DCMM数据管理能力成熟度等级证书3级或3级以上的得1.5分； 应答人提供数据治理服务商能力成熟度评估等级证书（中国信息通信研究院）3级或3级以上的得1.5分； 应答人提供软件成熟度等级(CMMI)为5级的得1分。 |
|  | 应答人自主知识产权及研发能力 | 2 | 应答人应具备成熟的数据治理、数据可视化、数据加工处理、数据资产、大数据平台、数据报表/BI软件开发能力，每提供3个著作权证书得0.5分，最多得1分，如应答人可同时提供以上6类相关软件著作权登记证书，可额外得1分，未提供或未完全提供的不得分。 （应已在竞谈截止时间前颁发且在有效期内）。 |
|  | 拟派团队成员资质情况 | 2 | 应答人拟派项目经理具有高级职称（高级工程师及以上）得1分； 应答人拟派项目经理具有人社部颁发信息系统高级项目管理师（即高级项目经理）认证证书的得1分； 注：需提供近三个月的人员社保缴费证明、相关证书等证明材料复印件并加盖公章，否则本项不得分，须提供有效证书复印件并加盖应答人公章。 |
| 技术 部分 40分 | 架构设计 | 10 | 应答人能深刻理解首都机场数据治理与数据质量提升项目的实际需求，结合对首都机场当前大数据平台环境的理解，针对方案的信息架构设计、数据入湖方案（结构化数据的批量入湖、实时入湖及非结构化数据的入湖方式设计）、数据库模型设计、数据同步、数据转换、质量校验、表探查、血缘分析、结构化批量数据、实时数据和非结构化数据的数据链路方案等提供切实可行的总体设计。 较好得7-10分；一般得4-6分；差得0-3分。 |
|  | 数据治理方案 | 5 | 1、详细描述通过数据治理工具对首都机场数据全生命周期管理的数据治理方案，包含：数据标准、数据质量、数据资产管理、数据指标以及数据服务。 2、详细描述所提供的的数据治理工具的功能、可用性以及通用性。 较好得4-5分；一般得2-3分；差得0-1分。 |
|  | 数据质量提升实施方案 | 3 | 1、提供切实可行的首都机场大数据平台及ACDM系统数据结构、数据接入与交换、数据处理逻辑、航班环节数据监控、数据质量应用功能优化与改造方案。 2、提供首都机场实时地面保障数据的质量监控方案，包含添加异常数据和缺失数据的拦截规则、监控界面，并可实现在监控界面进行数据处理，方案中提供航班核心关键节点数据项的质量校验规则。 较好得3分；一般得2分；差得0-1分。 |
|  | 数据资产管理与数据共享实施方案 | 7 | 1、详细描述首都机场元数据地图、数据资产注册、数据资产变更及告警、数据资产下线等数据资产全生命周期管理方案。 2、详细描述首都机场数据共享交换及数据服务功能，并提供服务发布、共享服务同步、服务监控能力。 较好得5-7分；一般得3-4分；差得0-2分。 |
|  | 数据应用实施方案 | 10 | 应答人在深刻理解机场行业运行业务基础上，详细梳理建设机场IOC涉及的数据现状、数据需求、上下游数据处理逻辑，并最终形成IOC指标体系，要求方案逻辑合理，思路清晰，能以IOC运行指挥调度业务流程出发，通过数据集成调用框架图的形式，清晰描述IOC各数据项及指标的调用关系。 较好得7-10分；一般得4-6分；差得0-3分。 |
|  | 项目管理 | 5 | 针对本项目特点，提供详细项目实施方案，并细化培训方案及内容，同时提供完整运维解决方案，包含交付组织、成员安排、实施计划等，方案详细可落地，针对性强。 较好得4-5分；一般得2-3分；差得0-1分。 |
| 报价 部分 45分 | 应答报价 | 45 | 应答人报价得分=PminP×45分 - “P”为有效应答人所报的评审价； - “Pmin”是指按如下规则确定的最低评审价； - 如有效应答人数量≤5，以最低的有效评审价作为最低评审价（Pmin） - 如5＜有效应答人数量≤7，以次低的有效评审价作为最低评审价（Pmin） - 如7＜有效评应答人数量≤9，依次去掉2个最低有效评审价后的最低值作为最低评审价（Pmin） - 如9＜有效评应答人数量≤11，依次去掉3最低有效评审价后的最低值作为最低评审价（Pmin） - 如有效评应答人数量大于11，依次去掉4个最低评审价后的最低值作为最低评审价（Pmin） - 计算结果保留两位小数（四舍五入）； - 低于最低评审价（Pmin）的均按照满分计算； - 评审价为增值税净价。 |

# 第六章 应答文件格式

一、应答人提交文件须知

- 应答人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致应答文件被误读或查找不到有效文件，后果由参与竞争性谈判的应答人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 北京首都国际机场股份有限公司将应用应答人提交的资料并根据自己的判断，决定应答人履行合同的合格性及能力。

- 应答人提交的文件将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按应答人须知中规定的语言和份数提交。

二、文件组成

附件1——申请书（格式）

附件2——法定代表人授权书

附件3——报价表（格式）

附件3-1——竞争性谈判一览表（格式）

附件3-2——报价明细（格式）

附件4——资格证明文件（均须加盖应答人公章）

附件4-1 法人营业执照的复印件

附件4-2 应答人资质证书

附件4-3 应答人业绩证明

附件4-4应答人的审计报告

附件4-5应答人的完税证明

附件4-6应答人的社会保障金缴纳记录

附件4-7应答人在过去三年内未出现以下任一情况：

（1）因安全生产事故责任受到行政处罚的；

（2）重大税收违法案件当事人或纳税信用级别评定为D级的；

（3）纳入工商经营异常名录、严重违法失信企业名单或纳入失信被执行人名单的。

应答人须提供加盖公章的承诺函原件，承诺其不存在上述情况。一经发现与承诺事实不符，取消中选资格并加入股份公司供应商黑名单，五年内不再予以录用。

附件4-8不在黑名单目录、灰名单目录的承诺书

附件4-9不属于联合体承诺书

附件4-10 不参与围标串标承诺书

附件4-11 承诺书

附件4-12其他可证明应答人实力和优势的资质证明文件或承诺函

附件5——应答人为北京首都国际机场股份有限公司提供的服务方案

附件6——应答人其他方面承诺书或证明材料（须加盖应答人公章）

## 附件1  申请书（格式）

致：（竞争性谈判采购单位）

根据贵方为(项目名称)项目竞争性谈判采购货物及服务的竞争性谈判邀请(竞争性谈判编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表参评人（应答人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 竞争性谈判一览表

- 竞争性谈判报价明细表

- 拟用于本项目的人员情况

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按竞争性谈判文件中应答人须知和技术规格要求提供的有关文件

6．据此，签字代表宣布同意如下：

（1）应答人将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

（2）应答人已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（竞争性谈判编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（3）本竞争性谈判有效期为自递交申请文件之日起     90   个日历日。

（4）在规定的竞争性谈判时间后，应答人保证遵守竞争性谈判文件中有关保证金的规定。

（5）根据应答人须知第1条规定，我方承诺，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购单位的附属机构。

（6）应答人同意提供按照贵方可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的申请或收到的任何申请。

（7） 应答人同意提供谈判文件真实性声明，声明内容如下：

应答文件真实性声明：

我方在此声明，我方的应答严格依据有关法律法规进行，所递交应答文件的全部内容，包括资料、印章印鉴、相关证明文件及附件等均真实、合法、有效，不存在弄虚作假。如有不实之处，我方愿意承担由此导致的参评被否决或成交无效等法律后果，并赔偿由此给贵方造成的损失。

7．与本竞争性谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

应答人授权代表签字或手签章-----------------

应答人名称（全称）-----------------

应答人开户银行（全称）

应答人银行账号

应答人公章-------------------------

日期---------------------------

## 附件2  法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）竞争性谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或手签章_______________________________

被授权人签字或手签章_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　  话：

附件3   报价表

## 附件3-1  竞争性谈判一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 应答净价 | （大写）： 元 （小写）： 元 |
| 应答总价（含税） | （大写）： 元 （小写）： 元 |
| 其它声明 | 税率： 其它： |

应答人：                                   （盖章）

应答人法定代表人或其授权的代理人：               （签字或手签章）

日期：    年     月     日

注：此表除在应答文件中体现外，应答人应另行单独密封一份，并在信封上标明“竞争性谈判一览表”字样，在竞争性谈判时单独递交。

## 附件3-2  报价明细表

以下报价明细表，请根据应答人实际情况填写：

|  | 分项名称 | 数量 | 报价 （含税） | 增值税率 | 增值税专票开票税额 | 净价（等于含税价减税额） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | ★ |
| 注：“净价”之和，即标“★”项，为评审价，采用此价格进行最终比较、打分。 |  |  |  |  |  |  |

注：即标“★”项，为评审价，采用此价格进行最终比较、打分，本项目最高应答限价为含税价，应答报价高于上述限价的应答文件视为无效。上表中数量仅为预估数量，以便进行价格比较和打分。

1.如果按单项价格计算的结果与总价不一致，以单项价格为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3.应答人必须详细报出应答总价的所有构成项目及其金额。

4. 因北京首都国际机场股份有限公司为增值税一般纳税人，取得的增值税专用发票可以进行税款抵扣，所以合同的净价为合同总价减增值税专用发票上列示的税额。

5. 最终价格得分计算依据为上表中“评审价”。

6. 合同签订时，以上表中所填列含税价格即报价（含税价格）作为合同款价。

附件4  资格证明文件（格式）

- 附件4-1  法人营业执照的复印件

（须加盖应答人公章）

- 附件4-2  应答人资质证书

（须加盖应答人公章）

- 附件4-3  应答人业绩证明（须加盖应答人公章）

业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 实施时间 | 用户名称 | 用户联系人 | 用户联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、业绩证明须提供加盖应答人公章的合同复印件（合同首尾页、合同内容、合同金额、合同执行地点、合同执行的起止时间、双方签字盖章页，各页需加盖应答人公章。若提供证明材料不能证明以上内容，需提供用户证明文件，须注明用户单位的联系人和其单位的固定电话，证明以上内容并加盖用户公章）；

2、提供的证明材料应符合竞争性谈判文件要求，附件内容必须清晰准确；

3、应答人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的证明材料。

应答人：	                        	（公章）

应答人法定代表人或其授权的代理人：               （签字或手签章）

日期：         年    月   日

- 附件4-4  应答人的审计报告

（须加盖应答人公章）

- 附件4-5  应答人的完税证明

（须加盖应答人公章）

- 附件4-6  应答人的社会保障金缴纳记录

（须加盖应答人公章）

- 附件4-7  应答人在过去三年内未出现以下任一情况：

致：（竞争性谈判采购单位）

我公司在过去三年内未出现以下任一情况：

（1）因安全生产事故责任受到行政处罚的；

（2）重大税收违法案件当事人或纳税信用级别评定为D级的；

（3）纳入工商经营异常名录、严重违法失信企业名单或纳入失信被执行人名单的。

应答人须提供加盖公章的承诺函原件，承诺其不存在上述情况。一经发现与承诺事实不符，取消中选资格并加入股份公司供应商黑名单，五年内不再予以录用。

（须加盖应答人公章）

- 附件4-8 不在黑名单目录、灰名单目录的承诺书

我单位（单位名称）清楚知晓并报名参与（项目名称）的竞谈活动，同时对以下事项做出承诺：

我单位未进入北京首都国际机场股份有限公司黑名单目录、灰名单目录，也不属于以往在北京首都国际机场股份有限公司采购项目成交后，由于成交方责任而未签订或未履行合同的应答人。

应答人：（公章）

应答人法定代表人或其授权的代理人：               （签字或手签章）

日期：         年    月   日

- 附件4-9  不属于联合体承诺书

我单位（单位名称）清楚知晓并报名参与（项目名称）的竞谈活动，同时对以下事项做出承诺：

我单位不属于联合体的形式参与项目谈判。

应答人：（公章）

应答人法定代表人或其授权的代理人：               （签字或手签章）

日期：         年    月   日

（须加盖应答人公章，格式自拟）

- 附件4-10 不参与围标串标承诺书

我单位（单位名称）清楚知晓并报名参与

（项目名称）的竞谈活动，同时对以下事项做出承诺：

一、我单位遵守国家招投标法律法规和北京首都国际机场股份有限公司招投标管理制度，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目竞标活动中，承诺不参与围标串标，且不存在下列情况：

    - 与本项目的其他应答人为同一个单位负责人；

    - 与本项目的其他应答人存在控股、管理关系；

    - 本单位负责人与其他应答人负责人存在配偶、子女、亲属关系。

三、我单位如存在上述第二条描述的违法违规行为，愿承担相关经济和法律责任，接受相应处罚和失信惩戒。

承诺单位（公章）

应答人法定代表人或其授权的代理人：               （签字或手签章）

- 附件4-11 承诺书

我单位（单位名称）清楚知晓并报名参与（项目名称）的竞谈活动，同时对以下事项做出承诺：

我单位遵守中华人民共和国和北京市的有关法律、法规、规章，满足国家法律法规及相关行业规定中对合格应答人的要求。

应答人：（公章）

应答人法定代表人或其授权的代理人：               （签字或手签章）

日期：         年    月   日

（须加盖应答人公章，格式自拟）

- 附件4-12其他可证明应答人实力和优势的资质证明文件或承诺函

## 附件5  应答人为北京首都国际机场股份有限公司提供的服务方案

（须加盖应答人公章，格式自拟）

## 附件6  应答人其他方面承诺书或证明材料

（须加盖应答人公章，格式自拟）