内部光缆布放合同

合同号：（ NBZHJY20231206）

| 甲方：北京创联致信科技有限公司 |  |  | 乙方：宁波市而立智能科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址：宁波市鄞州区迪趣大厦 |  |  | 地址：宁波市鄞州区广博国贸1902 |
| 电话：13331191522 |  |  | 电话：15356886097 |
| 联系人：韩丹 |  |  | 联系人：胡梦超 |

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：    跨楼层客户内部一次性光纤改造方案

2、工程地点：    宁波市鄞州区迪趣大厦

3、工程范围内容：      一次性光纤布放施工（一条主光缆由16F原办公室经过天花穿孔至大厦过道，到达大厦楼宇管道井内，经过管道井竖直向下布放到10F弱电井道，再经大厦过道天花板新办公室，然后由专业熔接师傅进行光纤两端热熔，并标记对应尾纤，最终确保在验收检测时候两端处于网络畅通状态。）

4、本合同一次性金额为：光纤改造方案（人民币） 2400元整，大写：贰仟肆佰圆整，且此金额为宁波增值税发票价格（乙方公司性质为小规模纳税人，具体见报价清单表）

5、在甲乙双方协商下，计划在  2023   年  12  月15 日前全部完工，维修工期周期暂定为1天左右，如果因甲方无法提供施工条件等原因，则工期顺延，人力不可抗拒事故，如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

6、双方协议签订后，乙方直接进场施工维修，施工完成并经甲方验收通过后支付，乙方应向甲方及时开具足额、正规的发票，甲方需在收到发票十个工作日内一次性支付乙方款项。乙方不按时开具发票导致甲方逾期付款的，则甲方付款时间亦作相应顺延。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。（如220V强电）

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成工作：

3、乙方保证该项目工程开通正常运行壹年的维护工作。

三、产品质量及安装调试要求：

1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，并提供各设备有关合格证，说明书，相关软件等资料。

2、乙方所提供合同内设备应保证产品完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品,由此带来的一切损失由乙方负责。

3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护方便。

4、如因乙方提供的产品质量问题造成人身、财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任。

四、竣工验收：

乙方应当在 2023 年 12 月15 日前全部完工，具备竣工验收条件后，乙方向甲方发出竣工验收的书面通知，甲方应在乙方发出通知的5个工作日内安排人员进行验收。

五、售后服务：

1、乙方所提供合同内设备，从验收合格之日起，所有新增的各种产品及零配件质保期按工程附件规定办理。在壹年质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。

2、凡由新增的产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在8小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品正常运行。

六、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过15天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

七、本合同按《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

八、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，则依法向宁波市鄞州区人民法院起诉。

九、施工期间出现工伤事故，由乙方单位自行负责。

十、本合同一式两份，由甲方执一份，乙方执一份。

十一、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

十二、.本合同首部约定的地址及联系方式，即作为双方认可的联系方式，任何书面文件送达上述地址即视为送达。若地址及联系方式发生变更，应当在变更发生后三日内书面通知对方，否则上述地址仍视为有效地址，该约定及于诉讼、执行程序。

十三、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。本合同至工程竣工验收合格、结算完毕后，除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

甲方(签字/盖章)	        	                   乙方(签字/盖章)

代  表：                                         代  表：

年   月   日				     	              年   月   日

| 迪趣大厦跨楼层一次性光纤改造方案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号/基本参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |  |
| 光缆部分 | LED发光字防水变压器户外工程款 | 1 | 项 | 600 | 600 |  |
| 户内单模光纤收发器 | 户内单模千兆光纤收发器 | 1 | 对 | 500 | 500 |  |
| 光纤熔接 | 光纤熔接含熔接辅助材料尾纤等 | 1 | 项 | 400 | 400 |  |
| 综合施工 | 方案设计/安装施工 | 1 | 项 | 900 | 900 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2400 |  |