北京国家数字金融技术检测中心有限公司2023年自动化运维管理系统采购项目（二次）

招标文件

项目编号：0747-2361SCCZN175

采购人编号：JC-BJGS-ZH2023002

采购人：北京国家数字金融技术检测中心有限公司

采购代理机构：中化商务有限公司

2024年01月

目   录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知前附表和投标人须知	4

投标人须知前附表	4

投标人须知	11

一、说明	11

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	15

五、开标与评标	16

六、授予合同	20

七、其他	21

第三章  评标方法和评标标准	23

一、评标方法	23

二、评标标准	23

第四章  技术服务需求	29

（一）项目概况	29

（二）采购项目预（概）算	29

（三）采购标的汇总表	29

（四）技术商务要求	30

（五）履约验收方案	69

第五章  拟签订的合同文本	71

第六章  投标文件格式	92

商务技术文件分册封面建议格式	93

评分索引表建议格式	94

附件1 投标函格式	95

附件2 开标一览表格式	97

投标人开票信息表格式	98

附件3 投标分项报价表格式	99

附件4 技术服务需求偏离表格式	100

附件5 合同条款偏离表格式	115

附件6 法定代表人授权书格式	116

附件7 详细的技术服务响应	117

7-1、拟派实施人员汇总表格式	117

7-2、拟派实施人员表格式	118

7-3、后续维保服务价格报价表建议格式	119

附件8 相关评审证明材料以及其他材料	120

8-1、相关业绩表建议格式	120

8-2、其它招标文件要求的或投标人认为应当或有必要提供的资料	120

资格、资信证明文件分册封面建议格式	121

附件9 资格、资信证明文件	122

9-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	125

9-6、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明格式	126

9-7、投标人针对投标人须知2.2条第2项第（6）款的声明格式	127

9-8、商誉书面声明格式	128

第一章  投标邀请

项目概况

北京国家数字金融技术检测中心有限公司2023年自动化运维管理系统采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com）获取招标文件，并于2024年01月29日10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：0747-2361SCCZN175

采购人编号：JC-BJGS-ZH2023002

项目名称：北京国家数字金融技术检测中心有限公司2023年自动化运维管理系统采购项目（二次）

预算金额：465.25万元（人民币）

最高限价：465.25万元（人民币）

采购需求：

- 采购需求一览表：

| 包件号 | 包件名称 | 标的名称 | 数量 | 交货期 | 服务地点 | 项目基本概况 | 是否允许进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京国家数字金融技术检测中心有限公司2023年自动化运维管理系统采购项目（二次） | 自动化运维管理系统 | 1套 | 合同生效之日起 15个日历日内 | 采购人指定地点 | 建设一套运维管理系统，实现自动化运维管理的各项需求 | 否 |

注：投标必须以采购包（也称为“包件”或“包”）为单位，对所投包件号中的所有内容进行投标，不允许将包件拆开投标,也不允许将几个包件合并报一个价格投标，评标、授标以包件为单位。

合同履行期限：自合同签订之日起至质量保证期结束。

二、申请人的资格要求：

1.	投标人应当具备如下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.	本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须是自动化运维管理系统产品的著作权人，需具有所投全部产品的计算机软件著作权登记证书。

（2）投标人必须提供2个所投产品2020年1月1日以来同类货物类采购项目成功案例（合同金额不小于200万元，项目内容至少包含CMDB配置管理、ITSM服务流程管理和自动化管理），案例需提供合同复印件，至少包括首页、合同标的、合同金额、盖章页等能说明合同内容的信息。

（3）投标人必须具有完善的服务制度和专业的服务保障团队，应具有良好的售后服务和24小时响应支持的能力。

（4）投标人应提供商誉声明文件，声明在最近三年内未因自身的任何违约、违法及违反商业道德的行为而导致合同解除或败诉。

（5）本项目开标日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，不得参与本项目的投标，[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）采购代理机构评标当日的查询记录为准]；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标；

（7）投标人必须通过中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com）获取了招标文件

（8）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年12月29日至2024年01月08日，每天上午09:30至11:00，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com）（本项目采购文件一律通过线上方式获取）

方式：登录中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com）获取招标文件并通过网上支付方式支付平台使用及技术支持费（平台使用及技术支持费：500元/包件/投标人）。潜在投标人需先进行网上注册（免费），注册成功后（已注册投标人不必重复注册）即可进行平台使用及技术支持费缴费及下载文件。平台目前开放的平台使用及技术支持费支付方式包括：银联、微信，可自由选择（注意：本公司不接受任何电汇支付）。支付成功后，可下载招标文件及增值税电子普通发票。获取招标文件和电子发票的操作手册详见：“进入平台—综合办公—常用文件—中化招投标平台－投标人操作手册”。中化商务电子招投标平台投标人注册/文件获取/技术支持等相关事宜请咨询：010-86391277。

售价：0.0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年01月29日10:00（北京时间）

地点：北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座23层第2312会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.投标文件的递交：所有投标文件应于开标当日、提交投标文件截止时间之前递交至开标地点。迟到的投标文件以及不符合招标文件密封要求的投标文件将被拒绝接收。

2.本项目公开开标，届时邀请投标人的代表出席开标仪式。

3.评标方法和标准：综合评分法。

4.本项目招标公告信息发布媒体：中国金融集中采购网、中国招标投标公共服务平台和中化商务电子招投标平台。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京国家数字金融技术检测中心有限公司

地址：北京市丰台丽泽商务区金唐西联大厦A座

联系方式：朱老师，010-63508531

2.采购代理机构信息

名称：中化商务有限公司

地址：北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座23层

联系方式：贾亚弯、曹颖、曹宇臣、王毕申010-83923565

3.项目联系方式

项目联系人：贾亚弯、曹颖、曹宇臣、王毕申

电话：010-83923565

电子邮箱：jiayawan@sinochem.com

第二章  投标人须知前附表和投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知的具体说明、补充和修改，表格中的“对应条款号”是对应投标人须知中的条款编号，如与投标人须知有矛盾，应以本表为准。

| 序号及内容 | 对应 条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、说明 |
| - 项目概述 | 1.1 | 详见第一章投标邀请 |
| - 采购项目的属性 | 1.2 | 货物 |
| - 投标人资格要求 | 2.2 | 1、 本项目的基本资格要求：详见第一章投标邀请第二条“申请人的资格要求：”第1项。 2、 本项目的特定资格要求：详见第一章投标邀请第二条“申请人的资格要求：”第2项。 |
| - 对联合体投标的具体要求 | 2.3 | 本项目不接受联合体投标 |
| - 是否允许采购进口产品 | 3.1 | 本项目不允许进口产品投标。 |
|  |  | 二、招标文件 |
| - 现场踏勘 | 9.3 | 不组织 |
| - 标前会 | 9.4 | 不召开 |
|  |  | 三、投标文件的编制 |
| - 资格、资信证明文件 （需单独装订成《资格资信证明文件分册》） | 11.1 | 基本资格、资信证明文件： 法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件，其中： - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”复印件； - 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件。 财务状况报告： 提供2022年度财务报表复印件或者提供资信证明原件或复印件； 2.1、提供财务报表的，应满足以下要求： - 投标人是企业的，财务报表是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括审计意见正文、资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表。 - 投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 - 投标人适用《政府会计准则》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 - 投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 - 投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 - 2.2、提供资信证明的，应满足以下要求： - 资信证明须为开标日前三个月内由投标人开户银行出具。 - 无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 - 无论开具银行是否有相关限制，本项目不限制资信证明的收受人和项目。 - 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 依法缴纳税收的相关材料： 开标日前6个月内（2023年07月-12月）任意一月缴纳税收的凭证复印件； 缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证； 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 依法缴纳社会保障资金的相关材料： 开标日前6个月内（2023年07月-12月）任意一月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或社保管理机关的查询结果复印件；凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类； 由第三方代缴的，除提供上述材料外还应提供投标人与第三方之间存在代缴关系的证明材料复印件，提供的上述材料中显示出投标人名称和显示出所缴纳的社保的种类的材料可以不是同一份材料； 依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件说明其依法不需要缴纳的证明材料复印件。 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（须提供投标人情况表原件作为证明材料，格式见第六章附件9-5）； 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见第六章附件9-6）； 特定资格证明文件： 提供所投全部产品的计算机软件著作权登记证书的复印件； 提供2个所投产品2020年1月1日以来同类货物类采购项目成功案例（合同金额不小于200万元，项目内容至少包含CMDB配置管理、ITSM服务流程管理和自动化管理），案例需提供合同复印件，至少包括首页、合同标的、合同金额、盖章页等能说明合同内容的信息。 提供具有完善的服务制度和专业的服务保障团队，具有良好的售后服务和24小时响应支持的能力证明材料（材料格式自拟）。 投标人针对投标人须知2.2条第2项（6）款的声明（格式见第六章附件9-7）； 提供商誉声明文件，声明在最近三年内未因自身的任何违约、违法及违反商业道德的行为而导致合同解除或败诉。（原件，格式见第六章附件9-8） 本表内所有内容未注明提供原件的，均可提供复印件。以上列明内容均应编入投标文件《资格资信证明文件分册》，投标文件其他内容不应放入。 |
| - 商务技术文件分册构成 | 11.1 | 投标函（格式见第六章附件1）； 开标一览表（格式见第六章附件2）； 投标分项报价表（格式见第六章附件3）； 技术服务需求偏离表（格式见第六章附件4）； 合同条款偏离表（格式见第六章附件5）； 法定代表人授权书（格式见第六章附件6） 或 法定代表人身份证明复印件（加注“*”的投标文件构成其它文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，则无需提供法定代表人授权书，此情况下应提供法定代表人身份证明复印件）； - 详细的技术服务响应方案（按照详细技术响应的相关要求编写）； - 第三章评标标准中提及的相关评审证明材料以及投标人认为需要提供的其他材料。 |
| - 投标文件内容其它要求或注意事项 | 11.2 | - 投标文件应当对技术服务需求中的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，其投标将被否决。招标文件加注“★”号的条款（即星号条款或关键技术指标）均为实质性要求和条件，星号条款的下一级条款（无论是否加注“★”标志）仍为星号条款。 - 对照招标文件技术要求，说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求逐项做出了明确响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。在填写技术服务需求偏离表时，对于可以用量化形式表示的条款，投标人应量化明确应答；对于非量化的条款投标人应以功能或性能描述应答，指出所提供的货物和服务是否满足；投标人应提供明确的说明文件及证明文件在投标文件中的页码索引或章节标题索引，未提供索引或索引错误的后果由投标人自行承担。 - 投标文件应当对拟签订的合同文本中的所有要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，其投标将被否决。 |
| - POC 测试 |  | - POC 测试时间为：2024 年01 月 22日-2024年01月26日（各投标人的具体测试时间以获取招标文件截止后招标代理机构发出的正式通知为准） - POC 测试地址为：北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座23层第2301会议室 - 每个投标人的 POC 测试环节测试时间不超过八个小时。POC 测试环节由各投标人进行操作演示。 - 投标人需提前准备好 POC 测试需要的测试环境与网络连接工具，在指定地点提供不少于2台可操作终端，由投标人采用远程网络连接的方式进行验证测试。 - 测试项为招标文件技术指标表格中要求测试的指标，POC测试后投标人、招标人和招标代理机构签字确认POC测试结果。 |
| - 评标后测试 |  | - 评标结果确定后 3 日内，第一中标候选人需要在招标人提供的环境下进行安装部署，部署时间为 7个自然日。如果在规定时间内未能部署成功则视为测试失败。 - 功能测试时供应商所提供的产品功能点至少应该与POC测试结果保持一致。如出现POC测试结果为通过的功能点，本次测试不通过的情况，则视为测试失败。当双方对采购需求文件中同一个功能点的理解产生分歧时，以招标人解释为准。 - 第一中标候选人通过招标人的功能测试后方可与招标人签订合同。 - 第一中标候选人未通过招标人的功能测试的，招标人有权拒绝签订合同并取消其中标资格。 - 如果第一中标候选人未能通过招标人功能测试，则按照中标候选人公示排名顺序对第二中标候选人进行功能测试,以此类推。如果按排名顺序有中标候选人通过功能测试的，则招标人与该中标候选人签订采购合同。 |
| - 投标文件份数 | 12.1 | - 《资格、资信证明文件分册》 ：正本1份，副本2份； - 《商务技术文件分册》 ：正本1份，副本4份； - 《电子文档》 ：2份（以U盘形式提供），每份均应包含纸质投标文件全部内容（每份电子版中均应含word等可编辑文件与投标文件盖章扫描后的pdf文件各1份，投标文件包括的其他电子文档也应包含在内）； - 《开标一览表》：1份（单独密封，应与《商务技术文件分册》中内容保持一致）； - 《投标保证金或其凭证》（电汇时为电汇底单复印件）、《投标人开票信息表》：各1份（二者一起包装，应与《商务技术文件分册》中内容保持一致）。 |
| - 投标报价 | 13.1 | 开标一览表具体格式见“附件2” 报价方式：固定总价（货到项目现场完税价）。 投标报价应以标的交付至采购人指定地点为基础，完成全部部署、实施并通过正式验收且所有相关服务履行完毕为完整范围。价格中应包含软硬件安装、调试、系统集成、试运行、测试和其他相关服务及全套技术资料、附件、辅材等正常使用所必需的组件，以及与之相关发生的所有税费的总价。 采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用。因投标发生的费用缺漏项将是投标人的风险，投标人将无条件给予补充完备，且投标价不变，否则其投标将被否决。 投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。有附加条件折扣的投标将被否决。 |
|  | 13.1 | 报价币种及单位：人民币元，币种及单位不符合该要求的投标将被否决 |
| - 最高限价 | 13.5 | 最高限价（最高投标限价）：465.25万元（人民币）。 |
| - 投标有效期 | 14.1 | 投标有效期：自投标截止时间之日起90日。 |
| - 投标保证金 | 14.2 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求 - 投标保证金的金额：人民币50000.00元。 投标保证金的建议形式：电汇。 投标保证金须以单位账户或名义提交，不接受个人账户或名义提交的投标保证金。 投标保证金有效期应与投标有效期一致或更长。 投标保证金汇款账号信息：登录中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com），点击[获取文件及电子发票]菜单，找到该项目后，点击[子账号查看]按钮，查看具体的账户信息后，于投标文件递交截止时间前将投标保证金汇至此账户。 |
|  |  | 四、投标文件的递交 |
| - 投标文件的外包装 | 15.1 | - 投标人应将投标文件纸质正本和副本进行包装，在包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“正本”或“副本”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。 投标人应将正本的“开标一览表”单独置于一个包装袋内，在包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、并在该密封包装袋上标明“开标一览表”字样。 投标人应将投标文件电子文档单独置于一个包装袋内，并在该包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“电子文档”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。投标保证金或其凭证和投标人开票信息表单独置于一个包装袋内，并在该包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“投标保证金和开票信息”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。 若投标文件有其它组成部分或分册装订等情况，除均应按上述第1条规定包装、标记外，还应尽量注明包装袋内的内容（例如“资格、资信证明文件册”“商务技术册”“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等）。 - 投标人在投标截止时间前提交对其投标文件的修改（包括对开标一览表中价格的修改）的通知（如有）的，应按本须知17.2条规定施加明显标记并包装和密封，以便在开标时一并唱出。 |
|  |  | 五、开标与评标 |
| - 其它无效投标情况 | 22.2（2） | 1）交货期不满足招标文件要求的； 2）不满足技术服务要求中加注“★”号的星号条款的。 3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的。 |
| - 核心产品 | 22.6 | 本项目为单一产品采购 |
| - 提供相同品牌产品的不同投标人的中标候选人推荐原则 | 25.2 25.3 | - 按照投标报价最低的作为中标候选人； - 报价相同的，按照技术部分得分最高的作为中标候选人； - 报价、技术得分均相同的，按照商务得分由最高的作为中标候选人。 - 报价、技术、商务得分均相同的，随机抽取。 |
|  |  | 六、授予合同 |
| - 定标主体 | 27.1 | 采购人确定中标人 |
| - 中标候选人并列的处理 | 27.2 | 中标候选人并列的，采购人将确定技术部分得分较高者为中标人。 |
| - 分包要求 | 29.2 | 不允许分包 |
| - 招标代理服务费 | 30.1 | 中标人在领取中标通知书的同时，以中标金额为基数，按照原国家计委“计价格[2002]1980号”文件和发改办价格[2003]857号文件收费标准的75%向每家中标人各收取招标代理服务费，最多不超过人民币10万元；每个标段不足人民币2万元的，按2万元收取。 原国家计委“计价格[2002]1980号”文件和发改办价格[2003]857号文件收费标准如下： 计算区间 （万元人民币）; 收费标准. 货物; 服务; 工程. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.00%. 100~500; 1.10%; 0.80%; 0.70%. 500~1000; 0.80%; 0.45%; 0.55%. 1000~5000; 0.50%; 0.25%; 0.35%. 5000~10000; 0.25%; 0.10%; 0.20%. 10000~100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 以货物类项目中标金额800万元为例： 服务费金额=100万元×1.5%+400万元×1.1%+300万元×0.8%=8.3万元. 注：投标人需同时提供开票详细信息（格式及内容见第六章）。 |
|  |  | 七、其他 |
| - 接收质疑方式及联系方式 | 31.4 | （1）质疑函及必要的证明材料应通过以下方式之一递交至采购代理机构： 1）当面送达原件； 2）信函邮寄、快递原件，采用此方式时，采购代理机构不受理逾期送达的质疑，投标人自行承担邮件误投、逾期或丢失的风险和责任； 3）电子邮件将原件的扫描版发送至下列指定电子邮箱，采用此方式提出质疑的，供应商应在电子邮件发出后立即电话告知采购代理机构； （2）采购代理机构接收质疑函的联系方式如下： 联系人：刘畅 联系电话：010-83923565 通讯地址：北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座23层（100071）。 电子邮箱：liuchang30@sinochem.com |
|  |  | 补充条款 |
| - 履约保证金 | 1 | 是否要求中标人在合同签订前提交履约保证金：要求 （1）履约保证金的金额：合同总金额的5% （2）履约保证金的形式：签订合同的同时将履约保证金汇入或存入采购人指定的账户，也可以选择以银行保函、汇票、本票等形式担保。 （3）如果中标人应交而未交履约保证金的，视同放弃中标，采购代理机构和采购人将有权按照放弃中标的相关规定进行处理。 |

投标人须知

一、说明

概述

项目概述见《投标人须知前附表》第1条。

采购人确定本次采购项目的属性见《投标人须知前附表》第2条。

合格投标人

“投标人”（也称为“申请人”）系指响应招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织。

“合格的投标人”系指符合《投标人须知前附表》第3条投标人资格要求的投标人。

对于本须知2.2条中明确接受联合体投标的，对联合体的具体要求见《投标人须知前附表》第4条；对于本须知2.2条中明确不接受联合体投标的，联合体具体要求不适用。联合体是指两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

进口产品

本项目是否能够采购进口产品见《投标人须知前附表》第5条。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。此处所述产品是指通过制造、加工或元部件装配，最终形成的产品。关于进口产品的相关规定参照《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号文）。

投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、电子邮件、传真、中化商务电子招投标平台通知等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，电子邮箱、传真和手机号码以潜在投标人获取招标文件时的平台登记信息为准。收到通知的投标人应立即予以回复确认（书面回执或在中化商务电子招投标平台点击确认）。因信息登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

诚信要求

弄虚作假

除法律法规已明确规定的情形外，如果投标人在招标过程中出现以下所列任何行为，均属于弄虚作假的行为：

1.在投标文件中以欺骗评标专家及招标人为目的，提供虚假数据或虚假信息，使投标货物能满足采购要求的情况；

2.评标委员会认定的其它欺骗或不良行为；

弄虚作假行为一经发现，评标委员会有权否决其投标资格；已经推荐为中标候选人的，招标人将取消其中标候选人资格；如果已经签订合同，招标人保留终止合同的权利，且投标人应当赔偿由此对招标人造成的损失。

不良记录。一旦发现投标人有不良记录（包括但不限于：出现失信、税收违法、各级政府采购处罚、各类国家行业管理部门准入类行政处罚，从2018年至今的合同违约、虚假应标、围标串标等行为），招标人有权否决该投标人投标。

二、招标文件

招标文件构成

“招标文件”以下六部分组成，包括：

第一章 投标邀请；

第二章 投标人须知前附表和投标人须知；

第三章 评标方法和评标标准

第四章 技术服务需求；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式。

对招标文件的询问

任何已从投标邀请中规定渠道获取了招标文件并向采购代理机构进行了登记的潜在投标人（以下简称“获取了招标文件的潜在投标人”）对招标文件如有疑问，可通过投标邀请中载明的联系方式在投标截止时间以前向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在收到询问后以适当形式予以答复，并在必要时将答复以澄清形式抄送并书面通知给每个获取了招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。如果获取了招标文件的潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的合法权益受到损害，请按本须知第30条规定提出质疑。

招标文件的澄清和修改

采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在本项目招标公告发布媒体(公开招标时)或《投标人须知前附表》指定媒体（邀请招标时）上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取了招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。获取了招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回复确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。

招标文件的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取了招标文件的潜在投标人具有约束力。

采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有获取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，相关要求见《投标人须知前附表》第6条。

采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，相关要求见《投标人须知前附表》第7条。

三、投标文件的编制

投标文件的语言和计量单位

投标人提交的投标文件（包括技术文件、电子投标文件和投标资料、图纸中的说明等）以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

投标人提交的支持材料或已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准，否则，该外文资料未翻译的内容视为未提供。（说明：投标涉及的人员为外籍人士的，其打印姓名、签字和身份证明不必翻译；不适宜以中文表述或者已经形成国际惯例的标准、范本、证书证件名称不必翻译）。在解释投标文件时以中文翻译本为准，但不得明显错误翻译，否则，该明显翻译错误的内容视为无效内容，评标时不予考虑。

投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位，但招标文件技术服务需求中已使用了法定之外计量单位的情况除外。

投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括但不限于《投标人须知前附表》第8条所列资格、资信证明文件分册和第9条所列商务技术文件分册中的内容。

投标人编写的投标文件具体内容的其它要求或注意事项见《投标人须知前附表》第10条。

投标人应保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

投标文件的式样和签署

投标人应按《投标人须知前附表》第13条规定的份数准备投标文件。投标文件纸质正本及副本须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，若投标文件的《商务技术分册》有其它纸质组成部分或再分为多册装订等情况，则除了在封面清楚地标明“正本”或“副本”外，还应尽量注明该纸质文件的内容（例如“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等）。若投标文件副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

投标文件幅面规格请使用A4规格纸张，按照招标文件第六章规定的顺序，统一编目编码装订，尽量采用双面印刷。由于编排混乱导致投标文件被误读或相关信息查找不到，其责任应当由投标人承担。投标文件装订采用胶订或线订形式进行牢固装订（左侧装订），不得采用活页装订。未牢固装订的纸质材料将不作为投标文件的组成部分，不作为评审依据，但投标人在投标截止时间前提交的投标文件的补充或修改材料以及投标人按照评标委员会要求进行的澄清、修改或补正材料除外。

投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均是指与当事人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖公章和投标专用章或其它印章)。

投标文件的正本应用不褪色的墨水书写或打印，在所有纸质组成部分的封面加盖投标人公章（由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章）并在投标函中由投标人的法定代表人签署（法定代表人签署说明：法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效签署）或者由法定代表人授权的代理人（也称“被授权人”，下同）签字后有效。由代理人签字的，应附《法定代表人授权书》，《法定代表人授权书》应符合第六章的格式要求。投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人，下同。投标文件的副本可采用正本的复印件。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或增删，如果出现上述情况，改动之处必须由投标人的法定代表人签署或者被授权人签字或者盖公章才有效。

若本项目采购需求分为两个或以上包件，除非招标文件中另有规定，投标人对本项目的多个包件进行投标时，投标文件须按包件分别编制并装订提交。

投标报价

报价方式详见《投标人须知前附表》第14条。所有投标报价均以《投标人须知前附表》第14条规定的币种和单位为计量单位。

投标人必须对其参加的一个包件或多个包件内的所有货物和服务以包件为单位进行报价，不得将几个包件合报一个价格，也不得将一个包件中的内容拆开报价。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即为全部需求内容是一个包件（即第1包件）。

投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不应缺漏招标文件所要求的内容。

本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为无效投标。

本次招标设定的最高投标限价见《投标人须知前附表》第15条。

投标有效期和投标保证金

投标有效期见《投标人须知前附表》第16条。投标有效期短于要求的投标文件将被视为无效投标。特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知内有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标保证金金额应满足《投标人须知前附表》第17条的要求。投标保证金提交方式建议见《投标人须知前附表》第17条，同时，接受法律法规规定可以使用的其他形式的投标保证金。
以电汇形式提交投标保证金的，汇款底单或截图复印件作为凭证随投标文件一同提交；以其他形式提交投标保证金的，保证金原件随投标文件一同提交。

采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。因投标人自身原因导致其投标保证金未能在规定时间内退还的，采购代理机构不承担任何责任。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。下列任一情况发生时，投标保证金将不退还投标人：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同（即“放弃中标”），在签订合同时向采购人提出附加条件的。

四、投标文件的递交

投标文件的包装及标记

投标文件的包装及标记要求见《投标人须知前附表》第18条。

如果未按本须知上述15.1条要求加写标记，采购人和采购代理机构对误投或提前启封或错误启封或无法正确宣读/记录概不负责。

投标文件的密封

投标人的所有投标文件及其组成部分的包装均应进行密封。

为了方便唱标，放有开标一览表的包装应当单独密封，与装订成册的投标文件正副本及其它组成部分一起递交。

为了方便开标时唱出，放有修改投标文件的通知（如有的话）的包装应当单独密封。

投标截止时间及投标地点

提交投标文件截止时间（即“投标截止时间”）见第一章投标邀请。

投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达，在投标截止时间以后（以文件送达并完成递交登记为准）送达的投标文件，采购代理机构应当拒收。

采购代理机构可以依法酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

投标文件的修改与撤回

投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行修改（修改包括补充，下同）或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构。投标文件的修改是投标文件的组成部分。

投标人修改投标文件的通知应逐页加盖公章或者逐页由投标人法定代表人签署或由被授权人签字，并应单独包装同时在包装袋上标明“投标文件修改通知”、 项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称和“在【投标截止时间】之前不得启封”的字样，单独密封后提交。

投标人撤回投标文件的通知应加盖公章或由投标人法定代表人签署或由被授权人签字。

从投标截止时间起至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则采购人或采购代理机构可以按照本须知第14.4条的规定不退还其投标保证金。

五、开标与评标

开标

采购代理机构在第一章投标邀请中规定的开标时间和地点组织公开开标，投标人可派代表参加开标仪式。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标。

开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金和开标一览表中所列的其他内容以及修改投标文件的通知中与投标价格相关的内容（如有，修改投标文件的通知中与价格无关的其它内容可仅作简单宣读）。未宣读的投标价格或价格相关修改通知，评标时不予考虑。若由于投标人的修改通知未按照本须知第18.2条规定包装、密封，采购人、采购代理机构对开标时未予宣读概不负责。投标人不足3家的，不得开标。

投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标仪式当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人的代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

采购代理机构将做开标记录，请到场的投标人的代表在开标记录上签字确认开标记录。未签字且不提出疑义的视同确认开标记录。

评标委员会和评标方法

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。本项目评标方法见第三章评标方法和评标标准。

投标文件的初步审查

资格及符合性审查，评标委员会将依法对投标人的资格进行审查。具体如下：

（1）	投标人不符合本须知2.2条要求的，资格审查不合格，联合体投标的，同时按照本须知2.3条要求进行资格审查；

（2）	对投标文件中的资格、资信证明文件（内容和审查标准见第六章附件9《资格、资信证明文件》）进行审查，有任意一项不符合审查标准的，资格审查不合格；

（3）	查询及使用投标人信用记录的具体要求为：
1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。
2）认定截止时间（查询截止时点）：评标当日；
3）信用信息查询记录和证据留存方式：留存于评审报告；
4）信用信息的使用规则：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人，资格审查不合格。联合体中任意一个成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

符合性审查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，审查、评价投标文件是否满足招标文件的实质性要求。实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。任意一项不符合审查标准的投标将被否决，审查标准如下：

| 符合性审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标文件是否有效签署、盖章 | 在所有纸质组成部分的封面加盖投标人公章（由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章），投标函由法定代表人签署或者由法定代表人授权的代理人签字。 |
| 投标有效期是否满足招标文件要求 | 投标有效期自投标截止时间起不得少于《投标人须知前附表》第16条规定。 |
| 投标报价不得超过采购预算或最高限价 | 采购预算、最高限价详见招标文件第一章 |
| 投标保证金是否符合要求 | 投标保证金足额；投标保证金有效期与投标有效期一致或更长；投标保证金能够正常入账。 |
| 加注“*”的投标文件构成部分是否提供 | 详见招标文件《投标人须知前附表》第9条。 |
| 加注“*”的投标文件构成部分内容是否符合要求 | 格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的（包括“函”、“书”、“声明”、“协议”），不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。 对于有签署、签字要求的格式文件，法定代表人（或负责人）在相应位置签署或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，加盖了公章。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。 |
| 法定代表人授权书是否符合要求 | 法定代表人（或负责人）在相应位置签署，并且代理人在相应位置签字。投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人是指其负责人。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。 加注“*”的投标文件构成部分其它文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，无需提供法定代表人授权书，但应提供法定代表人身份证明复印件。 |
| 对不允许采购进口产品的范围是否投报了进口产品 | 是否允许采购进口产品和允许采购进口产品的范围详见投标人须知前附表第5条。 |
| 是否存在招标文件中规定的其他无效投标情形 | 详见投标人须知22.2条、22.3条 |

在符合性审查时，如发现下列情况之一的，其投标也将被否决，为无效投标：

（1）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（2）	出现《投标人须知前附表》第19条列明的其它无效投标情况之一的；

（3）	法律、法规规定的其他无效情形；

（4）	投标文件符合招标文件中规定投标被否决的其他条款。

投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标将被否决，其投标无效：

（1）　　不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）　　不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）　　不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）　　不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）　　不同投标人的投标文件相互混装；

（6）　　不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

投标文件报价出现前后不一致的，除《投标人须知前附表》另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	公开唱出的开标一览表投标总价与投标文件中相应内容不一致的，以公开唱出的开标一览表为准；

（2）	公开唱出的开标一览表大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	分项报价表中汇总金额与公开唱出的价格不一致，以公开唱出的开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 修正后的报价按照本须知22条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被否决。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视同为提供相同品牌产品。核心产品见《投标人须知前附表》第20条。

投标文件的澄清、说明或补正

投标人不得主动对投标文件进行澄清、说明或补正，评标委员会也不接受投标人的主动澄清、说明或补正。

在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人必须按照评标委员会要求的时间、地点提交澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并逐页加盖公章或者由法定代表人逐页签署或由被授权代表逐页签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。评标委员会也不接受投标人超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的澄清。

投标文件的详细评审

经过符合性审查后，评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，具体评标标准详见招标文件第三章 评标标准和评分方法。

中标候选人的推荐

投标文件满足招标文件全部实质性要求后，评标委员会将按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序，并推荐所有满足招标文件全部实质性要求的投标人为中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。采用综合评分法的，评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《投标人须知前附表》第21条规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照《投标人须知前附表》第21条规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

废标处理

如发现下列情况之一的，本项目予以废标：

（1）	通过初步审核的有效投标人不足3家的；

（2）	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）	因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将废标结果在本项目招标公告的发布媒体（公开招标时）或《投标人须知前附表》指定媒体（邀请招标时）上进行公告。

六、授予合同

中标人的确定及合同授予

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者，采购人委托评标委员会直接确定的中标人，采用上述何种方式确定中标人详见《投标人须知前附表》第22条。

中标候选人并列的，由采购人或评标委员会按照《投标人须知前附表》第23条规定的方式确定中标人；《投标人须知前附表》第23条未规定的，采取随机抽取的方式确定。

中标通知

公开招标中标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。邀请招标中标人确定后，采购代理机构将在《投标人须知前附表》指定的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变招标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

中标通知书是合同的组成部分。

签订合同

《中标通知书》发出后30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件及评标过程中的有关澄清文件等订立书面合同。中标人不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

未经采购人事先给予书面同意，中标人不得将本项目分包，即不得将合同全部及任何部分权利、义务向第三方转让。本次招标是否允许分包以及分包要求见《投标人须知前附表》第24条。不允许分包的项目或部分中标人进行分包的，将被视为严重违约，依法依约承担相应法律责任。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

招标代理服务费

中标人须在领取中标通知书的同时，按照《投标人须知前附表》第25条规定的标准向采购代理机构支付招标代理服务费。

七、其他

质疑提出与答复

投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑，否则采购人及采购代理机构有权拒绝回复投标人对同一招标程序环节提出的新增质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目相关包件招标活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

应当提交书面质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的名称、地址、邮编、电子邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、包件号、包件名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

- 质疑函应当使用中文。

- 供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见《投标人须知前附表》第26条。供应商提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。

对于依法并按招标文件要求提出的供应商质疑，将在收到质疑函之日起（以送达日期开始计算）七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

投标人的商业秘密

投标人应在投标文件中将属于其商业秘密的内容进行明确标注，采购人、采购代理机构及其有关人员和评标委员会将对投标人的商业秘密进行保密。

投标标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。投标人也不得以商业秘密为由拒绝提供招标文件要求提供的材料或内容。

货物和服务的质量

中华人民共和国法律法规如对供应商提供的货物和服务的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定和其他行政许可，供应商提供的货物和服务须符合其要求。

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其所有权和专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因所有权或知识产权瑕疵而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

代理机构和采购人在技术服务需求中指出的参考标准以及生产厂商、品牌、型号（如有）仅起参考作用，并没有任何限制性。投标人在投标文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上相当于或优于技术服务需求。

保密条款

除了投标人为投标所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括纸质和电子介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标人必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。投标人须在对外保密的前提下，对其从事本项目投标的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。

除非执行合同需要，在事先未得到采购人书面同意的情况下，投标人不得使用本招标书中所提供的任何文件和资料。

采购人对投标人提交的文件将给予保密，但无论中标与否，投标人的投标文件不予退还。

第三章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

每一投标人的综合得分为所有评标委员会成员给其评分的算术平均值。各项评分均保留两位小数。

二、评标标准

| 序号 | 评分项目及权重 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（30分） | 投标价格 | 采用低价优先法计算，即通过初步审核且满足招标文件所有实质性要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 注：价格得分四舍五入保留小数点后两位。 | 30 |
| 2 | 商务部分（11分） | 投标人综合实力 | （一）评分内容： 提供同类货物类案例，每提供一个案例得0.5分，最高得6分，未提供的不得分。 （二）评分依据： 1、资格要求的案例不再作为评分案例。 2、合同签订时间要求为2020年1月1日之后。合同交付内容中应涉及ITSM服务流程管理或CMDB配置管理或自动化管理或应用发布等相关内容。 3、合同金额应大于等于100万元。 以上案例须提供合同复印件等证明材料，合同的复印件至少包括首页、合同标的、盖章页、货物说明一览表等能说明合同内容的信息，并加盖投标人公章。原件备查。若出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 6 |
| 3 |  | 投标人资质获取情况 | 投标人提供下列证书，计相应分值 1、有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证,得0.5分； 2、有效的ISO22301业务连续性管理体系认证,得0.5分； 3、有效的ISO27001信息安全管理体系认证，得0.5分； 4、有效的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（三级及以上），得0.5分； 5、有效的高新技术企业证书，得0.5分； 6、有效的CMMI3级以上（含3级）证书，得0.5分。 注：需提供有效的证书复印件作为证明材料并加盖投标人公章，如不提供或提供的证书复印件因模糊不清等原因导致无法判定其真实性的，则对应证书不得分（原件备查）。 | 3 |
| 4 |  | 投标文件编制质量 | （一）评分内容： 综合评审投标文件的编制情况，从内容完整、条理清晰、按规定应答等方面（不包括投标文件装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题）综合评价。 （二）评分依据： 1、页面清晰，排版规范有序，内容直观，整体便于查阅，得2分； 2、页面基本清晰，排版基本规范有序，文字、表格、数据存在错误，整体不影响阅读的，得1分； 3、页面不清晰，排版混乱，文字、表格、数据错误较多、前后不一致，整体存在缺陷影响阅读的，得0分。 | 2 |
| 5 | 技术部分（59分） | 技术要求偏离情况 | （一）评分内容： 包含产品功能指标中各项指标符合度进行评分。 （二）评分依据： 投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况和POC测试情况进行打分。 1、POC测试结论为通过的、标记#的指标数量，累计数量在55个以内（含55个），每1个得0.2分，共11分；累计数量在56至90之间（含56和90），每1个得0.5分，共17.5分；累计数量在91至100之间（含91和100），每1个得1分，共10分；上述三类分数满分为38.5分。 2、对于★指标为关键指标，如存在负偏离或POC测试未通过，将导致投标被拒绝。 3、《技术要求偏离表》中标记△的指标，承诺要求全部满足的，得1.5分，每负偏离1项扣0.25分。 | 40 |
| 6 |  | 商务要求偏离情况 | （一）评分内容： 包含产品服务要求中各项指标符合度进行评分。 （二）评分依据： 投标人应如实填写《商务要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分。 1、各项服务指标及要求全部满足的得3分，标记#的指标每负偏离一项扣1分，标记△的指标每负偏离一项扣0.5分。 2、对于★指标为关键指标，如存在负偏离将导致投标被拒绝。 | 3 |
| 7 |  | 项目实施团队 | （一）评分内容： 项目主要团队成员须为投标人正式员工，否则该人员情况不计分。 根据项目团队技术人员的数量、配置及分工、相关资质、专业能力以及项目经验等，进行综合评分。 （二）评分依据： 1、项目经理 投标人需提供一位项目经理，全日制本科及以上学历、具有PMP资格认证、5年项目经理工作经验、2个同类项目管理经验，提供相应项目实施证明材料。 在满足上述要求的基础上，根据其金融行业相关项目的工作年限，进行评分： （1）8年及以上项目经理工作经验、具有5个及以上同类项目管理经验，得2分； （2）6年及以上项目经理工作经验、仅具有3-4个同类项目管理经验，得1分； （3）其他不得分。 2、专职技术人员 投标人需要提供3名专职技术人员，全日制本科及以上学历、3年工作经验、2个同类项目工作经验，提供相应项目实施证明材料。 在满足上述要求的基础上，针对技术人员进行评分： （1）每增加1名满足上述要求的技术人员，得0.5分，最高得1分； （2）每有1名5年及以上同类项目工作经验，且参加过3个以上同类项目工作经验的技术人员，得1分，最高得2分； 注：要求提供通过投标人缴纳的最近一个月的社保证明作为投标人员工的证明依据。 以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图）并加盖投标人公章，原件备查，其中项目工作经验证明材料需包括该项目合同复印件（至少包括首页、合同标的、盖章页、货物说明一览表等能说明合同内容的信息）和该人员参加项目的相关证明材料。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 5 |
| 8 |  | 总体技术方案 | （一）评分内容： 根据本项目招标文件的用户需求，制定符合本项目特点的实施方案，内容包括： 1、对本项目建设背景、建设目标、必要性和重要性的认识与理解； 2、对本项目总体架构设计的认识与理解，要求详细说明包括系统总体架构设计、本产品与外部系统关联关系与系统交互设计、关键技术设计、安全设计、高可用设计等；应提供系统适配性方案，系统应具备良好的操作界面，操作界面友好、符合一般运维操作习惯；软硬件适配能力强，便于扩展。 3、项目管理能力体现，要求提供详细的项目实施计划、供货时间节点保障、培训计划以及进度控制方案、质量保障与管理方案、服务方案、保密措施、咨询方案等，要求计划设计完整、合理、可行、高效，可保障实施效果和实施时效。服务内容可接受并满足采购需求中全部服务要求。 （二）评分依据： 投标人实施方案第1项、第2项、第3项每项得分1分。 在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进行评审，根据投标人提供的方案内容是否科学，可行，合理进行打分： 1、评审为优：项目整体设想及策划思路清晰明确，方案合理、可行、具有前瞻性，内容完整（评分内容中所提要求全部作出应答），满足服务要求，针对性强，得2分； 2、评审为良：项目整体设想及策划总体思路比较清晰，方案比较合理可行，内容基本完整，可以满足服务要求，得1分； 3、评审为中：项目整体设想及策划思路基本清晰，方案基本合理可行，内容基本完整，基本可以满足服务要求，得0.5分； 4、评审为差：项目整体设想及策划思路不清晰，方案不完整，内容严重缺失，不能满足服务需要，不得分。 | 5 |
| 9 |  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后方案进行评分： 包括投标人“售后服务流程和服务保障机制”、“技术支持等级”、“投入本项目的售后服务资源”、“培训与知识转移方案”等进行评价。 如投标文件包含上述内容，每1项得0.5分，共2分。 在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容，根据投标人提供的方案内容是否科学，可行，合理进行打分： 1、评审为优：思路清晰明确，方案合理、可行、具有前瞻性，内容完整，满足服务要求，针对性强，得2分； 2、评审为良：思路比较清晰，方案比较合理可行，内容基本完整，可以满足服务要求，得1分； 3、评审为中：思路基本清晰，方案基本合理可行，内容基本完整，基本可以满足服务要求，得0.5分； 4、评审为差：思路不清晰，方案不完整，内容严重缺失，不能满足服务需要，不得分。 | 4 |
| 10 |  | 质量保证期服务 | 在提供1年维保服务的基础上，承诺额外赠送1年维保服务（不低于需求书维保服务要求），得2分。 注：能够在1年维保服务的基础上，额外赠送1年维保服务的，须提供加盖投标人公章的《承诺函》，否则不予认定。 | 2 |

第四章  技术服务需求

（一）项目概况

| 序号 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 为了支撑业务稳定和快速发展，满足北京国家数字金融技术检测中心有限公司（简称“北京公司”）日常运维管理工作需要，计划采购自动化运维管理系统产品1套。 |
| 2 | 执行依据 | 自动化运维管理系统采购。 |
| 3 | 项目目标 | 建设一套运维管理系统，实现自动化运维管理的各项需求。 |
| 4 | 项目内容 | 提供至少包含CMDB配置管理模块、ITSM服务流程管理模块、自动化管理模块等功能，适用北京公司及其相关单位，不限地域、不限纳管资源数量的永久授权及源代码（含配套源代码及定制化源代码）、配套文档，提供一年的7*24小时原厂技术支持服务，其他详见后续技术和商务需求说明 |
| 5 | 项目范围 | 用户指定地点 |
| 6 | 重要性分析 | 满足建立高效、自动、安全的研发运维一体化DevOps平台及能力体系的目标。 |
| 7 | 与前期项目的关系 | 无前期项目 |

CMDB配置管理:配置管理数据库是一个逻辑数据库，包含了配置项全生命周期的信息以及配置项之间的关系，提供配置信息支持服务流程和自动化流程的运转。

自动化管理：自动化管理通过操作治理、场景编排、作业调度的功能整合，提供基础设施、云环境、业务应用等自动化运维支撑。

ITSM服务流程管理:IT服务管理（IT service management 简写ITSM）是IT团队向用户提供设计、交付、管理和改善等所有IT服务的过程。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：    465.25万元

包1预算：    465.25万元

（三）采购标的汇总表

1.包1

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化运维管理系统 | A08060302 | 套 | 1 | 否 | 是 | 465.25万元 |

（四）技术商务要求

- 本采购要求中的技术要求，是根据北京国家数字金融技术检测中心有限公司项目要求制定的。

- 如果采购需求中的技术及服务要求与采购文件的其它部分不一致时，以本采购需求为准。

- 本采购需求中所指的用户包括所采购软件和服务的使用方、集成方、运行方、管理者。

- 本采购项目不接受联合投标，未经用户书面同意不得将项目分包。

- 供应商应诚实守信,保证响应文件真实有效,不得存在提供虚假证明材料、恶意低价等恶意竞标行为，否则将导致投标被拒绝。

- 供应商提供的软件和技术服务必须符合中华人民共和国相关法律法规。

- 供应商所提供的软件和技术服务，如若发生侵犯任何第三方知识产权的行为时，其侵权责任与用户无关，应由供应商承担相应的责任，并不得损害用户的利益。

- 本次采购产品为非进口产品。

- 本次采购产品交付内容中应包含产品安装程序、源代码（含配套源代码及定制化源代码）、配套文档。

#### （1）技术要求

供应商须对所有技术指标项逐条应答，编写技术应答方案；针对需要提供证明材料的指标逐一提供对应的证明材料，如不能提供证明材料则认为对该项指标的响应不满足要求。同时为验证产品成熟度，要求对部分指标进行POC测试，如果POC测试不通过，视为该项指标不满足要求。

本技术要求共有“★”指标 107 项，“#”指标 100 项，“△”指标  6  项

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 | 是否需要进行现场POC测试 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMDB配置管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 模型管理 | 实现按照运维场景进行模型扩展定义，包含模型的增删改查，模型属性的增删改查 | 否 | 是 |  |
| 2 | ★ | 模型属性类型 | 实现模型的可视化表单建模，模型属性的数据类型包括字符串、数字、列表、日期、时间、bool等 | 否 | 是 |  |
| 3 | ★ | 模型分组 | 实现按照分组的形式展示所有模型分组及分组下的模型，实现分组目录的新建、修改、删除 | 否 | 否 |  |
| 4 | # | 模型属性设置 | 实现模型属性的字段设置如是否必填、是否可编辑、自定义校验规则等 | 否 | 是 |  |
| 5 | # | 模型导入导出 | 实现模型定义的导入和导出 | 否 | 是 |  |
| 6 | # | 内置配置模型库 | 提供不少于10个内置的配置模型 | 否 | 是 |  |
| 7 | ★ | 模型关系展示 | 实现以拓扑图的形式展示CMDB中模型及其关联关系 | 否 | 是 |  |
| 8 | ★ | 模型关系建立 | 通过界面操作实现不同模型之间的关联关系建立 | 否 | 是 |  |
| 9 | # | 模型关联类型定义 | 实现模型关联类型的自定义，如运行于、安装于、上联等 | 否 | 是 |  |
| 10 | # | 模型关联约束定义 | 实现配置关联类型的约束关系定义，如一对一、一对多、多对一以及多对多等 | 否 | 是 |  |
| 11 | ★ | 配置项分组管理 | 实现按自定义标签进行配置项分组管理，通过权限管控实现对不同管理范围内的配置项分组展示 | 否 | 否 |  |
| 12 | ★ | 配置展示 | 配置展示包含实体资源和非实体资源，如服务器、存储、交换机、路由器、防火墙、网络板卡、网络端口、负载均衡器、机柜、配电柜、空调、UPS、安全设备等实体资源以及业务、应用系统、基础软件（数据库、中间件、操作系统等）、虚拟资源池等非实体资源 | 否 | 否 |  |
| 13 | ★ | 配置项维护 | 实现模型配置项的维护，如新增、修改、删除，并支持手动、自动方式录入 | 否 | 是 |  |
| 14 | ★ | ITSM流程管理配置 | 实现通过ITSM流程来创建、修改和删除配置项 | 否 | 是 |  |
| 15 | ★ | 配置项批量操作 | 实现批量操作，操作方式至少包括界面操作、API操作、自动发现采集，其中界面操作支持Excel导入导出 | 否 | 是 |  |
| 16 | # | 配置项增量操作 | 实现按照模型的部分属性导入配置和增量导入，如支持主属性+任意属性（单个或多个）导入模式 | 否 | 是 |  |
| 17 | # | 配置项合规性 | 实现对配置录入的合规性验证 | 否 | 是 |  |
| 18 | # | 配置项版本 | 实现配置修改的版本记录，包含记录修改时间、修改属性的前后值 | 否 | 是 |  |
| 19 | # | 配置项展示设置 | 实现查询配置项显示字段的可配置，支持按选中字段进行排序 | 否 | 是 |  |
| 20 | ★ | 配置项拓扑 | 实现配置项拓扑查询，通过关系挖掘，以图形化的方式展示配置项之间的关系 | 否 | 是 |  |
| 21 | ★ | 配置项关联维护 | 实现配置关联关系的维护，如录入、解除配置的关联关系 | 否 | 是 |  |
| 22 | # | 配置项操作审核 | 实现对配置项操作的审核确认，包含录入、修改、删除 | 否 | 是 |  |
| 23 | # | 自动发现配置审核 | 实现对自动发现的配置及其属性变更的变更通知，配置管理员确认后完成配置变更 | 否 | 是 |  |
| 24 | # | 配置项冲突审核 | 从不同数据源获取到同一配置项数据时，当发生重复或不一致时，能够产生提示信息，实现人工干预解决 | 否 | 是 |  |
| 25 | ★ | 设备自动发现 | 实现设备自动发现，在系统中输入一段指定的IP地址范围，系统可以自动扫描出该范围内的IP资源，并以列表形式显示出该范围内在线的IP地址列表 | 否 | 否 |  |
| 26 | ★ | 第三方系统配置信息发现 | 通过接口对接第三方系统实现资源配置的发现和采集，包括私有云平台、虚拟化平台、容器、K8S等 | 否 | 否 |  |
| 27 | ★ | 主流软硬件信息发现采集 | 实现各种主流的服务器、网络设备、存储、操作系统、数据库、中间件等软硬件信息的自动发现采集 | 否 | 是 |  |
| 28 | ★ | 配置发现采集方式 | 实现agent和agentless发现采集方式 | 否 | 是 |  |
| 29 | ★ | 配置发现采集无代理协议 | agentless的发现采集协议可使用下列中的一种或多种：SSH、SNMP、IPMI、WinRM、JDBC等 | 否 | 是 |  |
| 30 | ★ | 配置项关系自动构建 | 基于规则实现配置项间关系的自动构建 | 否 | 是 |  |
| 31 | # | 配置发现采集任务管理 | 实现基于插件新建、修改、删除、发现采集任务，设置执行对象、执行周期等信息；按设定的定时策略进行配置发现采集和配置关系构建，也可手工按需执行 | 否 | 是 |  |
| 32 | # | 配置发现采集插件模板 | 提供自定义发现采集插件的开发模板，实现自定义插件的新建、修改、删除、导入和导出 | 否 | 是 |  |
| 33 | # | 内置配置发现采集插件库 | 提供不少于10个内置的配置发现采集插件 | 否 | 是 |  |
| 34 | ★ | 配置查询 | 实现按照组合条件查询特定配置数据（如按照标签、业务系统、IP、人员等配置项类别)，支持模糊匹配检索 | 否 | 是 |  |
| 35 | ★ | 配置关联关系查询 | 实现配置关联关系查询，提供不同模型的配置关联关系互查 | 否 | 是 |  |
| 36 | ★ | 系统内配置消费 | 实现为本系统其他模块和场景工具提供配置数据如为作业服务模块、流程服务模块提供服务器资源IP等配置数据 | 否 | 是 |  |
| 37 | # | 系统外配置消费 | 根据外部系统需求，提供标准的配置项和配置项关联关系的消费能力 | 否 | 是 |  |
| 38 | # | 配置数据统计 | 实现配置数据的周期统计，统计内容至少包含配置总数、配置自动化覆盖率、数据完整率、配置使用频率、配置模型变化数、配置项变更数等信息 | 否 | 是 |  |
| 39 | ★ | 配置报表管理 | 实现报表模板的集中管理，包括模板的增删改查，报表模板可灵活定义，选择表单属性生成直观的数据报表 | 否 | 否 |  |
| 40 | # | 配置统计数据展示 | 实现统计数据的展示，支持数据同比、环比的比较，展示形式不限于表格、饼图、趋势图等一种或多种形式 | 否 | 是 |  |
| 41 | # | 配置统计数据导出 | 实现统计数据的导出，支持Excel、Word等一种或多种格式导出 | 否 | 是 |  |
| 42 | # | 配置盘点 | 实现按照多种维度（如配置归属等）的配置项盘点，可以邮件等形式发送到配置所属人进行标记确认 | 否 | 是 |  |
| 自动化管理 |  |  |  |  |  |
| 43 | ★ | 自动化脚本管理 | 实现操作系统脚本的新增、修改、删除、查询、导入导出等基本管理操作 | 否 | 是 |  |
| 44 | ★ | 自动化脚本扩展 | 实现自定义操作脚本扩展，脚本类型包含Shell、Python、Bat、PowerShell等 | 否 | 是 |  |
| 45 | # | 自动化脚本版本管理 | 实现操作系统脚本的版本记录，允许用户查看版本历史 | 否 | 是 |  |
| 46 | # | 自动化脚本发布 | 实现操作系统脚本的发布管理，发布后的脚本才能被调度和执行 | 否 | 是 |  |
| 47 | # | 自动化脚步参数定义 | 实现自定义操作脚本的输入、输出参数定义 | 否 | 是 |  |
| 48 | # | 自动化脚本调试 | 实现自定义脚本的界面调试 | 否 | 是 |  |
| 49 | # | 内置自动化脚本库 | 提供不少于20个内置的操作脚本插件 | 否 | 是 |  |
| 50 | ★ | 自动化编排管理 | 实现自动化编排的新建、修改、删除、查询、克隆、导入导出等基本管理操作,节点支持关联操作脚本 | 否 | 是 |  |
| 51 | ★ | 自动化编排结构 | 实现串行、并行、分支、嵌套子流程等编排方式 | 否 | 是 |  |
| 52 | ★ | 自动化编排参数 | 实现输入、输出参数的定义和赋值，任务节点输出参数可以给后续的节点作为输入参数或分支条件 | 否 | 是 |  |
| 53 | # | 自动化编排发布 | 实现编排的发布管理，发布后的编排才能被调度和执行 | 否 | 是 |  |
| 54 | # | 自动化编排节点扩展 | 实现流程节点的自定义开发，可对接第三方API实现跨系统调用 | 否 | 是 |  |
| 55 | ★ | 自动化编排方式 | 实现agent和agentless混合编排 | 否 | 是 |  |
| 56 | # | 自动化无代理协议 | agentless协议可使用下列中的一种或多种：SSH、SNMP、IPMI、WinRM、JDBC等 | 否 | 是 |  |
| 57 | ★ | 自动化编排可视化 | 提供图形化、可视化流程设计器，实现拖拽式的任务流程节点编排 | 否 | 是 |  |
| 58 | ★ | 自动化作业管理 | 实现作业的新建、修改、删除、查询等操作 | 否 | 是 |  |
| 59 | ★ | 自动化作业策略 | 实现周期性、单次执行的策略模式 | 否 | 是 |  |
| 60 | # | 自动化作业启停 | 实现执行计划的启用和停用，执行计划的启用和停用可以设置审批确认 | 否 | 是 |  |
| 61 | ★ | 自动化脚本执行 | 实现通过agent在指定目标设备的脚本执行 | 否 | 是 |  |
| 62 | ★ | 自动化脚本日志记录 | 实现执行日志的记录和查看，界面可查看脚本执行日志、输入输出参数值，操作记录需要关联脚本版本 | 否 | 是 |  |
| 63 | ★ | 自动化脚本执行参数设置 | 实现提前设置和执行过程中设置输入参数、指定运行账号等，输入参数可支持来源ITSM服务流程的表单数据，选择执行的目标对象支持与配置管理联动 | 否 | 否 |  |
| 64 | # | 自动化脚本分组执行 | 脚本执行支持设置目标设备的分组批次 | 否 | 是 |  |
| 65 | ★ | 自动化作业参数设置 | 实现提前设置和执行过程中输入参数，输入参数可支持来源ITSM服务流程的表单数据，选择执行的目标对象与配置管理联动 | 否 | 否 |  |
| 66 | ★ | 自动化作业执行日志 | 实现通过界面动态实时的反馈作业执行过程，可查看每个任务的执行日志、输入输出参数值 | 否 | 是 |  |
| 67 | # | 自动化作业执行异常处理 | 当作业任务执行异常时，用户通过界面方式进行干预，可重做该任务直到成功，也可以跳过任务或终止作业执行 | 否 | 是 |  |
| 68 | # | 自动化作业历史查询 | 实现作业任务历史追溯功能，用户能查询已经执行过的历史作业任务和执行日志 | 否 | 是 |  |
| 69 | # | 自动化作业人工复核 | 实现在运维服务流程和自动化任务编排时，系统设置复核人，在作业执行时需人工确认能否继续执行 | 否 | 是 |  |
| 70 | # | 敏感命令审核 | 操作执行时需实现敏感命令审核控制，可设定敏感命令规则，当操作脚本里出现敏感命令时，可以提示并终止执行，或者用户确认后才能继续执行 | 否 | 是 |  |
| 71 | # | 敏感命令规则适配的 脚本类型 | 敏感命令规则实现Python、Shell、Bat、PowerShell等脚本类型匹配规则 | 否 | 是 |  |
| 72 | # | 目标IP黑白名单设置 | 实现可执行目标主机的IP黑名单或者白名单的设置 | 否 | 是 |  |
| 73 | # | 脚本执行账号管理 | 实现脚本执行所需要的账号管理，如linux系统账号 | 否 | 是 |  |
| 74 | ★ | 文件管理 | 提供文件资源的统一存储能力，保存运维流程中需要使用到的文件 | 否 | 否 |  |
| 75 | ★ | 文件下发 | 支持文件批量下发至指定服务器 | 否 | 是 |  |
| 76 | # | 文件哈希值记录 | 对于文件传输场景，可实现在文件获取和分发时，分别记录文件的哈希值，保障文件一致性 | 否 | 是 |  |
| 77 | # | 程序包管理 | 支持程序包管理，如程序包的导入导出 | 否 | 是 |  |
| 78 | ★ | 应用发布模板管理 | 实现发布和回滚任务模板的增删改查和克隆，实现根据模板创建发布和回滚任务 | 否 | 是 |  |
| 79 | ★ | 应用快速启停 | 实现程序、配置、数据的变更发布，实现应用的快速启停和状态检查 | 否 | 是 |  |
| 80 | ★ | 应用发布支持的运行时环境 | 支持物理机、虚拟机、容器发布 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 81 | ★ | 应用发布策略 | 支持应用蓝绿、滚动、灰度发布 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 82 | ★ | 容器管理平台对接 | 支持与用户的容器管理平台对接 | 否 | 否 |  |
| 83 | # | 应用发布多环境编排 | 实现多环境编排发布（多机房环境、预发环境、生产环境等） | 否 | 是 |  |
| 84 | # | 应用发布任务参数配置 | 实现发布和回滚任务的参数配置，如配置任务的并发度、应用版本等信息 | 否 | 是 |  |
| 85 | # | 应用发布任务控制 | 发布和回滚任务实现暂停、重试、停止、跳过和继续的控制 | 否 | 是 |  |
| 86 | # | 应用发布任务详情查看 | 实现所有发布和回滚任务的历史和详情查看 | 否 | 是 |  |
| 87 | ★ | 巡检指标管理 | 自带常规巡检项和常规巡检项脚本及指标，实现巡检项和脚本的自定义扩展 | 否 | 是 |  |
| 88 | # | 巡检指标阈值设置 | 实现根据具体的巡检项指标制定不同的阈值 | 否 | 是 |  |
| 89 | # | 巡检结果查看 | 实现直接查看各巡检任务产生的巡检结果，以HTML、Excel等方式展示巡检结果 | 否 | 是 |  |
| 90 | # | 巡检结果分析 | 实现巡检完成后，对巡检结果进行分析，对超出阀值的信息及时提示，对巡检异常报警提示 | 否 | 是 |  |
| 91 | # | 巡检报告导出 | 实现按照设备、业务等维度将巡检结果生成报告，可将巡检报告导出 | 否 | 是 |  |
| 92 | # | 自动化数据统计 | 实现自动化模块相关功能的周期统计，维度包含脚本操作、编排、任务等；实现自动化任务执行的周期统计，维度包含执行状态、执行耗时等 | 否 | 是 |  |
| 93 | # | 应用发布数据统计 | 实现按照周、月、年生成包含应用发布的成功状态、开始结束时间、执行用户、重试次数、失败原因等数据统计报告 | 否 | 是 |  |
| 94 | # | 巡检数据统计 | 实现生成包含系统巡检总量、巡检执行情况、异常情况等关键信息数据统计报告 | 否 | 是 |  |
| 95 | # | 自动化统计数据展示 | 实现统计数据的展示，支持数据同比、环比的比较，展示形式包含不限于表格、饼图、趋势图等一种或多种形式 | 否 | 是 |  |
| 96 | # | 自动化统计数据导出 | 实现统计数据的导出，导出支持Excel、Word等一种或多种格式 | 否 | 是 |  |
| ITSM服务流程管理 |  |  |  |  |  |
| 97 | # | 服务目录 | 实现服务目录导航，可提交、查询和收藏服务或运维流程 | 否 | 是 |  |
| 98 | # | 工单展示 | 实现展示待办工单、历史处理工单等信息 | 否 | 是 |  |
| 99 | # | 待办提醒 | 实现及时接收由于工单分配、值班任务分配等场景的分配提醒、到期提醒等 | 否 | 是 |  |
| 100 | # | 后台管理 | 实现自定义编辑通知、公告、图表；可后台配置首页显示的运维工具，提供分组、搜索等功能 | 否 | 是 |  |
| 101 | # | 移动端工单展示 | 实现移动端H5页面展示待办工单、历史处理工单等信息 | 否 | 是 |  |
| 102 | # | 移动端待办提醒 | 实现通过移动端页面及时接收由于工单分配、值班任务分配等场景的分配提醒、到期提醒等 | 否 | 是 |  |
| 103 | ★ | 常用服务流程设计 | 实现事件、问题、变更、服务请求以及各类定制化服务流程的编排设计 | 否 | 是 |  |
| 104 | # | 服务项管理 | 实现在创建服务项时对接相应的流程模型，并灵活定制服务项的类型、名称等属性 | 否 | 是 |  |
| 105 | ★ | 拖拉拽自定义服务流程 | 实现拖拉拽自定义流程，包括自定义流程节点、引用流转规则、处理角色等 | 否 | 是 |  |
| 106 | ★ | 服务流程节点类型 | 实现并行节点、分支选择、子流程等功能；实现流程审批中的会签功能，实现多种会签模式 | 否 | 是 |  |
| 107 | ★ | 服务流程回退 | 实现灵活的流程节点回退功能，包括逐级回退和自由回退等；实现回退修改后提交到回退前审批节点或开始节点重新审批 | 否 | 否 |  |
| 108 | # | 服务流程模板 | 实现流程模版，可通过导入、配置操作即完成默认流程的设置，可快速上线使用 | 否 | 是 |  |
| 109 | # | 服务流程版本管理 | 实现流程模型版本管理，可查看、恢复保存的历史版本，且应用新版本后不能对历史旧的流程产生影响，新创建的工单使用新版本的流程模型 | 否 | 是 |  |
| 110 | # | 服务流程用户 | 实现对于新建的流程模型应能够灵活设定流程管理员以及使用流程的用户 | 否 | 是 |  |
| 111 | ★ | 服务流程表单定义 | 实现流程表单的自定义，包括表单字段，字段的关联关系、校验关系、字段属性等 | 否 | 是 |  |
| 112 | # | 服务流程数据类型 | 实现数据类型多样性、数据内容可约束、数据来源可定义等特性，字段类型包括单行文本、多行文本、下拉菜单、单选、多选、整数、小数、日期时间、附件等 | 否 | 是 |  |
| 113 | ★ | 服务流程与自动化编排、CMDB联动 | 实现与自动化运维编排的联动，如引用运维作业、调用其他功能模块的API接口等,实现与CMDB联动，如表单属性关联CMDB配置项信息等 | 否 | 是 |  |
| 114 | ★ | 服务流程属性关联自动化任务参数 | 实现将流程中的属性作为自动化编排的输入参数 | 否 | 是 |  |
| 115 | ★ | 工单查询 | 实现工单查询功能，可以自定义查询条件和显示列，从不同维度综合检索目标工单数据 | 否 | 是 |  |
| 116 | ★ | 工单流转进度 | 实现查看工单的流转历史和进度 | 否 | 是 |  |
| 117 | # | 工单创建 | 实现工单创建并可通过模板直接导入建单数据快速创建工单 | 否 | 是 |  |
| 118 | # | 工单模板草稿 | 实现工单创建编辑时存为草稿或者保存为模板 | 否 | 是 |  |
| 119 | # | 工单操作 | 实现工单的提交、回退、转派、挂起/恢复、响应等多种操作 | 否 | 是 |  |
| 120 | # | 工单催办 | 实现工单催办功能，发起人可对处理工单执行催办操作，工单处理人会收到催办的通知 | 否 | 是 |  |
| 121 | # | 工单间关联 | 实现工单间的互相关联，支持一对一、一对多和多对一关联方式 | 否 | 是 |  |
| 122 | # | 工单关联服务级别 | 实现在工单中查看当前工单关联的SLA信息 | 否 | 是 |  |
| 123 | # | 工单评价 | 实现工单评价功能 | 否 | 是 |  |
| 124 | ★ | 自定义服务级别管理 | 实现服务流程的自定义服务级别管理，如自定义服务时长、服务级别,能够灵活定义SLA的开始条件与结束条件 | 否 | 是 |  |
| 125 | # | 服务级别升级策略 | 实现设置相应的SLA升级策略，如超过时限时给指定人员发送通知，提高工单优先级等 | 否 | 是 |  |
| 126 | # | 服务级别规则 | 实现服务级别协议可以定义一个或多个匹配规则，可设置生效时间段，可针对流程的某一个节点进行设置，也可以选择所有节点统一设置 | 否 | 是 |  |
| 127 | # | 工单统计 | 实现工单数据的统计，统计维度包含时间、人员、工单类型、工单状态等 | 否 | 是 |  |
| 128 | # | 服务级别数据统计 | 实现对超期的工单、历史工单进行SLA统计,对于已挂起的工单不计入SLA考核 | 否 | 是 |  |
| 129 | # | 工单统计数据展示 | 实现统计数据的展示，支持数据同比、环比的比较，展示形式包含不限于表格、饼图、趋势图等一种或多种形式 | 否 | 是 |  |
| 130 | # | 工单统计数据导出 | 实现统计数据的导出，导出支持Excel、Word等一种或多种格式 | 否 | 是 |  |
| 131 | ★ | 值班设置 | 实现值班组设置、值班规则设置、值班计划、替换班功能，可针对每个值班岗中人员的自动生成值班排班计划，可对自动生成的排班计划进行手动调整 | 否 | 是 |  |
| 132 | # | 调班申请 | 值班人员可对于自己未来的排班发起调班申请，调班申请均需通过负责人审批之后生效 | 否 | 是 |  |
| 133 | # | 值班提醒 | 实现值班提醒通知功能，能够灵活设定在特定时间给指定日期值班的人员发送通知 | 否 | 是 |  |
| 134 | # | 值班签到 | 实现值班签到签退、值班记录编辑与查询 | 否 | 是 |  |
| 135 | # | 值班日志记录 | 实现运维人员在值班日志中记录当天值班所完成的工作内容，以及需要交接的内容 | 否 | 是 |  |
| 136 | # | 值班日志查询 | 实现值班任务通知提醒，提供值班日志查询，实现对值班工作的各种情况进行详细记录，方便进行查询 | 否 | 是 |  |
| 137 | # | 运维知识发布审核 | 实现知识文章编辑及多附件上传，审核后发布 | 否 | 是 |  |
| 138 | # | 运维知识模板 | 实现录入知识的模板设置，各类工单可转化为运维知识文章 | 否 | 是 |  |
| 139 | # | 运维知识版本 | 实现查看、回溯历史版本 | 否 | 是 |  |
| 140 | # | 运维知识分类 | 实现对文章进行多级分类，对于每一级别分类可对可见范围进行控制；能够做到全文检索，关键词覆盖标题、正文、附件等知识信息 | 否 | 是 |  |
| 基础功能 |  |  |  |  |  |
| 141 | ★ | 服务端x86部署 | 服务端支持部署在用户现有x86服务器上，支持虚拟机、物理机、容器等部署形式，支持运行在redhat等主流Linux操作系统上 | 否 | 否 |  |
| 142 | △ | 系统自动化安装 | 支持脚本或者界面自动化安装 | 否 | 否 |  |
| 143 | # | 系统安装日志查看 | 实现查看安装日志与进度 | 否 | 是 |  |
| 144 | # | 系统自维护 | 实现在系统的自维护界面上查看平台当前的总体运行情况，能够展示部署模块服务及版本、运行状态、运行时长等基本信息 | 否 | 是 |  |
| 145 | # | 系统自监控 | 实现系统自身模块服务运行状态异常的监控和告警 | 否 | 是 |  |
| 146 | ★ | 系统扩容 | 实现系统自身模块服务的横向扩展，支持集群扩容 | 否 | 否 |  |
| 147 | # | 系统升级 | 实现系统自身模块服务升级以及回滚操作（包含漏洞修复） | 否 | 是 |  |
| 148 | # | 系统数据保留 | 系统实现数据在线保留天数设置，定期对历史运行数据或日志进行清理 | 否 | 是 |  |
| 149 | # | 系统模块操作 | 实现在系统的自维护界面上对所部属的各系统、模块进行启停、日志查看 | 否 | 是 |  |
| 150 | ★ | 系统高可用 | 系统实现高可用，无单点风险；关闭或重启集群中的单节点，不影响系统提供服务 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 151 | △ | 系统服务连续性 | 系统应提供7*24小时访问服务 | 否 | 否 |  |
| 152 | ★ | Agent安装 | 实现系统界面、人工多种安装方式，界面安装需实现Excel批量导入安装信息 | 否 | 否 |  |
| 153 | ★ | Agent维护操作 | 实现通过服务端批量启动、停止、升级、卸载等维护操作 | 否 | 是 |  |
| 154 | ★ | Agent功能 | 实现命令执行、接口调用、文件传输、数据采集等功能；具有插件扩展能力，能够自动加载采控插件；用户可以基于现有agent框架对agent能力进行扩展，需配合用户提供相关开发文档、API等 | 否 | 是 |  |
| 155 | ★ | Agent健康检查 | 具备运行状态健康检查和守护能力，保障关键进程稳定运行以及快速恢复 | 否 | 否 |  |
| 156 | ★ | Agent资源限制 | 限定资源使用，避免影响主机其他服务 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 157 | ★ | Agent适配主流服务器和操作系统 | 支持适配纳管主流的x86服务器，适配现在主流的windows server、centos、redhat、suse等操作系统 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 158 | ★ | 分布式采控汇聚 | 实现分布式采控汇聚，实现对同一集群进行不同区域的划分管理，提供多级代理能力 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 159 | ★ | 跨地域分级部署 | 实现跨地域分级部署，提供统一管理门户 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 160 | ★ | Agent 国产化适配 | agent支持适配纳管主流的国产化服务器,如基于海光、飞腾、鲲鹏芯片的各国产品牌服务器，适配国产化操作系统，至少包括统信OS、麒麟OS等。 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 161 | ★ | 服务端国产化部署 | 服务端支持部署在主流的国产化芯片服务器，至少支持海光、飞腾、鲲鹏等国产芯片服务器中的一种，适配国产化操作系统，至少包括统信OS、麒麟OS等 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 162 | ★ | 服务端国产化数据库适配 | 系统可使用适配MySQL5.7/8.0协议的主流国产数据库，禁止使用存储过程、触发器、事件、自定义函数等对象 | 是，提供原厂商承诺文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 163 | ★ | 国产化环境部署和国产化数据库迁移适配承诺 | 供应商承诺为本系统在用户的国产化环境中部署运行提供免费的适配和迁移改造，并承诺免费配合用户对后续使用标准MySQL协议的国产数据库进行适配。 | 是，提供原厂商承诺文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 164 | ★ | 系统权限管理 | 提供本系统的权限管理能力，功能支持权限管理、角色管理、分级授权等；支持用户自助申请权限及管理员主动授权操作 | 否 | 是 |  |
| 165 | # | 系统权限控制 | 实现从系统的功能和数据两方面进行权限控制 | 否 | 是 |  |
| 166 | # | 系统消息通知方式 | 实现包含不限于短信、即时通信软件、站内信等一种或多种通知方式，通知内容支持自定义配置 | 否 | 是 |  |
| 167 | # | 系统消息通知 | 在流程审批、排班提醒、CMDB变更、自动化任务执行、应用发布等环节可发送消息至指定用户组或用户 | 否 | 是 |  |
| 168 | ★ | 开放API | 各模块均提供相应的API接口和标准的API说明文档；接口提供标准化格式输出；接口满足权限访问控制的要求；CMDB模型及配置项管理、工单创建流转、应用部署、自动化作业管理、效能数据统计等功能均可提供API接口，支持安全管理平台、统一告警、研发管理、协同办公等系统或平台的调用 | 否 | 是 |  |
| 169 | # | 系统访问白名单 | 实现访问终端IP地址白名单功能，限制仅在指定网段使用平台特定的模块和功能 | 否 | 是 |  |
| 170 | # | 系统限流 | 具备限流过载保护机制 | 否 | 是 |  |
| 171 | # | 浏览器访问要求 | 通过主流浏览器的最新版本访问平台中各系统的功能，包括chrome、firefox等 | 否 | 是 |  |
| 非功能性要求 |  |  |  |  |  |
| 172 | ★ | Agent纳管数量 | 支持30000以上节点的agent纳管能力 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 173 | ★ | 配置项管理数量 | 支持不低于5千万配置项管理能力 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 174 | ★ | 任务并发度 | 支持向10000个以上的设备同时下发平均100台/秒下发能力；支持100+任务的并行调度 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 175 | # | Agent资源消耗 | agent消耗系统资源（系统配置4C/8G/1000Mbps以上）CPU少于5%，内存少于5%, 通信带宽（不包含文件传出）占用少于5% | 否 | 是 |  |
| 176 | △ | 在线用户 | 支持大于1000个用户的在线使用 | 否 | 否 |  |
| 177 | △ | 配置项性能 | 配置项数据提交性能大于1500个/秒；配置项根据条件查询支持大于8000个/秒 | 否 | 否 |  |
| 178 | ★ | 容错容灾 | 实现反亲和部署，避免产品中关键进程和组件合并部署；系统采用高可用架构部署，具备异地容灾能力 | 是，提供产品白皮书或官网截图等可以证明产品满足要求的证明文件并加盖供应商公章 | 否 |  |
| 179 | △ | 部署其他要求 | 根据需求在系统响应速度、负载分担、节省带宽和安全要求等方面综合考虑，合理部署和集成本项目的系统，使该系统正常、安全、稳定运行 | 否 | 否 |  |
| 180 | ★ | 系统在线备份 | 实现系统关键数据的备份（如数据库等） | 否 | 否 |  |
| 181 | ★ | 系统备份恢复 | 实现使用指定备份数据进行系统恢复 | 否 | 否 |  |
| 安全要求 |  |  |  |  |  |
| 182 | ★ | 系统密码策略 | 支持设置密码策略，如口令支持 8 位以上，至少包含大小写字母、数字、符号中的三种，不允许新设定的口令与前次旧口令相同，口令有效期等 | 否 | 是 |  |
| 183 | ★ | 登录安全机制 | 具有登录失败处理功能，可以配置并启用结束会话、限制登录间隔、限制非法登录次数和超时处理、用户退出session及时清除等安全机制等相关措施。 | 否 | 否 |  |
| 184 | ★ | 多因素认证 | 采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现，实现多因素认证 | 否 | 否 |  |
| 185 | ★ | 统一认证协议 | 支持使用OAuth2、SAML2、Radius、CAS、OPEN Connect ID中的一种或多种协议接入统一认证系统 | 否 | 否 |  |
| 186 | ★ | 系统交互机制 | 系统交互（Webservice，Rest，http等）接口应包含安全校验机制 | 否 | 否 |  |
| 187 | ★ | 三员分立用户体系 | 实现系统管理员、操作员、审计员等三员分立的用户体系 | 否 | 否 |  |
| 188 | # | 超级管理员要求 | 避免存在超级管理用户，如果有超级管理员支持修改超管用户名和默认口令并支持锁定 | 否 | 是 |  |
| 189 | ★ | 操作日志 | 平台操作日志包括但不限于操作人员账号、IP 地址、操作时间、操作对象、具体操作类型、操作结果等，应覆盖从登录、操作、退出的相关内容 | 否 | 否 |  |
| 190 | ★ | 操作日志查询 | 前端实现对日志信息的查询、展示以及日志的导出 | 否 | 是 |  |
| 191 | ★ | 数据加密传输 | 采用传输加密、敏感字段内容（如用户口令）加密等措施确保通信过程的保密性和完整性 | 否 | 否 |  |
| 192 | ★ | 数据加密存储 | 实现采用密码技术对用户登录口令等敏感信息进行加密存储，配置文件、日志文件、自动化脚本采集插件使用参数可能存在的数据库账号、口令、密钥等敏感信息进行加密存放 | 否 | 否 |  |
| 193 | # | 国密算法要求 | 密码技术使用国密算法 | 否 | 是 |  |
| 194 | △ | 密码机对接 | 支持与用户的密码机对接 | 否 | 否 |  |
| 195 | ★ | 漏洞修复 | 软件交付前提供源码、组件包、程序包等由用户实施安全检测，供应商应在系统投产前完成全部严重及高危级别安全漏洞的修复，未修复的其他级别安全漏洞需提出安全缓解措施降低漏洞风险并提供修复时间计划 | 否 | 否 |  |
| 196 | ★ | 系统防攻击 | 系统具备防SQL注入、跨站脚本、越权访问等常见web应用攻击防护能力 | 否 | 否 |  |
| 197 | ★ | 开源软件协议 | 产品中所使用的开源软件不可包含使用AGPL协议的开源软件 | 否 | 否 |  |
| 系统对接和定制化开发 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | ★ | 统一认证对接 | 完成与用户侧统一认证系统对接，实现系统登陆认证 | 否 | 否 |  |
| 199 | ★ | 协同办公应用集成 | 完成与用户侧协同办公平台的应用集成，包含桌面端和移动端 | 否 | 否 |  |
| 200 | ★ | 协同办公任务中心对接 | 完成与用户侧协同办公平台的统一任务中心对接 | 否 | 否 |  |
| 201 | ★ | 协同办公即时通信对接 | 完成与用户侧协同办公平台的即时通信对接 | 否 | 否 |  |
| 202 | ★ | 配合协同办公集成 | 配合用户侧协同办公平台的建设需求，完成相关功能的对接集成 | 否 | 否 |  |
| 203 | ★ | 研发管理系统对接运维服务流程 | 配合完成用户侧研发管理系统和ITSM服务流程管理的对接，实现ITSM服务流程创建和状态通知同步 | 否 | 否 |  |
| 204 | ★ | 研发管理系统需求管理对接 | 完成与用户侧研发管理系统的需求管理对接，实现运维问题与研发需求的关联和联动 | 否 | 否 |  |
| 205 | ★ | 制品库对接 | 完成与用户侧制品库对接 | 否 | 否 |  |
| 206 | ★ | 研发管理系统对接CMDB、自动化功能 | 配合完成用户侧研发管理系统和CMDB配置管理、自动化管理的对接，实现自动化运维管理系统支撑测试环境的应用发布 | 否 | 否 |  |
| 207 | ★ | 研发管理系统对接运维统计数据 | 配合完成用户侧研发管理系统和自动化运维管理系统对接，提供相关统计数据等信息 | 否 | 否 |  |
| 208 | ★ | 实物资产管理系统对接 | 完成与用户侧实物资产管理系统对接，实现资产入库、出库、上架、维护、下架、退库的全生命周期管理 | 否 | 否 |  |
| 209 | ★ | 监控告警对接 | 完成与用户计划建设的监控告警系统对接，实现本系统的自身告警；按需实现流程工单联动告警处置（如屏蔽和生效）；配合统一告警系统实现按照告警级别、影响范围、告警数量等自动或手动生成对应工单，工单处理完成后同步更新告警状态。 | 否 | 否 |  |
| 210 | ★ | 虚拟化云平台对接 | 完成与用户侧虚拟化平台及私有云平台对接，实现虚拟化层资源管理，包括虚拟机分配、管理等操作 | 否 | 否 |  |
| 211 | ★ | 短信平台对接 | 完成与用户侧短信平台对接，实现自动化运维管理系统各个环节可发送短信通知用户 | 否 | 否 |  |
| 212 | ★ | 堡垒机对接 | 完成与用户侧堡垒机系统对接，进行流程化授权等功能 | 否 | 否 |  |
| 213 | ★ | 数据产平台对接 | 完成与用户侧数据资产平台对接，实现数据库变更审批完成后通知数据资产平台 | 否 | 否 |  |

#### （2）商务要求

本商务要求共有“★”指标  11  项，“#”指标 2  项，“△”指标  2   项

- 服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品基本要求 | 详见“1.产品基本要求”章节 | 否 |
| 2 | ★ | 项目集成实施要求 | 详见“2.项目集成实施要求”章节 | 否 |
| 3 | ★ | 到货时间地点要求 | 详见“3.1软件产品到货时间、地点要求”章节 | 否 |
| 4 | ★ | 软件产品到货接收要求 | 详见“3.2软件产品到货接收要求”章节 | 否 |
| 5 | ★ | 安装调试要求 | 详见“4.1安装与调试”章节 | 否 |
| 6 | ★ | 验收要求 | 详见“4.2初步验收、4.3试运行、4.4软件最终验收、4.5质量保证期计算”章节 | 否 |
| 7 | △ | 技术文档要求 | 详见“5.技术文档要求”章节 | 否 |
| 8 | ★ | 技术服务内容及服务方式 | 详见“6.1 技术支持服务概要”章节 | 否 |
| 9 | # | 试运行期间的技术支持与服务 | 详见“6.2试运行期间的技术支持与服务”章节 | 否 |
| 10 | ★ | 技术支持服务期内技术支持服务 | 详见“6.3技术支持服务期内技术支持服务”章节 | 否 |
| 11 | # | 重要时期保障服务 | 详见“6.4重要时期保障服务”章节 | 否 |
| 12 | ★ | 运维体系服务 | 详见“6.5运维体系服务”章节 | 否 |
| 13 | △ | 技术培训要求 | 详见“7.技术培训要求”章节 | 否 |
| 14 | ★ | 保密要求 | 详见“8.保密要求”章节 | 否 |
| 15 | ★ | 外包管理要求 | 详见“9.外包管理要求”章节 | 否 |

服务要求详情

1.产品基本要求

1.1提供满足本采购需求文件技术要求的软件产品。

1.2所采购软件产品的许可适用用户及其相关单位不限地域、纳管资源数量，不与地域、具体机器绑定；用户保留在今后（包括服务期内及服务期外）更换该软件所安装的机器（包括更换成国产化服务器和国产化操作系统）的权利，如果因此造成需要更换许可，所需工作及费用由供应商承担。

1.3提供的所有软件产品为最新正式版本，并提供有关软件版本的证明材料。

1.4 提供的产品必须符合中华人民共和国相关法律法规并使用最新版软件产品，供应商在采购响应文件中必须提供详细的配置表，并有中文注释。

1.5 根据用户要求提供在指定服务器上安装其他相关软件和应用系统的技术支持，配合用户完成该软件产品与其他软件（含应用系统）的集成。

1.6 提供技术支持和售后服务，包括但不限于技术支持服务、软件纠错维护服务、安全漏洞修复、技术服务期内产品版本内升级和版本升级、性能评估与调优等。

1.7 以中文方式提供该软件产品的全部文档（可为电子版）（包括但不限于技术手册、使用手册、维护手册）。

1.8 提供该软件产品的技术培训（详见服务要求中的7.技术培训要求），包括但不限于安装调试、使用和运行管理、开发示范、性能调优、问题检测与修复等内容。

1.9 承诺软件产品的使用期限为“永久期限”。

2.项目集成实施要求

2.1项目实施质量控制要求

供应商建立严格的质量保证体系，保证设计、验证与实施、系统运行与验收等各个阶段工作满足用户对质量的要求。根据整个系统建设实施的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向用户提交里程碑式工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个系统集成、开发的质量。供应商应在项目建设中提供针对本项目的质量管理方案和质量服务协议。

（1）质量管理计划：

确定质量管理的需求、目标和规范；

明确项目质量管理的组织、主要任务、项目的主要预期工作成果、质量标准和质量审查制度等。

（2）实施过程质量监控：

按照质量管理计划建立的质量管理体系，面向项目中实施的全过程实行有效的质量控制；

质量监测：收集、记录和汇报有关项目质量的数据信息；

质量控制：使用质量监测提供的数据，进行控制，确保项目质量与计划保持一致，根据实际情况及时加以调整；

在质量控制过程中，应严格执行质量审查制度。结合里程碑评审，对于关键项目成果的质量进行审查；

质量监测分析时，对于已发现的不合格或潜在不合格，制定相应的纠正措施或预防措施，以消除不合格或潜在不合格的原因，防止不合格的发生。纠正措施或预防措施制定后，应对质量计划进行相应的调整，保证项目的顺利实施。

2.2项目管理要求

项目管理任务包括但不限于以下内容：

（1）项目准备：

建立项目管控组织，明确管理和技术负责人；

确认项目目标与范围，完善整合的项目计划，并将项目内容细化；

明确项目组成员的职责和分工；

制定项目工作方法，文档规范，汇报方式和周期，作为整个项目管理的基础；

确定项目内外部需要的各类资源；

列出影响本项目执行的各类风险因素，提出防范计划并制定应急计划。

（2）项目管理计划：

组织各任务项目负责人讨论任务书和各方的项目责任；

制定详细的项目计划来确定和划分工作层次，设立项目小组任务阶段性完成的主要标志，以及阶段性完成的预定时间和达成的主要途径；

协调建立项目环境；

制定变更控制计划；

制定项目状态汇报机制。

（3）项目跟踪和汇报：

根据项目计划衡量、跟踪和评估项目的进展；

解决项目计划出现的例外情况；

审查项目的任务进展、日程安排和资源调配，并根据情况做出适当的改变；

通过周例会、月例会定期检查项目进展状况；

定期评估已标识出的风险，并识别新的风险，制定防范计划并制定应急计划；

每周提交项目报告；

实施项目变更控制程序；

审查并分析项目变更需求。

2.3项目实施配合要求

2.3.1项目签定合同后供应商需成立专项项目组，项目组人员应该具备较高的技术专业水平、丰富的项目经验和良好的工作态度，能够确保项目的质量和进度。供应商需要对项目组人员进行自查，包括人员身份验证、工作技能及资质、教育背景等，并确保项目组人员不存在违法犯罪记录或不良信用记录,并提供相关人员社保缴费证明；同时，供应商需确保项目组人员已接受安全保密培训，确保按照保密协议要求保障项目信息的保密和安全。项目组人员4人，均需为原厂商人员，包含1 名项目经理，3名专职技术人员，其中项目经理需具备PMP项目管理师的资格认证，5年项目经理工作经验，有两个同类项目管理经验；技术人员，具备3年工作经验，有两个同类项目工作经验。根据用户需要提供全职技术支持服务，按照用户运维管理要求统一调度，承担本项目的规划、实施、值守等任务，并协助用户建立相应的运维体系；项目组人员必须自始至终承担本项目工作，未经用户允许不得随意更换。

2.3.2供应商协助、配合用户的工作，按照用户提出并经过用户同意的技术要求和实施计划要求，开展项目实施工作。应对本项目的技术方案进行设计与完善，并针对本项目制定详细实施方案，实施方案严谨科学、合理可行，并应充分考虑到实施环节可能会面临的风险及规避方案。

2.3.3项目实施过程中，供应商须做好档案管理。在项目实施过程和实施完成后，提交包括但不限于以下项目文档：

（1）《自动化运维管理系统项目工作说明书》

（2）《自动化运维管理系统项目设计方案》

（3）《自动化运维管理系统项目实施方案》

（4）《自动化运维管理系统项目测试方案》

（5）《自动化运维管理系统项目测试报告》

（6）《自动化运维管理系统项目验收方案》

（7）《自动化运维管理系统项目验收报告》

（8）《自动化运维管理系统项目运维服务手册》

2.3.4供应商服从用户的统一管理，严格执行用户的相关管理制度和标准规范。不断调整和优化其运维服务的方式，确保满足系统运维管理的要求，且提供一站式服务，即一点受理后，必须负责全程参与、跟踪服务。

2.3.5供应商完成用户提出的与本项目有关的其他任务。

2.3.6供应商应在最终用户要求的期限内完成以上工作。

2.4项目集成工作要求

2.4.1供应商应为项目配备专门的项目咨询专家，根据同业经验提供包含ITSM服务流程设计、CMDB配置管理建设、自动化流程编排设计、运营服务体系等多个方面咨询服务。

2.4.2供应商应根据用户的业务特点制定方案并负责系统集成实施，按照用户要求，完成该产品在生产环境上的安装、部署、配置和集成，所需硬件服务器资源可由用户提供。供应商为用户免费提供一套测试环境的自动化运维管理系统，完成测试环境集成实施，用于自动化运维管理系统的功能测试和变更验证以及测试环境的自动化运维管理，所需硬件服务器资源可由用户提供。

2.4.3协助用户完成系统的配置，具体包括完成不少于3000节点的纳管。完成用户的业务CMDB模型梳理与建立，完成不少于20个配置模型的自动采集。完成不少于30个运维服务流程创建。完成不少于10套应用的自动化发布和回滚任务创建。完成不少于10个自动化运维场景创建，包含不少于50个标准操作。协助用户完成原有工单和文档系统的数据迁移或者备份查询。

2.4.4供应商提供自动化运维管理系统运行所必需的操作系统、数据库、中间件等相关组件的集成部署与运维支持服务。在集成实施过程中出现专用的软硬件设施或许可缺失的情况，由供应商负责解决，所产生的额外费用由供应商自行承担。在集成实施过程中如果发生兼容性的问题，供应商应积极推进并承诺限期解决。

3.到货要求

3.1软件产品到货时间、地点要求

本次软件产品的到货验收地点在北京，供应商应在合同签订后15日内将合同项下软件产品交付至用户指定地点,并至少提前5日将到货时间告知用户。如果供应商在履行合同时不能按承诺的时间到货，将按合同违约处理，并追究供应商的有关责任。

3.2软件产品到货接收要求

3.2.1总则

供应商应负责本采购需求书中要求的所有软件运输、交验、保险等一切费用。

3.2.2到货接收的基本要求

3.2.2.1供应商提供产品必须保证是合同签订后最新出厂（含最新版本的正版软件）的产品。供应商在产品到货后配合用户进行开箱检查。

3.2.2.2依合同要求对软件产品的版本、组成、数量、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行到货验收。

3.2.2.3当出现上述证明文件不完整或相关手续不全、到货验收时出现不是最新出厂的产品或不符合合同要求的严重质量问题时，用户保留索赔及退货权利。

3.2.2.4当出现产品及介质损坏、数量不全或产品不符等问题时，由供应商负责免费解决。

3.2.2.5产品检验/检测通过后，由用户开具《到货验收合格单》。

3.2.3到货检验程序

供应商应在合同规定的交货期内提供所有产品，在用户指定的地点进行产品交付。所交付的产品应符合以下要求：

（1） 所交付的软件产品应包括全部的产品安装介质、相关文档资料及配套源代码等。

（2）所交付的软件产品必须同时持有该产品合法的使用许可授权，其授权数应与用户要求相一致。

3.2.4开箱检验程序

3.2.4.1 软件开箱后,目测产品应无损伤。

3.2.4.2 核对软件清单,检查交付软件的版本、数量以及相关配件。

3.2.4.3 软件外观受损，软件包括附件与合同软件清单或装箱单不符,视为检验不合格。

4.软件产品安装、调试与验收

4.1安装与调试

4.1.1供应商应派遣有经验的技术人员组成工作小组到现场实施技术服务，包括软件安装、调试和调优服务、版本更新、现场培训等服务。软件安装、调试的主要目标是使产品能够在用户指定的环境中正常运行。供应商应提供工作小组成员名单及有效联系方式（包括电话、手机、传真及电子邮件等），并体现在合同中。

4.1.2供应商在安装软件之前，应先对用户的相关人员进行现场培训，并在用户相关技术人员的监督下进行软件的安装、调试和集成。供应商不得在现场安装未经用户批准的其他任何产品。

4.1.3供应商应在产品调试完成前按照合同内容完成全部产品定制化改造工作（含各类定制化功能开发以及与相关系统集成），应按照用户需求完成定制化功能的设计、编码、测试，并形成完整产品交付用户，交付内容包含产品安装介质、配套文档及定制化的源代码。供应商应负责保证定制化功能的质量，定制化功能作为最终交付产品的组成部分，服务范围及要求同标准化产品。

4.1.4当所供软件在安装、调试或集成等过程中出现性能指标或功能上不符合合同时，由供应商负责免费解决。

4.1.5如安装、调试中出现不符合合同要求的严重质量问题时，用户保留索赔和退货的权利。

4.2初步验收

4.2.1软件具备以下条件并经过用户的认可后，由用户组织初验，启动初验条件包括：完成到货验收，完成软件安装部署调试并按照用户要求完成配置，完成产品的定制化改造，完成配套文档和定制化开发的源代码提交，系统功能、性能、安全等要求已符合用户要求后。供应商必须在初验前10个工作日内向用户提供一份详细的验收方案，此方案需经过用户认可后执行。

4.2.2 初验合格后，由用户开具《安装调试验收合格单》。

4.3试运行

4.3.1 软件部署调试完成并通过初步验收后，进入3个月的连续试运行。

4.3.2 系统试运行过程中如出现技术故障和问题，供应商应尽快解决问题（节、假日也不例外），使系统得以正常运行。问题修复后应给出详细修复细节报告。

4.3.3 所有试运行期间软件的修改和变化都应在试运行结束后提供书面和电子文档。

4.4软件最终验收

试运行期满合格可以进行终验。软件最终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：

(1) 已提供了合同要求的软件产品和资料，并通过用户认可。

(2)试运行时间满足合同要求。

(3)试运行时出现的问题已被解决。

4.5质量保证期计算

终验结束后，由用户开具《最终验收合格单》，并进入产品质量保证服务期。用户开具《最终验收合格单》之日起进入产品质量保证服务期，服务期为1年。技术支持服务期要求参见“6.技术支持服务要求”。

5.技术文档要求

5.1供应商应在到货时向用户随软件交付完整的技术文档，提交的技术文档的内容必须与所提供的产品相一致，并应尽可能详细。

5.2 所提交的技术文档必须是正式版本，复印件无效，其费用应包括在该软件的基本报价中。为了培训的目的，用户有权复制这些资料而不受限制和另付费用。

5.3 所有技术文档包括但不限于如下内容：

(1) 对产品各项技术指标的测试报告、产品合格证明书和用户使用授权。

(2) 技术文件：产品说明书、产品操作手册、产品维护手册、故障诊断手册、定制化功能开发相关文档、产品所使用的全部组件清单等。其中定制化开发文档包括不限于：用户需求文档、设计文档、测试文档、用户使用手册等。

(3) 项目文档，详见项目实施配合要求中的2.3.3章节。

(4) 供应商向用户提供应用软件定制化开发部分的源代码（含所有后续升级版本）。

(5) 供应商应向用户提供安装调试过程中的各种文档资料,以便用户能掌握操作方法和维护方法。例如：

- 软件产品的安装、调试过程文档；

- 软件的升级、补丁等说明文档；

- 软件产品日常维护、技术交流和管理使用建议；

- 各类系统应急、运行维护、巡检、备份恢复演练等操作文档；

- 使用过程中所出现过的问题、解决方法、系统所需的关键信息等文档；

- 产品基本参数情况、软件配置优化和修改指引等文档。

(6) 有关软件产品资料要以易理解的方式（包括详细说明及图示）形成中文文档，交于用户。

(7) 系统配置说明书：供应商应提供一个系统配置说明书，包括配置图和配件/模块清单。

(8) 供应商向用户提供应用软件产品中所使用的开源软件清单，包含软件名称、开源许可协议、版本号等。

(9) 验收文档。

6.技术支持服务要求

6.1技术支持服务概要

6.1.1服务内容

供应商提供的软件产品技术支持服务须包含但不限于下述内容：软件产品技术支持服务；现场技术支持服务和技术保障；软件升级服务（包括bug修复、现有版本升级、新版本升级等）、定期运行情况检查、性能调优和配置调整、问题与故障定位排除解决；软件技术咨询；预防性维护；实验室和专家支持、技术交流、项目管理（服务经理）等。

6.1.2服务方式

远程支持

提供7*24小时软件报修和技术支持电话。热线支持范围包括故障报修受理及其他本招标文件所约定的事项。

现场技术支持

服务方在电话支持无法满足工作要求时，需提供现场支持服务，并按照承诺的时限，到达现场完成相关工作。

6.2试运行期间的技术支持与服务

6.2.1 在产品试运行期间，供应商必须向用户承诺免费的技术支持和服务，免费服务内容应包括但不限于下述内容：技术与协助、升级服务、安全漏洞修复、调优、故障排除等。

6.2.2 供应商应承诺为用户提供免费的技术协助，技术协助的内容包括产品的安装部署上线、与其他系统的集成等。技术协作的方式应包括电话支持、电子邮件支持、文档提供、现场支持等多种以解决实际问题为目的的方式。

6.2.3 系统试运行过程中如出现技术故障和问题，供应商的专业工程师应尽快解决问题，使系统得以正常运行。当问题会阻塞用户正常运维使用时，应在4小时内完成问题解决。

6.3技术支持服务期内技术支持服务

6.3.1 总则

6.3.1.1技术支持服务期内技术支持服务的提供商在“技术支持服务要求”一节中简称为“技术服务提供商”。本次采购的技术服务提供商必须为产品原厂商。

6.3.1.2供应商应详细阐述技术服务提供商在技术支持服务期内的技术支持服务的内容、方式与范围，并指出在技术支持服务期内哪些服务是免费的，哪些服务是收费的，对于收费服务，供应商应列出费用，并计入报价。

6.3.1.3技术服务提供商须针对用户使用的自动化运维管理系统产品派遣有经验、负责任的工程师和项目经理参与本项目工作，成立专门项目组，熟悉本项目产品的专业技术工程师至少3人以上，并将小组成员名单、联系方式、职责、专长等体现在采购响应文件中。其中2人为固定联系人，用户可通过电话、电子邮件等各种方式提出支持请求，固定联系人须负责协调、组织并跟踪故障处理全过程，向用户及时反馈问题处理情况。用户有权要求更换服务人员。如因特殊情况有人员变动，技术服务提供商应提前书面通知用户并在取得用户的同意后更换人员。

6.3.1.4 技术支持服务应面向自动化运维管理系统产品及其补丁中可使用的全部组件。

6.3.1.5技术服务提供商应在设计、开发环节识别安全风险，制定安全策略，采取适当的措施保障安全，建立应对安全缺陷和漏洞的响应机制。

6.3.1.6系统维保到期后，如果用户提出要求，技术服务提供商须继续提供售后服务，供应商需单独列出维保服务价格本项价格不计入投标总价,后续维保服务的内容与本次技术支持一致；价格应享受与本项报价相同或更优惠的折扣。

6.3.1.7 如果在系统运行过程中与其它设备无法共同正常稳定运行，技术服务提供商应积极配合其它设备的提供商，协助解决问题；若用户要求，必须提供免费的现场服务。

6.3.1.8 提交服务报告时间要求

在故障处理完成后一个工作日内服务提供方应提供阶段性报告，并及时根据实际情况更新。

6.3.1.9 遗留问题要求

服务方应确保服务期结束时，所有问题均已解决或已提供有效的解决方案。

6.3.1.10 严禁出现的事项

在服务过程中，严禁出现以下操作：1）操作失误：未遵循标准规范、技术支持专家建议，和未经客户同意执行的操作；2）处置不当：提交并实施未经专家及客户审核的解决方案；3）针对服务有效期内支持产品列表中有严重影响设备运行的产品缺陷（ECA），未在官方发布后3个工作日内告知客户。

6.3.2 技术支持服务内容

6.3.2.1技术服务提供商应协助用户完成日常系统及应用的维护工作，保证系统的正常运行。

6.3.2.2技术服务提供商应提供7*24小时原厂技术支持服务；对用户提出的预防性维护要求应在4小时内做出实质性响应，及时解决系统运行中的问题。对用户提出的其他故障性维护要求要求应在0.5小时内做出实质性反应，在用户要求的期限内及时解决系统运行中的问题。否则，由此而带来的损失，由技术服务提供商承担相应责任。

6.3.2.3系统运行过程中如果出现技术故障（如服务中断、数据丢失、主要功能不能正常工作等）或与其他产品发生冲突，技术服务提供商应保证提供4小时内解决此类问题的紧急预案方案，以恢复故障，使系统得以正常运行。发生故障时，用户可要求技术服务提供商到现场提供服务，技术服务提供商必须在4小时内到达现场。在接到用户的故障通知后，若技术服务提供商未能按时到达，用户有权要求技术服务提供商给与赔偿。

6.3.2.4系统运行过程中如果发生故障，技术服务提供商需启动公司的多层技术资源支持，帮助客户排查问题，直到问题最终获得妥善处理。对于客户系统的重要问题，技术服务提供商至少每天汇报一次问题解决情况。在整个系统设计没有单点故障的情况下，故障恢复期间应确保系统不中断。

6.3.2.5技术服务提供商须协助用户进行问题定位，就解决问题所需要相关系统信息的收集方法，指导用户的技术人员。

6.3.2.6技术服务提供商须帮助用户进行问题根源的分析和诊断，提出解决问题的建议方案。

6.3.2.7对于曾发生的重大技术问题，技术服务提供商应及时与用户进行交流，跟踪问题的进展。

6.3.3 版本升级服务

技术服务提供商应向用户免费提供并授权使用最新推出的版本、小版本升级、补丁和相应软件。技术服务提供商应及时向用户通报软件升级情况及升级建议，提供软件升级补丁和远程电话支持升级服务。技术服务提供商把测试稳定的版本、说明文档（如补丁说明、新增功能说明、对应用的影响说明等文档）分发给用户，如果用户有升级的需求，技术服务提供商将协助用户进行升级的测试、安装、调试，让系统稳定、健康的运行。

6.3.4 运行情况检查服务

技术服务提供商每年至少提供4次软件运行情况检查服务，到现场检查特定系统工作情况。如：检查系统软件是否有问题，检查各种参数的设置并进行合理调整。应用软件是否正常，了解用户对系统的意见（如：易用性，稳定性，操作性，新需求等），经整理后如确实是系统问题反映有关人员并协助修改。检查系统的工作情况，并根据检测情况对配置参数进行合理调整，确保系统良好运转。所有的工作应记录在案，并向用户提交运行情况检查工作报告。

6.3.5 性能调优服务

技术服务提供商每年至少提供4次性能调优服务。用户对软件产品提出改进问题、优化性能的需求，进行产品咨询，或要求技术服务提供商与其他厂商配合提出解决方案，技术服务提供商须在用户要求的时间内提出解决方案建议，并保证用户的应用要求。

6.3.6 现场技术支持服务

技术服务提供商提供不少于30人天现场技术支持服务包括但不限于下述内容：问题、故障的诊断与排除，系统配置和辅助应用系统部署与维护等，易用性提升、接口开发等二次开发。

6.3.6.1现场技术支持服务需由用户统一调配并批准使用。

6.3.6.2现场技术支持服务结束时须填写现场服务报告，用户、支持地点负责人签字（一式四份，分送用户、支持地点、用户负责人、技术服务提供商存留）。

6.3.6.3服务时间计算方法

- 现场服务时间从技术服务提供商工程师到达用户现场时间开始，至离开用户现场时间结束。

- 如发生的问题、故障等是由于软件本身漏洞造成的，技术服务提供商应提供免费现场支持服务至问题、故障解决。

6.3.7 安全服务

技术服务提供商对本项目中提供的产品或服务定期进行安全漏洞检查，频率不应低于3个月1次 ，并按照该频率主动报告其提供的产品或服务是否受中高危漏洞影响。当发现提供的产品或服务存在漏洞时，技术服务提供商有义务及时书面报告用户，并尽快采取适当的措施修正或减轻发现的威胁，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序。遇到紧急高危漏洞，应及时进行报告（不限于电话、邮件或其他约定方式）并出具解决方案，保障为用户提供的产品或服务安全、稳定运行。

前款所称书面报告，方式限于书面发函及电子邮件形式，告知内容包括但不限于描述安全风险事实、描述漏洞详情、可能后果及建议措施等，书面报告内容应不晚于产品原厂商发现或应当发现相关漏洞当日到达用户。

技术服务提供商在收到用户反馈其提供的产品或服务存在风险信息后，应立即核查确认，及时给出临时处置建议，确认受风险影响后应立即启动应急预案，安排原厂商专业工程师现场进行影响情况分析，同时原厂商二线专家全程进行及时的技术支持，并及时出具事件处置报告。

6.3.8 技术交流服务

6.3.8.1 技术服务提供商根据用户要求和系统运行不同周期，派专人与用户进行技术交流。

6.3.8.2 技术服务提供商应组织技术支持专家会与用户详细讨论技术支持方案,为用户制定完全针对用户实际业务的支持计划。

6.3.9 用户损失处理

6.3.9.1 供应商/技术服务提供商在服务期间如果对用户运行正常的硬件在维护过程中误操作造成损坏，供应商/技术服务提供商应负责免费对其修复及更换，确保用户的正常使用。

6.3.9.2 如果由于技术服务失误或产品故障造成用户损失，供应商/技术服务提供商除承担赔偿外，还要提供处理办法。

6.3.10技术支持服务方案和软件应急方案

供应商须认真理解上述技术支持服务要求，详细列出技术支持服务方案和软件应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

供应商依据用户业务连续性要求，协助用户确定应急演练范围、目标，制定应急演练计划，从业务影响出发输出演练方案。在用户实施应急演练时，提供技术支持和保障；针对演练发现的潜在风险和问题，给出优化建议。

6.3.11 技术服务要求说明

6.3.11.1 在“6 技术支持服务要求”一节中的所有内容对节假日也不例外；

6.3.11.2在“6.3.2技术支持服务内容”一节中的“故障恢复”指从发现系统发生故障并通知有关“技术服务提供商”后，经过相应的技术服务使系统继续正常提供系统服务，才视为“故障恢复”。

6.4重要时期保障服务

6.4.1重要通讯保障期间，用户根据需要向供应商提出重要通讯保障服务请求，供应商收到请求后，安排原厂商与用户共同制定重要通讯保障期间的设备系统保障方案。

6.4.2重要通讯保障期间包括汛期、重大节假日、国家军事、政治活动、“双十一”、“春节”等活动期间等。在重点通讯保障期间，如有必要，供应商需指定原厂技术支持工程师到现场完成保障服务，此服务按照现场服务标准，供应商不再另行收取费用。

6.5运维体系服务

供应商依据用户的具体需求，按照行业最佳实践，分享经验，引进同业优秀做法，协助用户构建标准化、规范化的自动化运维体系，持续提升用户人员自动化运维成熟度。

6.5.1供应商为用户提供5人次ITIL4 Foundation培训和考试名额。

6.5.2供应商结合1S020000最新标准要求，完善用户运维体系及相关文件，协助做好在用户实际工作中应用。软件系统方面，供应商保障能够提供符合ISO20000评审的要求。

7.技术培训要求

供应商应向用户管理人员、技术人员等提供原厂培训，保证用户能够进行软件的运行管理、操作、维护，故障分析处理等工作。具体要求如下：

(1) 培训对象：用户及与本项目有关的其他人员；

(2) 培训内容：产品原厂商提供的产品的标准基础课程及中高级课程，包括软件安装、配置、管理、使用技巧、问题诊断、调优、二次开发等。

(3) 培训师资：原厂商授课人员，对产品具有深入了解；

(4) 培训日期：由用户指定；

(5) 培训天数：实际培训天数为10天（不计路途时间）；

(6) 培训人数：不限；

(7) 培训地点：北京；

(8) 培训教材：原厂标准培训课程需要为每位学员提供原厂中文教材，若教材为英文版本，供应商应承诺提供中文对照讲义。

(9) 培训费用：由供应商承担，包括授课费、教材费、授课老师餐饮费和交通费等费用。

(10) 其它要求：供应商必须在采购响应时提供符合上述要求的标准培训课程列表；如果有多门符合上述要求（包括培训天数、课程深度等）的课程，请逐一列出中高级培训课程名称、内容及价格。在不增加合同总价格的情况下，用户可以在合同签订后根据需要调整培训课程。注：对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历。

8.保密要求

8.1 供应商应严守用户的机密，在服务履行时和终止后未经授权，不得收集、存储、使用、加工、传输、提供和公开用户数据，数据类型范围含授权留存的源代码、程序文档、系统口令、访问密钥、IP地址等；不经用户批准不得以任何的形式将用户资料及信息带出工作现场及透露给第三方。

8.2供应商应与用户签署的合作协议中包含保密要求或者单独签订保密协议，严格遵守用户单位相关保密规定及要求。供应商应对本单位参与人员出具保密承诺函，如果供应商及其参与人员发生失泄密行为，供应商应承担全部责任。

8.3 上述供应商包括但不限于代理商、生产商以及相关服务商。

9.外包管理要求

9.1 基本要求

用户需求的定制化开发由供应商承担，内容包括但不限于产品定制化改造与用户现有平台整合与对接等。具体如下：

- 二次开发，供应商为满足用户使用和管理的特殊需求，基于已有的软件产品，对现有模块进行修改或增加新功能，以满足用户特定的需求。

- 接口开发，供应商为满足产品与用户其他产品互相通信、交互数据的需要，而对软件接口模块所做的改动，涉及增加接口模块或修改软件接口的功能，以确保产品能够与其他系统平稳地集成。

- 集成开发，供应商将产品与用户其他产品或应用进行界面、模块或内核的重组，形成一体化的产品或应用所做的改动。

供应商在项目实施过程中应严格按照软件工程规范进行管理，确保软件质量和满足用户需求。同时，用户在方案评审过程中应对软件过程质量进行监督，以确保项目进度和质量满足要求。

供应商应在项目实施完成后，按照第2章节、第5章节相关要求提供项目管理相关文档以及各类技术文档。按照响应文件承诺的内容实现用户的各项需求，并交付满足上述需求的自动化运维管理系统。

供应商需要明确本项目定制化开发所需相关人天数量及费用，并包含在本次采购总价中。在本项目完成后，如果用户在后续工作中需要增加其他定制化需求，供应商提供的人员单价不得高于本项目的人员单价。

结算标准、支付方式、支付时间、违约责任、争议解决详细要求见合同相关章节内容。

9.2 人员要求

详细要求见项目实施配合要求的2.3.1章节。

9.3 质量要求

供应商应符合以下几个方面的要求：

支持响应时效方面，供应商需要在用户提出问题、需求或投诉后的规定时间内及时给出答复和解决方案，确保问题及时得到解决。

文档交付质量方面，供应商需要按照合同约定的文档交付时间，保证交付的文档准确无误、格式规范、易于理解，并且满足用户要求。

需求完成情况方面，供应商需要按照合同约定的需求完成时间节点，交付符合用户需求的产品或服务，并且满足用户的期望和需求。

开发测试质量方面，供应商需要进行完备的软件开发和测试工作，确保软件的质量和稳定性，防止出现严重漏洞和错误。

运行可靠性方面，供应商需要确保用户系统的正常运行，并且在出现问题时及时处理，避免对用户造成影响，详细要求见技术指标150、151系统高可用要求以及商务指标10技术支持服务期内技术支持服务要求相关内容。

网络安全和数据安全保护效果方面，供应商需要采取有效的安全措施，保护用户的网络安全和数据安全，防止出现数据泄露、恶意攻击等问题，详细要求见技术指标182-196要求。

服务合规性方面，供应商需要遵守相关的法律法规和政策，确保提供的服务符合合规要求。

9.4 应急要求

在项目实施阶段，供应商应符合以下几个方面的要求：

制定中断应急预案方面，供应商应在软件研发的每个阶段制定中断应急预案，包括但不限于设计阶段、开发阶段、测试与集成阶段、试运行与交付阶段等。预案应具体明确中断原因、影响范围、应急措施、责任人等信息，以保障项目的顺利进行。

参与应急演练方面，供应商应积极参与应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，并根据演练结果进行相应的调整和完善。同时，演练应该考虑多种可能发生的应急情况，并进行多轮演练。

提供应急和灾备资源保障方面，供应商应为软件研发项目提供必要的应急和灾备资源保障。供应商应确保这些资源的可靠性和有效性，以保障项目的顺利进行。

应急事件的响应和处置方面，供应商应负责软件研发项目中可能发生的应急事件的响应和处置工作，及时采取应急措施，最大限度地减少应急事件对项目的影响。同时，应及时向相关方面报告应急事件的情况和处理进展情况，以便及时处理和解决问题。

9.5 报告要求

在项目实施阶段，供应商应符合以下要求：

日常报告方式：供应商应制定一个完整的日常报告体系，明确报告内容、报告形式、报告周期等，确保客户对项目进展情况有准确的掌握。报告方式可以是书面报告、电子报告、会议汇报等。

日常报告内容：供应商应提供关于项目进展的详细信息，包括但不限于已完成的工作、目前正在进行的工作、计划的下一步工作、工作进度、风险管理等。日常报告的内容应根据项目进展情况进行调整，确保报告的实用性和及时性。

日常报告频度：供应商应根据项目进展情况，确定日常报告的频度。建议至少每周向客户提供一次日常报告，以确保客户对项目进展情况有及时掌握。

突发事件报告方式：供应商应制定一个完整的突发事件报告体系，明确报告内容、报告形式、报告周期等。在项目执行过程中，如遇到突发事件或关键节点，供应商应立即向客户提供报告，并提供详细的解决方案和预防措施。

突发事件报告时限：供应商应明确突发事件报告的时限要求，确保在发生突发事件后及时向客户汇报，并采取必要的措施进行解决。建议突发事件报告的时限不超过24小时。

9.6 内控合规及风险管理要求

供应商应符合以下几个方面的要求：

法律法规和制度方面，供应商应遵守与该项目相关的所有法律法规以及人民银行和用户单位的管理制度要求，包括但不限于信息安全、数据保护、隐私保护、知识产权和信息科技外包等方面的要求。

行业风险方面，供应商应了解本行业的风险状况，针对本项目可能面临的风险情况制定相应的风险管理方案，并在执行过程中及时评估和更新。

风险评估方面，供应商应积极配合项目相关方进行风险评估工作，及时提供风险管理建议。

经营情况方面，供应商应在合同履行期间内，积极配合项目相关方，提供相关的经营监测信息，包括但不限于工商信息变更、企业股权变动、管理人员变动、财务经营、涉诉纠纷等信息。同时，供应商应对涉及本项目的重大经营监测信息主动报告。

9.7 知识产权保护要求

供应商应符合以下几个方面的要求：

知识产权归属方面，在项目交付过程中产生的定制化开发源代码（含所有后续升级版本）以及技术文档知识产权归属用户。供应商还应保证其拥有相关的知识产权，可以合法地向用户提供所需的技术和服务。供应商应遵守国家相关的知识产权法律法规，不得在技术解决方案中使用侵犯他人知识产权的软硬件产品，并且要求供应商在合同中进行充分的承诺和保证。

供应商只能在用户授权的特定范围内使用技术解决方案，严禁将技术解决方案用于其他未经用户授权的领域。

9.8 保密和数据安全要求

详细要求见8.保密要求。

9.9 合同协议变更、终止触发

详细要求见合同相关章节内容。

9.10争端解决、违约和赔偿要求

详细要求见合同相关章节内容。

9.11不可抗力情况说明

详细要求见合同相关章节内容。

B、付款方式

| 序号 | 付款节点（进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到货验收付款 | 产品到货验收合格的，甲方在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及双方约定的《到货验收合格单》等相关单据后二十（20）个工作日内 | 10% | 数字人民币或银行转账 |  |
| 2 | 初步验收付款 | 产品安装调试验收合格的，甲方在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及双方约定的《安装调试验收合格单》等相关单据后二十（20）个工作日内 | 40% | 数字人民币或银行转账 |  |
| 3 | 最终验收付款 | 产品最终验收合格的，甲方在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及双方约定的《最终验收合格单》等相关单据后二十（20）个工作日内 | 50% | 数字人民币或银行转账 |  |

数字人民币试点地区，乙方优先使用数字人民币接收款项，并开设数字人民币对公钱包，具体付款方式由双方协商确定。

（五）履约验收方案

（1）验收时间

交货验收时间：合同生效之日起 15个日历日内。

初步验收时间：自软件产品调试完成并运行稳定之日起30个日历日内。

最终验收时间：自试运行期满合格，且具备软件最终验收合格的条件起30个日历日内。

（2）验收方式    现场验收

（3）验收程序   验收方案准备、验收评审、验收签字

（4）验收内容   每一项技术和商务要求的履约情况

（5）验收标准：

①　到货验收

根据软件清单,检查交付软件的版本、许可数量、安装介质、配套源代码等相关材料符合要求。

②　初验

完成软件安装部署调试并按照用户要求完成配置。完成配套文档和定制化开发的源代码提交。

系统功能、性能、安全等要求已符合用户要求。

如对端系统不具备对接条件，供应商提供可实现相关对接功能的证明或提供在对接条件成熟后配合完成对接的书面承诺。

供应商必须在初验前10个工作日内向用户提供一份详细的验收方案。

③　终验

提供合同要求的软件产品和资料。

试运行时间满足合同要求。

试运行时出现的问题已被解决。

第五章  拟签订的合同文本

软件采购合同

合同编号：                     签订地点：北京市丰台区

甲   方：北京国家数字金融技术检测中心有限公司

地   址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话：

传真：

E-mail：

钱包开立运营机构/开户银行：

对公钱包编号/银行账号：

税号：

乙    方：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话：

传真：

E-mail：

钱包开立运营机构/开户银行：

对公钱包编号/银行账号：

税    号：

根据北京国家数字金融技术检测中心有限公司2023年自动化运维管理系统采购项目（二次）的采购结果，甲方与乙方经过充分协商，本着自愿、平等、互利、诚实信用的原则，按照下述条款签署本采购合同：

1、合同的组成及解释规则

1.1下述文件是构成本合同不可分割的部分:

（1）本合同条款及其所有附件。

（2）甲方的招标文件/谈判文件/采购文件/谈判邀请函/比选邀请函/询价邀请函及/澄清、解答文件等（以下简称“采购文件”）。

（3）乙方的/响应文件/投标文件/申请文件及/澄清、质疑文件等（以下简称“响应文件”）。

（4）成交通知书/中标通知书/中选通知书等。

（5）双方与合同有关的往来信函、传真经双方加盖单位公章确认后视为本合同的组成部分。

（6）经双方加盖单位公章确认的补充合同。

1.2 如果乙方的响应文件内容违背或低于甲方采购文件要求或任何可能导致影响当次采购目的的情形，均应当被视为乙方自动放弃响应文件中相应部分并接受甲方采购文件要求。如果乙方的响应文件内容高于甲方采购文件要求，则以乙方的响应文件内容为准。如果合同正文条款与合同附件有矛盾之处，按照合同正文条款内容进行解释。如果合同附件之间有矛盾之处，按照有利于甲方的合同附件内容进行解释。

1.3 上述合同文件应能够相互解释、相互说明。如合同文件之间出现不一致，除本合同另有约定外，1.1第（1）款至（5）款的排列顺序就是合同文件的优先解释顺序。如双方根据1.1第（6）款达成的补充合同与原合同存在不一致，以签订日期在后的补充合同为准。

2、软件产品规格、数量及价格

2.1本合同的总金额（含税）为人民币   元（大写：      整）。

2.2本合同总金额涵盖乙方提供软件产品及相关服务的全部价格，相关服务包括但不限于软件安装调试、使用培训、售后服务、技术支持服务以及所有伴随的其他服务。

2.3 除非特别说明，合同总金额为含税金额，已包含乙方应当出具的增值税发票所缴纳的全部税费金额。本合同总金额是甲方依据本合同应向乙方支付的全部价款，除上述金额外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

2.4乙方保证软件产品配置的完整性和合理性，满足甲方实施项目需要，有关产品名称、规格、制造商、数量、单价、总价等信息见附件一。

3、软件产品交付

3.1 交付时间：

3.2 交付地点：北京

3.3 使用期限：乙方授权甲方及其相关单位自软件产品交付之日起使用软件产品，软件产品的使用期限为永久期限。

3.4 使用地域范围：不限制使用地域。

3.5 乙方派专人将所供软件产品介质运至甲方指定的交付地点。乙方应在交付之日起   个工作日内向甲方提供相关授权材料，以确保甲方可合法使用软件产品。

3.6 乙方应按本合同的约定，在交付软件的同时一并交付安装介质、原厂家授权甲方使用的许可文件、技术资料以及源代码等资料。

3.7 乙方负责提供软件产品的原厂包装及承担从原厂至甲方指定场所的运输费用、保险费以及必要的商检费。

3.8 乙方应根据产品属性及运输方式的特点，对产品进行合适的包装，具体要求详见附件二。

3.9乙方应将软件产品及本合同约定的相关文件送达项目现场，并由甲方代表当场开箱、清点并签发交付证明。

3.10甲方在收到上述软件产品后，如发现软件产品有任何质量或数量瑕疵，或非因甲方原因导致的损坏，应作好相关记录，经双方协商后，乙方有义务在约定时间内免费进行补换。

4、付款及履约担保

数字人民币试点地区，乙方优先使用数字人民币接收款项，并开设数字人民币对公钱包，具体付款方式由双方协商确定。

在乙方严格履行合同义务的前提下，甲方按照以下方式向乙方支付合同价款：

4.1 第一次付款：

软件产品到货验收合格的，甲方在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及双方约定的《到货验收合格单》（附件三）等相关单据后二十（20）个工作日内，向乙方支付合同总金额的10％（百分之十），即人民币   元（大写：人民币   整）；

4.2 第二次付款

软件产品初步验收合格的，甲方在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及双方约定的《安装调试验收合格单》（附件四）等相关单据后二十（20）个工作日内，向乙方支付合同总金额的40%（百分之四十），即人民币   元（大写：人民币   整）。

4.3 尾款

软件产品最终验收合格的，甲方在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及双方约定的《最终验收合格单》（附件五）等相关单据后二十（20）个工作日内，向乙方支付合同总金额的50%（百分之五十），即人民币   元（大写：人民币   整）。

4.4履约担保

4.4.1乙方应于签订合同的同时将履约保证金汇入或存入甲方指定的账户，也可以选择以 银行保函、汇票、本票   等形式担保。

4.4.2履约保证金为合同总金额的 5 ％，（百分之 五 ）即人民币    元(大写:人民币      整)，其有效期截止产品质量保证期届满。履约保证金用以保证乙方履行合同规定的所有义务。

4.4.3 除非双方另有协定，在履约保证金有效期届满后，甲方接到乙方提请退还履约保证金的书面申请和双方约定的有关单据后十五（15）个工作日内，应将履约保证金或扣除违约金后剩余的履约保证金按乙方原提交履约保证金的形式退还乙方(不计息)，如采用保函形式的，无须退还。

4.4.4缴纳履约保证金担保的，产品质量保证期开始后，经甲方同意，乙方可以以银行保函的形式替换签约时提交的合同履约保证金，银行保函有效期至质量保证期满为止。

5、软件产品的安装、测试与验收

5.1 甲方、乙方应当根据本合同约定对软件产品进行安装、调测、验收等各项工作，具体要求见附件二。
    5.2 乙方负责软件产品的安装、调测工作。调测和验收应符合本合同约定的测试及验收条件和性能指标要求。

5.3 软件产品调试完成并运行稳定 30 日后，由甲方对软件产品进行初步验收。若软件产品的测试结果满足本合同的所有要求，则甲乙双方共同签署安装调试验收合格单，并作为甲方支付“初步验收付款”的依据。

如果软件产品中的任何部分不能满足本合同约定而不能通过初验，乙方须采取必要补救措施以使初步验收测试能够在甲方或甲方要求的期限内进行，再次验收测试由乙方负担费用。

5.4 软件产品自安装调试验收合格单签发之日起即进入为期 3 个月的试运行期。试运行期届满后，由甲方对软件产品进行最终验收。如果软件产品满足本合同约定的所有要求，则甲乙双方共同签署最终验收合格单，并作为甲方支付“最终验收付款”的依据。

如果软件产品中的任何部分不能通过最终验收，乙方须采取必要补救措施以使最终验收测试能够在甲方或甲方要求的期限内进行，再次验收测试由乙方负担费用。

5.5 验收标准：软件产品验收前，乙方应向甲方提供由原厂家授权给甲方使用的使用许可文件和相关技术文档、源代码，甲方按照合同约定进行验收。如有不符，甲方有权向乙方提出书面修改要求和处理意见，要求乙方进行修改、完善。乙方有义务按照甲方的要求免费进行修改、完善，直至与本合同的约定相符。

5.6 验收合格并不免除乙方产品质量保证责任，即软件产品使用过程中因原有设计上的缺陷导致甲方损失，甲方仍可以根据合同向乙方主张赔偿。

6、技术服务

6.1乙方所提供的软件产品的质量保证期为    年，自甲方出具最终验收合格单之日起开始计算。乙方在质量保证期限内按照附件二中约定的服务内容及要求向甲方提供相关服务，不再额外收取费用。

6.2 乙方应当按照甲方所要求的技术规范和内容提供服务。

6.3乙方保证按照甲方要求及时派出合格的技术人员提供准确、充足的技术服务，以满足本合同的约定。

7、安全条款

乙方与甲方签订本合同应当遵守安全方面的法律法规要求，包括但不限于：

7.1 根据监管部门要求或甲方提出需要时，乙方须配合甲方或由甲方委托的第三方进行风险评估、安全审查或供应链以及服务人员背景审查，且甲方无需为此向乙方支付额外费用。

乙方需每年按照甲方要求开展信息科技外包风险自评估，向甲方汇报评估结果并提交《信息科技外包服务风险评估报告》。

7.2 乙方为甲方提供服务的雇员（或代理人）须经过乙方自查，包括人员身份验证、工作技能及资质、教育背景等须符合履行本合同之需要，并确保上述雇员（或代理人）不存在违法犯罪记录、治安管理处罚记录或不良信用记录。

7.3 乙方及其雇员（或代理人）应当签署网络安全保密承诺书。

7.4 乙方应当为甲方提供服务的雇员（或代理人）提供安全保护和信息安全培训。

7.5 乙方应当为甲方提供培训，培训内容包括但不限于交付物的质量标准、产品使用、故障排除等。

7.6 为保证乙方提供的产品或服务可以持续正常运行，乙方应提供解决各类故障问题的应急预案和高可用保障方案，并配备相对独立或者专用的服务人员团队、场地、信息系统和信息基础设施等资源，确保甲方享有资源优先获取和应急处置的权利。

7.7如涉及软件开发及外包服务的，乙方提供的软件开发和外包服务必须位于中国境内完成，如果需在境外完成，乙方需事先征得甲方同意，并提供甲方可接受的安全解决方案以降低可能给甲方造成通信、控制、数据保护或其他风险。

7.8 乙方应在设计、开发环节识别安全风险，制定安全策略，采取适当的措施保障安全，建立应对安全缺陷和漏洞的响应机制。

7.9 乙方须对提供的产品或服务定期进行安全漏洞检查，频率不应低于 3个月 1 次，并按照该频率主动报告其提供的产品或服务是否受中高危漏洞影响。当发现提供的产品或服务存在漏洞时，乙方有义务及时书面报告甲方，并尽快采取适当的措施修正或减轻发现的威胁，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序。遇到紧急高危漏洞，应及时进行报告（不限于电话、邮件或其他约定方式）并出具解决方案，保障为甲方提供的产品或服务安全、稳定运行。甲方享有对相关源代码开展恶意代码扫描等日常风险排查工作的权利。

前款所称书面报告，方式限于书面发函及电子邮件形式，告知内容包括但不限于描述安全风险事实、描述漏洞详情、可能后果及建议措施等，书面报告内容应不晚于乙方发现或应当发现相关漏洞当日到达甲方。

乙方收到甲方反馈其提供的产品或服务存在风险信息后，应立即核查确认，及时给出临时处置建议，确认受风险影响后应立即启动应急预案，安排专业工程师现场进行影响情况分析，同时，二线专家全程进行及时的技术支持，并及时出具事件处置报告。

7.10 乙方须配合甲方进行安全审查，在服务期内不得中止、拖延、终止提供安全维护。

7.11 涉及软件升级的，乙方须配合甲方审查，以证明开发和采购符合安全要求，保证产品和服务在实施后能够按照预期的方式和环境使用。

7.12 乙方所采取的安全控制措施应与甲方信息系统的安全等级保持一致。

7.13 其他安全要求

（1）乙方有义务严守甲方及甲方的商业秘密、国家秘密、内部资料和信息，不以任何的形式将甲方及甲方数据资料带出工作现场。

（2）乙方在服务过程中如果对甲方运行正常的硬件或软件因误操作造成损坏，乙方应负责修复或更换，确保甲方的正常使用并赔偿甲方的损失。

8、知识产权

8.1 乙方保证依据本合同提供的软件产品和技术资料，均已得到软件知识产权所有者的合法授权，并不侵犯任何第三方的知识产权或引起任何第三方基于该产品知识产权的指控。

8.2 如甲方由于使用该软件产品而陷入有关著作权、商标、专利、商业秘密或其他知识产权的侵权纠纷，将由乙方负责与第三方交涉，并由乙方承担可能发生的一切法律责任并承担甲方因此而遭受的一切损失和费用，包括但不限于索赔、罚款、诉讼费、保全费、律师费、鉴定费、执行费等一切费用。

8.3 本条款约定的乙方所承担的知识产权瑕疵担保责任不因合同解除或终止而丧失约束力。

9、保密条款

如需要，乙方应根据甲方的要求签署单独的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

9.1 凡甲方提供给乙方的任何商业信息或技术资料、数据或信息，除非有证据证明在提供时已为公知信息的外，均构成甲方的保密信息。乙方同意，甲方的保密信息包括但不限于：所有与甲方业务相关的信息，包括但不限于技术、财务、统计、客户、商业和人员等所有文件、数据、资料或口头披露的相关信息以及由本项目实施而形成的所有文件、数据和资料等信息，乙方对所有上述信息均应承担保密义务。

9.2 从甲方处所获得之保密信息仅用于本合同项下双方的项目相关工作之用。除上述目的之外，乙方不得为自己之用途或任何目的而使用甲方向其披露的保密信息。

9.3除与进行本合同项下相关工作且对乙方负有保密义务的乙方人员或对甲方负有保密义务的甲方人员外，乙方不得向任何第三方披露甲方向其提供的保密信息，甲方书面同意的除外。乙方的雇员、代理人、关联方违反保密义务的，由乙方承担违约责任。

9.4 乙方保证，为防止甲方的保密信息进入公知领域或被未经授权的人知悉，乙方将采取一切必要措施以防止该信息的披露或使用。乙方同意，一旦发现任何对该保密信息的滥用或窃用情况，须以书面形式立即通知甲方，并按甲方要求采取一切必要措施防止该保密信息的进一步泄露、扩散。

9.5 未经甲方的书面同意，乙方不得对任何甲方的保密信息进行复制或以其他方式保存。并且，在甲方提出要求或在双方的业务关系终止时，乙方应立即向甲方归还所有保密信息及其副本、以及所有包含该保密信息全部载体，或者出具加盖乙方公章的已销毁甲方保密信息的书面声明，但双方另有约定的除外。

9.6 除非甲方特别声明，乙方在合同终止后仍须承担保密义务，直至甲方宣布解密或者保密信息事实上已经公开。

9.7 上述保密条款不适用于下列任何信息：

（1）在乙方无过错的情况下为公众所知的信息；

（2）由乙方在披露前或未依靠所披露的信息自行开发的信息；

（3）乙方根据法律法规的规定，或应有管辖权的司法、行政机关的要求而披露的信息，乙方在披露该等信息前应及时通知甲方，从而使甲方得以采取适当的保护措施；

（4）乙方在事先征得甲方书面同意的情况下披露的信息。

9.8 除本合同另有明确约定外，未经甲方事先书面同意，乙方不得将与甲方的洽谈合作中的任何谈判内容等信息向任何第三方披露，也无权将甲方的名称、商号、商标及其他名称、标记用作广告宣传或对任何第三方公开。

10、违约责任

10.1乙方违反合同约定给甲方造成损失的，乙方应对甲方的损失予以赔偿，赔偿范围包括：（1）甲方直接经济损失、（2）甲方的可预期收益的损失、以及（3）甲方为维护合法权益所支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、执行费、评估费、鉴证费等一切费用。无论乙方的违约行为是否给甲方造成损失，乙方均需按照本合同第10条相关约定向甲方另行支付违约金。

10.2 如果乙方没有按照合同约定的时间交付软件产品，自合同约定的交付日期起算，乙方应每日按合同总金额的 1.5  ‰（千分之 一点五 ）向甲方支付违约金，直至交付软件产品为止，甲方有权在付款时予以扣除或从履约保证金中予以扣除。当乙方需支付的违约金累计达到合同总金额的 3 %（百分之 三 ）时，甲方有权解除合同，并主张乙方支付合同总金额 30 %（百分之 三十 ）的违约金，此外，由此给甲方和/或甲方客户造成的一切损失由乙方负责承担。

10.3 如果乙方提供的软件产品与合同要求不符的，根据甲方的催告或通知，乙方应自行纠正，直至提供的软件产品符合合同约定。自甲方提出催告或通知之日起，乙方应每日按合同总金额的 1.5 ‰（千分之一点五）向甲方支付违约金，直至交付符合合同约定的软件产品为止，甲方有权在付款时予以扣除或从履约保证金中予以扣除。当乙方需支付的违约金累计达到合同总金额的 3 %（百分之 三 ）时，甲方有权解除合同并主张乙方支付合同总金额 30 %（百分之 三十 ）的违约金。此外，由此给甲方和/或甲方客户造成的一切损失由乙方承担。

10.4 如果乙方未提供合同约定的技术服务（见附件三）或提供的技术服务不符合合同约定的，根据甲方的催告或通知，乙方应自行纠正，直至提供的服务符合合同约定。自甲方提出催告或通知之日起，乙方应每日按合同总金额的 1.5 ‰（千分之 一点五 ）向甲方支付违约金，直至服务满足合同约定为止，甲方有权在付款时予以扣除或从履约保证金中予以扣除。当乙方需支付的违约金累计达到合同总金额的 3 %（百分之 三 ）时，甲方有权解除合同，并主张乙方支付合同总金额 30 %（百分之 三十 ）的违约金。此外，因乙方违约给甲方造成的一切损失由乙方承担。

10.5如果甲方及其关联方以及甲方及其关联方的用户发现乙方通过后台性质的程序盗取、编辑、储存等方式非法收集、利用和篡改甲方及其关联方以及甲方及其关联方用户储存在该合同项下产品中的数据、信息，则构成乙方根本违约，乙方应全额退回甲方已经支付的合同款项，承担100%合同总金额的违约金，并应就由此导致的甲方及其关联方以及甲方及其关联方的用户的损失承担全部赔偿责任。

10.6 乙方违反本合同约定的其他义务的，应当向甲方支付相当于合同总金额 30 %（百分之 三十 ）的违约金。

10.7 无正当理由的情况下，甲方逾期支付应付合同价款，经乙方书面催告后在合理期限内仍未支付的，应每日按逾期应付合同价款金额的 1.5 ‰（千分之 一点五 ）向乙方支付违约金，直至实际支付应付合同价款为止，甲方需支付的违约金最多不得超过逾期应付合同价款的 3 %（百分之 三 ）；违约金达到合同总金额的 3 %（百分之 三 ）时，乙方有权解除合同。

10.8 在合同未解除的情况下，违约方承担违约责任并不免除其继续履行合同的义务。

11、不可抗力

11.1本条所述的“不可抗力”系指双方缔结合同时不能预见、不能克服或不能避免的客观情况，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

11.2 如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间将中止履行。经另一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延，任何一方均不会因此而承担责任。但是，一方延迟履行本合同同时发生了不可抗力，延迟方的违约责任不能免除。

11.3 受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行合同所造成的影响。没有采取合理的行为和适当的措施致使损失扩大的，该方不能就扩大损失的部分要求免责，仍需就扩大损失的部分承担赔偿责任。

11.4 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后5个工作日内将不能履行合同的原因书面告知对方，并提供有效的证明文件。不可抗力影响结束后，受影响方应在5个工作日内书面通知对方。如果不可抗力影响超过30日，双方可以通过友好协商确定是否继续履行本合同或者解除本合同。

12、税费

12.1 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

12.2 中国政府依据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

13、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得将其在本合同项下的全部或部分权利义务转让或分包给第三方。甲方有权根据需要通知乙方向甲方指定的第三方履行，或将甲方全部或部分权利转让给第三方。乙方不得将本合同项下信息科技外包服务转包或者变相转包。经甲方同意分包的，双方应当明确可以分包履行的具体服务内容、金额或者比例，乙方应当保证整个产品或服务质量，确保分包服务供应商严格遵守本合同约定提供产品或服务，同时，乙方应当加强对分包服务供应商的监督管理，分包服务供应商发生变更的，乙方应及时向甲方报告并征得同意。分包具体要求按照本合同具体条款约定执行或另行签署协议执行。

14、合同的解除

14.1  甲乙双方协商一致，可以解除本合同；

14.2  一方违约，致使另一方合同目的无法实现的，另一方可以解除本合同；合同的解除不影响合同中有关保密条款、违约责任承担、损害赔偿条款及争议解决条款的效力。

14.3因不可抗力致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同。

14.4 按照本合同第10.2项、第10.3项、第10.4项的约定，甲方有权解除合同。

14.5 按照本合同第10.7项的约定，乙方有权解除合同。

14.6乙方提供的服务或产品给甲方造成重大声誉或经济损失的，甲方可以随时解除合同。

14.7 合同的解除不免除违约方对违约责任的承担，亦不影响本合同中有关清理结算条款及争议解决条款的效力。

15、适用法律和争议的解决

本合同适用中华人民共和国法律。凡有关本合同或执行本合同所发生的一切争议，合同各方应通过友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地的有管辖权的人民法院起诉。

16、其他

16.1 合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

16.2 本合同附件均为本合同不可分割的部分，与合同正文具有同等法律效力。

16.3本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。经甲、乙双方加盖公章或合同专用章后生效。

本合同附件目录如下：

附件一：软件产品清单

附件二：甲方业务需求及技术规范

附件三：到货验收合格单（样表）

附件四：安装调试验收合格单（样表）

附件五：最终验收合格单（样表）

附件六：信息科技外包服务风险评估报告（样表）

附件七：外包服务人员网络安全保密承诺书（样表）

（以下无正文）

（以下为       软件采购合同盖章部分）

| 甲 方： （盖章） | 乙 方： （盖章） |
| --- | --- |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

附件一：软件产品清单

附件二：甲方业务需求及技术规范

附件三：到货验收合格单（样表）

| 合同编号 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方名称 |  |  | 甲方验收人 |  |  |  |
| 甲方地址 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 乙方名称 |  |  | 乙方验收人 |  |  |  |
| 乙方地址 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 交付内容 | 产品名称 | 软件版本 |  | 序列号 |  | 数量 |
| 验收结论：（验收双方共同确认） |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 甲方验收人/日期： |  |  | 乙方验收人/日期： |  |  |  |
| 甲方验收单位（盖章）： |  |  | 乙方验收单位（盖章）： |  |  |  |
| 入库联系人： |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收合格单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件四：安装调试验收合格单（样表）

| 合同编号 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方名称 |  | 甲方验收人 |  |  |  |
| 甲方地址 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 乙方名称 |  | 乙方验收人 |  |  |  |
| 乙方地址 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 验 收 内 容 |  |  |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |
| 安装调试 产品情况 | 产品名称 | 软件版本 |  | 序列号 | 数量 |
| 安装调试完成日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 1.产品安装、调试是否与合同相符 |  |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 2.提供的说明书、使用手册等文档是否齐全 |  |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 甲方验收人： 日 期： 年 月 日 |  | 乙方验收人： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |
| 甲方验收单位（盖章）： |  | 乙方验收单位（盖章）： |  |  |  |

备注：本验收合格单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件五：最终验收合格单（样表）

| 合同编号 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方名称 |  |  | 甲方验收人 |  |  |  |
| 甲方地址 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 乙方名称 |  |  | 乙方验收人 |  |  |  |
| 乙方地址 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 验 收 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  | 软件版本 |  | 序列号 |  | 数量 |
| 1.产品提供的功能是否满足合同的要求 |  |  |  |  | 是 □ 否 □ |  |
| 2.所提交的相关资料符合要求 |  |  |  |  | 是 □ 否 □ |  |
| 3.产品试运行是否正常 |  |  |  |  | 是 □ 否 □ |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 甲方验收人： 日 期： 年 月 日 |  |  | 乙方验收人： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |
| 甲方验收单位（盖章）： |  |  | 乙方验收单位（盖章）： |  |  |  |

备注：本验收合格单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件六、信息科技外包服务风险评估报告（样表）

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外包服务供应商 |  |  |  |
| 外包项目名称 |  |  |  |
| 外包类型 | □咨询规划类 □开发测试类 □运行维护类 □安全服务类 □业务支持类 |  |  |
| 外包等级 | □重要外包 □一般外包 |  |  |
| 外包模式 | □驻场外包 □非驻场外包 |  |  |
| 外包服务供应商种类 | □行内供应商 □行外供应商 |  |  |
| 外包服务时间 |  |  |  |
| 评估方式 | □现场检查 □外包服务供应商自评估 □外包服务供应商委托的第三方评估 □本单位组织的第三方评估 |  |  |
| 评估手段 | □人员访谈 □文档调阅 □工具检查 □旁站式验证 □配置核查 □问卷调查 其他 |  |  |
| 评估实施单位 |  | 评估时间 |  |
| 一、评估组织 |  |  |  |
| 说明此次外包服务风险评估人员组成，评估时间和评估周期，人员访谈对象和方式（面对面、电话、线上沟通等）、调阅的重要文档或资料清单（项目合同、建设方案、验收报告、运维记录、公司公告、公开信息等）、使用的检查工具（漏洞检测、·扫描等）、旁站式验证方法（验证对象、方法、步骤等）、配置核查方式（核查工具、人工核查等）或问卷调查形式及调查内容等评估组织相关情况。 |  |  |  |
| 二、项目基本情况 |  |  |  |
| 说明外包项目主要内容、计划周期和当前进展等情况。 |  |  |  |
| 三、服务资源情况 |  |  |  |
| 说明项目实际外包服务人员配置、职责和资质等信息；根据项目类型，说明本项目服务场地、数据中心机房位置、信息系统部署情况、网络拓扑和网络安全防护措施部署情况等信息；说明本项目信息资源授权情况和当前现状的对比情况。 |  |  |  |
| 四、稳定运营情况 |  |  |  |
| 对于行外供应商，说明其工商注册、员工情况、组织架构、市场经验、财务状况和专业技术资质、外包服务人员资质现状，以及司法风险、经营风险和市场禁入等方面的情况，重点说明与尽职调查内容发生变化的信息。 |  |  |  |
| 五、风险控制管理情况 |  |  |  |
| 结合信息科技外包项目类型，说明外包服务供应商在外包服务过程中的制度执行、培训开展、项目管理、开发测试管理、网络和数据安全保障、业务连续性保障等方面的实际情况（可参照尽职调查报告中列举的风险控制管理要点，详细描述实际执行情况）。 |  |  |  |
| 六、网络安全事件情况 |  |  |  |
| 如在评估周期内发生网络安全事件，说明事件基本情况和事后分析及处理结果，以及采取预防发生类似事件的措施。 |  |  |  |
| 七、风险识别分析 |  |  |  |
| 综合服务资源、稳定运营和风险控制情况，总结概括项目当前存在的主要问题，可能带来的风险和风险威胁程度。 |  |  |  |
| 八、整改建议及下一步措施 |  |  |  |
| 说明针对评估发现的风险拟采取的控制措施，并分析自上次风险评估以来已采取的控制措施，控制成本及控制效果。若现有风险控制措施成本较高或控制无效时，要提出进一步改进措施。 |  |  |  |
| 九、总体评估结论 |  |  |  |
| 根据风险识别分析情况，结合风险控制效果，给出项目是否可持续进行、是否需暂停服务乃至启动终止流程，是否需暂停或者在一定期限内取消其参与本单位信息科技外包项目资格的明确意见。 |  |  |  |
| 十、评估人签字及盖章 |  |  |  |
| 评估人（签字）： 评估实施单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

注：可结合实际情况对表格内容进行优化。外包使用部门通过检查等方式开展的评估，盖评估人所在部门公章；通过外包服务商自评估或者第三方机构开展的评估，应盖实际评估实施单位公章。

附件七、外包服务人员网络安全保密承诺书（样表）

| 承诺人姓名 |  |
| --- | --- |
| 身份证号 |  |
| 所属单位 |  |
| 服务单位 |  |
| 服务项目 |  |
| 服务时间 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 一、承诺内容 |  |
| 本人已被告知有关规章制度和工作要求，知悉应当承担的网络、数据安全和保密义务，在此庄重承诺： （一）自觉遵守国家网络、数据安全和保密法律、法规以及甲方各项规章制度，履行相关义务。 （二）除非得到合法授权或批准，永不泄露所知悉的国家秘密、甲方工作秘密和其他敏感数据。 （三）不私自以任何形式留存涉及国家秘密、甲方工作秘密和其他敏感数据的载体；不在非涉密网络、移动设备和公共网盘、文库、代码托管平台、自建文件服务器和社交平台等互联网暴露区域存储、处理、传输此类信息。 （四）发现他人违反规定，泄露国家秘密、甲方工作秘密和其他敏感数据时，立即予以制止，并及时报告。 （五）未经审查批准，不擅自发表涉及本项目工作内容的文章、著述。 （六）未经允许，不进入或使用授权范围外的信息系统、信息基础设施。 （七）未经允许，不对授权范围外的信息系统、信息基础设施进行操作或变更。 （八）未经允许，不对授权范围外的信息系统、信息基础设施中存储、传输的数据和应用程序进行操作或变更。 （九）未经允许，不擅自访问授权范围外的办公区域，不将非个人物品带出办公区域。 （十）不故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。 （十一）按要求接入并访问甲方内部通信网络，不私自更换网络接入位置和网络地址，不利用甲方通信网络环境从事与项目无关的活动。 （十二）严格落实甲方各项网络安全技术防护措施，包括但不限于安装指定的终端管理软件和防病毒软件、定期进行操作系统和应用软件补丁修复、设置高强度的口令账户等，确保使用的办公设备安全可靠。 （十三）发现存在网络安全隐患或发生网络安全事件时，立刻采取补救措施并保存原始记录，并及时报告，绝不隐瞒。 （十四）不参与国家法律、法规和甲方规章制度明令禁止的其他危害网络安全的行为。 （十五）违反上述承诺，本人自愿承担党纪、政纪责任和法律后果，服从相关考核评价结果或惩戒措施。 （十六）上述所有条款本人已仔细阅读，对其中的所有内容没有异议。 |  |
| 二、承诺人签字 |  |
| 本承诺书一式三份，分别由承诺人、外包服务供应商、信息科技外包使用部门留存，自签字之日起生效。 承诺人（签字）： 联系方式： 外包服务供应商（盖章） 年 月 日 |  |

注：可以表格内容为基准，结合实际情况进一步丰富完善承诺事项。

第六章  投标文件格式

投标人提交的材料将被保密，但不退还。全部文件应按规定的份数按包件编制并按包件提交。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即全部采购内容为一个包件（即第1包件），包件号为“1”或“01”；包件名称仍为项目名称。格式如下：

注：

（1）本章未给出格式的材料或附件，由投标人自行提供或编制，但应注意招标文件相应盖章要求。本章明确指明是“建议格式”的文件其格式仅供参考，均不做强制要求，投标人可自行编制，但应注意招标文件相应盖章要求。

（2）本章明确指明为“格式”的文件：
格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的（包括“函”、“书”、“声明”、“协议”），不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。对于有签署、签字要求的格式文件，法定代表人在相应位置签署或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，应加盖公章。不满足本条要求的格式文件将视为无效格式文件。

（3）本章提供的格式表格中中括号“【】”中内容表示填写说明或举例说明，并非给定内容，投标人应根据自身投标情况据实填写。本章提供的格式中“注：”的内容也是填写说明，也非给定内容；本章提供的格式中的排序序号、编号也非给定内容。

商务技术文件分册封面建议格式

【封面建议格式仅供参考，但投标文件所有纸质构成部分（正本）封面必须盖章，由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章】

正本【或副本】

项目名称：

包件名称：

项目编号/包件号：

投标文件

商务技术分册

【商务技术分册再分册装订或有其他组成部分的，在此处注明，例如“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等】

投标人名称：

投标人公章：

评分索引表建议格式

评分索引表

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 投标响应情况简述 | 投标文件对应章节及页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件第三章“评标标准”中列明的商务及技术部分评审内容，逐条（价格部分除外）索引至投标文件对应的响应内容所在章节和页码，以方便评标委员会评审。

附件1 投标函格式

投标函

致：      【采购代理机构】

根据贵方为  【项目名称】  项目招标采购的   【项目编号】   招标文件，签字代表 【全名、职务】经正式授权并代表投标人  【投标人名称、地址】  提交下述文件：

- 本投标函

- 开标一览表；

- 投标分项报价表；

- 技术服务需求偏离表；

- 合同条款偏离表；

- 【法定代表人授权书 或者 法定代表人的身份证明复印件】；

- 详细的技术服务响应；

- 资格、资信证明文件；

- 其他。

在此，我方郑重承诺：

1、我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。

2、我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

3、如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担。

4、我方及我方提供的货物和服务均满足中华人民共和国法律法规的强制性规定和其他行政许可。保证提供的货物和服务等的所有权及知识产权等权利无瑕疵。

5、在本次招标活动中，我单位以 【电汇】 形式提交投标保证金并做出以下承诺：

（1）、保证金有效期与投标有效期一致。

（2）、若我单位最终中标，我单位承诺于合同签订的下一个工作日内，将合同扫描件报采购代理机构，否则自行承担投标保证金未能在规定时间内退还的责任，采购代理机构不承担任何责任。

6、若我单位最终中标，我单位保证在接到中标通知后三日内按招标文件的规定，以电汇形式向中化商务电子招投标平台收款子账户支付服务费，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担，我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

以上承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

据此函，我方宣布同意如下:

- 我方投标报价见《开标一览表》。我方完全接受并同意采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用，并承诺因投标文件发生的费用缺漏项将是我方的风险，我方将无条件给予补充完备，且报价不变。我方投标文件不包含除价格外的任何其他优惠，且没有附加条件折扣。

- 本投标有效期为自投标截止时间起【90】日 。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何投标文件。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

- 我方接受并同意招标文件关于投标保证金不予退还的规定。

- 我方己详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方承诺除合同条款偏离表“偏离说明”栏中列明的“优于”或“不满足”项外，我方无条件满足并接受招标文件规定的所有其它合同条款。我方承诺合同条款偏离表内容（包括该表未列出的一致且满足的条款）与投标文件其它位置响应不一致的，以合同条款偏离表内容为准。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  传真：

电话：                  电子邮箱____________________

法定代表人签署或被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附件2 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：____________________________

项目编号：____________________________

| 包件号 | 包件名称 | 投标总价 （单位人民币元） | 投标保证金 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： | 【保证金金额及形式，例如“XX元，电汇” 】 | 【如无投标声明可填写“无”】 |

注：

1.此表正本应按投标人须知的规定单独密封提交，以便在开标时使用（投标文件副本中仍需保留本表并装订入投标文件）。

（1）	投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。

（2）	不得填写有条件折扣。

（3）	一个包件只能填写一个报价，不得将一个包件拆开报价。

2.此表中，投标总价应与附件3分项报价表中的投标总价一致。

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人签字：

日期 ：

投标人开票信息表格式

项目名称：____________________________

项目编号：____________________________

如果我单位中标/成交，请贵单位开具以下服务费发票：

□增值税普通发票      □增值税专用发票  （请在方框□内打勾）

我单位开票信息为：

单位全称：____________________________

纳税人识别号：____________________________

增值税专用发票地址：____________________________

增值税专用发票电话：____________________________

增值税专用发票开户行名称：____________________________

增值税专用发票开户行账号：____________________________

注：如我单位在项目流程未完成期间，所提供的发票信息已有变动或正处于工商信息变动期，我单位将及时与财务部门或当地税务部门或相关部门咨询，向本项目负责人提供最新的开票信息并保证提供的开票信息有效。

我单位确认所填开票信息正确无误，以上信息已与我单位财务人员核实，若因开票信息错误等原因造成的相关损失，由我单位自行承担。

我单位将在贵单位发票开出后，派人到现场领取。

邮寄服务并非中化商务有限公司提供，存在发票丢失、损毁的风险，我单位自行负责。

投标人名称(公章)：

日期：

附：如为一般纳税人，则需提供一般纳税人资格证书(证明)复印件，或国家税务局网站一般纳税人资格查询截图

附件3 投标分项报价表格式

投标分项报价表（货物类适用）

项目名称：____________________________

项目编号/包件号：___________________________ 包件名称：____________________________          价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 版本号或软件型号或主要功能说明 | 数量 | 品牌 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【产品1】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 【安装调试、售后】 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 【其他】 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：	1、投标总价应为各分项合计汇总之和。

2、如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（盖章）：____________________

法定代表人签署或被授权人签字：____________________

附件4 技术服务需求偏离表格式

技术要求偏离表

项目名称：

项目编号/标段号：                       标段名称：

| 序号 | 指标项 | 招标文件需求要求 | 技术要求指标 | 偏离说明 | 说明证明文件在投标文件中的索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件技术服务要求中条文的编号】 | 【直接复制招标文件的技术服务要求中该编号对应的具体条文要求】 | 【填写所提供货物及服务的技术要求】 | 【填写：优于（即“正偏离”）、满足（即无偏离）或不满足（即负偏离），并可进一步进行偏离说明】 | 【填写页码，例如“第XX页”；或填写章节条款号，例如“第X章第X.X节第X.X.X条或第（X）条等”；无需索引的可空白】 |

投标人名称（盖章）：_____________________

法定代表人签署或被授权人（签字）：_____________________

注：	1、投标人对招标文件中第四章“技术服务需求”中 “（四）技术商务需求（1）技术要求”进行逐条应答。如有遗漏的条文，评委有权视为投标人未对该条文作出响应。

2、对于招标文件要求提供进一步提供方案说明或证明材料的，投标人应提供准确的说明证明文件在投标文件中的页码索引或章节条款索引。索引错误导致评标委员会查找不到的后果由投标人自行承担。

POC测试情况表

项目名称：

项目编号/标段号：                       标段名称：

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |  |  | 测试情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标说明 | 证明材料 | 现场演示 | 是否提供测试 | 是否 通过 |
| 1 | ★ | 模型管理 | 实现按照运维场景进行模型扩展定义，包含模型的增删改查，模型属性的增删改查 | 否 | 是 |  |  |
| 2 | ★ | 模型属性类型 | 实现模型的可视化表单建模，模型属性的数据类型包括字符串、数字、列表、日期、时间、bool等 | 否 | 是 |  |  |
| 4 | # | 模型属性设置 | 实现模型属性的字段设置如是否必填、是否可编辑、自定义校验规则等 | 否 | 是 |  |  |
| 5 | # | 模型导入导出 | 实现模型定义的导入和导出 | 否 | 是 |  |  |
| 6 | # | 内置配置模型库 | 提供不少于10个内置的配置模型 | 否 | 是 |  |  |
| 7 | ★ | 模型关系展示 | 实现以拓扑图的形式展示CMDB中模型及其关联关系 | 否 | 是 |  |  |
| 8 | ★ | 模型关系建立 | 通过界面操作实现不同模型之间的关联关系建立 | 否 | 是 |  |  |
| 9 | # | 模型关联类型定义 | 实现模型关联类型的自定义，如运行于、安装于、上联等 | 否 | 是 |  |  |
| 10 | # | 模型关联约束定义 | 实现配置关联类型的约束关系定义，如一对一、一对多、多对一以及多对多等 | 否 | 是 |  |  |
| 13 | ★ | 配置项维护 | 实现模型配置项的维护，如新增、修改、删除，并支持手动、自动方式录入 | 否 | 是 |  |  |
| 14 | ★ | ITSM流程管理配置 | 实现通过ITSM流程来创建、修改和删除配置项 | 否 | 是 |  |  |
| 15 | ★ | 配置项批量操作 | 实现批量操作，操作方式至少包括界面操作、API操作、自动发现采集，其中界面操作支持Excel导入导出 | 否 | 是 |  |  |
| 16 | # | 配置项增量操作 | 实现按照模型的部分属性导入配置和增量导入，如支持主属性+任意属性（单个或多个）导入模式 | 否 | 是 |  |  |
| 17 | # | 配置项合规性 | 实现对配置录入的合规性验证 | 否 | 是 |  |  |
| 18 | # | 配置项版本 | 实现配置修改的版本记录，包含记录修改时间、修改属性的前后值 | 否 | 是 |  |  |
| 19 | # | 配置项展示设置 | 实现查询配置项显示字段的可配置，支持按选中字段进行排序 | 否 | 是 |  |  |
| 20 | ★ | 配置项拓扑 | 实现配置项拓扑查询，通过关系挖掘，以图形化的方式展示配置项之间的关系 | 否 | 是 |  |  |
| 21 | ★ | 配置项关联维护 | 实现配置关联关系的维护，如录入、解除配置的关联关系 | 否 | 是 |  |  |
| 22 | # | 配置项操作审核 | 实现对配置项操作的审核确认，包含录入、修改、删除 | 否 | 是 |  |  |
| 23 | # | 自动发现配置审核 | 实现对自动发现的配置及其属性变更的变更通知，配置管理员确认后完成配置变更 | 否 | 是 |  |  |
| 24 | # | 配置项冲突审核 | 从不同数据源获取到同一配置项数据时，当发生重复或不一致时，能够产生提示信息，实现人工干预解决 | 否 | 是 |  |  |
| 27 | ★ | 主流软硬件信息发现采集 | 实现各种主流的服务器、网络设备、存储、操作系统、数据库、中间件等软硬件信息的自动发现采集 | 否 | 是 |  |  |
| 28 | ★ | 配置发现采集方式 | 实现agent和agentless发现采集方式 | 否 | 是 |  |  |
| 29 | ★ | 配置发现采集无代理协议 | agentless的发现采集协议可使用下列中的一种或多种：SSH、SNMP、IPMI、WinRM、JDBC等 | 否 | 是 |  |  |
| 30 | ★ | 配置项关系自动构建 | 基于规则实现配置项间关系的自动构建 | 否 | 是 |  |  |
| 31 | # | 配置发现采集任务管理 | 实现基于插件新建、修改、删除、发现采集任务，设置执行对象、执行周期等信息；按设定的定时策略进行配置发现采集和配置关系构建，也可手工按需执行 | 否 | 是 |  |  |
| 32 | # | 配置发现采集插件模板 | 提供自定义发现采集插件的开发模板，实现自定义插件的新建、修改、删除、导入和导出 | 否 | 是 |  |  |
| 33 | # | 内置配置发现采集插件库 | 提供不少于10个内置的配置发现采集插件 | 否 | 是 |  |  |
| 34 | ★ | 配置查询 | 实现按照组合条件查询特定配置数据（如按照标签、业务系统、IP、人员等配置项类别)，支持模糊匹配检索 | 否 | 是 |  |  |
| 35 | ★ | 配置关联关系查询 | 实现配置关联关系查询，提供不同模型的配置关联关系互查 | 否 | 是 |  |  |
| 36 | ★ | 系统内配置消费 | 实现为本系统其他模块和场景工具提供配置数据如为作业服务模块、流程服务模块提供服务器资源IP等配置数据 | 否 | 是 |  |  |
| 37 | # | 系统外配置消费 | 根据外部系统需求，提供标准的配置项和配置项关联关系的消费能力 | 否 | 是 |  |  |
| 38 | # | 配置数据统计 | 实现配置数据的周期统计，统计内容至少包含配置总数、配置自动化覆盖率、数据完整率、配置使用频率、配置模型变化数、配置项变更数等信息 | 否 | 是 |  |  |
| 40 | # | 配置统计数据展示 | 实现统计数据的展示，支持数据同比、环比的比较，展示形式不限于表格、饼图、趋势图等一种或多种形式 | 否 | 是 |  |  |
| 41 | # | 配置统计数据导出 | 实现统计数据的导出，支持Excel、Word等一种或多种格式导出 | 否 | 是 |  |  |
| 42 | # | 配置盘点 | 实现按照多种维度（如配置归属等）的配置项盘点，可以邮件等形式发送到配置所属人进行标记确认 | 否 | 是 |  |  |
| 43 | ★ | 自动化脚本管理 | 实现操作系统脚本的新增、修改、删除、查询、导入导出等基本管理操作 | 否 | 是 |  |  |
| 44 | ★ | 自动化脚本扩展 | 实现自定义操作脚本扩展，脚本类型包含Shell、Python、Bat、PowerShell等 | 否 | 是 |  |  |
| 45 | # | 自动化脚本版本管理 | 实现操作系统脚本的版本记录，允许用户查看版本历史 | 否 | 是 |  |  |
| 46 | # | 自动化脚本发布 | 实现操作系统脚本的发布管理，发布后的脚本才能被调度和执行 | 否 | 是 |  |  |
| 47 | # | 自动化脚步参数定义 | 实现自定义操作脚本的输入、输出参数定义 | 否 | 是 |  |  |
| 48 | # | 自动化脚本调试 | 实现自定义脚本的界面调试 | 否 | 是 |  |  |
| 49 | # | 内置自动化脚本库 | 提供不少于20个内置的操作脚本插件 | 否 | 是 |  |  |
| 50 | ★ | 自动化编排管理 | 实现自动化编排的新建、修改、删除、查询、克隆、导入导出等基本管理操作,节点支持关联操作脚本 | 否 | 是 |  |  |
| 51 | ★ | 自动化编排结构 | 实现串行、并行、分支、嵌套子流程等编排方式 | 否 | 是 |  |  |
| 52 | ★ | 自动化编排参数 | 实现输入、输出参数的定义和赋值，任务节点输出参数可以给后续的节点作为输入参数或分支条件 | 否 | 是 |  |  |
| 53 | # | 自动化编排发布 | 实现编排的发布管理，发布后的编排才能被调度和执行 | 否 | 是 |  |  |
| 54 | # | 自动化编排节点扩展 | 实现流程节点的自定义开发，可对接第三方API实现跨系统调用 | 否 | 是 |  |  |
| 55 | ★ | 自动化编排方式 | 实现agent和agentless混合编排 | 否 | 是 |  |  |
| 56 | # | 自动化无代理协议 | agentless协议可使用下列中的一种或多种：SSH、SNMP、IPMI、WinRM、JDBC等 | 否 | 是 |  |  |
| 57 | ★ | 自动化编排可视化 | 提供图形化、可视化流程设计器，实现拖拽式的任务流程节点编排 | 否 | 是 |  |  |
| 58 | ★ | 自动化作业管理 | 实现作业的新建、修改、删除、查询等操作 | 否 | 是 |  |  |
| 59 | ★ | 自动化作业策略 | 实现周期性、单次执行的策略模式 | 否 | 是 |  |  |
| 60 | # | 自动化作业启停 | 实现执行计划的启用和停用，执行计划的启用和停用可以设置审批确认 | 否 | 是 |  |  |
| 61 | ★ | 自动化脚本执行 | 实现通过agent在指定目标设备的脚本执行 | 否 | 是 |  |  |
| 62 | ★ | 自动化脚本日志记录 | 实现执行日志的记录和查看，界面可查看脚本执行日志、输入输出参数值，操作记录需要关联脚本版本 | 否 | 是 |  |  |
| 64 | # | 自动化脚本分组执行 | 脚本执行支持设置目标设备的分组批次 | 否 | 是 |  |  |
| 66 | ★ | 自动化作业执行日志 | 实现通过界面动态实时的反馈作业执行过程，可查看每个任务的执行日志、输入输出参数值 | 否 | 是 |  |  |
| 67 | # | 自动化作业执行异常处理 | 当作业任务执行异常时，用户通过界面方式进行干预，可重做该任务直到成功，也可以跳过任务或终止作业执行 | 否 | 是 |  |  |
| 68 | # | 自动化作业历史查询 | 实现作业任务历史追溯功能，用户能查询已经执行过的历史作业任务和执行日志 | 否 | 是 |  |  |
| 69 | # | 自动化作业人工复核 | 实现在运维服务流程和自动化任务编排时，系统设置复核人，在作业执行时需人工确认能否继续执行 | 否 | 是 |  |  |
| 70 | # | 敏感命令审核 | 操作执行时需实现敏感命令审核控制，可设定敏感命令规则，当操作脚本里出现敏感命令时，可以提示并终止执行，或者用户确认后才能继续执行 | 否 | 是 |  |  |
| 71 | # | 敏感命令规则适配的 脚本类型 | 敏感命令规则实现Python、Shell、Bat、PowerShell等脚本类型匹配规则 | 否 | 是 |  |  |
| 72 | # | 目标IP黑白名单设置 | 实现可执行目标主机的IP黑名单或者白名单的设置 | 否 | 是 |  |  |
| 73 | # | 脚本执行账号管理 | 实现脚本执行所需要的账号管理，如linux系统账号 | 否 | 是 |  |  |
| 75 | ★ | 文件下发 | 支持文件批量下发至指定服务器 | 否 | 是 |  |  |
| 76 | # | 文件哈希值记录 | 对于文件传输场景，可实现在文件获取和分发时，分别记录文件的哈希值，保障文件一致性 | 否 | 是 |  |  |
| 77 | # | 程序包管理 | 支持程序包管理，如程序包的导入导出 | 否 | 是 |  |  |
| 78 | ★ | 应用发布模板管理 | 实现发布和回滚任务模板的增删改查和克隆，实现根据模板创建发布和回滚任务 | 否 | 是 |  |  |
| 79 | ★ | 应用快速启停 | 实现程序、配置、数据的变更发布，实现应用的快速启停和状态检查 | 否 | 是 |  |  |
| 83 | # | 应用发布多环境编排 | 实现多环境编排发布（多机房环境、预发环境、生产环境等） | 否 | 是 |  |  |
| 84 | # | 应用发布任务参数配置 | 实现发布和回滚任务的参数配置，如配置任务的并发度、应用版本等信息 | 否 | 是 |  |  |
| 85 | # | 应用发布任务控制 | 发布和回滚任务实现暂停、重试、停止、跳过和继续的控制 | 否 | 是 |  |  |
| 86 | # | 应用发布任务详情查看 | 实现所有发布和回滚任务的历史和详情查看 | 否 | 是 |  |  |
| 87 | ★ | 巡检指标管理 | 自带常规巡检项和常规巡检项脚本及指标，实现巡检项和脚本的自定义扩展 | 否 | 是 |  |  |
| 88 | # | 巡检指标阈值设置 | 实现根据具体的巡检项指标制定不同的阈值 | 否 | 是 |  |  |
| 89 | # | 巡检结果查看 | 实现直接查看各巡检任务产生的巡检结果，以HTML、Excel等方式展示巡检结果 | 否 | 是 |  |  |
| 90 | # | 巡检结果分析 | 实现巡检完成后，对巡检结果进行分析，对超出阀值的信息及时提示，对巡检异常报警提示 | 否 | 是 |  |  |
| 91 | # | 巡检报告导出 | 实现按照设备、业务等维度将巡检结果生成报告，可将巡检报告导出 | 否 | 是 |  |  |
| 92 | # | 自动化数据统计 | 实现自动化模块相关功能的周期统计，维度包含脚本操作、编排、任务等；实现自动化任务执行的周期统计，维度包含执行状态、执行耗时等 | 否 | 是 |  |  |
| 93 | # | 应用发布数据统计 | 实现按照周、月、年生成包含应用发布的成功状态、开始结束时间、执行用户、重试次数、失败原因等数据统计报告 | 否 | 是 |  |  |
| 94 | # | 巡检数据统计 | 实现生成包含系统巡检总量、巡检执行情况、异常情况等关键信息数据统计报告 | 否 | 是 |  |  |
| 95 | # | 自动化统计数据展示 | 实现统计数据的展示，支持数据同比、环比的比较，展示形式包含不限于表格、饼图、趋势图等一种或多种形式 | 否 | 是 |  |  |
| 96 | # | 自动化统计数据导出 | 实现统计数据的导出，导出支持Excel、Word等一种或多种格式 | 否 | 是 |  |  |
| 97 | # | 服务目录 | 实现服务目录导航，可提交、查询和收藏服务或运维流程 | 否 | 是 |  |  |
| 98 | # | 工单展示 | 实现展示待办工单、历史处理工单等信息 | 否 | 是 |  |  |
| 99 | # | 待办提醒 | 实现及时接收由于工单分配、值班任务分配等场景的分配提醒、到期提醒等 | 否 | 是 |  |  |
| 100 | # | 后台管理 | 实现自定义编辑通知、公告、图表；可后台配置首页显示的运维工具，提供分组、搜索等功能 | 否 | 是 |  |  |
| 101 | # | 移动端工单展示 | 实现移动端H5页面展示待办工单、历史处理工单等信息 | 否 | 是 |  |  |
| 102 | # | 移动端待办提醒 | 实现通过移动端页面及时接收由于工单分配、值班任务分配等场景的分配提醒、到期提醒等 | 否 | 是 |  |  |
| 103 | ★ | 常用服务流程设计 | 实现事件、问题、变更、服务请求以及各类定制化服务流程的编排设计 | 否 | 是 |  |  |
| 104 | # | 服务项管理 | 实现在创建服务项时对接相应的流程模型，并灵活定制服务项的类型、名称等属性 | 否 | 是 |  |  |
| 105 | ★ | 拖拉拽自定义服务流程 | 实现拖拉拽自定义流程，包括自定义流程节点、引用流转规则、处理角色等 | 否 | 是 |  |  |
| 106 | ★ | 服务流程节点类型 | 实现并行节点、分支选择、子流程等功能；实现流程审批中的会签功能，实现多种会签模式 | 否 | 是 |  |  |
| 108 | # | 服务流程模板 | 实现流程模版，可通过导入、配置操作即完成默认流程的设置，可快速上线使用 | 否 | 是 |  |  |
| 109 | # | 服务流程版本管理 | 实现流程模型版本管理，可查看、恢复保存的历史版本，且应用新版本后不能对历史旧的流程产生影响，新创建的工单使用新版本的流程模型 | 否 | 是 |  |  |
| 110 | # | 服务流程用户 | 实现对于新建的流程模型应能够灵活设定流程管理员以及使用流程的用户 | 否 | 是 |  |  |
| 111 | ★ | 服务流程表单定义 | 实现流程表单的自定义，包括表单字段，字段的关联关系、校验关系、字段属性等 | 否 | 是 |  |  |
| 112 | # | 服务流程数据类型 | 实现数据类型多样性、数据内容可约束、数据来源可定义等特性，字段类型包括单行文本、多行文本、下拉菜单、单选、多选、整数、小数、日期时间、附件等 | 否 | 是 |  |  |
| 113 | ★ | 服务流程与自动化编排、CMDB联动 | 实现与自动化运维编排的联动，如引用运维作业、调用其他功能模块的API接口等,实现与CMDB联动，如表单属性关联CMDB配置项信息等 | 否 | 是 |  |  |
| 114 | ★ | 服务流程属性关联自动化任务参数 | 实现将流程中的属性作为自动化编排的输入参数 | 否 | 是 |  |  |
| 115 | ★ | 工单查询 | 实现工单查询功能，可以自定义查询条件和显示列，从不同维度综合检索目标工单数据 | 否 | 是 |  |  |
| 116 | ★ | 工单流转进度 | 实现查看工单的流转历史和进度 | 否 | 是 |  |  |
| 117 | # | 工单创建 | 实现工单创建并可通过模板直接导入建单数据快速创建工单 | 否 | 是 |  |  |
| 118 | # | 工单模板草稿 | 实现工单创建编辑时存为草稿或者保存为模板 | 否 | 是 |  |  |
| 119 | # | 工单操作 | 实现工单的提交、回退、转派、挂起/恢复、响应等多种操作 | 否 | 是 |  |  |
| 120 | # | 工单催办 | 实现工单催办功能，发起人可对处理工单执行催办操作，工单处理人会收到催办的通知 | 否 | 是 |  |  |
| 121 | # | 工单间关联 | 实现工单间的互相关联，支持一对一、一对多和多对一关联方式 | 否 | 是 |  |  |
| 122 | # | 工单关联服务级别 | 实现在工单中查看当前工单关联的SLA信息 | 否 | 是 |  |  |
| 123 | # | 工单评价 | 实现工单评价功能 | 否 | 是 |  |  |
| 124 | ★ | 自定义服务级别管理 | 实现服务流程的自定义服务级别管理，如自定义服务时长、服务级别,能够灵活定义SLA的开始条件与结束条件 | 否 | 是 |  |  |
| 125 | # | 服务级别升级策略 | 实现设置相应的SLA升级策略，如超过时限时给指定人员发送通知，提高工单优先级等 | 否 | 是 |  |  |
| 126 | # | 服务级别规则 | 实现服务级别协议可以定义一个或多个匹配规则，可设置生效时间段，可针对流程的某一个节点进行设置，也可以选择所有节点统一设置 | 否 | 是 |  |  |
| 127 | # | 工单统计 | 实现工单数据的统计，统计维度包含时间、人员、工单类型、工单状态等 | 否 | 是 |  |  |
| 128 | # | 服务级别数据统计 | 实现对超期的工单、历史工单进行SLA统计,对于已挂起的工单不计入SLA考核 | 否 | 是 |  |  |
| 129 | # | 工单统计数据展示 | 实现统计数据的展示，支持数据同比、环比的比较，展示形式包含不限于表格、饼图、趋势图等一种或多种形式 | 否 | 是 |  |  |
| 130 | # | 工单统计数据导出 | 实现统计数据的导出，导出支持Excel、Word等一种或多种格式 | 否 | 是 |  |  |
| 131 | ★ | 值班设置 | 实现值班组设置、值班规则设置、值班计划、替换班功能，可针对每个值班岗中人员的自动生成值班排班计划，可对自动生成的排班计划进行手动调整 | 否 | 是 |  |  |
| 132 | # | 调班申请 | 值班人员可对于自己未来的排班发起调班申请，调班申请均需通过负责人审批之后生效 | 否 | 是 |  |  |
| 133 | # | 值班提醒 | 实现值班提醒通知功能，能够灵活设定在特定时间给指定日期值班的人员发送通知 | 否 | 是 |  |  |
| 134 | # | 值班签到 | 实现值班签到签退、值班记录编辑与查询 | 否 | 是 |  |  |
| 135 | # | 值班日志记录 | 实现运维人员在值班日志中记录当天值班所完成的工作内容，以及需要交接的内容 | 否 | 是 |  |  |
| 136 | # | 值班日志查询 | 实现值班任务通知提醒，提供值班日志查询，实现对值班工作的各种情况进行详细记录，方便进行查询 | 否 | 是 |  |  |
| 137 | # | 运维知识发布审核 | 实现知识文章编辑及多附件上传，审核后发布 | 否 | 是 |  |  |
| 138 | # | 运维知识模板 | 实现录入知识的模板设置，各类工单可转化为运维知识文章 | 否 | 是 |  |  |
| 139 | # | 运维知识版本 | 实现查看、回溯历史版本 | 否 | 是 |  |  |
| 140 | # | 运维知识分类 | 实现对文章进行多级分类，对于每一级别分类可对可见范围进行控制；能够做到全文检索，关键词覆盖标题、正文、附件等知识信息 | 否 | 是 |  |  |
| 143 | # | 系统安装日志查看 | 实现查看安装日志与进度 | 否 | 是 |  |  |
| 144 | # | 系统自维护 | 实现在系统的自维护界面上查看平台当前的总体运行情况，能够展示部署模块服务及版本、运行状态、运行时长等基本信息 | 否 | 是 |  |  |
| 145 | # | 系统自监控 | 实现系统自身模块服务运行状态异常的监控和告警 | 否 | 是 |  |  |
| 147 | # | 系统升级 | 实现系统自身模块服务升级以及回滚操作（包含漏洞修复） | 否 | 是 |  |  |
| 148 | # | 系统数据保留 | 系统实现数据在线保留天数设置，定期对历史运行数据或日志进行清理 | 否 | 是 |  |  |
| 149 | # | 系统模块操作 | 实现在系统的自维护界面上对所部属的各系统、模块进行启停、日志查看 | 否 | 是 |  |  |
| 153 | ★ | Agent维护操作 | 实现通过服务端批量启动、停止、升级、卸载等维护操作 | 否 | 是 |  |  |
| 154 | ★ | Agent功能 | 实现命令执行、接口调用、文件传输、数据采集等功能；具有插件扩展能力，能够自动加载采控插件；用户可以基于现有agent框架对agent能力进行扩展，需配合用户提供相关开发文档、API等 | 否 | 是 |  |  |
| 164 | ★ | 系统权限管理 | 提供本系统的权限管理能力，功能支持权限管理、角色管理、分级授权等；支持用户自助申请权限及管理员主动授权操作 | 否 | 是 |  |  |
| 165 | # | 系统权限控制 | 实现从系统的功能和数据两方面进行权限控制 | 否 | 是 |  |  |
| 166 | # | 系统消息通知方式 | 实现包含不限于短信、即时通信软件、站内信等一种或多种通知方式，通知内容支持自定义配置 | 否 | 是 |  |  |
| 167 | # | 系统消息通知 | 在流程审批、排班提醒、CMDB变更、自动化任务执行、应用发布等环节可发送消息至指定用户组或用户 | 否 | 是 |  |  |
| 168 | ★ | 开放API | 各模块均提供相应的API接口和标准的API说明文档；接口提供标准化格式输出；接口满足权限访问控制的要求；CMDB模型及配置项管理、工单创建流转、应用部署、自动化作业管理、效能数据统计等功能均可提供API接口，支持安全管理平台、统一告警、研发管理、协同办公等系统或平台的调用 | 否 | 是 |  |  |
| 169 | # | 系统访问白名单 | 实现访问终端IP地址白名单功能，限制仅在指定网段使用平台特定的模块和功能 | 否 | 是 |  |  |
| 170 | # | 系统限流 | 具备限流过载保护机制 | 否 | 是 |  |  |
| 171 | # | 浏览器访问要求 | 通过主流浏览器的最新版本访问平台中各系统的功能，包括chrome、firefox等 | 否 | 是 |  |  |
| 175 | # | Agent资源消耗 | agent消耗系统资源（系统配置4C/8G/1000Mbps以上）CPU少于5%，内存少于5%, 通信带宽（不包含文件传出）占用少于5% | 否 | 是 |  |  |
| 182 | ★ | 系统密码策略 | 支持设置密码策略，如口令支持 8 位以上，至少包含大小写字母、数字、符号中的三种，不允许新设定的口令与前次旧口令相同，口令有效期等 | 否 | 是 |  |  |
| 188 | # | 超级管理员要求 | 避免存在超级管理用户，如果有超级管理员支持修改超管用户名和默认口令并支持锁定 | 否 | 是 |  |  |
| 190 | ★ | 操作日志查询 | 前端实现对日志信息的查询、展示以及日志的导出 | 否 | 是 |  |  |
| 193 | # | 国密算法要求 | 密码技术使用国密算法 | 否 | 是 |  |  |

POC测试结论：

投标人名称：

|  | 标记★的指标数量 | 标记#的指标数量 | 指标总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供测试的指标项 |  |  |  |
| 通过测试的指标项 |  |  |  |
| 未通过测试的指标项 |  |  |  |

招标人代表签字：

投标人代表签字：

招标代理机构代表签字：

注：	1、通过测试的情况为：全部满足（1）指标项提供现场测试；（2）测试内容清晰；（3）测试操作连贯；（4）测试内容可重复；（5）能够证明产品满足对应指标的要求。

- 未通过测试的情况为：未能全部满足上述5个要求。

- POC测试结论与签字内容，必须在同一页。

商务要求偏离表

项目名称：

项目编号/标段号：                       标段名称：

| 序号 | 指标项 | 招标文件需求要求 | 商务要求指标 | 偏离说明 | 说明证明文件在投标文件中的索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件技术服务需求中条文的编号】 | 【直接复制招标文件的技术服务需求中该编号对应的具体条文要求】 | 【填写所提供货物及服务对该要求的技术参数或性能响应或者投标人对该条文的商务或其他响应】 | 【填写：优于（即“正偏离”）、满足（即无偏离）或不满足（即负偏离），并可进一步进行偏离说明】 | 【填写页码，例如“第XX页”；或填写章节条款号，例如“第X章第X.X节第X.X.X条或第（X）条等”；无需索引的可空白】 |

投标人名称（盖章）：_____________________

法定代表人签署或被授权人（签字）：_____________________

注：	1、投标人对招标文件中第四章“技术服务需求”中 “（四）技术商务需求（2）商务要求”进行逐条应答。如有遗漏的条文，评委有权视为投标人未对该条文作出响应。

2、对于招标文件要求提供进一步提供方案说明或证明材料的，投标人应提供准确的说明证明文件在投标文件中的页码索引或章节条款索引。索引错误导致评标委员会查找不到的后果由投标人自行承担。

附件5 合同条款偏离表格式

合同条款偏离表

项目名称：

项目编号/包件号：                       包件名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件对合同条款的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件拟签订的合同文本条款的编号】 | 【填写招标文件的拟签订的合同文本中该编号对应的具体条款内容】 | 【填写投标人对该条款内容的响应】 | 【填写：优于（即“正偏离”）、满足（即无偏离）或不满足（即负偏离），并可进一步进行偏离说明】 |

投标人名称（盖章）：_____________________

法定代表人签署或被授权人签字：_____________________

注：	1、投标人如果对招标文件第五章“拟签订的合同文本”中的合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细列明填写；满足的合同条款不必列出。

2、除以上“偏离说明”栏中列明的“不满足”或“优于”项外，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有其它商务条款。

3、如不列出，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有合同条款。

附件6 法定代表人授权书格式

【投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人。法定代表人（或负责人）签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。】

【投标人须知前附表加注“*”的投标文件构成部分其它文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，无需提供法定代表人授权书，但应提供法定代表人身份证明复印件。法定代表人或被授权人为外籍人士的，居民身份证使用护照替代。】

法定代表人授权书

致【采购代理机构】：

本授权书声明：注册于    【注册地址】  的  【某某公司或某某单位】 的在下面签字的   【法定代表人或负责人姓名、职务】 代表本单位授权在下面签字的【被授权人的姓名、职务】 为本单位的合法代理人，就 【项目名称】 的投标及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签署：

代理人（被授权人）签字：

代理人职务：

单位名称（公章）：

附： 法定代表人（或负责人）身份证复印件

| 【法定代表人 居民身份证复印件粘贴处】 【正面】 | 【法定代表人 居民身份证复印件粘贴处】 【反面】 |
| --- | --- |

被授权人身份证复印件

| 【被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处】 【正面】 | 【被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处】 【反面】 |
| --- | --- |

附件7 详细的技术服务响应

投标人技术响应

【投标人对照招标文件第三章评分标准和第四章技术服务需求编写响应技术文件。由投标人自行编制，须对招标文件的所有相关技术服务需求要求作出详尽响应。】

【拟派实施人员相关内容请按附件7-1和7-2格式填写，以便评标时查阅。】

【所提供的售后维保服务可按附件7-3格式填写，以便评标时查阅。】

7-1、拟派实施人员汇总表格式

拟派实施人员表

| 姓名 | 联系方式 | 本项目中拟任岗位 | 相关资质认证 | 主要项目经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7-2、拟派实施人员表格式

人员简历

| 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  | 本项目拟任职 |  | 单位任职时间 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 取得的专业认证、资质情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员优势及特长： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员其他情况介绍： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 |  | 最近参加过的主要项目名称 |  |  |  | 担任职务或承担的主要工作 |  |

注：按照评分标准细则要求提供人员相关证明文件（如有）。

7-3、后续维保服务价格报价表建议格式

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 费用单价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化运维管理系统维保服务 | 本项目质量保证服务期结束后，后续维保服务的内容、标准不低于本项目需求中技术支持服务相关要求 |  |

注：投标人单独列出维保服务价格不计入投标总价。

附件8 相关评审证明材料以及其他材料

8-1、相关业绩表建议格式

| 序号 | 案例项目名称 | 合同 金额 | 合同主要标的名称 | 使用单位 | 合同签订日期 | 案例概况简介 | 业绩证明材料所在页码 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：需按评分标准要求后附响应业绩证明材料（如有的话）。

8-2、其它招标文件要求的或投标人认为应当或有必要提供的资料

资格、资信证明文件分册封面建议格式

【封面建议格式仅供参考，但投标文件所有纸质构成部分（正本）封面必须盖章，由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章】

正本【或副本】

项目名称：

包件名称：

项目编号/包件号：

投标文件

资格、资信证明文件分册

投标人名称：

投标人公章：

附件9 资格、资信证明文件

| 附件顺序 | 提交文件 | 提交文件说明与评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本资格、资信证明文件 |  |
| 9-1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； - 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |
| 9-2 | 财务状况报告：提供（1）或提供（2） | （1）提供2022年度财务报表复印件，应满足以下要求： - 投标人是企业的，财务报表是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括审计意见正文、资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表。 - 投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 - 投标人适用《政府会计准则》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 - 投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 - 投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 |
|  |  | （2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求： - 资信证明须为开标日前三个月内由投标人开户银行出具。 - 无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 - 无论开具银行是否有相关限制，本项目不限制资信证明的收受人和项目。 - 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |
| 9-3 | 依法缴纳税收的相关材料 | 开标日前6个月内（2023年07月-12月）任意一月缴纳税收的凭证复印件； 缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证； 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 |
| 9-4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 开标日前6个月内（2023年07月-12月）任意一月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或社保管理机关的查询结果复印件或提供参加本次采购活动上一年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）复印件；凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类； 依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件说明其依法不需要缴纳的证明材料复印件； 由第三方代缴的，除提供上述材料外还应提供投标人与第三方之间存在代缴关系的证明材料复印件。 |
| 9-5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 须提供投标人情况表原件作为证明材料 表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。 |
| 9-6 | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖公章。 |
| 9-7 | 投标人针对投标人须知2.2条第2项（6）款的声明 | 表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖公章。 |
| 9-8 | 联合体协议（联合体投标时适用） | 如为联合体投标，联合体各方均需提供以上证明文件 不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖公章。 |
| 9-9 | 商誉书面声明 | 不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖公章 |
|  | 特定资格证明文件 |  |
| 9-10 | 特定资格证明文件 | - 提供所投全部产品的计算机软件著作权登记证书的复印件； 提供2个所投产品2020年1月1日以来同类货物类采购项目成功案例（合同金额不小于200万元，项目内容至少包含CMDB配置管理、ITSM服务流程管理和自动化管理），案例需提供合同复印件，至少包括首页、合同标的、合同金额、盖章页等能说明合同内容的信息。 提供具有完善的服务制度和专业的服务保障团队，具有良好的售后服务和24小时响应支持的能力证明材料（材料格式自拟）。 |

9-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

【须提供投标人情况表原件作为证明材料，并可在投标人情况表后附上其他材料证明其设备和技术能力（例如生产设备照片、研发成果知识产权证明、技术人员证书等等），但前述其他材料不作为强制要求。】

投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 基本信息 | 成立时间 |  |  | 企业性质 |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 办公场所面积 |  |  |
|  | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 人才优势及技能 |  |  |  |  |  |  |
| 单位具备所必需设备或专业技术能力的说明 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工情况（人） | 职工总数 | 管理人员 |  | 技术人员 |  |
|  | 企业资产 （万元） | 企业总资产 | 货币资金 |  | 固定资产净值 |  |
| 企业财务状况 | 年度 | 2022年 | 2021年 |  | 2020年 |  |
|  | 营业收入 |  |  |  |  |  |
|  | 营业成本 |  |  |  |  |  |
|  | 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 净利润 |  |  |  |  |  |
|  | 资产总计 |  |  |  |  |  |
|  | 负债合计 |  |  |  |  |  |
|  | 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期 ：

注：1 在填写单位概况中的“企业资产”和“企业财务状况”时，如果投标人不适用企业会计制度或会计准则导致无法填写的，则可不填写，空白即可。

2、在填写“资质证书”时，仅填写资质证书名称即可。

9-6、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明格式

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，特此声明。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录或我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：___________

日期：___________

9-7、投标人针对投标人须知2.2条第2项第（6）款的声明格式

投标人针对投标人须知2.2条第2项第（6）款的声明

投标人针对投标人须知2.2条第2项第（6）款的规定，我方声明：

1、与我方存在单位负责人与我方为同一人或者与我方存在直接控股、管理关系情况的其他供应商如下表：

| 序号 | 供应商名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
|  | 【如不存在与投标人单位负责人同一人或者与直接控股、管理关系的供应商，可在此处填写“无”】 | 【请填写：单位负责人为同一人、直接控股我方、直接管理我方、由我方直接控股或由我方直接管理】 |

2、若我方受托为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，则自动放弃参加该采购项目的其他采购活动。

投标人名称(公章)：__________________

日期：__________________

9-8、商誉书面声明格式

商誉书面声明

我单位郑重声明：

我单位最近三年内未因自身的任何违约、违法及违反商业道德的行为而导致合同解除或败诉。

投标人名称（公章）：___________

日期：___________